Znak sprawy: BDG…………………… 

Załącznik nr 3 do Wzoru Umowy
Harmonogram
etapów realizacji przedmiotu umowy

	Nr etapu
	Termin realizacji
	Czynność

	I etap
	do 1 miesiąca od daty podpisania umowy
	Uzgodnienie z użytkownikami końcowymi (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy – Lista Dystrybucyjna) projektów technicznych rozmieszczenia na salach rozpraw i w pomieszczeniach technicznych sądu poszczególnych elementów systemu, urządzeń, sposobu ich mocowania i zasilania oraz przebiegu tras kablowych.

	I etap
	do 4 miesięcy od daty podpisania umowy
	Dostawa do lokalizacji jednostek sądów powszechnych wymienionych w załączniku nr 2 do umowy – Lista Dystrybucyjna, wszystkich technicznych elementów systemu określonych przedmiotem umowy oraz ich rozmieszczenie i podłączenie na salach rozpraw i w pomieszczeniach technicznych sądów zgodnie z zatwierdzonymi projektami technicznymi.

	I etap
	do 3 miesięcy od daty podpisania umowy
	Dostarczenie do testów w miejsce wskazane przez Zamawiającego oprogramowania do cyfrowej rejestracji i odtwarzania przebiegu rozpraw sądowych wraz z platformą testową.

	II etap
	do 4 miesięcy od daty podpisania umowy
	Odbiór oprogramowania do cyfrowej rejestracji i odtwarzania przebiegu rozpraw sądowych.

	II etap
	do 6 miesięcy od daty podpisania umowy
	Instalacja oprogramowania i wdrożenie systemu w sądach oraz przeszkolenie personelu technicznego w zakresie instalacji, obsługi i konserwacji dostarczonego systemu.









































PAGE  

