PAGE  

Warszawa, dnia 17.05.2011 r.
MINISTERSTWO  SPRAWIEDLIWOŚCI 

Al. Ujazdowskie 11

00-950 WARSZAWA  Skr. Poczt. 33

Centrala tel. 521-28-88
BDG-II-3710-33/11
Do Wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę transmisji danych”.

Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: BDG-II-3710-33/11.
Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, tj. zmienia treść Załącznika nr 2 do Umowy - „Adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość i czas usunięcia awarii”, w następujący sposób:

było:

Objaśnienia:

3. Zamawiający wymaga uruchomienia łączy transmisji danych  i zapewnienia odpowiedniej przepustowości z podziałem na poszczególne etapy:

a) etap I – od dnia 01.12.2011r. – 418 łączy transmisji danych,

b) etap II – od dnia 01.02.2012r. – 14 łączy transmisji danych oraz zwiększenie przepustowości dla pozostałych 42 wskazanych lokalizacji (etap II realizacji umowy dotyczy tylko apelacji gdańskiej i wrocławskiej),

c) etap III – od dnia 25.05.2012r. – 41 łączy transmisji danych oraz zwiększenie przepustowości dla pozostałych 338 wskazanych lokalizacji,

d) etap IV – od dnia podanego w wierszach o których mowa w pkt. 2 lit. a)  – 9 łączy transmisji danych oraz zwiększenie przepustowości dla pozostałych 242 wskazanych lokalizacji (w tym dla POPD i ZOPD MS) (etap IV realizacji umowy nie dotyczy apelacji lubelskiej, rzeszowskiej i wrocławskiej). 

jest po zmianie:

Objaśnienia:

3. Zamawiający wymaga uruchomienia łączy transmisji danych  i zapewnienia odpowiedniej przepustowości z podziałem na poszczególne etapy:

a) etap I – od dnia 01.12.2011r. – 419 łączy transmisji danych,

b) etap II – od dnia 01.02.2012r. – 14 łączy transmisji danych oraz zwiększenie przepustowości dla pozostałych 42 wskazanych lokalizacji (etap II realizacji umowy dotyczy tylko apelacji gdańskiej i wrocławskiej),

c) etap III – od dnia 25.05.2012r. – 41 łączy transmisji danych oraz zwiększenie przepustowości dla pozostałych 340 wskazanych lokalizacji,

d) etap IV – od dnia podanego w wierszach o których mowa w pkt. 2 lit. a)  – 9 łączy transmisji danych oraz zwiększenie przepustowości dla pozostałych 243 wskazanych lokalizacji (w tym dla POPD i ZOPD MS) (etap IV realizacji umowy nie dotyczy apelacji lubelskiej, rzeszowskiej i wrocławskiej

było:
	Lp. łącza
	Apelacja
	Okręg
	Nazwa sądu
	Adres
	Przepustowość [Mbps]
	Czas usunięcia awarii [godz.]

	
	
	
	
	kod
	miasto
	ulica
	I etap
	II etap
	III etap
	IV etap
	

	―
	GD
	Apelacja gdańska, termin realizacji etapu IV – od 27.11.2012 r.

	108
	GD
	Włocławek
	SO we Włocławku
	87-800
	Włocławek
	ul. Długa 65
	4
	8
	10
	12
	4

	111
	GD
	Włocławek
	SR w Radziejowie
	88-200
	Radziejów
	ul. Brzeska 20
	1
	
	
	2
	8


jest po zmianie:

	Lp. łącza
	Apelacja
	Okręg
	Nazwa sądu
	Adres
	Przepustowość [Mbps]
	Czas usunięcia awarii [godz.]

	
	
	
	
	kod
	miasto
	ulica
	I etap
	II etap
	III etap
	IV etap
	

	―
	GD
	Apelacja gdańska, termin realizacji etapu IV – od 27.11.2012 r.

	108
	GD
	Włocławek
	SO we Włocławku
	87-800
	Włocławek
	ul. Wojska Polskiego 22
	2
	4
	6
	8
	4

	109
	GD
	Włocławek
	SR w Włocławku
	87-800
	Włocławek
	ul. Kilińskiego  20
	2
	
	4
	5
	8

	112
	GD
	Włocławek
	SR w Radziejowie
	88-200
	Radziejów
	ul. Brzeska 20
	1
	
	2
	3
	8


Zamawiający w załączeniu przekazuje:
· Załącznik nr 2 do Umowy - „Adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość i czas usunięcia awarii” uwzględniający zmiany treści SIWZ. 
Jednocześnie, w związku z przedmiotową zmianą treści SIWZ oraz w nawiązaniu do pisma Zamawiającego z dnia 16.05.2011 r. dotyczącego informacji o wizjach lokalnych wraz z harmonogramem wizji lokalnych, Zamawiający zmienia harmonogram wizji lokalnych w zakresie adresu lokalizacji SO we Włocławku (nr łącza 108), w następujący sposób:

było:
	Nr Łącza
	Apelacja
	Okrąg
	Nazwa Sądu
	Adres
	Termin wizji

	108
	 GD
	 Włocławek
	SO we Włocławku
	87-800 Włocławek 

ul. Długa 65
	18.05.2011


jest po zmianie:
	Nr Łącza
	Apelacja
	Okrąg
	Nazwa Sądu
	Adres
	Termin wizji

	108
	 GD
	 Włocławek
	SO we Włocławku
	87-800 Włocławek 
ul. Wojska Polskiego 22
	18.05.2011


Ponadto, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, w związku 
z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ:

Pytanie nr 1
W związku z niejednoznaczną odpowiedzią na pytanie nr 7 lit. b) z dnia 12.05.2011 r. ponawiamy pytanie:

Czy w pkt VI 3) ogłoszenia Zamawiający podał wartość zamówienia z uwzględnieniem zmian wartości umowy o 10%, o której mowa w pkt XXV ust. 1 siwz oraz § 4 ust. 9 i § 8 ust. 1 wzoru umowy?

Niejednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie prawidłowej oferty.

Brak jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytanie może skutkować złożeniem ofert o wartości przewyższającej szacunkową wartość zamówienia podaną w ogłoszeniu, w przypadku gdy np. wykonawca błędnie przyjmie, że kwota ta nie zawiera wyżej wskazanych 10%, podczas gdy Zamawiający zakładał, że kwota określona w ogłoszeniu zawiera dodatkowe 10 % wartości wynagrodzenia.
Odpowiedź nr 1
Tak. Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że podana w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt. VI 3) wartość zamówienia uwzględnia 10 % zmianę wysokości wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 Wzoru Umowy, w wyniku zmian, o których mowa w pkt. 1 Rozdziału XXVI SIWZ i w § 4 ust. 9 Wzoru umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 10 Wzoru Umowy.
Jednocześnie, Zamawiający uprzejmie przypomina i wyjaśnia, że zgodnie z treścią SIWZ, oferta musi zawierać łączną ryczałtową wartość brutto (z VAT) w złotych dla całego przedmiotu zamówienia obliczoną za cały przedmiot zamówienia, którego szczegółowy opis, zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Umowy - „Specyfikacja techniczna” dla jednostek organizacyjnych wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy, tzn. Wykonawca w formularzu ofertowym o nazwie „OFERTA” - Załączniku nr 5 do SIWZ podaje łączną ryczałtową cenę oferty za cały przedmiot zamówienia, która nie uwzględnia 10 % zmiany wysokości wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 Wzoru Umowy.
Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.
z upoważnienia

     

      Dyrektora Generalnego

 

 Ministerstwa Sprawiedliwości

        /-/
       

            Marian Bany
Załącznik:
Załącznik nr 2 do Umowy - „Adresy miejsca instalacji łączy oraz przepustowość i czas usunięcia awarii”.


PG

PAGE  
4


PG


