BDG-II-3710-44/11

PAGE  
11
BDG-II-3710-44/11


Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór Umowy   

w dniu ……………. 2011  roku w Warszawie pomiędzy: 
Skarbem Państwa - Ministerstwem Sprawiedliwości, z siedzibą w Warszawie, 
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, NIP: 526-16-73-166, Regon: 000319150, zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez: 
……………………………………………..………..… 
a 
…………………………………………………………. wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym ……………  w ……………. pod numerem ………..………….. (do ewidencji działalności gospodarczej…..), NIP ……….….…, REGON ………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ……………………………………………………
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie Stronami,
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
została zawarta Umowa następującej treści:

Przedmiot Umowy

§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi:

1) opracowania oprogramowania komputerowego służącego do wykonania sprawozdawczości statystycznej z działalności resortu sprawiedliwości za okres od marca 2012 do czerwca 2013 r. w zakresie sprawozdawczości statystycznej, zwanego dalej „oprogramowaniem”, którą szczegółowo określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), zwany dalej SOPZ, stanowiący załącznik Nr 1 do Umowy;
2) serwisu eksploatacyjnego wykonanego oprogramowania, którego szczegółowy opis znajduje się w SOPZ;
3) opracowania instrukcji oprogramowania dla użytkowników w module centralnym i module terenowym.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oprogramowanie dla modułu centralnego i dla modułu terenowego służące do opracowania sprawozdawczości statystycznej za dany okres sprawozdawczy w formie zapisu na płycie CD oraz zapewni Zamawiającemu nieograniczony dostęp do oprogramowania na stronie Internetowej Wykonawcy w terminach określonych w SOPZ. 
3. Oprogramowanie, o którym mowa w ust. 2, dla modułu terenowego zostanie dostarczone w 15 kopiach CD, a oprogramowanie dla modułu centralnego – w 3 kopiach CD.

Termin wykonania Umowy
§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego przedmiotu Umowy w terminie do 18 miesięcy od podpisania Umowy w sześciu etapach, dla których terminy realizacji poszczególnych prac określono szczegółowo w SOPZ. 
Wykonanie umowy
§ 3.
1. W ramach serwisu eksploatacyjnego oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich usterek powodujących nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania, w szczególności:

1) usterek technicznych,

2) błędów merytorycznych powodujących nieprawidłowe naliczanie danych. 
2. Zgłoszenie Wykonawcy usterki wraz z jej opisem będzie dokonywane przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej. 
3. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych zobowiązany jest usterkę usunąć. 
§ 4.
1. Wykonawca opracuje instrukcje dla użytkowników zawierające instrukcje wprowadzania, kontroli i przetwarzania danych, naliczania i tworzenia tablic wynikowych oraz programów wyjściowych, w szczególności do odczytu na ekranie, drukujących i umożliwiających zapis do pliku. 
2. Instrukcja dla użytkowników powinna zawierać stałe elementy, to jest: 
- wzory formularzy sprawozdawczych, tablic przeglądowych i publikacyjnych opracowane według założeń formalnych i logiczno - rachunkowych, dostarczonych przez Zleceniodawcę, 
- opis sposobu wykonania wszelkich czynności prowadzących do uzyskania sprawozdań i tablic. 
§ 5.
1. Do bieżącej współpracy przy wykonaniu Umowy Strony wyznaczyły następujące osoby:

1) ze strony Zamawiającego -  pracownicy Wydziału Statystyki:

- … . …………………  - tel. ………………, email: …………………………

- … . …………………  - tel. ………………, email: …………………………

2) ze strony Wykonawcy …..

- … . …………………  - tel. ………………, email: …………………………

- … . …………………  - tel. ………………, email: …………………………

2. Bieżąca współpraca przy wykonaniu Umowy będzie realizowana w drodze uzgodnień telefonicznych i w drodze poczty elektronicznej.

3. O zmianie osoby Strony niezwłocznie zawiadamiają się wzajemnie na piśmie; zmiana osoby nie stanowi zmiany treści Umowy. 
§ 6.
Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca stwierdzi konieczność otrzymania dodatkowych informacji niezbędnych do wykonania pracy, Zamawiający dostarczy te informacje w terminie uzgodnionym przez strony, lecz nie później niż w terminie 6 dni roboczych od daty ustalenia przez Strony zakresu żądanych dodatkowych informacji.
§ 7.

1. Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady fizyczne i prawne oprogramowania  w ramach Umowy na okres 24 miesięcy od daty zakończenia Umowy.

2. Wykonawca zapewnia w ramach Umowy serwis gwarancyjny oprogramowania na okres 24 miesięcy od daty zakończenia Umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania podmiotom trzecim wykonywanie modyfikacji systemu w okresie obowiązywania gwarancji, bez uszczerbku dla uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi.

4. Usługa gwarancyjna będzie realizowana na podstawie zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

5. Warunki realizacji gwarancji oprogramowania określa szczegółowo SOPZ.

Wynagrodzenie i sposób płatności
§ 8.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy wyniesie łącznie ……………… zł (słownie: ………………………………………………………… złotych ……………………… groszy) brutto.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, składa się wynagrodzenia z tytułu realizacji wszystkich sześciu etapów:

1) Etapu I - dotyczącego wykonania oprogramowania za I kwartał 2012 r. wraz z serwisem eksploatacyjnym, które  zgodnie z SOPZ Wykonawca zrealizuje w terminie do 60 dni po podpisaniu umowy. - w wysokości 20% łącznej ceny ryczałtowej brutto oferty, tj. ………..zł (słownie: …………złotych, …………groszy) brutto;
2) Etapu II - dotyczącego wykonania oprogramowania za I półrocze 2012 r. wraz z serwisem eksploatacyjnym, które zgodnie z SOPZ Wykonawca zrealizuje do dnia 27 sierpnia 2012 r. - w wysokości 20% łącznej ceny ryczałtowej brutto oferty, tj. 
……….. zł (słownie: …………złotych, …………groszy) brutto;
3) Etapu III - dotyczącego wykonania oprogramowania za III kwartały 2012 r. wraz z serwisem eksploatacyjnym, które zgodnie z SOPZ Wykonawca zrealizuje do dnia 25 października 2012 r. - w wysokości 10% łącznej ceny ryczałtowej brutto oferty, tj. ……….. zł (słownie: …………złotych, …………groszy) brutto;
4) Etapu IV - dotyczącego wykonania oprogramowania za rok 2012 wraz z serwisem eksploatacyjnym, które zgodnie z SOPZ Wykonawca zrealizuje do dnia 25 lutego 2013 r. - w wysokości 20% łącznej ceny ryczałtowej brutto oferty, tj. ……….. zł (słownie: …………złotych, …………groszy) brutto;
5) Etapu V - dotyczącego wykonania oprogramowania za I kwartał 2013 r. wraz z serwisem eksploatacyjnym, które zgodnie z SOPZ Wykonawca zrealizuje do dnia 25 kwietnia 2013 r. - w wysokości 10% łącznej ceny ryczałtowej brutto oferty, tj.………. zł (słownie: ………………….. złotych, …………groszy) brutto;
6) Etapu VI - dotyczącego wykonania oprogramowania za I półrocze 2013 r. wraz z serwisem eksploatacyjnym, które zgodnie z SOPZ Wykonawca zrealizuje w terminie do 18 miesięcy po podpisaniu umowy - w wysokości 20% łącznej ceny ryczałtowej brutto oferty, tj.……….. zł (słownie: ………………złotych, …………groszy) brutto.
3. Każdą z części wynagrodzenia określoną w ust. 2 pkt 1-6 Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy 
w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru danego Etapu realizacji Umowy.

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym wszelkie opłaty i podatki oraz wartość autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 9.
5. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Prawa autorskie
§ 9.
1. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego każdego kolejnego etapu zamówienia i zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za dany etap, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania oprogramowaniem oraz dokumentację techniczną oprogramowania.

2. Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,

2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,

3) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

4) tworzenie nowych wersji i adaptacji, w szczególności przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany,

5) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,

6) rozpowszechnianie w ogólnodostępnej sieci (Internet) oraz w sieciach wewnętrznych Zamawiającego lub jednostek mu podległych lub nadzorowanych,

7) prawo do zwielokrotniania kodu źródłowego dostarczonego przez Wykonawcę Zamawiającemu lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, w celu wykorzystania dla celów współdziałania ze stosowanymi przez Zamawiającego programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie,

8) zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek oprogramowania oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w Umowie,

9) prawo do określenia nazw oprogramowania, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, 

10)  prawo do wykorzystywania oprogramowania dla celów szkoleniowych przez Zamawiającego, w tym w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Zamawiającego,

3. W przypadku zaistnienia potrzeby nabycia praw do oprogramowania na innych polach eksploatacji niż określone w ust. 2, Zamawiający przedstawi Wykonawcy taką okoliczność i w terminie 14 dni Strony zawrą umowę przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Wykonawcy na warunkach takich jak określone w Umowie.

4. Wykonawca oświadcza, że wykonane, udostępnione lub przekazane Zamawiającemu oprogramowanie jest wolne od wad fizycznych i prawnych, Wykonawcy służą wyłączne majątkowe prawa autorskie do wykonanych elementów oprogramowania w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone. 

5. Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie oprogramowaniem nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych.
6. Ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich lub patentowych a dotyczące przedmiotu Umowy, będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy.

Procedura odbioru 
§ 10.
1. Potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu Umowy będzie stanowił protokół odbioru w zakresie realizacji każdego z etapów wykonania Umowy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego - Naczelnika Wydziału Statystyki lub innych upoważnionych pracowników Wydziału Statystyki.
2. W protokole odbioru wykonania poszczególnych etapów, stosownie do zadań, szczegółowo opisanych w SOPZ, potwierdzeniu należytego wykonania Umowy podlega spełnienie następujących warunków, stosownie do zakresu prac w danym etapie:                    

1) prawidłowość funkcjonowania oprogramowania, oceniona na podstawie faktu  pobrania właściwych danych za I półrocze 2011 r., za rok 2011 i za I półrocze 2012 r. i stwierdzenie, że wprowadzone dane oraz tablice wynikowe nie zawierają błędnych liczb ani błędnych wyrazów,
2)  wykonanie instrukcji dla użytkownika, 

3) wykonanie tablic przeglądowych i publikacyjnych za I półrocze 2012 r., za rok 2012 i za I półrocze 2013 r. w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednimi,

4) wykonanie tablic wskaźnikowych w zakresie sprawozdawczości sądów powszechnych, dotyczącej okresów kwartalnych za I kwartał 2012 r., za III kwartały 2012 r. i za I kwartał 2013 r.,
5) sprawowanie serwisu eksploatacyjnego oprogramowania,
6) prawidłowość działania oprogramowania,

7) brak błędów w tablicach wynikowych.  
3. Wzór protokołu odbioru dla każdego z etapów wykonania Umowy stanowi załącznik nr 2  do Umowy. 

4. Jeżeli po odbiorze prac, w czasie eksploatacji oprogramowania, ujawnią się błędy, Wykonawca usunie je nieodpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 6 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego błędów w drodze poczty elektronicznej.
Kary umowne
§ 11.
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z etapów przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w SOPZ odrębnie dla każdego etapu i każdej pracy do realizacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości danego etapu przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku zwłoki w usunięciu usterek przez Wykonawcę, o których mowa w § 3 ust. 3, § 10 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości danego etapu przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki.

3. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w wypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kary umownej.

§ 12.
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w razie:

1) nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy lub nie wykonywania Umowy przez okres dłuższy niż 7 dni;

2) Wykonawca, pomimo powtórnego pisemnego wezwania do usunięcia usterek nie usunął ich w terminie kolejnych 7 dni, 

3) gdy dotychczasowy przebieg wykonywania Umowy wskazuje, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie Umowy lub poszczególnego etapu w umówionym terminie;

4) ujawnienia okoliczności potwierdzających, iż złożone przez Wykonawcę oświadczenia są niezgodne ze stanem faktycznym,

5) zaprzestania przez Wykonawcę prowadzenia działalności albo wszczęcia wobec niego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający przekazuje na piśmie Wykonawcy listem poleconym za poświadczeniem odbioru lub osobiście w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności uprawniającej do odstąpienia od umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w ust. 1: 

1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis prac wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy wraz z oceną możliwości ich zaakceptowania oraz odbioru przez Zamawiającego;

2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie do zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych oraz odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy, o ile wykonana praca będzie zgodna z celem Umowy i będzie miała dla Zamawiającego wartość funkcjonalną i merytoryczną. 

4. Wykonawca zapłaci karę umowną, za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 8 ust. 1.

5. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie.

§ 13.
W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego któregokolwiek z terminów dostarczenia danych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, termin wykonania Umowy zostanie przedłużony odpowiednio o czas opóźnienia Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że termin wykonania całości przedmiotu Umowy nie ulega przesunięciu.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

§ 14.
1. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości stanowiącej  2% wartości brutto Umowy (§ 8 ust. 1), tj. …… zł (słownie złotych: …… 00/100) w  formie ………………...

2. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

3. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócone Wykonawcy do 15. dnia od dnia upływu okresu serwisu eksploatacyjnego oprogramowania.

§ 15.
1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiana postanowień umowy może w szczególności nastąpić w przypadku:

1) zmiany w aktach prawnych związanych z działalnością Zamawiającego lub przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu zawarcia Umowy; 

2) gdy na skutek czasu trwania postępowania o zamówienie publiczne, w tym postępowania odwoławczego, dotrzymanie terminów zastrzeżonych w umowie nie będzie możliwe.

Postanowienia końcowe

§ 16.
Wymienione w Umowie załączniki stanowią jej integralną część.

§ 17.

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo według miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 18.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej Strony.
Zamawiający                                                                          Wykonawca
