[image: image1.jpg]UNIA EUROPEJSKA
MINISTERSTWO EUROPEJSKI

SPRAWIEDLIWOSCI FUNDUSZ SPOLECZNY

KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI





Załącznik nr 2 do umowy…………………

Ogólny opis systemu informatycznego realizującego e-usługi w zakresie ksiąg wieczystych oraz modernizacji systemu Nowa Księga Wieczysta pod kątem e-usług
Spis treści

2I.
E-usługi w zakresie ksiąg wieczystych


4II.
Uwarunkowania prawne w zakresie Rozdz. I.


4III.
Modernizacja systemu informatycznego Nowa Księga Wieczysta pod kątem e-usług


41.
Modernizacja architektury systemu centralnego, systemu wpisów, systemu Centralnej Informacji


52.
Niezbędne zmiany w Systemie Obsługi Wydziałów Ksiąg Wieczystych (SOWKW) oraz w Systemie Centralnej Informacji (SCI)


63.
Zmiana struktury Active Directory oraz systemu uprawnień


64.
Zmiany wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.




I. E-usługi w zakresie ksiąg wieczystych
Projekt „Wprowadzenie e-usług w zakresie ksiąg wieczystych” stanowi Zadanie nr 3 projektu „Wprowadzenie e-usług w resorcie sprawiedliwości”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr projektu POKL.05.03.00-00-011/11-00, umowa o dofinansowanie z dnia 9 stycznia 2012 r.).

Projekt będzie wprowadzał następujące usługi:

1) Umożliwienie uzyskiwania odpisów KW drogą elektroniczną;
Możliwość złożenia, w postaci elektronicznej, wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej. W ramach tej funkcjonalności należy stworzyć możliwość samodzielnego wydrukowania przez wnioskodawcę żądanego dokumentu uzyskanego z systemu teleinformatycznego i nadanie mu waloru dokumentu zrównanego w mocy z dokumentem wydawanym przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (CIKW).

2) Pierwszy etap realizacji elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego, obejmujący:
a) możliwość składania wniosków o wpis do KW drogą elektroniczną, na formularzu elektronicznym, wraz z załącznikami w postaci dokumentów elektronicznych;
Wnioski będą składane na interaktywnym formularzu.

Zastosowanie w/w formularza ma pozwolić co najmniej na:

i. automatyczną identyfikację księgi wieczystej / ksiąg wieczystych, do których został złożony wniosek;

ii. weryfikację istnienia takich ksiąg w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW ) - poprawność numerów ksiąg;

iii. automatyczne rozpoznanie sądu, do którego wniosek jest składany;

iv. automatyczne przekazanie do Systemu Obsługi Wydziału Ksiąg Wieczystych (SOWKW) danych o wnioskodawcy;

v. automatyczną weryfikację działu / działów  księgi / ksiąg wieczystych, których będzie dotyczył wpis i w których należy zamieścić wzmianki wyłączające rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych;

vi. automatyczne zamieszczenie wzmianek we właściwych  księgach wieczystych.

Należy rozważyć, dla określonych rodzajów wniosków i formularzy, automatyczne tworzenie przez system informatyczny projektu wpisu do księgi wieczystej, zatwierdzanego (lub nie) następnie przez orzecznika (referendarza sądowego lub sędziego).
b) możliwość elektronicznego przekazania przez notariusza sądowi elektronicznego wypisu aktu notarialnego skutkujące niezwłocznym, automatycznym zamieszczeniem we właściwych  księgach wieczystych wzmianek wyłączających rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Należy tak określić postać elektronicznego wypisu aktu notarialnego, aby umożliwiać realizację co najmniej takich funkcji, jak określone w pkt. i – vi powyżej.

c) możliwość złożenia przez notariusza wniosku o zamieszczenie wzmianki wyłączającej rękojmię wiary publicznej, niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego, w przypadku, gdy notariusz składa wniosek tradycyjnie (papierowo), nie korzystając z możliwości opisanych w pkt a) i b);

d) uzyskiwanie przez wnioskodawcę informacji o stanie sprawy.

3) Udostępnianie uprawnionym podmiotom możliwości wyszukania w CBDKW ksiąg wieczystych spełniających zadane kryteria;

Udostępnienie aplikacji, która pozwoli, po uwierzytelnieniu użytkownika, wyszukać w CBDKW księgi wieczyste spełniające zadane kryteria, np. według danych osobowych właściciela. Obecnie podobna aplikacja funkcjonuje testowo dla komorników sądowych. Wyszukanie będzie się odbywało na wniosek, po dokonaniu opłaty.

4) Udostępnianie uprawnionym podmiotom danych z CBDKW, na wniosek i / lub w drodze teletransmisji danych;
Usługa ta będzie polegała na udostępnieniu wielokrotne, nieograniczonego w czasie wyszukania ksiąg wieczystych w CBDKW za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności każdorazowego składania wniosku do Centralnej Informacji KW.

5) Realizacja Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN);

Realizacja przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadzających ZSIN wymaga:
a) elektronicznego przekazywania przez sąd prowadzący księgi wieczyste  zawiadomień o zmianach w Dziale I i II księgi wieczystej do właściwej Ewidencji Gruntów i Budynków;

b) przyjmowania zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków przekazywanych drogą elektroniczną do sądu;

c) stworzenie możliwości dokonywania sprawdzeń, o których mowa w art. 6268 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego, z wykorzystaniem danych zawartych w centralnym repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków.

6) Sprawdzenia, o których mowa w pkt c, powinny być możliwe do wykonania ręcznie (przez pracownika sądu) oraz automatycznie, jako weryfikacja danych wpisywanych do księgi wieczystej.
7) Wymiana danych z innymi podmiotami, w tym, weryfikacja danych wpisywanych do ksiąg wieczystych z danymi zawartymi w rejestrach PESEL i REGON;

Konieczne jest wdrożenie weryfikacji danych wpisywanych do księgi wieczystej pod względem zgodności z rejestrami PESEL i REGON, KRS. 
Konieczna jest także weryfikacja danych z Ewidencją Gruntów i Budynków, o której mowa w pkt. 5.

Wymiana danych będzie polegała głównie na wymianie danych z ewidencją gruntów i budynków, w zakresie koniecznym do uzgodnienia danych, określonym rozporządzeniem.
II. Uwarunkowania prawne w zakresie Rozdz. I.

· W zakresie pkt. 1), 3) i 4) – Projekt założeń projektu zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece (w opracowaniu);

· W zakres pkt 2) – Projekt założeń elektronicznego postępowania wieczysto księgowego (w opracowaniu);

· W zakresie pkt 5) – Art. 24b ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne oraz projekt Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;

· W zakresie pkt 6) – ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa kodeks postępowania cywilnego (postępowanie wieczysto księgowe), ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z aktami wykonawczymi lub projektami aktów wykonawczych.

Zamawiający udostępni Wykonawcy powyższe dokumenty w terminie 7-miu dni od podpisania umowy.
Ponieważ zakres e-usług oparty jest na projektach założeń do ustaw oraz projektach innych aktów prawnych, może on ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

E-usługi w zakresie ksiąg wieczystych powinny korzystać z systemu usług elektronicznych MS, budowanego w ramach umowy nr 28 z 3 sierpnia 2011 r. na budowę systemu usług elektronicznych MS, co najmniej w zakresie korzystania z budowanej w ramach tej umowy platformy obsługującej uwierzytelnianie się użytkowników, zarządzanie kontami użytkowników, dokonywanie elektronicznych płatności, składanie wniosków do sądu i do Centralnej Informacji, zarządzanie korespondencją itp.

Zamawiający udostępni  Wykonawcy posiadane przez siebie materiały na temat budowanego systemu usług elektronicznych MS, niezbędne do realizacji niniejszej umowy,  w terminie 7-miu dni od podpisania umowy.

III. Modernizacja systemu informatycznego Nowa Księga Wieczysta pod kątem e-usług

1. 
Modernizacja architektury systemu centralnego, systemu wpisów, systemu Centralnej Informacji
Wykonawca przedstawi opracowanie projektu koncepcyjnego architektury e-usług w zakresie ksiąg wieczystych, w którym uwzględni lub odniesie się do opracowania, które jest przedmiotem umowy nr 9 z dnia 9 marca 2012 r. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje, będące wynikiem w/w umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy po dniu 9 czerwca 2012 r., niezwłocznie z chwilą ich uzyskania.

2. 
Niezbędne zmiany w Systemie Obsługi Wydziałów Ksiąg Wieczystych (SOWKW) oraz w Systemie Centralnej Informacji (SCI)
Zmiany niefunkcjonalne

1. Ujednolicenie technologii dla modułu wpisów  (System Wpisów Ksiąg Wieczystych -SWKW) i modułu biurowości (Elektroniczna Biurowość Ksiąg Wieczystych – EBKW) w ramach aplikacji SOWKW.
2. W ramach aplikacji SOWKW zintegrowanie modułu biurowości (EBKW) i modułu wpisów  (SWKW) . 

Zamawiający podejmie decyzję o połączeniu modułów, po przedstawieniu przez Wykonawcę argumentów za i przeciw tego rozwiązania.

3. Zmiana/unowocześnienie interfejsu modułu wpisów (SWKW), a w szczególności umożliwienie pracy w jednym oknie przeglądarki (poszczególne działy projektowanej KW powinny być prezentowane na  zakładkach  ).
Zmiany funkcjonalne 

1. Zaimplementowanie funkcji migracji ksiąg wieczystych jako nowego żądania  w aplikacji SOWKW
2. Modyfikacja systemu mająca na celu umożliwienie  użycia tej samej podstawy wpisu w wielu żądaniach i wnioskach podczas projektowania wpisu

3. Rozbudowanie   funkcji kopiowania pomiędzy księgami w module wpisów (SWKW)
a. Umożliwienie kopiowania działu II i I-Sp do innej księgi

b. Umożliwienie kopiowania wielu wpisów jednocześnie (hipotek, wpisów w dziale III, właścicieli, wpisów w dziale I-Sp, działek)

c. Umożliwienie kopiowania wielu  podstaw wpisu ze schowka dokumentów
4. Blokowanie możliwości wydawania odpisów w przypadku awarii systemu w Wydziale Ksiąg Wieczystych

5. Zmiana postaci dokumentów generowanych  przez System  Centralnej Informacji oraz przez aplikację  SOWKW
Konieczna jest zmiana postaci dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych, w szczególności odpisów zwykłych (aktualnych) ksiąg wieczystych oraz wyciągów z ksiąg wieczystych.

Jeżeli przepisy o elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym tak postanowią, niezbędna będzie zmiana postaci zawiadomień o wpisie.

6. Modyfikacje modułu biurowości w zakresie wynikającym z  przyjmowania do systemu wniosków złożonych w postaci elektronicznej

7. Modyfikacje aplikacji  SOWKW w zakresie elektronicznych zwrotek i ew. integracji z tworzonym Systemem Informatycznym Wspomagającym Procesy Merytoryczne;

8. Modyfikacja aplikacji SOWKW w zakresie wynikającym z realizacji ZSIN

9. Współpraca z hurtownią danych realizowana w ramach projektu Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr;

Inne zmiany  określone wspólnie z Zamawiającym w toku analizy biznesowej.
Wykonawca przeprowadzi analizę biznesową i określi inne niezbędne zmiany w systemie NKW. 

Zmiany w dokumentacji systemu

Wszystkie zmiany w aplikacjach SOWKW oraz SCI zostaną uwzględnione w nowych interaktywnych podręcznikach użytkownika i funkcjach pomocy w tych aplikacjach.

3. 
Zmiana struktury Active Directory oraz systemu uprawnień

Wykonawca opracuje stosowne wytyczne.

4. 
Zmiany wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Wykonawca określi niezbędne zmiany w systemie NKW wynikające z tej ustawy.
Strona 2 z 6
„Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

[image: image1.jpg]