Dokumentacja systemu

    - Zakres realizowanych zgłoszeń ramach usługi

      - Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu   dokumentacji wstępnej systemu:

        - Dokumentacja wstępna systemu zawiera elementy wymienione w punkcie.

        - Dokumentacja wstępna będzie zlecona do wykonania nie później niż 3 miesiące od podpisania umowy. W przypadku nie przekazania przez Zmawiającego wykonania Dokumentacji wstępnej z ale dostarczenia przez Wykonawcę pierwsza wersję systemu Zamawiający uzna przekazany materiał , po odbiorze bez zastrzeżeń, za dokumencie wstępną.

        - Dokumentacja wstępna zawierać będzie opisane poniżej punkty: 5 ustęp 2 podpunkty g, n i  o przy użyciu diagramów opisanych w punkcie 5 ust 3 oraz metodyki przyjętej przez Zamawiającego.

      - Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji oraz nośników wraz z każda nową wersją systemu.

    - Zgłaszanie potrzeby wykonanie dokumentacji wstępnej systemu

      - Zamawiający przekaże zgłoszenie wykonania dokumentacji wstępnej w załączniku nr 11 za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach 7.30 – 16.30, z wykorzystaniem formularza określonego w Załączniku nr 11 do Umowy,

      - Zgłoszenie przesłane przez Zamawiającego po godz. 16.30 w dniu roboczym Wykonawca przyjmuje do realizacji o godz. 7.30 dnia następnego

      - Wykonawca potwierdza przyjęcie zgłoszenia do realizacji (w 1 dzień roboczy przyjęcie zgłoszenia), przesyłając zwrotnie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zwrotnie tym samym kanałem komunikacji.

      - Wykonawca wykonuje przedmiot usługi w własnej siedzibie, chyba, że Zamawiający wskaże jedną z lokalizacji Odbiorcy usług lub zażąda asysty Wykonawcy przy wdrażaniu lub obiorze usługi.

      - Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faxu najpóźniej w terminie zawarcia Umowy, a także informuje na bieżąco Zamawiającego o wszelkich zmianach tych danych teleadresowych, co najmniej 14 dni roboczych przed zmianą.

      - Realizacja usługi określonej w punkcie 1.a z chwilą potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub jest wykonywana zawsze z każda przekazywaną modyfikacją systemu.

    - Opis zawartości diagramów

      - Wymagania dotyczące diagramów:

        - Zamawiający wymaga, aby wszystkie diagramy były możliwe do modyfikacji i edytowania z wykorzystaniem narzędzia - Visual Paradigma for UML, wersja 8 lub Enterprise Architect wersja 10.x posiadanego przez Zamawiającego.

        - Przedstawione diagramy musza być możliwe wizualizowania za pomocą plików PDF tak aby przedstawione w niej informacje po wydrukowania do pliku PDF były jednoznaczne i czytelne.

        - Zamawiający przekaże metodykę wytwarzania oprogramowania przyjęta przez Zamawiającego z wykorzystaniem diagramów języka opisu UML.   Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian, nie częściej niż raz na kwartał, w posiadanej metodyce wytwarzania oprogramowania.

        - Metodyka zwiera opis wszystkich niezbędnych elementów w diagramów języka opisu UML tak aby wykonawca jednoznacznie wiedział z czego składać się musi każdy diagram UML każdego poziomu.

        - Zamawiający jest zobowiązany powiadomić wykonawcę o  nowej metodyce minimum 14 dni przez przekazaniem nowej wersji systemu aplikacji. Zamawiający będzie określał kryteria jakościowe dotyczące każdego elementu dokumentacji.

        - Zamawiający będzie do dokumentowania analizy biznesowej, systemowej, projektowej oraz wdrożeniowej będzie wykorzystywał języka opisu UML 2.x

        - Zamawiający może wykorzystywać dowolne modele z języka opisu UML 2.x minimum następujące rodzaje diagramów.

          - Diagramy przypadków użycia  powiązane z wymaganiami (tylko związanych z wymaganie oraz tych które zostały wytworzone w ramach realizacji niniejszej umowy),

          - Diagramy interfejsów  powiązane z przypadkami użycia oraz wymaganiami (przedstawiający wygląd interfejsu po wdrożeniu )

          - Diagram nawigacji zawierający wszystkie interfejsy systemowe do aplikacji (aktualny diagram przejść pomiędzy wszystkimi interfejsami)

          - Diagramy klas (zawierający wszystkie pola uczestniczące w realizacji modyfikacji)

          - Diagram stanów

          - Diagram sekwencji.

          - Diagram czynności.

          - Diagram wdrożenia

oraz diagram wymagań.

    - Procedura realizacji odbioru dokumentacja wstępnej

      - Wykonawca przekazuje nośnik z dokumentacją wstępną.

      - Zamawiający weryfikuje przekazaną dokumentację wstępną sprawdzając, czy w przekazana wersja nie zawiera błędów związanych z rozbieżnościami stanu faktycznego ze stanem opisanym w przedstawianej samym w dokumentacji.

      - Wyniki weryfikacji Zamawiający przekazuje Wykonawcy drogą elektroniczną w postaci raportu z testowania dokumentacji wersji , zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 11 do Umowy.

      - W przypadku braku błędów dokonuje odbioru dokumentacji wstępnej, składającej się z przedstawicieli Zamawiającego, i powołaną przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie podczas realizacji procedury odbioru dokumentacji wstępnej.

      - Odbiory będą dokumentowane protokołem odbioru dokumentacji wstępnej analogicznym jak protokół odbioru Systemu po modyfikacji, sporządzanym w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, którego wzór zawiera Załącznik nr 11 do Umowy.

      - Data dokonania odbioru bez zastrzeżeń stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

      - Reklamacje dotyczące wad/usterek produktu, zgłoszone przez komisję odbioru w procedurze odbioru, zawarte zostaną w protokole odbioru dokumentacji wstępnej.

      - Po ponownym dostarczeniu przez Wykonawcę nowej wersji Systemu, Zamawiający dokona jego odbioru na zasadach określonych w ust. a –f

    - Wykonanie dokumentacji oraz dostarczenie nośników wraz z nową wersją systemu zawierać będzie:.

- Raport z testów po wykonaniu modyfikacji środowiska/aplikacji w środowiskach Wykonawcy potwierdzający poprawne przetestowanie i poprawne działanie całego systemu.

- Nośnik zawierający minimum:

  - Nazwa systemu

  - Numer Wersji systemu

  - Cel instalacji oraz uzupełnienie delty zmian w przekazywanej wersji od ostatniej zainstalowanej produkcyjnie wersji (dodane funkcjonalności , naprawione błędy , numery zgłoszeń itd..) wraz z mapowaniem na funkcjonalności które uległy modyfikacji. Lista wymagań/błędów  realizowana ./ naprawiana w tej wersji aplikacji

  - Lista wszystkich elementów systemu z statusem czy były modyfikowane w w bieżącej wersji czy tez nie zostały zmodyfikowane wraz z datą i numerem wersji ostatniej zaakceptowanej przez zmawiającego modyfikacji.

  - Pożądany termin wykonania.

  - Kody źródłowe wraz z

      - zapisami umowy dotyczącymi praw autorskich do dostarczonych kodów źródłowych

      - opis procesu (krok po kroku) wytworzenia nowej wersji oprogramowania

  - Diagram(y) wdrożenia z uwypuklonymi elementami których dotyczy zmiana w szczególności wszystkie elementy infrastruktury których zmiana dotyczy między innymi np: dla Środowiska technologicznego  (wskazanie środowiska) zmieniono i konfigurowano w przekazywanej wersji w następujący sposób elementy infrastruktury.

    - Sieć komputerowa  LAN/WAN/ Internet.

    - Serwery  (cechy fizyczne) wraz z opisami.

    - Serwery  (cechy logiczne/ maszyny wirtualne) wraz z opisami

    - Wszystkie istotne elementy dla działania systemu -warstwy bazodanowej

    - Wszystkie istotne elementy dla działania systemu -warstwy aplikacyjnej

  - Lista i opis czynności wstępnych

  - Szacowny czas wykonania procedury (sumaryczny dla całej instalacji wersji  i dla każdej pojedynczej procedury).

  - Procedurę instalacji/ konfiguracji środowiska aplikacyjnego (niezbędne o ile przekazana wersja wymaga modyfikacji środowiska).

    - Wersję środowiska aplikacyjnego na którym należy wykonać procedury.

    - Kolejność wykonywania procedur

    - Procedurę instalującą/modyfikującą  środowisko aplikacyjne

    - Procedury potwierdzające poprawność wykonania modyfikacji środowiska aplikacyjnego.

    - Procedurę powrotu do poprzedniej wersji w wypadku nie powodzenia instalacji

  - Procedurę instalacji/modyfikacji struktury i danych w bazie danych zawierającą.  (dla każdej instancji bazy danych jak i bazy danych) (niezbędne o ile przekazana wersja wymaga modyfikacji struktury bazy danych/ modyfikacji danych).

    - Wersję struktury bazy danych wejściowa do wykonania procedury.

    - Kolejność wykonywanych procedur i skryptów

    - Skrypty modyfikujące instancję bazy

    - Skrypty modyfikujące strukturę danych

    - Skrypty modyfikujące słowniki

    - Skrypty migrujące dane

    - Procedury potwierdzające poprawność wykonania modyfikacji struktury

danych / bazie danych.

Procedurę powrotu do poprzedniej wersji w wypadku nie powodzenia instalacji

  - Procedurę instalacji/modyfikacji aplikacji na którym należy wykonać procedury  (niezbędne o ile przekazana wersja dotyczy modyfikacji aplikacji).

    - Wersję aplikacji  na której należy wykonać procedury.

    - Kolejność wykonywania procedur

    - Procedurę instalującą/modyfikującą  aplikację

    - Procedury potwierdzające poprawność wykonania modyfikacji aplikacji. Np. Scenariusze testowe.

    - Procedurę powrotu do poprzedniej wersji w wypadku nie powodzenia instalacji

  - Dokumentacja administratora

    - Opis procedury instalacyjnej po upadku systemu

    - Opis procesu nadawania kont, systemowych, bazodanowych i użytkowników  niezbędnych do prawidłowego działania systemu.

    - Opis procedur administracyjnych i harmonogram ich wykonywania.

  - Dokumentacja użytkowania

    - Opis wszystkich interfejsów w systemie opisanych w taki sposób aby użytkownik mógł osiągnąć cel biznesowy zawierający procedury i instrukcje stanowiskowe

    - Diagram proces biznesowego tak aby użytkownik widział w którym miejscy się znajduje na drodze do osiągniecia celu.

    - Listę formularzy wraz diagram nawigacji ukazującymi możliwe przejścia użytkownika systemu przechodzenia pomiędzy formularzami.

    - Opis każdego formularzy między innymi

      - jakie pola znajdują się na formularzu

      - zbiór wartości dopuszczalnych

      - lista wartości

  - Dla każdej bazy przechowujące jakiekolwiek dane niezbędne do poprawnego i bezbłędnego działania systemu oraz relację pomiędzy bazami danych, jeżeli jest ich kilka wraz z odpowiednim diagramem przedstawiającym i opisującym ta relację,

    - listę tablic (i/lub dokumentach) ,

    - listę atrybutów (pól) w tablicach (i/lub  dokumentach) w raz z opisem biznesowym i/lub systemowym,

    - Diagram zawierający schemat bazy danych

    - listę relacji pomiędzy tablicami w bazie danych (klucze: główne, złożone, obce),

    - listę procedur składowanych, funkcje, wyzwalacze funkcji wraz z opisem do czego służą i kiedy (na skutek jakiego zdarzenia) są uruchamiane,

    - opis zawartości informacyjnej każdego pola w bazie danych, także jeżeli jest to lista wartości - wtedy podawany jest zbiór możliwych wartości,

    - znacznik - czy pole jest wartością słownikową,

    - znacznik - czy pole przechowuje dane informacyjne, czy dane sterujące programem np.: stany,

    - format i typ atrybutów,

    - powiązania z formularzami które dane z formularza wykorzystują lub modyfikują w danej tablicy lub tablicach.

    - Lista komunikatów przekazywana pomiędzy elementami systemu lub systemami zewnętrznymi

    - opis wraz z diagramem UML wszystkich komunikatów systemu zwierający dla każdego komunikatu:

- nazwę komunikatu

- nazwę i opis interfejsu przez który dany komunikat jest wysyłany i odbierany

- kierunek komunikatu z którego i do którego podsystemu i aplikacyjnego jest on przekazywany

- opis wszystkich pól w komunikacie

- mapowanie ze źródłowej i do docelowej struktury danych.

    - Diagramy o których mowa w tym punkcie będzie przedstawiona w narzędziu określonym w punkcie 3 (Opis zawartości diagramów), zgodnie z metodyką przyjętą przez Zamawiającego.

- Czas realizacji Zgłoszenia

Wykonawca tworzy dokumentację wstępną dotyczącą określoną w punkcie 1.a w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia .

- Rozliczanie usługi

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu ewidencję wykonania dokumentacji wstępnej , nowych wersji systemu zleceń zgłoszeń w cyklu miesięcznym, w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w postaci elektronicznej.

Zamawiający potwierdza kompletność i poprawność przedstawionej ewidencji. Zaakceptowana bez zastrzeżeń ewidencja stanowi protokół odbioru usługi za dany okres i jest podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie usługi w tym okresie.

8. Wykaz uchybień

      - Wykonawca nie zrealizował zlecenia wykonania dokumentacji występnej usługi  w terminie.

      - Wykonawca nie potwierdził realizacji zlecenia w ciągu 1 dnia roboczego od przekazania zlecenia do Wykonawcy.

      - Stwierdzono brak aktualnej informacji aktualnych adresach mailowych lub numerach telefonów.

      - Wykonawca nie przedstawił w terminie, ewidencji czynności wykonanych w danym okresie obrachunkowym.

      - Przedstawiona ewidencja nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub stwierdzono zapis niezgodny ze stanem faktycznym.

      - Przedstawiona dokumentacją jest niezgodna z stanem faktycznym, ustaleniami z Zamawiającym lub aktualną metodyka Zamawiającego.