Załącznik nr 1 do SIWZ

Wzór umowy

Umowa Nr

zawarta w dniu ……………………………. w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa – Ministerstwem Sprawiedliwości  z siedzibą w Warszawie 
(kod  00-567), Al. Ujazdowskie 11, NIP: 526 16 73 166, Regon: 000 319 150, reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………… reprezentowanym przez ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), została zawarta Umowa o następującej treści:

# DEFINICJE

## Na potrzeby niniejszej Umowy Strony ustalają definicje niżej wymienionych pojęć.

### „Błąd” oznacza każdą wadę SDE lub któregokolwiek z elementów SDE, która powoduje, iż nie funkcjonuje on lub funkcjonuje błędnie w zakresie wymaganej funkcjonalności, wydajności lub innych właściwości SDE, określonych w załącznikach nr 1 i 4 do Umowy, lub funkcjonuje w sposób naruszający bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

### „Komórka Nadzorująca Funkcjonowanie SDE” – wyznaczony przez Zamawiającego zespół osób, nadzorujący wykonanie przedmiotu Umowy;

### „Informacje Objęte Ochroną” oznaczają jakiekolwiek informacje dotyczące systemu SDE i jego poszczególnych elementów, informacje techniczne i organizacyjne dotyczące SDE, wszelkie dane przetwarzane w ramach SDE, w  szczególności informacje o osobach objętych systemem, Użytkownikach i inne specjalistyczne informacje, przekazane Wykonawcy w  związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy;

### „System Informatyczny SDE” zwany wymiennie „aplikacją” – oprogramowanie wchodzące w skład SDE i kontrolujące funkcjonowanie Środków Technicznych, spełniające wymagania techniczne, funkcjonalne i wydajnościowe opisane w załączniku nr 1 do Umowy;

### „Umowa” – niniejsza umowa;

### „Ustawa SDE” oznacza ustawę z dnia 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960 ze zm.), a także wszelkie zmiany do tej ustawy lub ustawa, która ją zastąpi w okresie obowiązywania Umowy, a także inne ustawy regulujące zasady wykonywania środków zapobiegawczych, karnych i zabezpieczających, których wykonanie łączy się z użyciem aparatury monitorującej;

### „Użytkownicy” – osoby wskazane przez Zamawiającego, w tym w szczególności sędziowie, sądowi kuratorzy zawodowi, inni pracownicy sądów oraz pracownicy Komórki Nadzorującej funkcjonowanie SDE;

### „Osoby objęte systemem” – osoby, wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego lub w stosunku, do których orzeczono środek połączony z kontrolą elektroniczną.

## Pojęcia zdefiniowane w Ustawie SDE, w tym w szczególności „System Dozoru Elektronicznego” (nazywany w Umowie także „SDE”), „Środki Techniczne”, „Nadajnik”, „Elektroniczne Urządzenie Rejestrujące”, „Centrala Monitorowania”, „Upoważniony Podmiot Dozorujący”, „Czynności Materialno - Techniczne” wykorzystywane są w znaczeniu ustawowym, chyba że co innego wyraźnie wynika z Umowy.

# PRZEDMIOT UMOWY

## Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (……..)  oraz oferty Wykonawcy z dnia …. złożonej w wymienionym postępowaniu, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

### przygotowania i zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania SDE w okresie przejmowania obowiązków wynikających z Ustawy SDE oraz Umowy, zwanego dalej „etapem technicznym” lub „etapem I”,

### realizacji usługi eksploatacji i rozwoju SDE, utrzymania i jego serwisu w okresie oraz na zasadach określonych w Umowie, a także zapewnienia funkcjonowania Środków Technicznych, Systemu Informatycznego SDE oraz infrastruktury, łączności zapewniających niezawodne funkcjonowanie SDE, wykonywania czynności materialno-technicznych (wraz ze wsparciem SDE), zwanym dalej „etapem eksploatacji” lub „etapem II”;

### przekazania na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanego oprogramowania oraz dokumentacji technicznej, wraz z kodami źródłowymi, uprawnień licencyjnych, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how oraz innych praw chronionych do systemu informatycznego na zasadach określonych w Umowie;

### udostępnienia praw do korzystania z patentów związanych z systemem informatycznym niezbędnym do realizacji Umowy;

### przeszkolenia zespołu obsługi Centrali Monitorowania i Użytkowników 
w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy;

### współpracy z uprawnionymi organami państwowymi oraz do przekazywania uprawnionym organom państwowym informacji, o których mowa w przepisach Ustawy SDE.

## Szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

## Terminy i realizacja etapów Umowy zostały określone w załączniku nr 2 do Umowy.

## Zamawiający zamawia oraz zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot niniejszej Umowy w zakresie wymienionym w ust. 1 i ust. 2, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie, w tym w poszczególnych załącznikach do Umowy.

## Zasoby informacyjne (w tym w szczególności dane dotyczące osób objętych systemem) przetwarzane w ramach SDE stanowią oraz będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego i mogą być udostępniane wyłącznie za zgodą Zamawiającego oraz zgodnie z przepisami prawa.

## Umowa obowiązuje od dnia ….. i wiąże strony przez okres 54 miesięcy, w tym realizacja etapu technicznego nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

## Realizacja etapu usługi eksploatacji i rozwoju SDE trwa 48 miesięcy od dnia rozpoczęcia tej usługi, której świadczenie nie może zacząć się wcześniej niż od dnia 1 września 2014 r.

## Wykonawca wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy przy dołożeniu staranności, umiejętności i zaangażowania wymaganych od profesjonalnego dostawcy usług informatycznych.  Wykonawca będzie wykonywać Umowę terminowo i przy pomocy odpowiednio wykwalifikowanego i doświadczonego personelu skierowanego do współpracy z Zamawiającym.

## Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom części przedmiotu umowy określonych w Umowie, które wskazał uprzednio w ofercie jako części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji Umowy możliwość zmiany podwykonawców przez Wykonawcę w części przedmiotu umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Podwykonawca musi spełniać warunki określone w Ustawie SDE dla podmiotu dozorującego.

## Zamawiający zastrzega, że części zamówienia polegające na wykonywaniu czynności, które zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 142 poz. 960 ze zm.) wykonuje tylko Upoważniony Podmiot Dozorujący (UPD) nie mogą być powierzone podwykonawcom.

# WSPÓŁDZIAŁANIE STRON

## Upoważnionymi do współdziałania przy realizacji niniejszej Umowy będą:

### w imieniu Zamawiającego:

,

,

.

### w imieniu Wykonawcy:

,

,

.

## Strony mogą wskazać inne osoby do współdziałania w ramach realizacji Umowy. W takim przypadku obowiązuje forma pisemna powiadomienia wraz z przedstawieniem zakresu współdziałania danej osoby; wskazanie takie nie stanowi zmiany umowy.

## Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zasad zarządzania projektem zgodnie z metodyką PRINCE2 lub równoważną.

## Dokumentacja, na podstawie której Wykonawca będzie prowadził zarządzanie projektem musi być zgodna z wymogami metodyki PRINCE2 lub równoważnej.

## Każda ze Stron Umowy ma prawo żądać zwołania narady koordynacyjnej w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy. O terminie, miejscu i zakresie merytorycznym narady należy poinformować zainteresowanych najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem narady.

## Zamawiający będzie zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy wyłącznie w zakresie określonym wyraźnie w niniejszej Umowie.  W przypadku, gdy zgodnie z Umową od Zamawiającego wymagane są określone działania w ramach obowiązkowej współpracy, Wykonawca zawiadomi o tym Zamawiającego na piśmie podając przy tym zakres takiego współdziałania.

# FUNKCJONOWANIE SDE

## Ośrodek Główny zostanie umieszczony w pomieszczeniach zlokalizowanych przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie.

## Wykonawca z dniem zawarcia Umowy wyznaczy kierownika SDE i jego zastępcę. Osoby te będą dostępne (kierownik lub jego zastępca) telefonicznie dla przedstawicieli Komórki Nadzorującej Funkcjonowanie SDE od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15 z wyłączeniem  dni ustawowo wolnych od pracy.

## Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na piśmie, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem etapu eksploatacji SDE, szczegółowe instrukcje i procedury działania Upoważnionego Podmiotu Dozorującego w eksploatacji SDE.  Uzgodnienia te uwzględniać będą wymogi stawiane przez przepisy prawa obowiązujące w trakcie trwania Umowy. W przypadku przepisów ogłoszonych i mających obowiązywać w okresie, w którym takie instrukcje i procedury będą miały zastosowanie, właściwe uzgodnienia muszą zostać dokonane w czasie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie SDE.

## Wykonawca poinformuje nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem etapu eksploatacji SDE:

### wszystkich Użytkowników o numerach telefonów dyżurnych Centrali Monitorowania dostępnych codziennie przez całą dobę;

### wydziały sądów właściwe do spraw penitencjarnych i zespoły kuratorskiej służby sądowej o pracownikach Upoważnionych Podmiotu Dozorującego działających na obszarze ich właściwości oraz o telefonach dyżurnych zespołów terenowych.

## Wykonawca poinformuje o zmianach danych, instrukcji i procedur wymienionych w ust. 2-4 w terminie do 48 godzin od wystąpienia zmian.

## Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Środków Technicznych, w tym w szczególności Nadajników oraz Elektronicznych Urządzeń Rejestrujących, w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania SDE, w zakresie wymaganym postanowieniami Umowy.

## Aktualizacji list Użytkowników będzie dokonywał Zamawiający.

## Aktualizacje list Użytkowników będą przekazywane Wykonawcy celem uzupełnienia rejestru Użytkowników.

## Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem etapu eksploatacji SDE, imienną listę osób zatrudnionych przy realizacji usługi, wykonujących czynności w SDE, zawierającą dane wystarczające do jednoznacznej identyfikacji każdej z osób, w szczególności PESEL. Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie na piśmie informacje o każdej zmianie tych danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

## Wykonawca zobowiązuje się, że przedstawicielem Upoważnionego Podmiotu Dozorującego wykonującym Czynności Materialno–Techniczne, oraz osobą nadzorującą ich wykonanie zatrudnioną w Upoważnionym Podmiocie Dozorującym będzie obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych i cywilnych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Poświadczenie niekaralności potwierdzone będzie odpowiednią informacją z KRK. Stwierdzenie odpowiednich kwalifikacji zawodowych udokumentowane będzie świadectwem czy dyplomem ukończenia odpowiedniej szkoły, studiów, kursów (w tym szkolenia z zakresu realizacji zadań w SDE). Na żądanie Zamawiającego wyżej wymienione dokumenty będą udostępniane Zamawiającemu.

## Wykonawca przekaże Zamawiającemu oraz wydziałom sądów właściwym do spraw penitencjarnych i zespołom kuratorskiej służby sądowej na piśmie, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi eksploatacji SDE, imienną listę osób zatrudnionych przez Upoważniony Podmiot Dozorujący w zespołach terenowych na obszarze ich właściwości. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oraz wydziałom sądów właściwym do spraw penitencjarnych i zespołom kuratorskiej służby sądowej niezwłocznie na piśmie informacje o każdej zmianie tych danych.

# EKSPLOATACJA SDE

## Wykonawca zobowiązuje się do:

### ciągłej (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) eksploatacji SDE dla maksymalnej liczby osób objętych systemem, określonej w załączniku nr 2 do Umowy, zgodnie z wymaganiami szczegółowo określonymi w załącznikach nr 1 i 4 do Umowy;

### usuwania Błędów oraz naprawy urządzeń wchodzących w skład SDE w zakresie dotyczącym Wykonawcy oraz naprawy szkód wynikających z nieprawidłowego działania Wykonawcy bądź środków przez niego stosowanych, w terminach oraz na zasadach określonych w załączniku nr 4 do Umowy;

### wprowadzania bez dodatkowego wynagrodzenia na pisemny wniosek Zamawiającego poprawek do systemu informatycznego SDE o pracochłonności nie przekraczającej w ujęciu rocznym 1 200 roboczogodzin przez cały okres obowiązywania Umowy, mających na celu modyfikacje systemu wynikające z nowych funkcjonalności, w terminie nie dłuższym niż 30 dni. W przypadku wprowadzania poprawek wynikających ze zmiany przepisów prawa ograniczenie dotyczące roboczogodzin nie obowiązuje;

### wprowadzania bez dodatkowego wynagrodzenia poprawek do systemu informatycznego SDE wynikających z upgrade’u oprogramowania lub wadliwego działania systemu w całym okresie obowiązywania Umowy;

## Nadzór nad eksploatacją SDE realizuje Komórka Nadzorująca Funkcjonowanie SDE.

## Tryb prowadzenia nadzoru nad eksploatacją SDE oraz zasady odbioru usługi eksploatacji SDE określa załącznik nr 4 do Umowy.

§ 6.

PRAWA AUTORSKIE

## Z chwilą odbioru bez zastrzeżeń poszczególnych prac przewidzianych dla danego etapu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy oraz z chwilą odbioru nowych wersji systemu informatycznego SDE powstałych w związku z jego modyfikacją, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do wszystkich produktów odebranych, jako utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) w ramach realizacji przedmiotu Umowy, określonego w załączniku nr 1, a także do wszelkiej dokumentacji niezbędnej do realizacji Umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ww. ustawy, z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby. Pola eksploatacji obejmują w szczególności prawo do:

### w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

### w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;

### w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) - publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu;

### trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

### tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym,

### rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii, publicznego rozpowszechniania (także w sieci Internet), w tym najem lub dzierżawa, oprogramowania lub jego kopii;

### modyfikacji oraz nowych funkcjonalności oprogramowania;

### łączenia fragmentów oprogramowania z innymi programami komputerowymi 
i ich dostosowywania;

### przekształcania formatu pierwotnego oprogramowania na dowolny inny format, wymagany przez Zamawiającego i dostosowania do platform sprzętowo-systemowych wybranych przez Zamawiającego;

### obrotu oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których oprogramowanie utrwalono, w tym wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu 
i dzierżawy;

### publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowanie, a także publicznego udostępniania oprogramowania w dowolny, wybrany przez siebie sposób, w tym udostępniania w sieciach komputerowych;

### dokonywania skrótów, cięć, montażu, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmian i adaptacji w tym modyfikowania całości lub części oprogramowania, wprowadzania jakichkolwiek zmian;

### wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, instalowanie i deinstalowanie oprogramowania, przekazywanie, przechowywanie, utrwalanie, wyświetlanie, stosowanie;

### udzielania licencji na rzecz osób trzecich,

### wynajmowania, wydzierżawienia, wypożyczania, a także udostępniania na zasadzie hostingu, outsourcingu lub innych podobnych zasadach, a także zezwalania osobom trzecim na dostęp lub używanie,

### odtwarzania, dekompilacji i deasemblacji,

### zwielokrotniania kodu, tłumaczenia jego formy, modyfikacji i kompilacji kodów źródłowych, testowania, wdrożenia i używania,

### używania do stworzenia utworu zależnego.

## Ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich lub patentowych, a dotyczące przedmiotu Umowy, zostaną zaspokojone przez Wykonawcę.

## Wykonawca ma prawo do wykorzystywania i rozwoju bez zgody Zamawiającego myśli technicznej zawartej w produkcie.

## W ramach wynagrodzenia za wykonanie Etapu I, o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w utworach, o których mowa w ust. 1 (prawa zależne), w celu dokonywania zmian, modyfikacji, ulepszeń dzieła. Zgoda ta dotyczy wszystkich pól eksploatacji, o których mowa w ust. 1. Zamawiający ma prawo dokonywania modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania i wszystkich jego modyfikacji wytworzonych w trakcie trwania Umowy oraz udostępniania do modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania i wszystkich jego modyfikacji wytworzonych w trakcie trwania Umowy osobom trzecim.

## Z chwilą odbioru bez zastrzeżeń poszczególnych prac przewidzianych dla danego etapu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy potwierdzonego protokołem odbioru, Zamawiający nabywa także własność przekazanych egzemplarzy utworu oraz nośników, na których utwór utrwalono.

## Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy kompletne kody źródłowe oprogramowania systemu informatycznego SDE i wszystkich jego modyfikacji wytworzonych w trakcie trwania Umowy wraz z ich opisem i komentarzem, a także wszystkie elementy umożliwiające instalację/uruchomienie systemu. Opis i komentarz muszą umożliwiać ich samodzielną interpretację, modyfikację i rozwój przez Zamawiającego lub osoby trzecie. Kody źródłowe powinny zawierać w szczególności opis architektury systemu, opis zawartości, budowy i organizacji kodu źródłowego systemu, opis klas, zmiennych i atrybutów klas, opis protokołów transmisji danych oraz opis struktury baz danych systemu. Wykonawca każdorazowo wraz z dokonywaną modyfikacją przekaże Zamawiającemu kompletne kody źródłowe do wytworzonej modyfikacji oprogramowania, wraz z niezbędną dokumentacją. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody źródłowe oraz dokumentację niezbędną do wprowadzania modyfikacji w systemie informatycznym SDE zgodnie z terminami określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy.

## Z chwilą odbioru usług wykonanych w ostatnim miesiącu obowiązywania Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu aktualną wersję systemu informatycznego SDE na nośniku  zawierającą w szczególności:

### numer wersji,

### szczegółową procedurę instalacji oprogramowania;

### pakiet obejmujący kody źródłowe programu oraz instrukcję kompilacji 
i konsolidacji poszczególnych elementów oprogramowania, a także wszystkie elementy dodatkowe służące kompilacji i konsolidacji, z uwzględnieniem wszystkich etapów tworzenia oprogramowania na założonej linii technologicznej;

### aktualną dokumentację techniczną oraz użytkową systemu informatycznego SDE.

## Przeniesienie autorskich praw majątkowych zostaje dokonane na czas nieokreślony i jest nieograniczone terytorialnie.

## Przeniesienie autorskich praw majątkowych, następuje na polach eksploatacji zgodnie z ust. 1 wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem do zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.

## Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż utwory, o których mowa w ust. 1 ani korzystanie z tych utworów przez Zamawiającego, nie będzie naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich oraz patentów.

# SPOSÓB ODBIORU ETAPÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

## Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych etapów oraz przedmioty akceptacji w ramach każdego etapu określa załącznik nr 2 do Umowy.

## Etapy realizacji Umowy, w tym przedmioty akceptacji, będą podlegały odbiorom przez Zamawiającego w terminach określonych w załączniku nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem odbioru jakościowego całego etapu technicznego, o którym mowa w ust. 3.

## Odbiór jakościowy całego etapu technicznego realizacji Umowy będzie przeprowadzony w terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia przez Wykonawcę etapu do odbioru, a w przypadku konieczności usunięcia usterek stwierdzonych protokołem odbioru jakościowego, z uwzględnieniem terminu o którym mowa w ust. 4, w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia usterek.  Wzór protokołu odbioru jakościowego został zawarty w załączniku nr 3 do Umowy.

## W przypadku, gdy podczas odbioru jakościowego Zamawiający stwierdzi usterki, na usunięcie tych usterek Zamawiający wraz z Wykonawcą uzgodnią stosowny termin, jednak nie dłuższy niż 20 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego.

## Data odebrania bez usterek etapu technicznego wyznacza datę zakończenia realizacji tego etapu. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru jakościowego etapu jest podstawą opracowania protokołu zdawczo - odbiorczego tego etapu. Protokół zdawczo – odbiorczy zostanie sporządzony i podpisany niezwłocznie po odbiorze etapu. Wzór protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego został zawarty w załączniku nr 3 do Umowy.

## Podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo - odbiorczy etapu technicznego jest podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy.

## Wykonawca w terminach określonych w załączniku nr 2 do Umowy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o osiągnięciu wymaganej pojemności systemu.

## Odbiór usługi eksploatacji SDE będzie odbywał się za dany miesiąc kalendarzowy po jego zakończeniu zgodnie z zasadami odbioru tej usługi określonymi w załączniku nr 4 do Umowy.

# ZASADY PŁATNOŚCI

## Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości … zł  (słownie złotych …….) brutto.

- Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, cła, różnice kursu walut, koszty obsługi finansowej, wynagrodzenie licencyjne.

- Zmiana podatku od towarów i usług (VAT) nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 ani żadnego z elementów tego wynagrodzenia.

## Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób:

### w ramach etapu technicznego (Etap I) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację prac określonych w załączniku nr 2 do Umowy, w szczególności za:

### wytworzenie systemu informatycznego SDE o zdolności do obsługi:

### max. 10 000 Użytkowników przy jednoczesnej pracy dla 2 500 Użytkowników (w tym migracja danych),

### 15 000 osób objętych systemem

### wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 6 Umowy w kwocie brutto……….. zł (słownie ……….zł);

### infrastrukturę techniczną i systemową Centrali Monitorowania w kwocie brutto……….. zł (słownie ……….zł);

### szkolenia administratorów i pracowników Centrali Monitorowania w kwocie brutto ………..zł (słownie ……….zł);

### szkolenia sędziów, kuratorów sądowych, asystentów i pracowników sekretariatów w kwocie brutto ………..zł (słownie ……….zł);

### przejęcie populacji skazanych (instalacja nowego sprzętu monitorującego) w kwocie brutto ….……..zł (słownie ……….zł);

### w ramach etapu eksploatacji (Etap II) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dany miesiąc kalendarzowy za realizację czynności określonych w § 5 Umowy i Załączniku nr 2 do Umowy, które obliczane jest jako suma iloczynów dobowego zryczałtowanego kosztu wykonywania czynności materialno-technicznych (wraz ze wsparciem infrastruktury technicznej i systemowej SDE) w stosunku do jednej osoby objętej systemem w Etapie II ustalonego w kwocie brutto ………..zł (słownie ……….zł) oraz liczby osób faktycznie objętych działaniem systemu SDE w danej dobie.

### Wynagrodzenie za etap eksploatacji (Etap II) nie może przekroczyć kwoty brutto ………..zł (słownie ……….zł). Do obliczania faktycznego wynagrodzenia należy przyjąć każdą rozpoczętą dobę, w której nastąpiło zainstalowanie urządzeń monitorujących dla danej osoby objętej systemem.

## Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,  płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze VAT, na podstawie tej faktury oraz protokołu odbioru jakościowego oraz protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez Strony, w terminie 21 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów przez Zamawiającego.

## Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 4 pkt 2, będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze VAT po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, którego płatność dotyczy, na podstawie tej faktury oraz potwierdzenia należytego wykonania usługi w danym miesiącu w formie protokołu sporządzanego przez Zamawiającego w trybie określonym w załączniku nr 4 do Umowy, w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

## Zmiana wysokości stawki podatku VAT nie wpływa na wysokość cen brutto, określonych w umowie.

## Wykonawca w czasie trwania umowy ponosi koszty urządzeń monitorujących uszkodzonych lub zniszczonych przez osoby objęte systemem.

## § 9.

## ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

## Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości stanowiącej 10 % wartości brutto Umowy określonej w § 8 ust. 1 Umowy, tj. … (słownie złotych …) w formie …

## Zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wykonania Umowy i stwierdzenia przez Zamawiającego należytego jej wykonania.

## §10.

# KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

## W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu tytułem kary umownej 5 % wynagrodzenia brutto całkowitego za realizację przedmiotu Umowy, określonego w § 8 ust. 1 Umowy.

## W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu odbioru danego przedmiotu akceptacji, określonego w załączniku nr 2, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia przewidzianego za ten przedmiot za każdy dzień kalendarzowy zwłoki.

## W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu przedstawienia do odbioru etapu technicznego, o którym mowa w załączniku nr 2, lub terminu usunięcia usterek, ustalonego zgodnie z § 7 ust. 4 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia przewidzianego za ten etap za każdy dzień kalendarzowy zwłoki.

## W przypadku uchybienia przez Wykonawcę warunkom usługi eksploatacji SDE wynikającym z niniejszej Umowy, Zamawiający obniży wynagrodzenie należne Wykonawcy za dany miesiąc zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy.

## Kary umowne podlegają potrąceniu z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w razie braku możliwości potrącenia Wykonawca zobowiązany jest uiścić karę niezwłocznie po otrzymaniu wezwania.

## W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 14 Umowy (Klauzula poufności) w zakresie obowiązku zachowania w tajemnicy specjalistycznych informacji technicznych dotyczących SDE lub danych przetwarzanych w ramach SDE, w  szczególności informacji o skazanych, osobach chronionych oraz Użytkownikach, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia całkowitego za realizację przedmiotu Umowy, określonego w § 8 ust. 1 Umowy.

## Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec.

## Niezależnie od zastosowania kar wymienionych w ust. 1 - 6 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kary umownej.

## Kary umowne podlegają sumowaniu.

# § 11.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

## Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązku:

### terminowego wykonania któregokolwiek z przedmiotów akceptacji lub przedstawienia do odbioru etapu technicznego  realizacji Umowy w terminie określonym w załączniku nr 2 do Umowy;

### usunięcia wpisanych w protokole zdawczo-odbiorczym Błędów, jak również wad innych usług świadczonych na podstawie Umowy.

## W przypadku wystąpienia przesłanki odstąpienia, określonej w ust. 1, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę na piśmie, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 14 dni do wykonania danego obowiązku.

## Dla uniknięcia wątpliwości strony niniejszym potwierdzają, że powyższe uprawnienie Zamawiającego do umownego odstąpienia od Umowy nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Zamawiającemu na postawie przepisów Ustawy SDE.

## W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, Zamawiający wedle własnego uznania będzie uprawniony do:

### zwrotu Wykonawcy wszystkiego co Wykonawca świadczył Zamawiającemu na podstawie Umowy oraz zażądania zwrotu całości kwot świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy;

### zatrzymania wszystkich lub niektórych elementów prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie Umowy za zapłatą wynagrodzenia w części odpowiadającej zakresowi wykonanych prac oraz po potrąceniu kwot należnych Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczególności z tytułu kar umownych;

## W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

# § 12.

# ZMIANA UMOWY

## Wszystkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

## Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  przewiduje możliwość zmiany treści zawartej Umowy w zakresie:

### zmian terminów realizacji prac etapu technicznego wskazanych w załączniku nr 2 do Umowy:

#### z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy będących skutkiem działania siły wyższej i potwierdzonych pisemną informacją przekazaną Wykonawcy,

#### z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego.

### zmiany postanowień umowy będącej następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień umowy;

### przedmiotu umowy w wyniku zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego, mających wpływ na zakres prac Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a w razie ograniczenia zakresu prac wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu;

### zmian korzystnych dla Zamawiającego lub wywołanych okolicznościami, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania  i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania lub w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania, w tym umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a instytucjami nadzorującymi realizację projektu w ramach którego realizowana jest umowa, z tym, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w umowie nie ulegnie podwyższeniu.

## Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów etapów realizacji Umowy, w tym przedmiotów akceptacji, wskazanych w załączniku nr 2, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem wynikającym z Umowy.

## W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2, Zamawiający każdorazowo niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie.

# INNE PRZYPADKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

## W przypadku wystąpienia w danym miesiącu eksploatacji SDE więcej niż 5 błędów, stwierdzonych w protokole odbioru usługi za dany miesiąc sporządzonym przez Zamawiającego, Zamawiający przesyła Wykonawcy pisemne ostrzeżenie o możliwości odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

## W przypadku otrzymania przez Wykonawcę więcej niż 2 ostrzeżeń Zamawiającego na piśmie, o których mowa w ust. 1, w ciągu jednego półrocza lub więcej niż 3 ostrzeżeń na piśmie w ciągu 12 miesięcy Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym.

## Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku:

### stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu przypadku wykorzystania SDE przez Wykonawcę lub członków jego personelu do działań stanowiących przestępstwo; oraz

### niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zachowania w tajemnicy specjalistycznych informacji technicznych dotyczących SDE lub danych przetwarzanych w ramach SDE, w  szczególności informacji o skazanych, osobach chronionych oraz Użytkownikach.

## W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się  do poniesienia wszystkich kosztów wynikających z przeniesienia dozorów przez niego wykonywanych do innego Wykonawcy lub wskazanego organu Ministerstwa Sprawiedliwości.

# KLAUZULA POUFNOŚCI

## Wszelkie Informacje Objęte Ochroną będą przekazywane Wykonawcy wyłącznie w  celu umożliwienia mu wykonywania zobowiązań określonych w  Umowie, przy czym Wykonawca nie będzie uprawniony do wykorzystywania Informacji Objętych Ochroną w  jakimkolwiek innym celu bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

## Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wszelkich Informacji Objętych Ochroną w  ścisłej tajemnicy.  Powyższe zobowiązanie Wykonawcy obejmować będzie w  szczególności zobowiązanie do:

### nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek Informacji Objętych Ochroną w jakiejkolwiek formie, w całości lub części, jakiejkolwiek osobie trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;

### zapewnienia, że personel oraz osoby działające na rzecz  Wykonawcy, którym Informacje Objęte Ochroną zostaną udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ujawnienie jakichkolwiek Informacji Objętych Ochroną w  jakiejkolwiek formie, w całości lub części, jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego; oraz

### zapewnienia prawidłowej ochrony Informacji Objętych Ochroną przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania Informacji Objętych Ochroną.

## Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania wszelkich Informacji Objętych Ochroną w  ścisłej tajemnicy będzie wiążące przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez 10 (dziesięć) lat po dacie jej wygaśnięcia.

## Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o  każdym przypadku ujawnienia Informacji Objętych Ochroną, pozostającym w  sprzeczności z  postanowieniami Umowy.

## Zobowiązanie do zachowania Informacji Objętych Ochroną w ścisłej tajemnicy nie dotyczy tych Informacji Objętych Ochroną, które:

### stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia Umowy; lub

### muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z  przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej; w  takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, aby udostępnienie Informacji Objętych Ochroną nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.

## Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku udostępnienia Informacji Objętych Ochroną, o którym mowa w ust. 5.2) powyżej, a  także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, aby udostępnienie Informacji Objętych Ochroną dokonało się w sposób chroniący je przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym.

## Wykonawca zobowiązuje się do:

### przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie informacji;

### przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawa dotyczących ochrony poufności informacji lub danych;

### nie udostępniania danych osobowych przechowywanych w bazie danych SDE innym osobom, w tym dostawcy Środków Technicznych.

## Przed podjęciem swoich obowiązków przez pracowników Upoważnionego Podmiotu Dozorującego Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu imiennej listy pracowników Upoważnionego Podmiotu Dozorującego posiadających dostęp do danych osobowych, z określeniem zakresu ich czynności związanych z przetwarzaniem danych.

## Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:

### niewykorzystywania danych uzyskanych w czasie wykonywania niniejszej Umowy w sposób inny niż w celu wykonania niniejszej Umowy;

### przetwarzania danych w miejscach i na urządzeniach technicznych w sposób gwarantujący zabezpieczenie tych danych;

### umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzanie kontroli przechowywania danych, zabezpieczeń dostępu do tych danych i sposobu wykorzystania danych;

### przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego, wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę danych uzyskanych w czasie wykonywania niniejszej Umowy w sposób naruszający jej postanowienia.

## Wykonawca może udzielić zainteresowanym mediom tylko informacji uzgodnionych z Komórką Nadzorującą Funkcjonowanie SDE w Ministerstwie Sprawiedliwości.

## Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż postanowienia niniejszego § 14 nie uchybiają przepisom prawa regulującym ochronę informacji niejawnych, ani jakimkolwiek innym przepisom prawa regulującym ochronę informacji lub danych.

# INNE POSTANOWIENIA

## Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, żadna ze Stron nie może przenieść praw lub zobowiązań wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.  Wykonawca nie może regulować wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy w drodze kompensaty.

## Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie  mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej Umowy.

## Strony będą się komunikować wyłącznie w języku polskim. Oświadczenia, zawiadomienia oraz jakiekolwiek informacje będą przekazywane przez każdą ze Stron alternatywnie: listem poleconym, faksem, drogą elektroniczną.

## W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

## W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się w szczególności przepisy Ustawy SDE, Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

## Integralną część Umowy stanowią załączniki:

### Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;

### Załącznik nr 2 - Terminy realizacji Umowy wraz z kalkulacją kosztów;

### Załącznik nr 3 - Wzory protokółów odbioru;

### Załącznik nr 4 - Tryb prowadzenia nadzoru nad eksploatacją SDE oraz zasady odbioru usługi eksploatacji SDE.

## Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA