PAGE  

Warszawa, dnia 20.11.2013 r.
MINISTERSTWO  SPRAWIEDLIWOŚCI 

Al. Ujazdowskie 11

00-567 WARSZAWA 

Centrala tel. 521-28-88
BOF-II-3710-45/13
Do Wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego”.

Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: BOF-II-3710-45/13.
Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie informuje, że Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) 
po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 1 i 2 października 2013 r. (sygn. akt: wyrok KIO 2149/13, sygn. akt: KIO 2152/13, sygn. akt: KIO/2157/13, sygn. akt: KIO 2161/13) odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 września 2013 r. przez:

1) Wykonawcę EBS Sp. z o.o. ul. Bronisława Czecha 59, 04-555 Warszawa 
(KIO 2149/13);
2) Wykonawcę SMT SOFTWARE Sp. z o.o. S.K.A. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław (KIO 2152/13);
3) Wykonawcę 3M POLAND Sp. z o.o. ul. Aleja Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn (KIO/2157/13);
4) Wykonawcę MC2 S.A. ul. Tamka 38, 00-335 Warszawa (KIO 2161/13),
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 7 października 2013 r., działając zgodnie z art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”:

1) uwzględniła odwołanie Wykonawcy EBS Sp. z o.o. ul. Bronisława Czecha 59, 04-555 Warszawa (KIO 2149/13) i nakazała Zamawiającemu dokonanie modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez: 

- wykreślenie w załączniku nr 1 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia, w rozdz. I, punktu 3.2.13,

- wykreślenie w załączniku nr 1 do SIWZ - Wzór umowy, w § 5 ust. 1 pkt. 3 frazy: 
„w terminie nie dłuższym niż 30 dni”,
- podanie w treści SIWZ warunków przejęcia wykonywania usługi dozoru od obecnego wykonawcy,

- wykreślenie w załączniku nr 1 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia, w rozdz. I, 
w pkt. 3.2.12 frazy: „nie może wpływać na prawidłowe funkcjonowanie medycznych urządzeń elektronicznych wczepionych lub noszonych przez osobą objętą systemem i”

2) uwzględniła odwołanie Wykonawcy SMT SOFTWARE Sp. z o.o. S.K.A. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław (KIO 2152/13) i nakazała Zamawiającemu dokonanie modyfikacji  SIWZ w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez:

- wykreślenie w załączniku nr 1 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia, w rozdz. I, punktu 3.2.13,

- wykreślenie w załączniku nr 1 do SIWZ - Wzór umowy, w § 5 ust. 1 pkt. 3 frazy: 
„w terminie nie dłuższym niż 30 dni”,
3) oddaliła odwołanie Wykonawcy 3M POLAND Sp. z o.o. ul. Aleja Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn (KIO/2157/13);

4) uwzględniła odwołanie MC2 S.A. ul. Tamka 38, 00-335 Warszawa (KIO 2161/13) 
i nakazała Zamawiającemu dokonanie modyfikacji  SIWZ w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez:
- wykreślenie w załączniku nr 1 do SIWZ - Wzór umowy, w § 2 ust. 9, zdania drugiego,

- wykreślenia w załączniku nr 1 do SIWZ - Wzór umowy, w § 5 ust. 1 pkt. 3 frazy: 
„w terminie nie dłuższym niż 30 dni”,

- wskazanie w załączniku nr 1 do SIWZ - Wzór umowy, w § 13 ust. 2 i 3, terminów na skorzystanie z umownego prawa odstąpienia.

Jednocześnie oraz w związku z powyższych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść SIWZ, a mianowicie:
1. 

Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 4.3. w roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia oraz §4 ust.10 załącznika nr 1 do SIWZ – Wzór Umowy w następujący sposób:

„(…) Stwierdzenie odpowiednich kwalifikacji zawodowych udokumentowane będzie świadectwem lub dyplomem ukończenia, odpowiednio: szkoły, studiów, kursów (w tym szkolenia z zakresu realizacji zadań w SDE). (…)”
2. 

Zmienia treść SIWZ poprzez wykreślenie ust.2 §10 w załączniku nr 1 do SIWZ - Wzór Umowy.

3.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę ust.7 roz. III SIWZ w następujący sposób:

„7. Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się produkt o parametrach i wymaganiach minimalnych wyszczególnionych (wymienionych) i  określonych w szczegółowym zakresie, opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do Umowy.” 
4.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę załącznika nr 2 do Umowy w następujący sposób:

"Załącznik nr 2 do Umowy nr …….….z dnia ……….

Tabela - Terminy realizacji umowy

	LP
	Nazwa etapu i przedmiotów akceptacji w ramach etapu
	Termin realizacji

	ETAP I  (TECHNICZNY) - przygotowanie do świadczenia usługi

	1.
	Budowa i uruchomienie Głównego Ośrodka.
	130 dni od wejścia w życie umowy*

	1.1.
	Utworzenie sieci mobilnej ze swoimi zespołami terenowymi.
	80 dni od wejścia w życie Umowy jednak nie później niż 29 sierpnia 2014 r.*

	1.2.
	Uruchomienie zespołów terenowych.
	

	1.3.
	Wyszkolenie własnego personelu.
	

	2.
	Zakup infrastruktury technicznej i systemowej Centrali Monitorowania :
	

	2.1.
	Dostarczenie zainstalowanie, uruchomienie, skonfigurowanie i przetestowanie całej dostarczonej infrastruktury serwerowej Centrali  Monitorowania oraz środowiska kopii zapasowych.
	80 dni od wejścia w życie Umowy*

	2.1.1.
	Serwery
	

	2.1.2.
	Infrastruktura sieciowa
	

	2.2.
	Utworzenie sieci łączności mobilnej centrali monitorowania z urządzeniami monitorującymi.
	

	2.3.
	Utworzenie stanowisk ze środowiskiem szkoleniowym oraz testowym.
	

	2.4.
	Instalacja oprogramowania i konfiguracja stacji roboczych centrali monitorowania.
	

	2.5.
	Dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie systemu informatycznego SDE.
	

	2.5.1.
	Przekazanie kodów źródłowych
	

	3.
	Dostarczenie oprogramowania i certyfikatów:
	

	3.1.
	Dostarczenie oprogramowania dla platformy serwerowej.
	W momencie dostarczenia infrastruktury serwerowej

	3.2.
	Dostarczenie bezterminowych licencji na oprogramowanie dla platformy serwerowej.
	

	3.3.
	Przekazanie wszystkich certyfikatów.
	

	4. 
	Dostarczenie aplikacji:
	

	4.1.
	Wytworzenie systemu informatycznego SDE o zdolności do obsługi max. 10000 użytkowników przy jednoczesnej pracy dla 2500 osób (w tym migracja danych) wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych oraz zapewnienie wsparcia dla aplikacji przez cały okres trwania umowy
	120 dni od wejścia w życie Umowy*

	4.2.
	Dostarczenie, instalacja, uruchomienie w środowisku testowym i produkcyjnym wytworzonej aplikacji.
	

	5.
	Przeprowadzenie testów i szkoleń:
	

	5.1.
	Przetestowanie systemu informatycznego SDE w środowisku testowym z udziałem Zamawiającego. 
	137 dni od wejścia w życie Umowy, jednak nie później niż 15 lipca 2014*

	5.2.


	Sprawdzenie funkcjonowania systemu informatycznego SDE na podłączonych do SDE stacjach roboczych.
	

	5.3.
	Wniesienie poprawek do systemu informatycznego SDE.
	

	5.4.
	Przeprowadzenie szkoleń administratorów Centrali Monitorowania zgodnie z treścią lit. a pkt. 4.21. w roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia
	

	5.5.
	Przeprowadzenie szkoleń pracowników Centrali Monitorowania zgodnie z treścią lit. b pkt. 4.21. w roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia
	

	5.6.
	Szkolenie dla sędziów, kuratorów sądowych, asystentów i pracowników sekretariatów zgodnie z treścią lit. c pkt. 4.21. w roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia
	

	6.
	Opracowanie procedur i przekazanie dokumentacji:
	

	6.1.
	Opracowanie procedur działania podmiotu dozorującego.
	30 dni od sprawdzenia funkcjonowania SDE na podłączonych do SDE stacjach roboczych, jednak nie później niż 29 sierpnia 2014*

	6.2.
	Wniesienie poprawek procedur działania podmiotu dozorującego.
	

	6.3.
	Przekazanie opracowanej przez Wykonawcę polityki bezpieczeństwa
	

	6.4.
	Przekazanie wzorów wszystkich dokumentów wymienionych w „Opisie przedmiotu zamówienia”
	

	7.
	Utworzenie rejestru użytkowników SDE.
	30 dni od sprawdzenia funkcjonowania SDE na podłączonych do SDE stacjach roboczych, jednak nie później niż 29 sierpnia 2014*

	8.
	Przejęcie skazanych do nowego systemu.
	Zakończenie przejmowania skazanych do nowego systemu nie później niż 29 sierpnia 2014*

	ETAP II (EKSPLOATACJA SDE)

	9.
	W okresie pierwszych 4 miesięcy realizacji usługi eksploatacji SDE - 7.500 miejsc.
	Od 1 września 2014  do 31 grudnia 2014*

	10.
	W okresie kolejnych 12 miesięcy – 10.000 miejsc.
	Od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015*

	11.
	W okresie kolejnych 12 miesięcy – 12.500 miejsc.
	Od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016*

	12.
	W pozostałym okresie, tj. do końca obowiązywania Umowy – 15.000 miejsc.
	Od 01 stycznia 2017 do końca trwania umowy*


*- Terminy realizacji określone w tabeli są instrukcyjne. Daty dzienne podane w tabeli zostały podane przy założeniu, że wejście w życie Umowy nastąpi w dniu 1 marca 2014r."

5.

Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę lit. a) roz. IV SIWZ w następujący sposób:

 „a) etap przygotowania do rozpoczęcia wykonywania usługi (etap techniczny zgodnie ze wzorem umowy) wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy,”

6.

Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 1.2.3.1. w roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

"1.2.3.1. Przed wydaniem postanowienia o udzieleniu osobie objętej systemem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności lub wykonywania środka karnego w Systemie Dozoru Elektronicznego upoważniony podmiot dozorujący (zwany dalej wymiennie „podmiotem dozorującym” bądź „Wykonawcą”) obowiązany jest na wniosek sądu penitencjarnego do nadesłania informacji na temat, czy na przeszkodzie udzielenia zezwolenia na odbycie kary lub środka karnego nie stoją warunki techniczne. Ponieważ sąd penitencjarny ma obowiązek rozpoznania sprawy w ciągu 14 dni, koniecznym jest, aby sprawdzenie warunków technicznych nastąpiło w ciągu 5 dni od momentu otrzymania zgłoszenia. W przypadku, gdy sąd nie poda danych kontaktowych do osoby objętej systemem lub osoby trzeciej współzamieszkującej z tą osobą, albo poda niepełne dane i trzeba będzie je ustalać innymi, o każdym takim przypadku Podmiot Dozorujący powiadomi personel centrali monitorowania, który każdy taki przypadek rozpatrzy indywidualnie."
7.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę pkt. 3.3.13. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
„3.3.13. Połączenia telefoniczne z wykorzystaniem stacjonarnego urządzenia monitorującego muszą być odnotowywane przez centrale monitorowania (chwila rozpoczęcia i końca połączenia oraz czas trwania połączenia i z jakim numerem  się połączono, o ile nie został zastrzeżony).”

8.

Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 3.3.14. w roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

"3.3.1.4. Zakończenie połączenia telefonicznego wykonywanego na stacjonarne urządzenie monitorujące z osobą objętą systemem może się odbyć tylko przez pracowników centrali monitorowania, personel podmiotu dozorującego oraz w przypadku nawiązania przez osobę objętą systemem automatycznego połączenia z numerem 112, połączenie to może być zakończone tylko przez pracownika centrali numeru 112. Na stacjonarne urządzenie monitorujące muszą mieć możliwość połączenia telefonicznego wyłącznie osoby uprawnione, zgodnie z Ustawą  SDE."
9.

Zmienia treść SIWZ poprzez wykreślenie lit. f) i lit. g) pkt. 3.3.16. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia.
10.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę pkt. 2.5.5.1. roz. II. Szczegółowe wymagania dla elementów systemu dozoru elektronicznego w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

„2.5.5.1. Użytkownicy i uprawnienia - wymagania:

a) autoryzacja użytkowników za pomocą metody zapewniającej bezpieczeństwo;

b) konieczność nadawania ograniczeń na hasła, m.in.: długość min.12, czas ważności, historia haseł min. 10, złożoność hasła;

c) konieczność nadawania ograniczeń na hasła, zróżnicowanych dla grup użytkowników;

d) moduł single sign-on (SSO);

e) konieczność współpracy z systemem podpisu elektronicznego;

f) konieczność szyfrowania komunikatów, transmisji;

g) kopie i odtwarzanie po awariach;

h) konieczność wykonania kopii bezpieczeństwa systemu w trybie on-line.”
11.
Zmienia treść SIWZ poprzez dodanie pkt.7 do ust.1 §2 załącznika nr 1 do SIWZ - Wzór Umowy o następującej treści:

"7) zapewnienia wszelkich wymaganych łączy na potrzeby prawidłowego, wydajnego i niezawodnego funkcjonowania Systemu SDE oraz poniesienia kosztów ich utworzenia, utrzymania oraz użytkowania przez cały okres obowiązywania Umowy."
12.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę pkt. 2.7. roz. II. Szczegółowe wymagania dla elementów systemu dozoru elektronicznego w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia na:

„2.7. Zwiększenie liczby użytkowników / osób objętych systemem może wymagać co najwyżej zwiększenia zasobów sprzętowych i oprogramowania serwerowego / narzędziowego. Wykluczona jest natomiast zmiana architektury systemu i oprogramowania Systemu Informatycznego SDE. Zwiększenie ww. zasobów i oprogramowania podyktowane zwiększeniem poziomów określonych w Etapie II załącznika nr 2 do Umowy musi być ujęte w cenie oferty.”  
13.
Zmienia treść SIWZ (zmienionego w piśmie z dnia 20.09.2013r.) poprzez zmianę treści pkt. 2.7. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

"2.7. Liczba poszczególnych środków technicznych będących w dyspozycji Wykonawcy niezbędnych do realizacji usługi eksploatacji SDE w II etapie w poszczególnych okresach: 
· w okresie pierwszych 4 miesięcy realizacji usługi eksploatacji SDE - 7500 stacjonarnych urządzeń monitorujących i nadajników oraz 100 nadajników z funkcją lokalizacji GPS i 900 przenośnych urządzeń monitorujących,

· w okresie kolejnych 12 miesięcy – 10000 stacjonarnych urządzeń monitorujących i nadajników oraz 100 nadajników z funkcją lokalizacji GPS i 900 przenośnych urządzeń monitorujących,

· w okresie kolejnych 12 miesięcy – 12500 stacjonarnych urządzeń monitorujących i nadajników oraz 100 nadajników z funkcją lokalizacji GPS i 900 przenośnych urządzeń monitorujących,

· w pozostałym okresie, tj. do końca obowiązywania Umowy  – 15000 stacjonarnych urządzeń monitorujących i nadajników oraz 100 nadajników z funkcją lokalizacji GPS i 900 przenośnych urządzeń monitorujących.
Przez cały okres realizacji etapu II umowy Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę gotowości do realizacji usługi eksploatacji SDE z użyciem łącznie 100 nadajników z funkcją lokalizacji GPS i 900 przenośnych urządzeń monitorujących.

Wykonawca nie przenosi na Zamawiającego własności  w/w środków technicznych."

14.

Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści lit. f) pkt. 5.11. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

"f) Ring światłowodowy na potrzeby replikacji danych. Po dwie nitki światłowodu przechodzące przez dwie redundantne lokalizacje. Centralna Serwerownia Centralnego Zarządu Służby Więziennej połączona jest z Centralą Monitorowania zlokalizowaną w Warszawie, przy ul. Zwycięzców 34 dedykowanym łączem światłowodowym. Według relacji światłowodowych odległość pomiędzy lokalizacjami wynosi:

a) ul. Zwycięzców 34 – ul. Czerniakowska 100 – ul. Rakowiecka 37a: 8 814 metrów, gdzie:

· ul. Zwycięzców 34  – ul. Czerniakowska 100: długość 3804 metrów, aktualne średnie tłumienie wynosi 0,379 dB/km,

· ul. Czerniakowska 100 – ul. Rakowiecka 37a: długość 5010 metrów, aktualne średnie tłumienie wynosi 0,359 dB/km,

b) ul. Zwycięzców 34 – ul. Ujazdowskie 11 – ul. Rakowiecka 37a: 9 854 metrów, gdzie:

· ul. Zwycięzców 34 – ul. Ujazdowskie 11: długość 5604 metrów, aktualne średnie tłumienie wynosi 0,450 dB/km,

· ul. Ujazdowskie 11 – ul. Rakowiecka 37a: długość 4250 metrów, aktualne średnie tłumienie wynosi 0,367 dB/km.

Medium przesyłania: światłowód jednomodowy typu dark fibre zakończony tablicą krosowniczą (łącza typu SC)."
15.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę §5 ust. 1 pkt. 3 załącznika nr 1 do SIWZ - Wzór Umowy o treści:

"Wprowadzania bez dodatkowego wynagrodzenia na pisemny wniosek Zamawiającego modyfikacji do Systemu Informatycznego SDE o pracochłonności nie przekraczającej 4 800 roboczogodzin przez cały okres etapu II Umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu wykonania i pracochłonności danej modyfikacji z Zamawiającym."
16.

Zmienia treść SIWZ poprzez dodanie załącznika nr 6 do załącznika nr 1 do SIWZ - Wzór Umowy o treści:

"5) załącznik nr 6 - Warunki przejęcia wykonywania usługi dozoru od obecnego Wykonawcy"

17.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę §5 ust. 1 pkt. 3 załącznika nr 1 do SIWZ - Wzór Umowy o treści:

"3. Wprowadzania bez dodatkowego wynagrodzenia na pisemny wniosek Zamawiającego modyfikacji do Systemu Informatycznego SDE o pracochłonności nie przekraczającej 4 800 roboczogodzin przez cały okres etapu II Umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu wykonania i pracochłonności danej modyfikacji z Wykonawcą."
18.
zmienia treść SIWZ poprzez zmianę pkt. 2.5.3.2. roz. II. Szczegółowe wymagania dla elementów systemu dozoru elektronicznego w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia.

"2.5.3.2. Wykonawca, w cenie oferty, zorganizuje w centrali monitorowania jedno stanowisko szkoleniowe i jedno stanowisko testowe SDE na stacjach roboczych Wykonawcy, przeznaczone w Etapie II do testowania urządzeń i zmian w procedurach oraz szkolenia nowych pracowników centrali monitorowania i testowania przed wdrożeniem nowych wersji oprogramowania i będzie udostępniał nieodpłatnie środki techniczne do przeprowadzania testów."

19.
Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 3.3.17. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

"3.3.17. W przypadku przerwania łączności, stacjonarne urządzenie monitorujące musi przechowywać wszystkie komunikaty nie przekazane do centrali monitorowania. Jeżeli nie będzie łączności z centralą monitorowania, stacjonarne urządzenie monitorujące musi przechowywać informacje zebrane co najmniej z 72 godzin. W przypadku nawiązania łączności składowe komunikaty muszą być transmitowane do centrali monitorowania.  Liczba zdarzeń jaką musi przechowywać stacjonarne urządzenie monitorujące w tym okresie wynosi 50000 zdarzeń."
20.
Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę ust.9 §2 załącznika nr 1 do Umowy - Wzór Umowy w następujący sposób:
„9. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom części przedmiotu umowy określonych w Umowie, które wskazał uprzednio w ofercie jako części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Podwykonawca musi spełniać warunki określone w Ustawie SDE dla podmiotu dozorującego.”

21.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę pkt. 1.2.3.1. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
"1.2.3.1. Przed wydaniem postanowienia o udzieleniu osobie objętej systemem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności lub wykonywania środka karnego w Systemie Dozoru Elektronicznego upoważniony podmiot dozorujący (zwany dalej wymiennie „podmiotem dozorującym” bądź „Wykonawcą”) obowiązany jest na wniosek sądu penitencjarnego do nadesłania informacji na temat, czy na przeszkodzie udzielenia zezwolenia na odbycie kary lub środka karnego nie stoją warunki techniczne. Ponieważ sąd penitencjarny ma obowiązek rozpoznania sprawy w ciągu 14 dni, koniecznym jest, aby sprawdzenie warunków technicznych nastąpiło w ciągu 5 dni od momentu otrzymania zgłoszenia. W przypadku, gdy sąd nie poda danych kontaktowych do osoby objętej systemem lub osoby trzeciej współzamieszkującej z tą osobą, albo poda niepełne dane i trzeba będzie je ustalać innymi sposobami, o każdym takim przypadku Podmiot Dozorujący powiadomi personel centrali monitorowania, który każdy taki przypadek rozpatrzy indywidualnie."
22.
Zmienia treść SIWZ poprzez dodanie pkt. 5 do wykazu załączników do SIWZ o następującej treści:
"5. Załącznik nr 5 do Umowy – "Rzut pomieszczeń przy ul. Zwycięzców 34"
23.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę pkt.1) ust.1 §11 załącznika nr 1 do Umowy  - Wzór Umowy w następujący sposób:
"1) terminowego przedstawienia do odbioru etapu technicznego  realizacji Umowy w terminie określonym w załączniku nr 2 do Umowy;"
24.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę ust.2 §13 załącznika nr 1 do Umowy - Wzór Umowy w następujący sposób:
"2) W przypadku otrzymania przez Wykonawcę więcej niż 2 ostrzeżeń Zamawiającego na piśmie, o których mowa w ust. 1, w ciągu jednego półrocza lub więcej niż 3 ostrzeżeń na piśmie w ciągu 12 miesięcy Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie określonym w §11 ust. 2."
25.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę ust.3 §13 załącznika nr 1 do Umowy - Wzór Umowy w następujący sposób:
"3) Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie określonym w §11 ust. 2, także w przypadku:"
26.
Zmienia treść SIWZ poprzez dodanie pkt.5 ust.7 §15 do załącznika nr 1 do SIWZ - Wzór Umowy o następującej treści:

"5. Załącznik nr 5 do Umowy – "Rzut pomieszczeń przy ul. Zwycięzców 34"
27.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 1.1. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób: 
”j) Zespół terenowy” – personel podmiotu dozorującego wykonujący ogół czynności materialno-technicznych obejmujących w szczególności: zainstalowanie elektronicznego urządzenia rejestrującego lub założenie osobie objętej systemem nadajnika lub nadajnika z funkcją lokalizacji GPS, usunięcie tego urządzenia, nadajnika lub nadajnika z funkcją lokalizacji GPS oraz kontrolę poprawności działania urządzeń monitorujących."
28.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 1.2.3.5. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
"1.2.3.5. Osoba objęta systemem ma obowiązek zgłoszenia podmiotowi dozorującemu gotowości do zainstalowania elektronicznego urządzenia rejestrującego i/lub założenia nadajnika lub nadajnika z funkcją lokalizacji GPS, w terminie i w sposób określony przez sąd penitencjarny. Podmiot dozorujący ma obowiązek rejestracji zgłoszenia w systemie informatycznym SDE. Termin zgłoszenia gotowości do zainstalowania urządzeń monitorujących przez osobę objętą systemem nie może być dłuższy niż 24 godziny od ogłoszenia lub doręczenia tej osobie postanowienia o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności lub postanowienia o wykonywaniu środka karnego  w systemie dozoru elektronicznego albo od zwolnienia jej z zakładu karnego."
29.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 1.2.3.6. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
"1.2.3.6. Podmiot dozorujący obowiązany jest zainstalować elektroniczne urządzenie rejestrujące i/lub założyć osobie objętej systemem nadajnik lub nadajnik z funkcją lokalizacji GPS niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez tą osobę gotowości do instalacji w/w środków."

30.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 1.2.3.7. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
"1.2.3.7. O niezgłoszeniu przez osobę objętą systemem gotowości do zainstalowania urządzeń monitorujących, albo o uchylaniu się od niezwłocznego zainstalowania przez podmiot dozorujący elektronicznego urządzenia rejestrującego i/lub od założenia nadajnika lub nadajnika z funkcją lokalizacji GPS podmiot dozorujący niezwłocznie informuje poprzez system informatyczny SDE sądowego kuratora zawodowego oraz sąd penitencjarny, który udzielił zezwolenia."
31.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 2.5. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
"2.5. Środki techniczne muszą zapewniać odpowiedni zasięg monitorowania, przez który rozumie się największą odległość, z jakiej elektroniczne urządzenie rejestrujące jest w stanie odebrać i zarejestrować sygnał radiowy wysyłany przez nadajnik oraz nadajnik z funkcją lokalizacji GPS, umożliwiający właściwe wykonanie kary pozbawienia wolności lub wykonywanie środka karnego  w SDE."
32.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 3.1.12. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
"3.1.12. Komunikacja między nadajnikiem oraz nadajnikiem z funkcją lokalizacji GPS osoby objętej systemem a innymi współpracującymi urządzeniami systemu oraz centralą monitorowania musi być bezprzewodowa i kodowana. Przekazywanie danych musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych i ich poufność, zgodnie z Umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych (Dz. Urz. UE L 338 z 28.12.1994, str. 98) gwarantując autentyczność pochodzenia i integralność danych. Komunikacja ta nie może być zakłócona przez ściany oraz podłogi w miejscu przebywania. Nie może być również zakłócona pozycją ciała osoby objętej systemem."
33.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 3.2. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
"3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące nadajnika oraz nadajnika z funkcją lokalizacji GPS. 
3.2.1. Nadajnik oraz nadajnik z funkcją lokalizacji GPS po założeniu osobie objętej systemem musi pracować bez przerwy całą dobę, 7 dni w tygodniu.
3.2.2. Każdy nadajnik oraz nadajnik z funkcją lokalizacji GPS musi posiadać unikalną tożsamość rozpoznawalną w SDE. Każdy nadajnik musi być rozpoznawalny przez dowolne stacjonarne urządzenie monitorujące lub przenośne urządzenie monitorujące.
3.2.3. Nadajnik oraz nadajnik z funkcją lokalizacji GPS musi być odporny na opady atmosferyczne, a także działać poprawnie w warunkach pogodowych charakterystycznych dla terytorium Polski.
3.2.4. Nadajnik oraz nadajnik z funkcją lokalizacji GPS musi być odporny na działanie pary wodnej i wody.

3.2.5. Noszenie nadajnika oraz nadajnik z funkcją lokalizacji GPS nie może ograniczać swobody poruszania się osoby objętej systemem podczas wykonywania zwykłych czynności codziennych, a także w czasie uprawiania sportów oraz pływania, w tym nurkowania do głębokości 5 metrów.
3.2.6. Nadajnik oraz nadajnik z funkcją lokalizacji GPS nie może powodować otarć, zasinień, tamować krwiobiegu i cyrkulacji powietrza.

3.2.7. Nadajnika oraz nadajnika z funkcją lokalizacji GPS, po założeniu osobie objętej systemem i prawidłowym zapięciu, nie można usunąć bez uszkodzenia (przecięcia) paska nośnego.

3.2.8. Pasek nośny nadajnika oraz nadajnika z funkcją lokalizacji GPS musi być jednorazowego użytku.

3.2.9. Nadajnik musi mieć własne zasilanie, które umożliwiać będzie prawidłowe działanie co najmniej przez 1 rok bez konieczności wymiany wewnętrznego źródła zasilania. W przypadku konieczności doładowania wewnętrznego źródła zasilania nadajnika z funkcją lokalizacji GPS, czynność ta nie może być wymuszona częściej niż co 24 godziny. W przypadku nadajnika z funkcją lokalizacji GPS dopuszcza się zamiennie stosowanie zapasowego akumulatora.

3.2.10. Nadajnik oraz nadajnik z funkcją lokalizacji GPS musi wysyłać sygnały radiowe nie rzadziej niż co 300 sekund. 

3.2.11. Nadajnik oraz nadajnik z funkcją lokalizacji GPS musi spełniać wszystkie europejskie i polskie przepisy odnoszące się do przenośnych transmisyjnych urządzeń elektronicznych noszonych przy ciele i  posiadać   certyfikat CE w tym zakresie, dostępny do wglądu przez Zamawiającego.

3.2.12. Sygnał radiowy nadajnika oraz nadajnika z funkcją lokalizacji GPS musi być bezpieczny dla kobiet w ciąży.

3.2.13. Sygnał radiowy nadajnika nie może aktywować bramek kontrolnych w sklepach (supermarketach).

3.2.14. W przypadku orzeczenia zakazu zbliżania się do miejsc lub osób nadajnik z funkcją lokalizacji GPS musi posiadać identyfikację miejsca za pomocą lokalizacji GPS/GSM wysyłający informacje o swoim położeniu geograficznym do systemu informatycznego SDE.

3.2.15. Nadajnik oraz nadajnik z funkcją lokalizacji GPS, w szczególności musi wysyłać komunikaty o:
a) identyfikacji nadajnika oraz nadajnika z funkcją lokalizacji GPS;

b) stanie naładowania baterii nadajnika oraz nadajnika z funkcją lokalizacji GPS;

c) słabej baterii nadajnika najpóźniej na 5 dni przed całkowitym wyczerpaniem się baterii nadajnika w przypadku baterii, która nie wymaga doładowania;

d) słabej baterii na 4 godziny przed jej całkowitym wyczerpaniem w przypadku nadajnika z funkcją lokalizacji GPS; 

e) manipulacji przy nadajniku oraz nadajniku z funkcją lokalizacji GPS grożącej uszkodzeniem (w szczególności: otwarcie obudowy);

f) uszkodzeniu paska nośnego nadajnika oraz nadajnika z funkcją lokalizacji GPS;

g) w przypadku nadajnika z funkcją lokalizacji GPS identyfikacji aktualnego miejsca pobytu osoby objętej systemem za pomocą lokalizacji GPS/GSM, wysyłający informacje o swoim położeniu geograficznym do systemu informatycznego SDE.

3.2.16. Komunikat o uszkodzeniu paska nośnego nadajnika oraz nadajnika z funkcją lokalizacji GPS musi być nadawany do centrali monitorowania ciągle, aż do zresetowania  przez personel podmiotu dozorującego. 

Każdy komunikat musi zawierać dane o chwili jego wysłania (data, godzina, minuta, sekunda). Czas nadajnika oraz nadajnika z funkcją lokalizacji GPS musi być zsynchronizowany z czasem serwera centrali monitorowania."
34.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 3.4.5. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
"3.4.5. Przenośne urządzenie monitorujące musi wykrywać w swoim zasięgu obecność nadajnika oraz nadajnika z funkcją lokalizacji GPS przypisanego osobie objętej systemem. Zasięg przenośnego urządzenia monitorującego musi być  regulowany w zakresie do 100 metrów (±20 metrów)."
35.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 3.4.6. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
"3.4.6. Obecność nadajnika oraz nadajnika z funkcją lokalizacji GPS osoby objętej systemem, która otrzymała zakaz zbliżania się do danej osoby wyposażonej w przenośne urządzenie monitorujące, musi być sygnalizowana określonym dźwiękiem i światłem. Sygnał dźwiękowy oraz świetlny osoba ta może wyregulować, aż do całkowitego wygaszenia tych sygnałów."
36.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 3.4.8. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
"3.4.8. W szczególności do centrali monitorowania przenośne urządzenie monitorujące musi wykrywać i przekazywać komunikaty o:

a) osobie objętej systemem, która zbliżyła się do osoby, do której nie wolno jej się zbliżać na odległość mniejszą niż dozwolona;

b) osobie objętej systemem, która oddaliła się do osoby, do której nie wolno jej się zbliżyć;

c) manipulacji przenośnego urządzenia monitorującego grożącej uszkodzeniem (w szczególności: otwarcie obudowy);

d) manipulacji przy nadajniku oraz nadajniku z funkcją lokalizacji GPS (w szczególności: otwarcie obudowy);

e) uszkodzeniu paska nośnego nadajnika oraz nadajnika z funkcją lokalizacji GPS;

f) stanie naładowania akumulatora;

g) identyfikacji aktualnego miejsca pobytu osoby objętej systemem;

h) słabej baterii nadajnika oraz nadajnika z funkcją lokalizacji GPS;

i) słabej baterii przenośnego urządzenia monitorującego;
j) ponownym nawiązaniu łączności z centralą monitorowania."
37.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 4.9. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
"4.9. Czynności materialno-techniczne powierzone podmiotowi dozorującemu polegają na wykonywaniu wszystkich czynności niezbędnych do wykonania ustawowo określonych czynności, w tym zwłaszcza: kontroli przestrzegania przez osoby objęte systemem nałożonego na nie przez sąd penitencjarny obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie, a także obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach lub zakazu zbliżania się do określonej osoby. Czynności te, obejmują w szczególności: zainstalowanie elektronicznego urządzenia rejestrującego lub założenie osobie objętej systemem nadajnika lub nadajnik z funkcją lokalizacji GPS, usunięcie tego urządzenia, nadajnika lub nadajnik z funkcją lokalizacji GPS, wymianę wadliwie działających urządzeń monitorujących."

38.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 4.24.1. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
"4.24.1. W celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania nadajnika, nadajnika z funkcją lokalizacji GPS i urządzeń monitorujących, podmiot dozorujący ma prawo dokonać w każdym czasie kontroli technicznej tych urządzeń oraz żądać wyjaśnień od osoby objętej systemem co do zdarzenia podlegającego rejestracji, którego dotyczy kontrola. Wszelkie czynności kontrolne, o których mowa, prowadzone są przez podmiot dozorujący w obecności osoby objętej systemem lub osób z nim przebywających lub zamieszkujących."

39.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 6.5.2. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
"6.5.2. System informatyczny SDE musi przyjmować w czasie rzeczywistym dane dotyczące zdarzeń podlegających rejestracji pochodzących z pracujących nadajników, nadajników z funkcją lokalizacji GPS i urządzeń monitorujących."

40.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści lit. j) pkt. 6.5.17. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
"j) numery identyfikacyjne nadajnika, nadajnika z funkcją lokalizacji GPS i urządzeń rejestrujących, jeżeli używane są do wykonania kary lub środka karnego w SDE;"

41.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 6.5.27. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
"6.5.27. W systemie informatycznym SDE, w szczególności podlegają rejestracji zdarzenia:

a) instalacja nadajnika, nadajnika z funkcją lokalizacji GPS, stacjonarnego urządzenia monitorującego, przenośnego urządzenia monitorującego została zakończona z powodzeniem;

b) osoba objęta systemem opuściła wyznaczone miejsce przebywania;

c) osoba objęta systemem weszła do wyznaczonego miejsca przebywania;

d) osoba objęta systemem weszła do zakazanego dla niego miejsca przebywania;

e) osoba objęta systemem opuściła zakazane dla niego miejsce przebywania;

f) osoba objęta systemem zbliżyła się do osoby, do której nie wolno jej się zbliżać na odległość mniejszą niż dozwolona;

g) osoba objęta systemem oddaliła się do osoby, do której nie wolno jej się zbliżyć;

h) w zasięgu stacjonarnego lub przenośnego urządzenia monitorującego pojawił się inny nadajnik;

i) inny nadajnik opuścił zasięg stacjonarnego urządzenia monitorującego lub przenośnego urządzenia monitorującego;

j) dokonano manipulacji przy nadajniku,  nadajniku z funkcją lokalizacji GPS lub przenośnym urządzeniu monitorującym a w szczególności próby uszkodzenia, otwarcia obudowy;

k) nadajnik lub nadajnik z funkcją lokalizacji GPS został uszkodzony;

l) pasek nadajnika lub nadajnika z funkcją lokalizacji GPS został uszkodzony lub przecięty;

m) dokonano manipulacji stacjonarnym urządzeniem monitorującym, a w szczególności: próba otwarcia, przechył, przemieszczanie;

n) stacjonarne urządzenie monitorujące zostało uszkodzone;

o) przenośne urządzenie monitorujące zostało uszkodzone;

p) odebrano komunikat o niskim stanie baterii nadajnika lub nadajnika z funkcją lokalizacji GPS;

q) odebrano komunikat o niskim stanie baterii stacjonarnego urządzenia monitorującego;

r) odebrano komunikat o niskim stanie baterii przenośnego urządzenia monitorującego;

s) łączność urządzenia monitorującego z centralą monitorowania została utracona;

t) urządzenie monitorujące nawiązało łączność z centralą monitorowania;

u) urządzenie monitorujące odłączono od zasilania;

v) urządzenie monitorujące podłączono do zasilania;

w) zdemontowano urządzenia stacjonarne osoby objętej systemem;

x) zdemontowano stacjonarne urządzenie monitorujące oraz przenośne urządzenie monitorujące służące do kontroli zakazów zbliżania się do określonych osób lub miejsc;

zidentyfikowano aktualne miejsce pobytu (na mapie cyfrowej) osoby objętej systemem poprzez pozycjonowanie jej w przypadku zastosowania urządzeń z lokalizacją GPS."

42.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 6.5.29. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
"6.5.29. Aplikacja interpretuje obecność lub brak obecności nadajnika oraz nadajnika z funkcją lokalizacji GPS osoby objętej systemem w zasięgu urządzenia monitorującego, a także w zasięgu innych urządzeń monitorujących w wyznaczonych miejscach, bądź w wyznaczonej odległości od osób objętych systemem, do których nie wolno się zbliżać porównując chwilę odebrania komunikatu z harmonogramami odbywania kary lub wykonywania środka karnego przez osoby objęte systemem."
43.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 10.3.2.3.4. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
"10.3.2.3.4. W podglądzie tym musi być widoczna dodatkowo cała treść wprowadzonego powiadomienia, musi być możliwość przełączenia użytkownika do danych osoby objętej systemem wymienionych w pkt. 10.2.2.2.5. oraz możliwość wydruku treści powiadomienia."
44.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 10.3.2.4.3. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
"10.3.2.4.3. Dane naruszenie musi otwierać lub rozwijać podgląd szczegółowy prezentujący jego pełną treść, musi być możliwość przełączenia użytkownika do danych osoby objętej systemem wymienionych w pkt. 10.2.2.2.5. oraz możliwość wydruku treści powiadomienia."

45.
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 2.5.6.1. roz. II. Szczegółowe wymagania dla elementów systemu dozoru elektronicznego w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
"2.5.6.1. Gwarantowanie dostarczenia wszystkich komunikatów z nadajników, nadajników z funkcją lokalizacji GPS oraz elektronicznych urządzeń rejestrujących."

46.
Zmienia treść SIWZ poprzez dodanie pkt. 6 do wykazu załączników do SIWZ o następującej treści:

"6. Załącznik nr 6 do Umowy – " Warunki przejęcia wykonywania usługi dozoru od obecnego Wykonawcy"
47. Zmienia treść SIWZ poprzez dodanie załącznika nr 6 do załącznika nr 1 do SIWZ - Wzór Umowy o treści:

"Załącznik nr 6 do Umowy - Warunki przejęcia wykonywania usługi dozoru od obecnego Wykonawcy"

48.

W nawiązaniu do pisma Zamawiającego do Wykonawców z dnia 20.09.2013 r. zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści ppkt.2.1. pkt.2) ust.1. roz. V SIWZ w następujący sposób:

Było:

„2.2. wykonali (zrealizowali, zakończyli), w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na zaprojektowaniu, oprogramowaniu i wdrożeniu informatycznego systemu rozproszonego, działającego w co najmniej 100 lokalizacjach, w architekturze centralnej, gdzie platforma serwerowa i oprogramowanie aplikacyjne zostało zainstalowane w jednej lokalizacji, a funkcjonalność aplikacji dostępna jest przez przeglądarki internetowe w pozostałych lokalizacjach, o wartości usługi (bez wartości dostaw sprzętu i usług wsparcia) nie mniejszej niż 1,5 mln złotych netto (bez VAT) łącznie (sumaryczna wartość netto wszystkich umów),”
Jest po zmianie:

"2.2. wykonali (zrealizowali, zakończyli), w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na zaprojektowaniu, oprogramowaniu i wdrożeniu informatycznego systemu rozproszonego, działającego w co najmniej 100 lokalizacjach, w architekturze centralnej, gdzie platforma serwerowa i oprogramowanie aplikacyjne zostało zainstalowane w jednej lokalizacji, a funkcjonalność aplikacji dostępna jest przez przeglądarki internetowe w pozostałych lokalizacjach, o wartości usługi (bez wartości dostaw sprzętu i usług wsparcia) nie mniejszej niż 1,5 mln złotych netto (bez VAT) łącznie (sumaryczna wartość netto wszystkich umów),
przy czym Zamawiający dopuszcza realizację usługi poprzez jedną lub wiele umów;"

49. 
Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 4.4. roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
"4.4. Podmiot dozorujący zorganizuje i utworzy sieć łączności mobilnej centrali monitorowania ze stacjonarnymi urządzeniami monitorującymi, przenośnymi urządzeniami monitorującymi oraz nadajnikami z funkcją lokalizacji GPS, a także sieć łączności ze swoimi zespołami terenowymi. Wymaga się wykorzystanie sieci operatorów funkcjonujących na rynku. Utworzona sieć łączności musi zapewnić prawidłowe i niezakłócone wykonywanie kary lub środka karnego w trakcie przejmowania osób objętych systemem do nowo utworzonego systemu SDE oraz w całym okresie trwania umowy. W wyjątkowych przypadkach, gdy nie będzie możliwe zagwarantowanie ciągłości wykonywania kary lub środka karnego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, każdy z nich będzie rozpatrywany indywidualnie w porozumieniu Wykonawcy z Zamawiającym."
50. 

Zmienia treść SIWZ poprzez dodanie pkt.8) do ust.1 §2 załącznika nr 1 do SIWZ - Wzór Umowy o następującej treści:
"8) współpracy z Zamawiającym w zakresie przekazywania niezbędnych zasobów w celu sprawnego i niezakłóconego przejęcia wykonywania usługi dozoru elektronicznego przez nowego Wykonawcę, przed zakończeniem niniejszej umowy.”
51.

Zmienia treść SIWZ poprzez zmianę § 2 ust.1 pkt. 2 załącznika nr 1 do SIWZ - Wzór Umowy w następujący sposób:

„1) Z chwilą odbioru bez zastrzeżeń poszczególnych prac przewidzianych dla danego etapu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy oraz z chwilą odbioru nowych wersji systemu informatycznego SDE powstałych w związku z jego modyfikacją, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, na zasadach określonych w § 2 ust. 1 pkt. 3, autorskie prawa majątkowe do wszystkich produktów odebranych, jako utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) w ramach realizacji przedmiotu Umowy, określonego w załączniku nr 1, a także do wszelkiej dokumentacji niezbędnej do realizacji Umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych poniżej:”
W związku z powyższym, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy, w wyniku przedmiotowych zmian treści SIWZ nieprowadzących do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu przedłuża termin składania i otwarcia ofert o niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
Nowy termin składania i otwarcia ofert został ustalony na dzień 03 grudnia 2013 r.
Miejsce oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przesunięciu ulegają odpowiednio także inne terminy np.: początek biegu terminu związania ofertą oraz oznaczenia umieszczane na opakowaniu oferty jak również termin dotyczący wadium.

Bieg terminu związania ofertą, który wynosi 90 dni rozpoczyna się wraz z upływem nowego terminu składania ofert. 

W związku z powyższym, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść SIWZ, 
tj. zmienia treść zapisów:

· zmienia treść pkt. 29 lit. c) w Rozdziale X SIWZ w następujący sposób:
było:

c) oznaczenie oferty: 
„OFERTA na usługę eksploatacji i rozwoju 

Systemu Dozoru Elektronicznego”

Znak sprawy: BOF-II-3710-45/13
„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 26.11.2013r. godz. 12:30”
jest po zmianie:

c) oznaczenie oferty: 
„OFERTA na usługę eksploatacji i rozwoju 

Systemu Dozoru Elektronicznego”

Znak sprawy: BOF-II-3710-45/13
„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 03.12.2013r. godz. 12:30”
· zmienia treść w Rozdziale XI SIWZ w następujący sposób:

było:
1. Ofertę, oznaczoną jak w Rozdziale X SIWZ, w zamkniętej(-ych) kopercie(-tach) należy złożyć (przesłać, przekazać) w siedzibie Zamawiającego, Aleje Ujazdowskie 11 
w Warszawie, w tym złożyć w Biurze Podawczym do dnia 26.11.2013r. do godz. 12:00. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę 
o złożeniu jego oferty po ww. terminie oraz zwróci ofertę Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2013r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej nr 501 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.
jest po zmianie:
1. Ofertę, oznaczoną jak w Rozdziale X SIWZ, w zamkniętej(-ych) kopercie(-tach) należy złożyć (przesłać, przekazać) w siedzibie Zamawiającego, Aleje Ujazdowskie 11 
w Warszawie, w tym złożyć w Biurze Podawczym do dnia 03.12.2013r. do godz. 12:00. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę 
o złożeniu jego oferty po ww. terminie oraz zwróci ofertę Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2013r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej nr 501 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.
W związku z powyższym, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonując wyrok KIO sygn. akt: wyrok KIO 2149/13, sygn. akt: KIO 2152/13, sygn. akt: KIO/2157/13, sygn. akt: KIO 2161/13 z dnia 7 października 2013 r. działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmienia w przedmiotowym zakresie treść SIWZ, zgodnie z załączoną jednolitą postacią, formą SIWZ uwzględniającą przedmiotowe zmiany treści SIWZ.
Ponadto, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dodatkowo zmienia treść SIWZ, zgodnie z załączoną jednolitą postacią, formą SIWZ, uwzględniającą przedmiotowe inne dodatkowe zmiany treści SIWZ oraz wszelkie zmiany treści SIWZ dokonane przez Zamawiającego do dnia 20.11.2013 r.
Zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

z upoważnienia              

          






        Podsekretarza Stanu 

  






w Ministerstwie Sprawiedliwości

     






    Stanisława Chmielewskiego









        /-/
       






     gen. Paweł Nasiłowski

       Przewodniczący Komisji Przetargowej 



PG
PAGE  
17

PG


