
Załącznik nr 4 do Umowy nr ………z dnia ……….
TRYB PROWADZENIA NADZORU NAD EKSPLOATACJĄ SDE ORAZ ZASADY ODBIORU USŁUGI EKSPLOATACJI SDE 
1.
Wykonawca realizując etap eksploatacji SDE:
1)
rejestruje uszkodzenia i błędy oraz nieprawidłowości wykryte w systemie informatycznym SDE w postaci zgłoszeń odnośnie tych zdarzeń otrzymywanych od użytkowników SDE oraz od personelu centrali monitorowania i upoważnionego podmiotu dozorującego;

2)
usuwa skutki zarejestrowanych uszkodzeń, błędów i nieprawidłowości związane z obowiązkami Wykonawcy;


3)
wprowadza poprawki do systemu informatycznego SDE w razie potrzeby;


4) wprowadza zmiany w procedurach działania upoważnionego podmiotu dozorującego.

2.
Zgłoszenia odnośnie uszkodzeń, błędów i nieprawidłowości w SDE Wykonawca rejestruje w ewidencji zgłoszeń, która powinna zawierać co najmniej poniższe dane:


-
numer kolejny zgłoszenia,


-
datę i godzinę zgłoszenia,


-
wskazanie, kto zgłosił,


-
skrótowe określenie zgłaszanego problemu,


-
datę przystąpienia do rozwiązywania problemu,


-
opis rozwiązania problemu,

-
datę rozwiązania problemu,

-
imię i nazwisko osoby rozwiązującej problem.

3.
Wykonawca przystępuje do usuwania uszkodzeń, błędów i nieprawidłowości niezwłocznie po zarejestrowaniu zgłoszenia, najpóźniej w 24 godziny od chwili zarejestrowania zgłoszenia.
4.
Uszkodzenia, błędy i nieprawidłowości dzielą się na krytyczne i niekrytyczne. Uszkodzenia, błędy i nieprawidłowości krytyczne Wykonawca usuwa w ciągu 7 dni od ich zarejestrowania, a niekrytyczne – w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich zarejestrowania.
5.
Uszkodzenia, błędy i nieprawidłowości krytyczne:
1)
Niewykrycie przez system informatyczny SDE nieobecności osoby objętej systemem w miejscu przebywania w czasie, gdy powinien być w miejscu przebywania zgodnie z harmonogramem odbywania kary w SDE.
2)
Stwierdzono upadek systemu informatycznego SDE trwający dłużej niż przewidziano to w załączniku nr 1 do Umowy.

3)
Dokonano nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego SDE.

4)
Uszkodzenie systemu informatycznego SDE lub jego środowiska.

5)
Stwierdzono manipulacje na bazie danych systemu informatycznego SDE.

6) Stwierdzono ujawnienie danych osobowych z bazy danych systemu informatycznego SDE. 

6.
Uszkodzenia, błędy, nieprawidłowości niekrytyczne:
1) Nadajnik, nadajnik z funkcją lokalizacji GPS lub elektroniczne urządzenie monitorujące nie spełnia wymagań zawartych w załączniku nr 1 do Umowy.

2) W systemie informatycznym SDE wykryto w trakcie eksploatacji błąd oprogramowania. 
3) Centrala monitorowania utraciła możliwość kontaktu telefonicznego z elektronicznymi urządzeniami monitorującymi lub zespołami terenowymi.
4) Stwierdzono nieaktualny rejestr użytkowników SDE.

5) Stwierdzono działanie upoważnionego podmiotu dozorującego niezgodne z zatwierdzonymi procedurami.

6) Stwierdzono brak aktualnej listy pracowników upoważnionego podmiotu dozorującego.

7) W upoważnionym podmiocie dozorującym została zatrudniona osoba w sposób niezgodny z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do Umowy.

8) Zamawiający odnotował uzasadnioną skargę na działanie upoważnionego podmiotu dozorującego.
9) Stwierdzono brak aktualnej informacji o osobach, adresach i telefonach Wykonawcy przewidzianych w Umowie.
10) Stwierdzono brak dostępności pracowników upoważnionego podmiotu dozorującego we wskazanych w Umowie terminach.

11) Zamawiający nie przedstawił rozliczenia za ubiegły miesiąc w terminie w określonej postaci wraz z
przewidzianymi dokumentami.
12) Stwierdzono brak zarejestrowanego zgłoszenia uszkodzenia, błędu lub nieprawidłowości w prowadzonej ewidencji mimo  pojawienia się informacji o tym uszkodzeniu, błędzie lub nieprawidłowości w systemie informatycznym SDE (niezgodność między stanem ewidencji a stanem faktycznym).

13) Zaewidencjonowane uszkodzenie, błąd, nieprawidłowość w systemie informatycznym SDE nie zostały usunięte w przewidzianym terminie.

14) Modyfikacja systemu informatycznego SDE nie została dokonana w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

7.
W przypadku awarii lub błędnego działania systemu informatycznego SDE powodującego konieczność naprawy bazy danych systemu informatycznego SDE Wykonawca naprawia bazę danych lub modyfikuje uszkodzoną bazę danych w ciągu 24 godzin od przystąpienia do rozwiązywania zgłoszenia.

8.
Sposób naprawy bazy danych Wykonawca zobowiązany jest odnotować w ewidencji zawierającej co najmniej następujące dane:

-
numer kolejny naprawy;
-
data zgłoszenia;
-
data naprawy;
-
sposób usunięcia usterki, zakres i opis wprowadzonych zmian;
-
szczegółowy opis zmian struktury bazy danych, o ile uległa zmianie;
-
uwagi,

-
imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za naprawę bazy danych.

9.
Poprawki i modyfikacje systemu informatycznego SDE

1)
Wszelkie poprawki i modyfikacje systemu informatycznego SDE wynikające z uszkodzeń systemu, niepoprawnego jego działania, zmian wynikających z przepisów oraz doskonalenia systemu w wyniku doświadczeń z jego eksploatacji są realizowane przez Wykonawcę na pisemne zlecenie Zamawiającego lub pisemną zgodę Zamawiającego, gdy z wnioskiem o wprowadzenie zmian w systemie informatycznym SDE występuje Wykonawca.

2)
Przed zleceniem zmian w systemie informatycznym SDE Wykonawca wspólnie z Zamawiającym szacuje pracochłonność i termin wykonania modyfikacji systemu, biorąc pod uwagę limity pracochłonności prac programistycznych przewidziane w Umowie.
3)
Poprawki w systemie informatycznym SDE wynikające z błędnego działania systemu Wykonawca realizuje poza wymienionym limitem pracochłonności.
4)
Wykonawca dostarcza Zamawiającemu zmiany w dokumentacji technicznej oraz użytkowej systemu informatycznego SDE obejmujące zmiany w systemie dokonane w czasie jego modyfikacji. 
5)
Wykonawca prowadzi szczegółową ewidencję zmian w systemie informatycznym SDE zawierającą co najmniej:


-numer kolejny zmiany,


-datę wprowadzenia zmiany,


-opis wprowadzonej zmiany, w tym zmian struktury bazy danych systemu informatycznego SDE,


-uwagi,


-imię i nazwisko osoby wprowadzającej zapis.

10.
Wraz z fakturą, o której mowa w § 8 ust. 6 Umowy Wykonawca przedstawia za ubiegły miesiąc następujące rozliczenie zawierające:



1) ewidencję uszkodzeń, błędów i nieprawidłowości w systemie informatycznym SDE;



2)
ewidencję napraw bazy danych systemu informatycznego SDE;



3)
ewidencję zmian w systemie informatycznym SDE.



4) zestawienia liczbowe z podziałem na apelacje:

-
ilości osób objętych działaniem systemu w poszczególnych dniach ubiegłego miesiąca (stan na początku miesiąca, przybyło i ubyło w poszczególnych dniach, stan na koniec miesiąca),

-
instalacji i demontażu nadajników oraz urządzeń monitorujących,
-
wymian zainstalowanych urządzeń spowodowanych awariami sprzętu,

-
wymian baterii nadajników oraz urządzeń monitorujących w miejscu przebywania osoby objętej systemem,

-
uszkodzeń nadajników oraz urządzeń monitorujących przez osoby objęte systemem oraz z innych powodów;

-
wyjazdów zespołów terenowych upoważnionego podmiotu dozorującego w związku z realizacją procedur działania w SDE.
11.
Wykonawca do miesięcznego rozliczenia przedstawianego Zamawiającemu dołącza wnioski zawierające sposoby działań, a także działania podjęte lub planowane do podjęcia, zmierzające do ostatecznego rozwiązania zgłoszonych problemów (mające na celu uniknięcie ich w przyszłości).
12.
Zamawiający sprawdza i porównuje z treścią Umowy za ubiegły miesiąc:

1)
posiadanie przez użytkowników SDE określonych w Umowie danych o osobach, adresach i telefonach Wykonawcy i upoważnionego podmiotu dozorującego; 
2)
dostępność telefoniczną osób Wykonawcy odpowiedzialnych za funkcjonowanie SDE w ciągu doby;



3) funkcjonowanie centrali monitorowania;



4)
działanie upoważnionego podmiotu dozorującego;



5)
funkcjonowanie środków technicznych SDE.

13.
W uzyskiwaniu informacji w wymienionych w punkcie 12 obszarach Zamawiający wykorzystuje:

1) wyniki przeprowadzanych przez siebie kontroli;
2) analizę informacji uzyskiwanych z systemu informatycznego SDE;

3) informacje pisemne, telefoniczne i elektroniczne uzyskiwane od użytkowników SDE.

14.
Po analizie danych otrzymanych od Wykonawcy oraz własnych informacji Zamawiający w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca opracowuje protokół odbioru usługi  eksploatacji SDE za ubiegły miesiąc, który jest podstawą wypłaty Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia.
15.
W przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji usługi eksploatacji SDE przez Wykonawcę Zamawiający wymienia w protokóle te uchybienia i określa wielkość kar umownych przewidzianych w Umowie potrącanych z wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy za eksploatację SDE w ubiegłym miesiącu.

16.
Pojawienie się uszkodzeń, błędów, nieprawidłowości (uchybienia przez Wykonawcę warunkom usługi eksploatacji SDE)  skutkuje naliczeniem kar umownych:

1)
za każde 1 (jedno) uszkodzenie, błąd, nieprawidłowość krytyczną – 3 % wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt. 2 Umowy;

2)
za każde 1 (jedno) uszkodzenie, błąd, nieprawidłowość niekrytyczną – 0,5  % wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt. 2 Umowy;

17.
Naliczone kary umowne są sumowane.

PAGE  
1

