[image: image2.jpg]UNIA EUROPEJSKA
MINISTERSTWO EUROPEJSKI

SPRAWIEDLIWOSCI FUNDUSZ SPOLECZNY

KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI






[image: image1.jpg]UNIA EUROPEJSKA
MINISTERSTWO EUROPEJSKI

SPRAWIEDLIWOSCI FUNDUSZ SPOLECZNY

KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI





Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór umowy
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI NA
LATA 2007-2013
Zadanie nr 1 Rejestracja spółki z o.o, jawnej i komandytowej drogą elektroniczną
Projekt Wprowadzenie e-usług w resorcie sprawiedliwości
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V 
Dobre rządzenie, działanie 5.3. Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej na podstawie umowy 
z dnia 9 stycznia 2012 roku Nr POKL.05.03.00-00-011/11.
Umowa Nr …...

zawarta w dniu ……………………. 2014 r.  w Warszawie, pomiędzy: 
Ministerstwem Sprawiedliwości statio fisci Skarbu Państwa, z siedzibą w Warszawie, (kod. 00-567), Al. Ujazdowskie 11, NIP:  526-16-73-166, Regon: 000319150, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez 
……………………….. - …………………………….
a

………………….. z siedzibą w: …………….. , przy ul. ………….., NIP:  ………….. reprezentowaną przez:

………………………... - …………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (BOF-………………...) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp", została zawarta umowa, zwana dalej „Umową”, o następującej treści:

§ 1 

Definicje

Ilekroć poniższe pojęcia zostaną napisane w Umowie z wielkiej litery, Strony nadają im znaczenie wskazane w definicjach:

	Lp.
	Pojęcie
	Znaczenie

	1
	Administrator Systemu
	Osoba odpowiedzialna za prawidłowe działanie systemu lub elementu systemu w siedzibie Odbiorcy Systemu.

	2
	Analityczny opis produktu 
	Artefakt podlegający odbiorowi, powstały w wyniku ustaleń pomiędzy stronami oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

	3
	Architektura
	Artefakt zawierający formalny opis Systemu lub detaliczny plan Systemu na poziomie komponentów wspierający jego implementację,  w tym: strukturę komponentów, ich wzajemne relacje, zasady, wzorców i wskazówek wspierających projektowanie i rozwój w czasie, zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi Zamawiającego opisanymi w Załączniku nr [1] do Umowy.

	4
	Architektura bezpieczeństwa
	Artefakt zawierający opis wielopoziomowego zbioru wszystkich komponentów (normatywnych, procesowych, projektowych  i technologicznych), ich wzajemnych relacji i wskazówek kierujących ich rozwojem i ewolucją w czasie, które współdziałając ze sobą zapewniają bezpieczeństwo organizacji, zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi Zamawiającego opisanymi  w Załączniku nr [1] do Umowy.

	5
	Artefakty 
	Dokumenty i kody powstałe w trakcie realizacji Umowy.

	6
	Awaria 
	Wada uniemożliwiająca korzystanie z całego Systemu lub przynajmniej jednego modułu wchodzącego w skład Oprogramowania Dedykowanego.

	7
	Bezpieczny podpis elektroniczny
	Podpis elektroniczny przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis. Sporządzany jest za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego, powiązany jest z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

	8
	Błąd krytyczny 
	Wada uniemożliwiająca uruchomienie i przeprowadzenie przynajmniej jednego procesu biznesowego zdefiniowanego w module(ach) wchodzącej(cych) w skład Oprogramowania Dedykowanego. Błędem krytycznym jest również Wada Dokumentacji Analitycznej, Architektury, Architektury Bezpieczeństwa lub Polityki Bezpieczeństwa Systemu, w przypadku stwierdzenia niekompletności.

	9
	Błąd niekrytyczny 
	Wada uniemożliwiająca uruchomienie i przeprowadzenie przynajmniej jednego pojedynczego przypadku użycia zdefiniowanego w module(ach) wchodzącym(ych) w skład Oprogramowania Dedykowanego.

	10
	BPMN
	(ang. Business Process Modeling Notation) – graficzna notacja służąca do opisywania procesów biznesowych. Jest zgodna z koncepcją architektury SOA.

	11
	CBD
	Centralna Baza Danych.

	12
	CMS
	System zarządzania treścią (Content Management System); aplikacja internetowa (lub zestaw aplikacji internetowych), pozwalająca na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację  i rozbudowę przez redakcyjny personel nietechniczny.

	13
	CRL
	(ang. Certificate Revocation List) mechanizm sprawdzenia ważności certyfikatu klucza publicznego w oparciu m.in. o listy certyfikatów unieważnionych.

	14
	Czas naprawy 
	Maksymalny czas, w którym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Rozwiązanie Wady, a jeżeli nie jest to możliwe – Obejście. Czas naprawy obejmuje czas potrzebny Wykonawcy na analizę, lokalizację Wady oraz przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu Rozwiązania Wady lub Obejścia (tj. czas od nadania zgłoszeniu Wady statusu „Zarejestrowany” do zmiany statusu zgłoszenia na „Zamknięty” w aplikacji do zgłaszania Wad zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy). W przypadku gdy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Obejście zobowiązany jest w terminie uzgodnionym przez Strony dostarczyć docelowe Rozwiązanie Wady.

	15
	Czas reakcji 
	Maksymalny czas, który może upłynąć pomiędzy momentem formalnego zgłoszenia Wady (tj. nadanie zgłoszeniu wady statusu „Zarejestrowany” w aplikacji do zgłaszania wad zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy), a momentem potwierdzenia przez Wykonawcę kompletności zgłoszenia Wady i przystąpienia do przygotowania poprawki (tj. zmiany statusu zgłoszenia na „W realizacji” w aplikacji do zgłaszania wad zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy).

	16
	DIRS
	Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

	17
	Dni robocze
	Wszystkie dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego. 

	18
	Dokumentacja 
	Zbiór wszystkich artefaktów opisujących działanie Systemu m.in.: Dokumentacja Użytkownika Wewnętrznego, Dokumentacja Użytkownika Zewnętrznego, Dokumentacja Administratora, Dokumentacja Techniczna, Dokumentacja Instalacji, Dokumentacja Analityczna, Dokumentacja szkoleniowa.

	19
	Dokumentacja Administratora 
	Artefakt oznaczający kompletny zestaw ważnych, poprawnych i czytelnych rysunków, tekstów i innych dokumentów koniecznych do utrzymania i eksploatowania Systemu przez administratora.

	20
	Dokumentacja Analityczna 
	Artefakt oznaczający wykonany w ramach Umowy kompletny, jednoznaczny i spójny opis wszystkich funkcji Systemu, wraz z diagramami procesów biznesowych i przypadków użycia, zgodny z wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi Zamawiającego opisanymi w Załączniku nr 1 do Umowy.

	21
	Dokumentacja Instalacji 
	Artefakt stanowiący opis działań wymaganych do zainstalowania Oprogramowania Dedykowanego.

	22
	Dokumentacja Techniczna 
	Artefakt stanowiący najszerszy opis Oprogramowania Dedykowanego. Musi ona zawierać pełny zestaw szczegółowych informacji dotyczących: budowy, działania, i konfigurowania Oprogramowania Dedykowanego. Dokumentacja Techniczna musi umożliwiać pracownikom Zamawiającego samodzielną modyfikację Oprogramowania Dedykowanego po podpisaniu Protokołu Odbioru Umowy.

	23
	Dokumentacja Użytkownika Wewnętrznego. 
	Artefakt opisujący wszystkie funkcje Systemu dostępne dla użytkowników Zamawiającego i sądów rejestrowych. Dokumentacja dla użytkownika musi objaśnić działanie modułu, opisywać jej możliwości i wskazać, jak wykonać w niej potrzebne działania.

	24
	Dokumentacja Użytkownika Zewnętrznego 
	Artefakt opisujący wszystkie funkcje systemu dostępne dla użytkowników Portalu. Dokumentacja dla użytkownika objaśnić ma działanie Portalu, opisywać jego możliwości i wskazać, jak wykonać w nim potrzebne działania. Powinna być dostępna z poziomu Portalu.

	25
	Dostępność Systemu dla użytkowników wewnętrznych 
	Dostępność dostarczonego Systemu dla Zamawiającego i sądów rejestrowych. Czas niedostępności rozwiązania informatycznego Systemu spowodowany planowanymi pracami konserwacyjno-wdrożeniowymi nie będzie w tym uwzględniany.


	26
	Dostępność Systemu dla użytkowników zewnętrznych 
	Dostępność dostarczonego Portalu. Czas niedostępności rozwiązania informatycznego Systemu spowodowany planowanymi pracami konserwacyjno-wdrożeniowymi nie będzie w tym uwzględniany.

	27
	Dzień roboczy
	Oznacza dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego.

	28
	ESB
	(ang. Enterprise Service Bus) Korporacyjna Magistrala Usług - warstwa pośrednia w wielowarstwowej architekturze systemów informatycznych umożliwiająca zastosowanie koncepcji SOA w środowisku korporacyjnym. Umożliwia dynamiczne przyłączanie i odłączanie usług wchodzących w skład korpracyjengo systemu informacyjnego.

	29
	GUI
	(ang. Graphical User Interface )– ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez system informatyczny w interakcji z użytkownikiem, polegającego na rysowaniu i obsługiwaniu etc.

	30
	HTTP
	(ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych definiowany przez RFC 2616.

	31
	HTTPS
	(ang. HyperText Transfer Protocol Secure) wersja protokołu HTTP zaszyfrowana przy pomocy protokołu SSL.

	32
	Infrastruktura techniczna
	Całość rozwiązań sprzętowych po stronie Zamawiającego, koniecznych do sprawnego działania Systemu, w tym serwery, pamięci masowe, osprzęt sieciowy, urządzenia archiwizacji danych itp.

	33
	JDBC
	(ang. Java DataBase Connectivity) interfejs programowania umożliwiający niezależnym aplikacjom porozumiewać się z bazami danych za pomocą języka SQL.

	34
	Język UML
	(ang. Unified Modeling Language) - Znormalizowany język modelowania oparty na notacji graficznej. Język formalny - wykorzystywany do modelowania różnego rodzaju systemów. Umożliwia modelowanie wszystkich aspektów systemu tj.: funkcjonalności, struktury oraz zachowania tworzonego systemu.

	35
	JMS
	(ang. Java Messaging Service) – standardowy zestaw interfejsów i modeli przesyłania komunikatów w języku programowania Java.

	36
	Kierownik Projektu
	Osoba powołana ze strony Zamawiającego/ Wykonawcy, odpowiedzialna w strukturze organizacyjnej Projektu za operacyjne zarządzanie Projektem. Rolę i zakres odpowiedzialności Kierownika Projektu zostanie zdefiniowana w Dokumentacji Projektu.

	37
	Kierownik Projektu Wykonawcy
	Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania projektem.

	38
	Kierownik Projektu Zamawiającego
	Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kierowania projektem.

	39
	Klient / Klient zewnętrzny / użytkownik zewnętrzny 
	Każda osoba fizyczna, reprezentująca siebie lub osobę prawną, która zamierza skorzystać z usług elektronicznych udostępnionych na Portalu.

	40
	Klient wewnętrzny/użytkownik wewnętrzny
	pracownik ministerstwa sprawiedliwości lub sądu uczestniczący w procesach obsługi klienta w zakresie usług elektronicznych udostępnionych na Portalu.

	41
	Kod wynikowy 
	Artefakt oznaczający skompilowany kod źródłowy oprogramowania dedykowanego, przygotowany  do uruchomienia na oprogramowaniu wspomagającym i Infrastrukturze Technicznej.

	42
	Kod źródłowy 
	Artefakt oznaczający zbiór struktur bazy danych, słowników, definicji, plików źródłowych programów oraz innych elementów oprogramowania napisanych w języku symbolicznym, niezbędnych do kompilacji, uruchomienia i eksploatacji Oprogramowania Dedykowanego.

	43
	Komitet Sterujący
	Organ decyzyjny sprawujący zwierzchnictwo nad całością realizacji Projektu poprzez  zarządzanie strategiczne projektem i dbanie o zapewnienie interesów Zamawiającego i Wykonawcy.

	44
	Konfiguracja niezawodnościowa serwerów sprzętowych
	Konfiguracja serwerów gwarantująca dostępność warstwy technicznej na poziomie 99,50/100 w skali 1 (jednego) roku. Definicja obejmuje zarówno rozwiązania HA (high avalibility) oparte o klastry serwerów sprzętowych jak i rozwiązania CA (continous availibilty) oparte o wewnętrzną redundancję platformy serwerów sprzętowych.

	45
	Konto / Konto użytkownika / Profil użytkownika
	Zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu klientowi/użytkownikowi.

	46
	KRS 
	Krajowy Rejestr Sądowy – w skład którego wchodzą: rejestr przedsiębiorców (RP), rejestr stowarzyszeń, fundacji, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (RS), rejestr dłużników niewypłacalnych (RDN).

	47
	LAN
	(ang. Local Area Network)- rodzaj sieci komputerowej, sieć lokalna.

	48
	MDA
	(ang. Model-driven architecture) – zbiór metod porządkujących proces tworzenia systemów komputerowych opartych na budowie modeli i ich transformacji.

	49
	Model
	Uproszczony obraz rzeczywistości. Prezentowany z pewnej perspektywy, na pewnym poziomie abstrakcji.

	50
	Moduły wewnętrzne
	Moduły procesu obsługi klienta wewnętrznego. Moduły dostępne dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów, natomiast nie dostępne dla klientów zewnętrznych.

	51
	Nowa wersja Systemu
	Powstała w wyniku wprowadzenia modyfikacji, poprawek lub usunięcia błędu […] zawierająca co najmniej: kod programu, kod wynikowy , dokumentację oraz biblioteki niezbędne do kompilacji lub działania Systemu wraz z instrukcją doprowadzenia do kodu wynikowego.

	52
	OASIS WS-S
	(ang. Web Services Security) specyfikacja bezpieczeństwa rozproszonych aplikacji działających jako serwisy webowe.

	53
	Obejście 
	Dostarczenie przez Wykonawcę propozycji tymczasowego Rozwiązania Wady.

	54
	Obszar Wdrożenia
	Ministerstwo Sprawiedliwości.

	55
	OCSP
	(ang. Online Certificate Status Protocol) protokół sprawdzania ważności i statusu certyfikatów.

	56
	ODBC
	(ang. Open DataBase Connectivity) - interfejs pozwalający programom łączyć się z systemami zarządzającymi bazami danych. Jest niezależny od języka programowania, systemu operacyjnego i bazy danych.

	57
	Oprogramowanie Dedykowane
	Programy komputerowe, moduły funkcjonalne, interfejsy, elementy integracyjne, biblioteki programowe oraz wszelkie inne oprogramowanie wykonane na potrzeby realizacji Umowy przez Wykonawcę.

	58
	Oprogramowanie Systemowo-Narzędziowe
	Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu oprogramowanie systemowe i narzędziowe pochodzące od firm i osób trzecich, do których licencje Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu w ramach wykonania Systemu.

	59
	Oprogramowanie Wspomagające 
	Oprogramowanie / aplikacje narzędziowe, określone w Architekturze, niezbędne do budowy i funkcjonowania Systemu, wytworzone przez osoby trzecie i dostarczone przez Zamawiającego na podstawie innych umów.

	60
	Orkiestracja
	automatyczna aranżacja, koordynacja i zarządzanie złożonymi systemami oraz serwisami komputerowymi.

	61
	PIM
	Model PIM (Platform Independend Model) zawierający model analizy systemowej rozwiązania IT zbudowany za pomocą diagramów.

	62
	Plan projektu
	Zestaw dokumentów kontrolnych dla zarządzania Projektem. Definiuje procesy niezbędne do spełnienia założeń Projektu. Opisuje poszczególne cele  i potrzeby biznesowe, produkty Projektu, organizację i sposób zarządzania.

	63
	Platforma Sprzętowa
	Sprzęt komputerowy, komputery lokalne, sieć logiczna i urządzenia powiązane oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe udostępnione przez Zamawiającego do realizacji wdrożenia Systemu.

	64
	Poprawka 
	Wykonanie zmian w Systemie, w szczególności w Oprogramowaniu Dedykowanym. W skład poprawki wchodzi co najmniej: uaktualniona i kompletna Dokumentacja, Dokumentacja Analityczna, Architektura i Architektura bezpieczeństwa (ze wskazaniem naniesionych zmian); poprawny Kod źródłowy i Kod wynikowy (całe Oprogramowanie Dedykowane, cała aplikacja lub patch); instrukcja skutecznej instalacji poprawki wraz z procedurą wycofania nieskutecznej instalacji.

	65
	Portal
	Portal internetowy zbudowany na potrzeby udostępnienia funkcjonalności systemu teleinformatycznego umożliwiającej realizację procesu zgodnie ze zdefiniowanym modelem koncepcyjnym (Zawiązanie umowy spółki, zgłoszenie spółki do KRS) zgodnie z zakresem funkcjonalnym opisanym w Załączniku nr 1 do Umowy.

	66
	Produkt/Produkty
	Rezultat prac w poszczególnych etapach lub Etapach Projektu, który jest zdefiniowany lub wynika z postanowień Umowy.

	67
	Projekt
	Zespół czynności zmierzających do wykonania i wdrożenia Systemu  w sposób zgodny z Umową i najlepszymi praktykami.

	68
	Protokół Odbioru Etapu 
	Dokument potwierdzający odbiór etapu Umowy podpisany przez Kierowników Projektu obu stron. 

	69
	Protokół Odbioru Umowy 
	Dokument potwierdzający odbiór przedmiotu Umowy podpisany przez Komitet Sterujący.

	70
	Przerwa konserwacyjna
	Planowana przerwa w świadczeniu usługi związana z czynnościami konserwacji i konfiguracji Systemu.

	71
	Rozwiązanie Wady 
	Wykonanie Poprawki, której skutkiem jest eliminacja Wady poprzez przywrócenie wdrożonemu Systemowi, a w szczególności Oprogramowaniu Dedykowanemu, funkcjonalności w pełni zgodnej z aktualną Dokumentacją Analityczną, Architekturą i Architekturą Bezpieczeństwa.

	72
	SI ePUAP
	System informatyczny Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - ogólnopolska platforma teleinformatyczna powstająca w ramach projektu ePUAP-WKP (Plan Informatyzacji Państwa), za pomocą której jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne (zwłaszcza podmioty wykonujące zadania zlecone przez państwo) będą mogły świadczyć (całkowicie bezpłatnie) swoje usługi obywatelom drogą elektroniczną.

	73
	SI KRS
	System informatyczny Krajowego Rejestru Sądowego obejmujący następujące podsystemy: Podsystem Wpisy – KRS Wpisy, Podsystem Centralna Informacja – CI KRS, Podsystem Monitor – KRS Monitor=SIM.KRS, Podsystem Centralna Baza Danych – KRS CBD, Podsystem Komunikacyjny – KRS Komunikacja, Podsystem Obsługi Organizacji Pożytku Publicznego – KRS OPP, Podsystem udostępniania danych systemom informatycznym innych instytucji – KRS PUD, Podsystem eksportu bazy danych, Podsystem Elektronicznego Dostępu do Danych rejestru KRS – KRS SED.

	74
	SI RZ
	System Informatyczny Rejestru Zastawów obejmujący następujące podsystemy: Podsystem Wpisy – RZ Wpisy, Podsystem Centralna Informacja – CI RZ.

	75
	SIM 
	System Informatyczny Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego (System Informatyczny Monitora). SIM składa się z czterech podsystemów: SIM.PPO, SIM.KRS, SIM.EMSiG, SIM.EMSiG.WWW.

	76
	SIM.EMSiG 
	Środowisko Lotus Domino 8.5, umożliwia przyjmowanie i wysyłanie wniosków z/do aplikacji PDI, tworzenie MSiG w postaci elektronicznej (plik w formacie PDF opatrzony podpisem elektronicznym) oraz wysyłanie zamówionych egzemplarzy MSiG (w postaci elektronicznej) pocztą elektroniczną.

	77
	SIM.EMSiG.WWW 
	Środowisko PHP oraz IBM DB2 9.7, umożliwia przeglądanie MSiG w postaci elektronicznej zarejestrowanym jednostkom resortu.

	78
	SIM.KRS 
	Środowisko IBM (DB2 9.7, Websphere Appliaction Server oraz Websphere MQ Server) umożliwia przyjmowanie wpisów z KRS do publikacji w MSiG.

	79
	SIM.PPO 
	Środowisko Lotus Domino 8.5, aplikacja dedykowana dla BMSiG obsługująca realizację publikacji i zamówień na MSiG.

	80
	SLA
	(ang. Service Level Agreement) - umowa utrzymania i systematycznego poprawiania ustalonego między klientem a usługodawcą poziomu jakości usług informatycznych poprzez stały cykl obejmujący: uzgodnienia, monitorowanie usługi informatycznej, raportowanie, przegląd osiąganych wyników. Podstawowym elementem wdrożenia SLA jest stworzenie katalogu świadczonych usług.

	81
	SMTP
	(ang. Simple Mail Transfer Protocol) protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Standard zdefiniowany w dokumencie RFC 821.

	82
	SOA
	(ang. Service Oriented Architecture) architektura oparta na usługach – koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług. Usługą określa się każdy element oprogramowania, mogący działać niezależnie od innych oraz posiadający wyspecyfikowany interfejs, za pomocą którego udostępnia realizowane funkcje.

	83
	SOAP
	(ang. Simple Object Access Protocol) protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów, wykorzystujący XML do kodowania wywołań i najczęściej HTTP lub RPC do ich przenoszenia.

	84
	SRO
	Serwer Równoważenia Obciążenia – (ang. Load balancer Server) – serwer służący do równomiernego rozłożenia ruchu pomiędzy serwery aplikacyjne i do zapewnienia, że awaria jednego z tych serwerów nie jest odczuwalna przez użytkowników aplikacji.

	85
	SSL
	(ang. Secure Sockets Layer) protokół bezpiecznych połączeń HTTP realizowanych jako połączenie szyfrowane oparte o bezpieczny certyfikat elektroniczny zgodny z prawem polskim.

	86
	SSO
	(ang. Single Sign On) mechanizm pojedynczego logowania – pozwalający na dostęp do zasobów różnych systemów dla osób zalogowanych do serwera domenowego.

	87
	System
	Wszystkie elementy tworzone w ramach projektu, w szczególności zaprojektowane, wykonane i wdrożone w ramach zawartej Umowy Oprogramowanie Dedykowane wraz z niezbędnym Oprogramowaniem Systemowo-Narzędziowym

	88
	Szyna integracyjna/usług (ESB)
	Warstwa pośrednia w wielowarstwowej architekturze systemów informatycznych umożliwiająca zastosowanie koncepcji SOA w środowisku korporacyjnym. Umożliwia dynamiczne przyłączanie i odłączanie usług wchodzących w skład korporacyjnego systemu informacyjnego.

	89
	Testy akceptacyjne 
	Oznacza testy Artefaktów, w tym testy Systemu, jako całości lub części, weryfikujące jego zgodność z wymaganiami Zamawiającego, przeprowadzane na podstawie Planów Testów Akceptacyjnych.

	90
	Testy automatyczne 
	Artefakt oznaczający Kod źródłowy, Kod wynikowy z kompletną Dokumentacją oraz zestaw danych testowych, umożliwiający automatyczne przeprowadzenie Testów regresji, Testów wydajnościowych i Testów funkcjonalnych.

	91
	Testy funkcjonalne 
	Proces sprawdzający zgodność funkcjonalności Oprogramowania Dedykowanego z Dokumentacją Analityczną.

	92
	Testy instalacji (konfiguracji)
	Proces sprawdzający poprawność procedur instalacyjnych i konfiguracyjnych Systemu.

	93
	Testy integracyjne
	Proces sprawdzający poprawność działania interfejsów. Sprawdzane są interakcje  pomiędzy integrowanymi modułami oraz współpraca z innymi systemami zarówno wewnętrznymi  jak i zewnętrznymi.

	94
	Testy modułowe (jednostkowe)
	Proces sprawdzający wytworzone w ramach realizacji Systemu Oprogramowanie Dedykowane poprzez weryfikację poprawności działania pojedynczych elementów programu np. metod, klas bądź obiektów.

	95
	Testy obciążeniowe
	Podproces w procesie Testów wydajnościowych, sprawdzający czy System działa prawidłowo pod określonym obciążeniem, dla określonej liczby użytkowników. W szczególności dotyczy to sprawdzenia czy czas odpowiedzi Systemu jest zgodny z założonymi wymaganiami.

	96
	Testy penetracyjne 
	Proces sprawdzający odporność Systemu na próby nieupoważnionego dostępu lub innego zakłócenia pracy Systemu.

	97
	Testy regresyjne 
	Proces mający na celu zapobieżenie regresji funkcjonalności Oprogramowania Dedykowanego podczas rozwoju Oprogramowania Dedykowanego.

	98
	Testy użyteczności
	Proces sprawdzający poziom łatwości nauki posługiwania się interfejsem użytkownika. Sprawdzana jest: skuteczność, wydajność, wygoda i prostota interfejsu oraz zadowolenie użytkownika. 

	99
	Testy Wewnętrzne
	Testy Systemu wykonywane po stronie Wykonawcy.

	100
	Testy wydajnościowe 
	Proces sprawdzający spełnienie przez System wymagań wydajnościowych określonych w Dokumentacji Analitycznej i Architekturze.

	101
	Testy zabezpieczeń
	Proces sprawdzający podatności Systemu na ataki. W ramach procesu sprawdzane są wszystkie uruchomione i dostępne usługi pod kątem obecności luk w bezpieczeństwie Systemu.

	102
	Testy Zewnętrzne
	Testy Systemu wykonywane po stronie Zamawiającego.

	103
	Umowa
	Umowa wraz z załącznikami zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu.

	104
	Urzędowe potwierdzenie odbioru
	Urzędowe potwierdzenie odbioru wygenerowane przez HSM (ang. Hardware Security Module)

	105
	Usługa
	Usługą określa się każdy element oprogramowania, mogący działać niezależnie od innych oraz posiadający wyspecyfikowany interfejs, za pomocą którego udostępnia realizowane funkcje.

	106
	Uwaga
	Inna, niż opisana w słowniku, Wada Systemu lub Wada dokumentacji.

	107
	Użytkownik wewnętrzny
	Użytkownik Systemu występujący w imieniu Odbiorcy usług, w tym pracownik sądu oraz pracownik DIRS.

	108
	Użytkownik zarejestrowany
	klient /użytkownik posiadający konto w Systemie.

	109
	Użytkownik zewnętrzny
	Użytkownik Systemu niewystępujący w imieniu Odbiorcy usług  korzystający z funkcjonalności zaimplementowanych w Systemie.

	110
	Wada 
	Zakłócenie działania Systemu lub jego części, uniemożliwiające lub utrudniające realizację funkcjonalności Systemu w okresie trwania gwarancji.

	111
	WAN
	(ang. Wide Area Network) - sieć rozległa, sieć globalna, sieć dalekosiężna, sieć komputerowa o dużym zasięgu. 

	112
	Wdrożenie Produkcyjne
	Polega na przeniesieniu rozwiązania zgodnego z dokumentacją opisującą finalne rozwiązanie na tryb produkcyjny lub na zainstalowaniu całego oprogramowania w wydzielonym środowisku produkcyjnym. Po poprawnym uruchomieniu Systemu następuje formalny odbiór i przejście do fazy utrzymania Systemu.

	113
	Workflow
	(ang. Work flow – przepływ pracy) pojęcie określające sposób przepływu informacji pomiędzy rozmaitymi obiektami biorącymi udział w jej przetwarzaniu.

	114
	WYSIWYG
	(ang. What You See Is What You Get) akronim stosowany do określenia metod, które pozwalają uzyskać wynik w publikacji (postaci produkcyjnej) identyczny lub bardzo zbliżony do obrazu na ekranie podczas jego projektowania.

	115
	XadES
	(ang. XML Advanced Electronic Signatures) – format kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

	116
	XSLT
	(ang. Extensible Stylesheet Language Transformations) język przekształceń pozwalający na przetłumaczenie dokumentów z jednego formatu XML na inny dowolny format zgodny ze składnią XML.


§ 2 

 Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest:

2.1. zaprojektowanie i wykonanie systemu informatycznego (zwanego dalej Systemem) do składania i obsługi elektronicznych wniosków w celu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki z o.o., jawnej i komandytowej w trybie jednego dnia, w Etapach i zakresie określonym w Załączniku nr [1] do Umowy.
2.2. przeprowadzenie szkoleń oraz  warsztatów dla użytkowników wewnętrznych i Administratorów Systemu przed uruchomieniem produkcyjnym systemu na warunkach określonych w §7 i Załączniku nr [1] do Umowy,

2.3. uruchomienie produkcyjne Systemu i produktów o których mowa w §2 ust. 2.1 w Ministerstwie Sprawiedliwości, 

2.4. świadczenie usług wsparcia w utrzymaniu, rozwoju i szkoleniu na warunkach określonych w Załączniku nr [5] do Umowy.

2.5. Świadczenie usług modyfikacji Systemu w okresie trwania Umowy w wymiarze 12 000 (słownie: dwanaście tysięcy) roboczogodzin, zgodnie z Załącznikiem [8].

2.6. Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń w okresie trwania Umowy w wymiarze 200 (słownie: dwustu) roboczogodzin, zgodnie z Załącznikiem [8].

§ 3 

 Zasady realizacji Umowy
2.7. Umowa będzie realizowana w następujących Etapach i terminach:

2.7.1. Etap 1 – realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z §2 ust. 2.1 – w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2014 r. ,

2.7.2. Etap 2 – realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z §2 ust. 2.2 i §2 ust. 2.3 – w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. ,

2.7.3. Etap 3 – realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z §2 ust. 2.4, §2 ust. 2.5, §2 ust. 2.6 - w okresie 24 miesięcy od daty zakończenia Etapu 2.
2.8. Etap 1 o którym mowa w ust. 3.1.1 dotyczy budowy systemu, Etap 2, o którym mowa w ust. 3.1.2 dotyczy usługi wdrożenia, Etap 3, o którym mowa w ust. 3.1.3 dotyczy usługi wsparcia.

2.9. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy pojawią się nowe, istotne wymagania ze strony Zamawiającego, zostaną one odnotowane zgodnie z procedurą Zarządzania Zmianą przez Kierowników Projektu ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. Kierownicy określą warunki realizacji nowych wymagań i ich wpływ na Projekt. Treść procedury Zarządzania Zmianą zostanie uzgodniona i zapisana w Planie Projektu.
2.10. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy zostaną ujawnione istotne funkcje Systemu, które nie zostały przewidziane w SIWZ, Zamawiający może w czasie trwania Etapu 1 i 2 wykorzystać roboczogodziny przewidziane dla Etapu 3, bez konieczności zmiany postanowień Umowy.

2.11. Wynagrodzenie za świadczenie, o którym mowa w ust. 3.4  będzie rozliczone na zasadach określonych w § 4 ust. 4.4
2.12. Wykonawca, za pisemną zgodą Zamawiającego, może przystąpić do realizacji kolejnego Etapu, przed terminem wskazanym w Harmonogramie Projektu. 

2.13. Szczegółowy zakres prac realizowanych w ramach Projektu oraz szczegółowy harmonogram prac zostaną uzgodnione i zapisane w Planie Projektu.

§ 4 

Wynagrodzenie i płatności

2.14. Wynagrodzenie za Etap 1 Umowy wynosi _____________________ złotych brutto (słownie: _________________________ złotych brutto). 
2.15. Wynagrodzenie za Etap 2 Umowy wynosi _____________________ złotych brutto (słownie: _________________________ złotych brutto).

2.16. Wynagrodzenie za Etap 3 w zakresie przedmiotu umowy wskazanego w §2 ust. 2.4 Umowy jest ryczałtowe i wynosi łącznie _____________________ złotych brutto (słownie: _________________________ złotych brutto). Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, kwartalnie w wysokości  _____________________ złotych brutto (słownie: _________________________ złotych brutto).
2.17. Wynagrodzenie za Etap 3 w zakresie przedmiotu umowy wskazanego w §2 ust. 2.5 będzie płatne miesięcznie, z dołu i jest iloczynem zrealizowanych roboczogodzin oraz ryczałtowej stawki _____________________ złotych brutto (słownie: _________________________ złotych brutto) za każdą roboczogodzinę pracy przedstawicieli Wykonawcy (np.  analityka, programisty).

2.18. Maksymalne wynagrodzenie za świadczenie usług, o których mowa w ust. 4.4, jest iloczynem liczby roboczogodzin wymienionych w §2 ust.  2.5 oraz ryczałtowej stawki za roboczogodzinę, o której mowa w ust. 4.4 i wynosi _____________________ złotych brutto (słownie: _________________________ złotych brutto), przy czym Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całej kwoty. 

2.19. Wynagrodzenie za Etap 3 w zakresie przedmiotu umowy wskazanego w §2 ust. 2.6 będzie płatne miesięcznie, z dołu i jest iloczynem zrealizowanych roboczogodzin oraz ryczałtowej stawki _____________________ złotych brutto (słownie: _________________________ złotych brutto) za każdą roboczogodzinę pracy przedstawicieli Wykonawcy.

2.20. Maksymalne wynagrodzenie za świadczenie usług, o których mowa w ust. 4.6, jest iloczynem liczby roboczogodzin wymienionych w §2 ust.  2.6 oraz ryczałtowej stawki za roboczogodzinę, o której mowa w ust. 4.6 i wynosi _____________________ złotych brutto (słownie: _________________________ złotych brutto), przy czym Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całej kwoty. 
2.21. Strony ustalają, że łączna wartość Umowy nie przekroczy kwoty _____________________ złotych brutto (słownie: _________________________ złotych brutto). 

2.22. Wynagrodzenie określone w ust. 4.1 i 4.2 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i uwzględnia wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z zaprojektowaniem, wykonaniem i wdrożeniem Systemu (w tym przeprowadzeniem szkoleń) oraz wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich majątkowych praw i praw zależnych, o których mowa w §16 i wszystkich ewentualnie przekazanych licencji oraz podatek od towarów i usług (VAT).

2.23. Podstawą do wystawienia faktury będą odpowiednie Protokoły Odbioru zaakceptowane przez Strony.
2.24. Płatności wynikające z Umowy, wymienione w ust. 4.1, 4.2 będą dokonywane po wykonaniu każdego Etapu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, do której dołączono kopię Protokołu Odbioru. Brak dołączonych kopii takich dokumentów może stanowić podstawę do odmowy przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

2.25. Płatności wynikające z tytułu świadczenia usług wskazanych dla Etapu 3 (modyfikacje Systemu, szkolenia) będą dokonywane z dołu, miesięcznie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, do której dołączono kopię Protokołu Odbioru zawierająca liczbę wykorzystanych roboczogodzin.

2.26. Płatności wynikające z tytułu świadczenia usług, wskazanych dla Etapu 3 (ryczałt za świadczenie usług serwisowych) będą dokonywane kwartalnie z dołu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, do której dołączono kopię Protokołu Odbioru Usług Serwisowych (zawierającego wykaz wszystkich zrealizowanych w danym kwartale Usług Serwisowych wraz z potwierdzeniem ich realizacji pod względem zakresu, jakości i terminowości dokonanym przez osoby do tego upoważnione).

2.27. Płatności będą dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

2.28. Za termin dokonania płatności będzie uważana data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 5 

 Odpowiedzialność odszkodowawcza. Kary umowne.
2.29. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy.

2.30. W przypadku przekroczenia terminów określonych w Harmonogramie Projektu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie on zobowiązany do wykonania na własny koszt ewentualnych dodatkowych prac, których wykonanie okaże się niezbędne na skutek nieterminowej realizacji Umowy.

2.31. Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne:

2.31.1. w wysokości 0,25% wynagrodzenia za dany Etap Umowy, określony w §4 ust. 4.1, 4.2, 4.3 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem okoliczności spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego lub wystąpieniem siły wyższej) w zgłoszeniu gotowości do odbioru danego Etapu w stosunku do terminu określonego w §3 jako terminu wykonania tego Etapu – kara ta będzie liczona do momentu zgłoszenia danej fazy do odbioru;

2.31.2. w wysokości 0,25% wynagrodzenia za dany Etap, określony w §4 ust. 4.1, 4.2, 4.3 Umowy prac za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem okoliczności spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego lub wystąpieniem siły wyższej) w wykonaniu Etapu, liczonego wyłącznie w przypadku odmowy odbioru Etapu zgodnie z § 9 Umowy od dnia przedstawienia przez Zamawiającego uzasadnienia odmowy odbioru do dnia ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę danego Etapu do odbioru stwierdzonego następnie pozytywnym odbiorem;
2.31.3. w wysokości 0,15% całkowitej kwoty wynagrodzenia, określonej w ust. §4 ust. 4.3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem okoliczności spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego lub wystąpieniem siły wyższej) w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi;
2.31.4. w wysokości 0,02% całkowitej kwoty wynagrodzenia, określonej w §4 ust. 4.6, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem okoliczności spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego lub wystąpieniem siły wyższej)  w przekazaniu kodów źródłowych, o których mowa w § 16;

2.31.5. w wysokości 25% całkowitej kwoty wynagrodzenia, określonej w ust. 4.8, w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2.32. Kary umowne opisane w ust. 5.3.1 - 5.3.5 nie mogą przekroczyć 60% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 4. 6.

2.33. Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty lub będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, lub będą potrącane z ustanowionego zabezpieczenia. 

2.34. Dochodzenie kar umownych, na podstawie niniejszej Umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną mu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do wysokości 80% sumarycznego wynagrodzenia wynikającego z Umowy.

2.35. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia związane z koniecznością przesunięcia Harmonogramu Projektu w związku z zastosowaniem procedury Zarządzania Zmianą. Treść procedury Zarządzania Zmianą zostanie uzgodniona i zapisana w Planie Projektu.
§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
2.36. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ………………….. w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 4. 6 Umowy.

2.37. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 6.1, zostanie zwrócone w następujący sposób:

2.37.1. 70 % wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 6.1 Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Etapu 3, 
2.37.2. Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 6.1 Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
2.37.3. Jeżeli zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 6.1, zostało wniesione w formie innej niż pieniężna, Wykonawca przed zwolnieniem jakiejkolwiek części Zabezpieczenia, jest zobowiązany do zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego do pozostałej części zabezpieczenia np. poprzez złożenie gwarancji bankowej.
§ 7

Zasady realizacji Umowy
2.38. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności. Warunki odbioru, uwzględniające także kryteria odbioru, Zamawiający określił w Załączniku nr [3] do Umowy.

2.39. Wykonawca zobowiązuje się, że przekazany Zamawiającemu System będzie zapewniał funkcjonalności spełniające wszystkie wymagania zdefiniowane w Umowie, załącznikach do Umowy oraz w dokumentacji projektowej.
2.40. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z uwzględnieniem światowych standardów profesjonalnej obsługi wdrożeń systemów informatycznych, przy wykorzystaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia.  
2.41. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż celem Zamawiającego jest otrzymanie dzieła w postaci wdrożonego, w pełni funkcjonalnego Systemu, który będzie obsługiwany przez należycie przeszkolony personel i oświadcza, że wykona takie dzieło. 

2.42. Funkcjonalności Systemu będą dostępne we wszystkich wydziałach gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego, które znajdują się w sądach rejonowych w Polsce oraz w Ministerstwie Sprawiedliwości,
2.43. Wybrane Funkcjonalności Systemu, zgodnie z Załącznikiem nr [1] będą udostępnione w Internecie.

2.44. W toku realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, Strony są zobowiązane na bieżąco informować się o wszelkich zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac. Informacje te powinny być przekazywane Kierownikowi Projektu ze strony Zamawiającego bądź Wykonawcy. Postanowienie zdania poprzedniego nie ma wpływu na zakres i treść przewidzianych w Umowie obowiązków związanych z raportowaniem o stanie i przebiegu prac.

2.45. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do informowania go na piśmie w terminie 7 dni roboczych o stanie i przebiegu wykonania przedmiotu Umowy. Postanowienie zdania poprzedniego nie ma wpływu na zakres i treść przewidzianych w Umowie obowiązków związanych z raportowaniem o stanie i przebiegu prac.

2.46. W toku realizacji Umowy Wykonawca może korzystać z usług osób trzecich jako swoich podwykonawców po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu następującego warunku: korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży na tego podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez podwykonawcę. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jak za własne.

2.47. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania w trakcie realizacji Projektu z usług osób trzecich celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych Umową (audyt i zapewnienie jakości). Koszty związane z powyższymi usługami ponosi Zamawiający. Osobom takim, posiadającym pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych prac, jak również zapewnić możliwość ich kontroli. Koszty wszelkich działań w celu dokonywania własnych testów, audytu i innych wykonywanych przez Zamawiającego lub zlecanych przez Zamawiającego czynności ponosi Zamawiający. Działania takie nie mogą powodować obciążenia Wykonawcy skutkami przekroczenia terminów Harmonogramu Projektu wynikającymi z takich czynności.

2.48. Jeżeli postanowienia Umowy nakładają na Strony obowiązek sporządzenia dokumentu stwierdzającego zlecenie, wykonanie lub akceptację określonej czynności lub Produktu, dokument taki sporządza się w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron w terminie wskazanym w Planie Projektu z tym zastrzeżeniem, iż Strony potwierdzają takim dokumentem dane czynności niezwłocznie. W żadnych okolicznościach termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, chyba że Strony ustalą inaczej. Każdy egzemplarz winien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze Stron. 

2.49. Odmowa podpisania określonego w ust. 7.11 dokumentu przez jedną ze Stron wymaga w każdym razie pisemnego uzasadnienia wraz ze szczegółowym przedstawieniem listy zarzutów powodujących odmowę.

2.50. Umowa nakłada na Strony obowiązek stosowania aktualnych wytycznych w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tym samym obowiązek zachowania zgodności wszelkich prac i wytworów będących przedmiotem niniejszej umowy z dokumentami programowymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
§ 8 

Zobowiązania Zamawiającego

2.51. Zamawiający jest odpowiedzialny za powołanie po swojej stronie niezbędnych struktur organizacyjnych i stanowisk wynikających z organizacji zarządzania Projektem.

2.52. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, w szczególności do informowania o kwestiach dotyczących zgodności z przepisami prawa. Ocena zgodności Systemu z wymaganiami, o których mowa w zdaniu poprzednim, będzie dokonywana na bieżąco.

2.53. Zamawiający zobowiązany jest do powołania struktury projektowej i ról utworzonych do realizacji projektu, wynikających z Umowy. Kierownik Projektu oraz zespoły Zamawiającego zostaną  powołane najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Osoby wchodzące w skład zespołów będą umocowane zgodnie z aktem ich powołania.

2.54. W terminie 7 dni roboczych od dnia powołania Zespołów Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy osoby reprezentujące Zamawiającego w ramach Komitetu Sterującego.

2.55. Zamawiający zapewni udział swoich pracowników właściwych merytorycznie do poszczególnych obszarów Projektu lub współpracowników do współpracy z osobami ze strony Wykonawcy, wskazanymi do realizacji Projektu, w okresie realizacji przedmiotu Umowy, zapewniając ich zaangażowanie, realizowane w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, w stopniu umożliwiającym realizację przypisanych im zadań.

2.56. Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić niezwłocznie Wykonawcę o zmianach osób kluczowych, wyznaczonych do realizacji projektu. 

2.57. Zamawiający będzie podejmował wszelkie decyzje związane z Projektem w terminach pozwalających na realizację Projektu zgodnie z Harmonogramem Projektu. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony i zapisany w Planie Projektu.

2.58. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Platformy Sprzętowej Zamawiającego w celu instalacji Oprogramowania Systemowo-Narzędziowego oraz Oprogramowania Dedykowanego.

2.59. Zamawiający zapewni współpracę konieczną do realizacji celów Umowy ze strony danej lokalizacji z Obszaru Wdrożenia.

2.60. Zamawiający w każdej lokalizacji z Obszaru Wdrożenia zapewni pracownikom Wykonawcy pomieszczenia w celu umożliwienia wykonania Umowy.
2.61. Zamawiający umożliwi Wykonawcy wykonywanie prac przewidzianych Umową także po godzinach urzędowania danych lokalizacji.

2.62. Zamawiający udostępni Wykonawcy w niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy informacje dotyczące systemów funkcjonujących w sądzie rejestrowym KRS. 

§ 9 

Szczegółowe zobowiązania Wykonawcy
7.1. W terminie 7 dni roboczych od zawarcia Umowy Wykonawca wyznaczy osoby reprezentujące Wykonawcę w ramach Komitetu Sterującego. Wykonawca zapewni aktywny udział tych osób w pracach należących do zakresu ich obowiązków.

7.2. Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia Umowy powoła Kierownika Projektu ze swojej strony, odpowiedzialnego za kierowanie Projektem oraz zapewni stosowne umocowania.

7.3. Wykonawca zapewni udział w realizacji Umowy wysoko wyspecjalizowanego personelu, posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie budowy, wdrożenia, utrzymania i serwisu Systemu. Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie ze strony Wykonawcy stanowi Załącznik nr [10] do Umowy. W przypadku zmiany osób z listy Wykonawca musi wykazać, że wskazane nowe osoby posiadają kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie tożsame lub wyższe niż kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie osoby ustępującej, odpowiednio do warunków udziału w postępowaniu. Zmiana kluczowych osób realizujących Projekt ze strony Wykonawcy wymaga formy pisemnej.

7.4. Wykonawca zapewni odpowiednią obsadę personalną struktury organizacyjnej Projektu, oddeleguje odpowiednio wykwalifikowane osoby do współpracy z personelem Zamawiającego w okresie realizacji Umowy, zapewniając ich zaangażowanie w stopniu umożliwiającym realizację przypisanych im zadań, zgodnie z podziałem odpowiedzialności Stron, który zostanie uzgodniony i opisany w Planie Projektu. 

7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość merytoryczną wszelkich dokumentów i specyfikacji przekazywanych Zamawiającemu, a także za nieterminowe i nierzetelne wykonywanie zadań. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej, Wykonawca będzie zmuszony powtórzyć prace na własny koszt.

7.6. Jeżeli Wykonawca decyduje o środkach i celach powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) to do chwili odbioru Systemu Wykonawca będzie administratorem danych w rozumieniu przepisu art. 7 pkt 4 tej ustawy. 

7.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego związanych z realizacją zadań dotyczących monitorowania i sprawozdawczości prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie. 

7.8. Wykonawca zbierze od uczestników szkoleń dane osobowe, niezbędne do wypełnienia formularza PEFS oraz wprowadzi uzyskane informacje do wersji elektronicznej formularza PEFS.

7.9. Wykonawca zobowiązuje się wszelką dokumentację związaną z realizacją przedmiotu umowy oznaczyć zgodnie z zasadami określonymi w „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL”. Dokument dostępny jest na stronie internetowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki http://www.efs.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx. W szczególności każdy dokument musi posiadać odpowiednie logotypy, a także zawierać informację o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7.10. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej Załącznik Nr [9] do Umowy.

7.11. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całej dokumentacji związanej z realizowanym zamówieniem/projektem do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający nienaruszalność, dostępność uprawnionych do tego podmiotów, poufność i bezpieczeństwo. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wglądu do dokumentów związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych Zamawiającemu oraz instytucjom kontrolującym prawidłowość realizacji Projektu.
7.12. Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć pomieszczenia, w których odbędzie się szkolenie, informacją o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadami określonymi w „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL".
7.13. Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć strony internetowe Systemu zgodnie z zasadami określonymi w „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL" i dostępnych  na stronie internetowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki http://www.efs.gov.pl. W szczególności, strona internetowa musi posiadać odpowiednie logotypy, a także zawierać informację o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Logotypy PO KL oraz UE powinny się również znaleźć na kolejnych stronach portalu internetowego, o ile jest to możliwe. Strona taka powinna również posiadać link do głównej strony Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: http://www.efs.gov.pl.
§ 10 

Gwarancja i rękojmia.

10.1. Wykonawca udzieli gwarancji na System w warunkach eksploatacji i obsługi zgodnych z dostarczoną przez Wykonawcę dokumentacją.

10.2. Strony ustalają, że okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Etapu 2. 

10.3. Wykonawca oświadcza, że Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady fizyczne i prawne Systemu przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Etapu 2.

10.4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi gwarancyjne na System. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad lub błędów bezpośrednio w jednostce organizacyjnej. Wykonawca niezależnie od miejsca wykonywania swoich obowiązków z tytułu gwarancji ponosi wszelkie koszty usunięcia wad lub błędów Systemu.

10.5. Zamawiający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji usług gwarancyjnych.

10.6. Usługi gwarancyjne będą realizowane na podstawie zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 

10.7. Pod pojęciem wady Strony uznają również w szczególności brak działania, nieprawidłowe działanie i wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu w ramach określonych w ust. 10.1.

10.8. Na potrzeby udzielonej gwarancji i rękojmi wprowadza się następującą klasyfikację wad:

10.8.1. Przez „Awaria” rozumie się działanie Systemu, które uniemożliwia całkowite jego wykorzystanie do realizacji procedur pracy przez użytkowników, charakteryzujące się:
· uniemożliwieniem dalszej pracy z powodu zawieszenia się systemu lub

· jego “niespodziewanego” zamknięcia i braku możliwości ponownego uruchomienia.

10.8.2. Przez „Błąd Krytyczny” rozumie się działanie Systemu, które uniemożliwia poprawne jego wykorzystanie do realizacji procedur pracy przez użytkowników, w tym powodujące utratę danych lub uszkodzenie danych 
i jednocześnie nie pozwalające na znalezienie takiego sposobu jego używania, aby obejść skutki zablokowania możliwości realizacji procesów biznesowych.

10.8.3. Przez „Błąd Niekrytyczny” rozumie się działanie Systemu, które uniemożliwia poprawne wykorzystanie funkcji systemu do realizacji procedur pracy przez użytkowników i nie powoduje utraty danych lub uszkodzenia danych, jednakże pozwala na znalezienie takiego sposobu jego używania, aby obejść skutki uniemożliwienia realizacji procesów biznesowych wymagając od użytkownika działania bardziej uciążliwego (wpływającego na spadek wydajności pracy).

10.8.4. Przez „Błąd Drobny/ Uwagę” rozumie się wszystkie pozostałe błędy Systemu, które nie zostały zakwalifikowane jako Awaria, Błąd Krytyczny lub Błąd Niekrytyczny.

10.9. Procedura Obsługi Wad została opisana w Załączniku nr [6] do Umowy.

10.10. Prawidłowe wykonanie usługi gwarancyjnej, tj. usunięcie błędu musi być zweryfikowane w testach obejmujących dokonane zmiany i potwierdzone protokołem, sporządzonym na koniec okresu rozliczeniowego i podpisanym przez umocowanych przedstawicieli Stron.

10.11. W wypadku niewywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający ma prawo skorzystać na koszt Wykonawcy z usług zastępczych po uprzednim wezwaniu Wykonawcy z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. 

10.12. Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia obsługę trudnych do zdiagnozowania i usunięcia problemów, na miejscu u Zamawiającego, przez wyznaczonego specjalistę ze strony Wykonawcy.
§ 11
Zarządzanie Projektem

4.1. Strony powołują projektową strukturę organizacyjną składającą się z Komitetu Sterującego, Kierowników Projektów ze strony Zamawiającego i Wykonawcy oraz Zespołów Projektowych Zamawiającego i Wykonawcy.

4.2. Role osób uczestniczących w Projekcie, przypisanie ich do odpowiedniej struktury organizacyjnej Projektu oraz szczegółowy zakres odpowiedzialności zostaną uzgodnione i opisane w Planie Projektu.
4.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań związanych z realizacją prac objętych przedmiotem Umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej realizacji prac. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Projektem, współdziała z Wykonawcą i nadzoruje swoich pracowników.

4.4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z metodyką PRINCE2TM edycji 2009.
4.5. Ze spotkań Stron, odbywających się w ramach organizacji zarządzania Projektem, będą sporządzane protokoły lub notatki. Protokoły (notatki) z tych spotkań, w szczególności zawierające ustalenia co do szczegółowego zakresu i procedury wykonywania zobowiązań Stron, powinny być zatwierdzone (podpisane) przez obie Strony. Decyzje Zespołów Projektowych uważa się za podjęte, jeżeli zostały one zaakceptowane przez obu Kierowników Projektu. Nie mogą one jednak zmieniać postanowień Umowy i nie mogą być interpretowane jako zmiana Umowy.

§ 12
Przebieg prac w Projekcie

8.1 
Przebieg prac w Projekcie w podziale na poszczególne Etapy został opisany 

w Załączniku nr [1] do Umowy.

8.2 Wykonawca określi niezbędną konfigurację i parametryzację Platformy Sprzętowej Zamawiającego, w terminach wynikających z Harmonogramu Projektu.

8.3 Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje Oprogramowanie Systemowo-Narzędziowe oraz Oprogramowanie Dedykowane w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

8.4 Po wykonaniu wszystkich prac związanych z Platformą Sprzętową Zamawiającego, zostanie ona odebrana przez umocowanych przedstawicieli Stron w formie Protokołu Odbioru Platformy Sprzętowej Zamawiającego. 

8.5 Wykonawca nie odpowiada za przydatność Platformy Sprzętowej Zamawiającego, jeżeli nie będzie ona odpowiadała  minimalnym parametrom sprzętowym niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy.  

8.6 Wykonawca przystąpi do wdrażania Systemu zgodnie z Harmonogramem Projektu i innymi harmonogramami ustalonymi przez Strony zgodnie z Umową. Wdrożenie obejmuje pełną funkcjonalność Systemu.

8.7 Zamawiający przy wsparciu Wykonawcy wykona testy wydajnościowe Systemu, zgodnie z Harmonogramem Projektu i innymi harmonogramami ustalonymi przez Strony zgodnie z Umową.

8.8 Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację, której zakres określono w Załączniku nr [2] do Umowy.

8.9 Dokumentacja zostanie sporządzona w języku polskim i wydana Zamawiającemu 
w formie elektronicznej, umożliwiającej edycję dokumentu oraz w formie wydruku.

8.10 Wykonawca ma obowiązek nie później niż do czasu zakończenia Wdrożenia Produkcyjnego przygotować pracowników Zamawiającego, stanowiących pierwszą linię wsparcia użytkowników Systemu, w zakresie wiedzy i doświadczenia potrzebnego do świadczenia usług wsparcia użytkowników Systemu. Wykonawca odpowiedzialny jest za przeszkolenie pracowników Zamawiającego w tym zakresie. Pracownicy Zamawiającego będą wykonywać swoje obowiązki już w trakcie realizacji Projektu, kiedy to praktyczne wykorzystanie zdobytych podczas szkoleń umiejętności będzie weryfikowane przez Wykonawcę.
8.11 Wykonawca dostarczy Oprogramowanie Systemowo-Narzędziowe w terminach wynikających z Planu Projektu i Harmonogramu Projektu wraz z niezbędnymi licencjami, nieograniczonymi w czasie, umożliwiającymi korzystanie z Oprogramowania Systemowo-Narzędziowego na uzgodnionej liczbie stanowisk. Dostarczone Oprogramowanie Systemowo – Narzędziowe będzie wykonane w ogólnodostępnej technologii, co umożliwi dalszą rozbudowę Systemu i świadczenie usług serwisowych  przez inne podmioty.

§ 13 

Odbiór produktów Umowy
8.12 Odbiór Produktów w ramach Etapu 1, 2 realizacji przedmiotu Umowy będzie dokonywany na podstawie Protokołów Odbioru, podpisanych przez Kierowników Projektu Stron, zgodnie z Procedurą Odbioru, opisaną w Załączniku nr [3] do Umowy.
8.13 Odbiór Produktów w ramach Etapu 3 realizacji przedmiotu Umowy będzie dokonywany na zasadach opisanych w Załączniku [8].
§ 14 

Świadczenie usług modyfikacji  Systemu
8.14 W ramach świadczenia usług modyfikacji Systemu Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zleconych przez Zamawiającego zmian w funkcjonalności (modyfikacji) Systemu tak, aby spełnione zostały specyficzne wymagania Zamawiającego zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr [8] do Umowy.

8.15 Wynagrodzenie za świadczenie usług, o których mowa w ust. 14.1, zostało uregulowane w § 4 ust. 4.4 Umowy.
8.16 Usługi, o których mowa w ust. 14.1 będą świadczone od dnia odbioru Systemu (zakończenie Etapu 3) przez 24 kolejne miesiące.

8.17 Usługi modyfikacji będą świadczone w łącznym wymiarze nie mniejszym niż 12 000 roboczogodzin.

§ 15
Świadczenie usług wsparcia w utrzymaniu, rozwoju i szkoleniu
8.18 W ramach świadczenia usług wsparcia w rozwoju i szkoleniu Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia zleconych przez Zamawiającego konsultacji i warsztatów dla wskazanych użytkowników Systemu w okresie obowiązywania Umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr [5] do Umowy.

8.19 W ramach świadczenia usług wsparcia Wykonawca zobowiązuje się do naprawiania błędów oraz udzielania pomocy merytorycznej Zamawiającemu zgodnie z zasadami, opisanymi w Załączniku nr [6] do Umowy.

8.20 Opis i zakres usług oraz procedury postępowania przy świadczeniu usług, o których mowa w ust. 15.1 i 15.2 znajduje się w Załączniku nr [5] do Umowy. Świadczenie będzie się odbywać za wynagrodzeniem określonym w § 4.

8.21 Usługi, o których mowa w ust. 15.1 będą świadczone od dnia odbioru Systemu (zakończenie Etapu 2) przez 24 miesiące.

8.22 Usługi wsparcia w rozwoju i szkoleniu będą świadczone w łącznym wymiarze nie mniejszym niż 200 roboczogodzin.
§ 16
Prawa autorskie i prawa zależne
16.1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 Umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), powstałych w związku z realizacją umowy, w szczególności w związku z wykonaniem Systemu, wchodzących w skład Oprogramowania Dedykowanego oraz do Dokumentacji, stanowiących przedmiot  protokolarnego odbioru, w tym do każdej ich zmodyfikowanej wersji, z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:

16.1.1 trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

16.1.2 tłumaczenia, przystosowywania (w tym modyfikacji Systemu), zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;

16.1.3 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

16.1.4 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

16.1.5 w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt poprzedzającym - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

16.1.6 wprowadzanie utworu do pamięci komputerów oraz systemów, którymi dysponuje Zamawiający,

16.1.7 modyfikacji oraz tworzenia nowych funkcjonalności oprogramowania;

16.1.8 łączenia fragmentów oprogramowania z innymi programami komputerowymi i ich dostosowywania;

16.1.9 przekształcania formatu pierwotnego oprogramowania na dowolny inny format, wymagany przez Zamawiającego i dostosowania do platform sprzętowo-systemowych wybranych przez Zamawiającego;

16.1.10 obrotu oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których oprogramowanie utrwalono, w tym wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu i dzierżawy;

16.1.11 publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowanie, a także publicznego udostępniania oprogramowania w dowolny, wybrany przez siebie sposób, w tym udostępniania w sieciach komputerowych;

16.1.12 dokonywania skrótów, cięć, montażu, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmian 
i adaptacji w tym modyfikowania całości lub części oprogramowania, wprowadzania jakichkolwiek zmian.

16.2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 16.1 następuje z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworu w ramach danego etapu oraz każdej jego zmodyfikowanej wersji. W razie wątpliwości uważa się, że przeniesienie praw nastąpiło z dniem zapłaty za dany etap.

16.3. Wykonawca wraz z utworami, o których mowa w ust. 16.1 przekaże Zamawiającemu kompletne kody źródłowe do tych utworów najpóźniej w dniu podpisania Końcowego Protokołu Odbioru. 

16.4. Kody źródłowe, o których mowa w  ust. 16.3, będą przechowywane w systemie kontroli wersji u Wykonawcy oraz w systemie kontroli wersji u Zamawiającego. Od momentu podpisania Końcowego Protokołu Odbioru do końca okresu świadczenia Usług Serwisowych praz Wykonawcę, aktualizacja kodów źródłowych będzie przeprowadzana przez Wykonawcę do 10 dnia każdego miesiąca oraz na żądanie Zamawiającego.

16.5. Zamawiający nabywa prawo własności do wszelkich nośników (dyski, płyty CD, płyty DVD itp.), na których utrwalono dokumentację/ oprogramowanie, z chwilą odbioru Produktów zrealizowanych podczas danego etapu, w trakcie realizacji  którego dany nośnik został przekazany Zamawiającemu.
16.6. Wykonawca wyraża zgodę na nieograniczone w czasie wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. 
16.7. Wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, 
o których mowa w ust. 16.1 oraz wynagrodzenie za wykonywanie praw zależnych, 
o których mowa w ust. 16.6 objęte jest wynagrodzeniem określonym w § 4 Umowy.

16.8. Ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich lub patentowych, 
a dotyczące przedmiotu Umowy, będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy.

16.9. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w przedmiocie Umowy (prawa zależne), wynikających z konieczności dokonywania w okresie późniejszym zmian, modyfikacji, ulepszeń dzieła, o ile czynności nie będą naruszały niezbywalnych osobistych praw autorskich autora dzieła. Zgoda ta dotyczy wszystkich pól eksploatacji, o których mowa powyżej w ust. od 16.1.1. do 16.1.12.   Zamawiający ma prawo dokonywania modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania oraz udostępniania do modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania osobom trzecim.
16.10. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż utwory, o którym mowa w ust. 16.1, ani korzystanie z tych utworów przez Zamawiającego, nie będzie naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich oraz patentów.
16.11. Przeniesienie autorskich praw majątkowych zostaje dokonane na czas nieokreślony 
i jest nieograniczone terytorialnie.

16.12. Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na Oprogramowanie Systemowo-Narzędziowe na warunkach umożliwiających Zamawiającemu prawidłowe i zgodne 
z przeznaczeniem użytkowanie Systemu.
§ 17 

Poufność

17.1 Wszelkie informacje przekazywane przez Zamawiającego w ramach Umowy, informacje, do których dostęp uzyskał Wykonawca w związku z Projektem oraz inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa którejkolwiek Strony stanowią informacje chronione. Strony zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim informacji chronionych, chyba że Strona ujawniająca takie informacje udzieli wyraźnej, pisemnej zgody na takie ujawnienie.

17.2 Obowiązek nieujawniania informacji chronionych, w tym ustawowo chronionych, wiąże Strony także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy przez okres 5 lat i obowiązuje nawet wówczas, gdy sama Umowa zostanie uznana za niezawartą lub nieważna w całości lub w części.

17.3 Informacje chronione będą podlegać ochronie bez względu na formę ich przekazania, tj. pisemna, ustna, wersje elektroniczne itd.

17.4 Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji chronionych nie dotyczy informacji:

16.4.1. uzyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem Umowy;

16.4.2. informacji uzyskanych od firm lub osób trzecich zgodnie z prawem oraz nie naruszających zobowiązań tych osób do nieujawniania takich informacji, 

16.4.3. informacji, które są publicznie znane, 

16.4.4. informacji całkowicie niezależnie opracowanych przez drugą Stronę.

17.5 Ochrona informacji chronionych na podstawie Umowy nie narusza obowiązku ich ujawniania w przypadkach wymaganych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

17.6 Strony zobowiązują się powiadomić każdą osobę związaną z wykonaniem Umowy o obowiązku zachowania tajemnicy. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić swoich pracowników o wszelkich prawach własności intelektualnej przysługujących Wykonawcy związanych z wykonaniem Umowy.

17.7 Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 
§ 18 

Zasady dokonywania zmian Umowy

18.1 Istotna zmiana postanowień Umowy może być dokonana w szczególności w następujących sytuacjach:

18.1.1 zmiany rozwiązań technicznych lub/i technologicznych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających działanie rozwiązań informatycznych, wdrażanych na podstawie opracowanych przez Wykonawcę Produktów;

18.1.2 zmiany przepisów prawnych, jak również istotnej zmiany regulacji i innych dokumentów, na podstawie których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w szczególności w zakresie dotyczącym trybu i sposobu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki z o.o., jawnej i komandytowej oraz w zakresie terminów wejścia w życie tych przepisów;
18.1.3 zmiany stanu prawnego regulującego ustrój i organizację sądownictwa powszechnego w zakresie objętym zamówieniem;

18.1.4 zmiany stanu prawnego, regulujące dostęp do informacji publicznej;

18.1.5 zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT);

18.1.6 zmiany wytycznych i dokumentów programowych regulujących zasady realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które wpływają na prawa i obowiązki stron Umowy oraz bezpośrednio oddziaływują na przedmiot Umowy i realizację zamówienia;

18.1.7 zmiany w dokumentach dotyczących realizacji Projektu PO KL Wprowadzenie e-usług w resorcie sprawiedliwości lub w zadaniu nr 1 Rejestracja spółki z o.o, jawnej i komandytowej drogą elektroniczną,  które mogą wpływać na prawa i obowiązki stron Umowy oraz bezpośrednio oddziaływać na przedmiot Umowy i realizację zamówienia;
18.1.8 ze względu na okoliczności niezależne od Stron nie będzie możliwe dotrzymanie terminów określonych w harmonogramie projektu;

18.1.9 ze względu na opóźnienie nie wynikające z winy  Wykonawcy;

18.1.10 w toku realizacji Umowy wyniknie potrzeba wytworzenia produktu lub wykonania usługi, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, a których Strony nie przewidziały przy zawieraniu Umowy.

18.1.11 zmniejszenie wynagrodzenia w sytuacji, gdy Zamawiający zakupi licencje wskazane przez Wykonawcę pod warunkiem, że podpisane wcześniej przez Zamawiającego umowy pozwalają na zakup ww. licencji na korzystniejszych warunkach.

18.2 Strony niniejszym potwierdzają wzajemnie, iż powyższe okoliczności uzasadniają istotne zmiany postanowień Umowy, o ile nie spowodują wzrostu łącznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

18.3 Nie stanowi zmiany Umowy zmiana personelu Wykonawcy, zmiana Kierownika Projektu oraz osób wyznaczonych do realizacji projektu po stronie Zamawiającego, zmiana danych rejestrowych i adresowych oraz numerów rachunków bankowych – zdarzenie to musi być notyfikowane drugiej stronie w formie pisemnej.
§ 19 

 Rozwiązanie Umowy. Cesja

19.1 Jeżeli opóźnienie w odebraniu któregokolwiek z etapów realizacji Umowy przekroczy 30 dni kalendarzowych w stosunku do Harmonogramu Projektu, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do ostatecznego usunięcia nieprawidłowości wyznaczając w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 15 dni kalendarzowych. Jeżeli po upływie tego terminu zostaną stwierdzone nieprawidłowości, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od upływu ww. terminu ze skutkiem natychmiastowym.

19.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia informacji o zaistnieniu poniższych okoliczności, jeżeli Wykonawca pomimo pisemnego wezwania, będzie wykonywał Umowę w sposób niezgodny z jej treścią.

19.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni, jeżeli Wykonawca nie przekaże kompletnych kodów źródłowych, o których mowa 
w § 16.

19.4 W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca niezwłocznie i w obecności Zamawiającego lub jego przedstawicieli sporządza sprawozdanie o stanie wykonania zadań. Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać jakichkolwiek dalszych płatności na rzecz Wykonawcy i uporządkowanego zakończenia zadań, jednak nie dłużej niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od odstąpienia od Umowy.

19.5 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia za etapy odebrane do czasu ww. odstąpienia przez Zamawiającego oraz do odpowiedniego wynagrodzenia za produkty, które Zamawiający postanowi zatrzymać pomimo ich nieodebrania.
19.6 W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w części dotyczącej niezrealizowanej części zobowiązań, chyba że spełniona część świadczenia nie będzie miała dla Strony odstępującej od Umowy wartości ze względu na brak możliwości osiągnięcia celu określonego w Umowie. 

19.7 W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, o której mowa w §5 ust. 5.3.5 Umowy.

§ 20 

Postanowienia końcowe

20.1. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Załącznikami do Umowy są:

20.1.1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

20.1.2. Załącznik nr 2 – Lista Produktów Projektu

20.1.3. Załącznik nr 3 – Procedura Odbioru

20.1.4. Załącznik nr 4A – Wzór Protokołu Odbioru Systemu
20.1.5. Załącznik nr 4B – Wzór Protokołu Odbioru Etapu

20.1.6. Załącznik nr 5 – Opis realizacji wsparcia przez Wykonawcę oraz warunków świadczenia usług serwisowych

20.1.7. Załącznik nr 6 – Procedura Obsługi Wad

20.1.8. Załącznik nr 7 – Opis przeprowadzenia warsztatów i szkoleń przed uruchomieniem produkcyjnym Systemu

20.1.9. Załącznik nr 8 – Zasady świadczenia usług modyfikacji

20.1.10. Załącznik nr 9 – Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

20.1.11. Załącznik nr 10 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

20.2. Wszelka korespondencja będzie wysyłana na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, 
ul. Chopina 1, 00-559 Warszawa. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone. 

20.3. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy (włączając w to także postanowienia zawarte w załącznikach), pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W przypadku uznania niektórych postanowień Umowy za nieważne, Strony będą dążyć do zastąpienia nieważnych postanowieniami wywołującymi taki sam skutek.

20.4. W przypadku sprzeczności postanowień dokumentu Umowy z postanowieniami zawartymi w załącznikach, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w Umowie.

20.5. Wszelkie zmiany Umowy i oświadczenia, dla których Umowa przewiduje formę pisemną, będą dokonywane w tej formie pod rygorem nieważności.

20.6. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
20.7. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla  Zamawiającego, dwa dla Wykonawcy.

	
	


Zamawiający





Wykonawca
PAGE  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


[image: image2.jpg][image: image3.jpg]UNIA EUROPEJSKA
MINISTERSTWO EUROPEJSKI

SPRAWIEDLIWOSCI FUNDUSZ SPOLECZNY

KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI




