Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do Umowy

# Kontekst zamówienia

- Zamawiający zamierza uruchomić projekt polegający na budowie i wdrożeniu systemu informatycznego o nazwie Centralny System Sądowy (CaSuS). System będzie użytkowany przez ok. 40 000 osób pozostających w dyspozycji Zamawiającego (użytkowników) w sądach powszechnych. Integralną częścią systemu będą usługi kierowane do obywateli oraz przedsiębiorców, udostępniane w sieci Internet. System będzie stanowił wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej rozwiązań mieszczących się w klasach:

- systemy zarządzania sprawami (ang. Case Management System lub Legal Matters Management System);

- systemy integracji aplikacji i wymiany danych (ESB);

- systemy ERP;

- systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow/BPM);

- systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią (ECM/CMS);

- Szacowany czas budowy systemu wyniesie 36 miesięcy.

- Zamawiający ubiega się o uzyskanie dofinansowania na realizację projektu w ramach Celu szczegółowego II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Niniejszy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia reguluje obowiązki i zakres usług Wykonawcy dotyczących opracowania studium wykonalności, wsparcia procesu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Projekt, implementację i wdrożenie systemu informatycznego CaSuS” oraz wsparcia procesu projektowania, implementacji, testowania i wdrożenia systemu w pierwszym okresie realizacji projektu.

W dalszej części dokumentu przedsięwzięcie to nazwane jest „Zamówieniem”.

# Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w podziale na usługi zgrupowane w trzech obszarach. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż realizacja Obszaru II stanowi prawo opcji w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. Zasady ewentualnego skorzystania z prawa opcji oraz tryb realizacji prawa opcji określone zostały we wzorze umowy.

## Obszar I – Przygotowanie Projektu

W ramach Obszaru Wykonawca opracuje studium wykonalności projektu.

- Studium wykonalności opracowane zostanie na podstawie analizy wymagań Zamawiającego w drodze wywiadu z członkami zespołu analityków Zamawiającego oraz przekazanych materiałów, w tym:

- Szczegółowej Specyfikacji Systemu w postaci repozytorium programu Sparx Enterprise Architect w wersji 10.0 lub wyższej;

- raportu z projektu pn.: ”Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu wraz z rekomendacjami: Analiza obciążenia pracą i opracowanie standardów pracy dla wszystkich grup zawodowych w sądownictwie”, zwanego dalej Raportem;

- projektu infrastruktury;

- projektu architektury;

- projektu studium wykonalności;

- „Kwestionariusza opisu projektu zgłaszanego w ramach celu szczegółowego 2 Podniesienie dostępności i jakości e usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”, zwanego dalej Kwestionariuszem;

- Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014 – 2020;

- Pryncypiów Architektury Korporacyjnej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020;

- Warunków brzegowych dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020;

- dokumentu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (oznaczenie 2014/C 182/02 z dn. 14.06.2014) pn. „Wieloletni Plan Działania Na Lata 2014-2018 Dotyczący Europejskiej Sprawiedliwości”.

- Wyżej wymienione dokumenty nie są potrzebne do przedstawienia oferty i zostaną przekazane Wykonawcy wraz z pisemnym zleceniem, o którym mowa w §4. ust. 4 Umowy.

- Wykonawca dokona również selekcji i oceny przydatności przekazanych materiałów. W przypadku uznania materiałów za nieprzydatne Wykonawca uzasadni na piśmie ich odrzucenie. Ostateczną decyzję o odrzuceniu podejmuje Zamawiający.

- Treść studium wykonalności będzie zgodna ze wzorem stanowiącym Załącznik nr B do SIWZ lub obowiązującym w czasie rozpoczęcia zlecenia wzorem studium wykonalności dla programu POPC lub wytycznymi w tym zakresie. Ponadto studium wykonalności będzie zawierało następujące elementy:

- analizę i optymalizację ramowego modelu procesowego organizacji z oznaczeniem procesów planowanych do objęcia systemem CASUS (procesy predefiniowane w CASUS); model sporządzony zostanie po przeanalizowaniu w szczególności 125 map procesów i 1 062 map podprocesów ujętych w Raporcie (wymieniony w pkt 1 tiret 2) oraz 83 procesów systemowych opisanych w Szczegółowej Specyfikacji Systemu (wymieniony w pkt 1 tiret 1);

- opis i analizę wg. zaakceptowanej przez Zamawiającego metody minimum 3 modeli systemu oraz wariantów budowy i wdrożenia (wraz ze wskazaniem bloków architektonicznych posiadanych przez Zamawiającego, które mogą być reużyte na potrzeby CaSuSa) i wdrożenia CaSuS, w tym w szczególności przedstawienie kosztów utrzymania systemu po zakończeniu projektu;

- rekomendację sposobu budowy i wdrożenia CaSuS;

- analizę obowiązujących i projektowanych przepisów prawa w kontekście wdrożenia systemu CaSuS, e-usług, ze szczególnym uwzględnieniem usługi Elektronicznego Biura Podawczego;

- analizę powiązań z obecnie funkcjonującymi w resorcie sprawiedliwości systemami teleinformatycznymi;

- Dokumentację Architektury Systemu spełniającą poniższe wymagania:

- Wykonawca będzie bazował na dobrych praktykach oraz standardach dziedzinowych przy opracowaniu dokumentacji architektury systemu np. IBM RUP®, ISO-12207, OpenUP.

- Dokumentacja Architektury Systemu zwierać będzie przynajmniej:

  - Architektura Systemu zostanie sporządzona przez Wykonawcę na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego konspektu opisu architektury. Wykonawca przedstawi dla Zamawiającego do akceptacji konspekt opisu architektury zawierający jej zakres i obszary oraz propozycję zakresu szczegółowego zastosowania danego języka do konkretnych obszarów modelowania architektury systemu.

  - opis sposobu spełnienia pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych wraz z implikacjami zastosowania pryncypiów oraz propozycjami mierników zastosowanych do monitorowania realizacji pryncypiów, a w przypadku odstępstwa od pryncypiów szczegółowe uzasadnienie odstępstw.

  - Założenia i ograniczenia architektoniczne, w tym dotyczące platformy sprzętowo – programowej, transakcyjności, bezpieczeństwa w tym: integralności, rozłączalności i autentyczności, niezawodności, dostępności, wydajności i wolumetrii.

  - Widoki architektoniczne obejmujące domeny biznesu, aplikacji, danych oraz infrastruktury technicznej.

  - Architekturę integracji przedstawioną w ramach realizowanych widoków architektonicznych.

- Dokumentacja Architektury Systemu będzie uwzględniała podejście usługowe obejmujące zidentyfikowanie i zaprojektowanie usług aplikacyjnych.

- Dokumentacja Architektury Systemu dostarczona przez Wykonawcę umożliwi mu utworzenie spójnej i kompletnej dokumentacji projektowej, zwymiarowanie infrastruktury sprzętowo – programowej oraz zapewnienie poprawnej integracji z otoczeniem aplikacyjnym Systemu.

- Dokumentacja Architektury Systemu będzie umożliwiała Zamawiającemu weryfikację spełnienia wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.

- Dokumentacja Architektury Systemu sporządzona zostanie z wykorzystaniem stosownych języków i notacji w zależności od potrzeb:

- ArchiMate lub równoważnego, przy czym przez równoważny język modelowania rozumie się język, który:

  - umożliwia modelowanie czterech domen architektonicznych (biznesowej, danych, aplikacji i technicznej),

  - bazuje na podejściu usługowym - tj. pozwala na modelowanie usług biznesowych, aplikacyjnych oraz infrastrukturalnych,

  - zapewnia relacje pozwalające na łączenie obiektów pochodzących z różnych domen architektonicznych.

- UML.

- Dokumentacja Architektury Systemu zawierać będzie oszacowane przez Wykonawcę wymagania szczegółowe na niezbędną infrastrukturę techniczno(sprzęt)-systemową (oprogramowanie, licencje) dla Systemu (w tym na wszystkie niezbędne środowiska, np. produkcyjne, deweloperskie, testowe, szkoleniowe) za pomocą metody zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego. Metoda oszacowania niezbędnej infrastruktury Systemu będzie przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji. Oszacowanie to ma być m.in. podstawą do opracowania przez Wykonawcę harmonogramu udostępnienia, przez Zamawiającego, infrastruktury dla Systemu.

- Opis systemu musi uwzględniać opis produktów i usług opisanych w Kwestionariuszu.

W Tabeli 1 przedstawiono prognozowane zapotrzebowanie na osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Obszaru I.

Tabela 1 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w Obszarze I

| L.p. | Specjalizacja | liczba specjalistów |
| --- | --- | --- |
|  | Specjalista z dziedziny zarządzania projektami | 1 |
|  | Specjalista z ds. studium wykonalności | 1 |
|  | Specjalista z dziedziny zarządzania ryzykiem | 1 |
|  | Specjalista ds. architektury systemów IT | 1 |
|  | Specjalista ds. baz danych | 1 |
|  | Specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych | 1 |
|  | Specjalista ds. integracji systemów IT | 1 |
|  | Specjalista ds. interfejsów użytkownika | 1 |
|  | Specjalista ds. wydajności systemów IT | 1 |
|  | Specjalista ds. wdrożeń i utrzymania | 1 |
|  | Specjalista ds. finansów | 1 |
|  | Specjalista ds. jakości oprogramowania | 1 |
|  | Specjalista ds. testów oprogramowania | 1 |
|  | Specjalista ds. inżynierii oprogramowania | 1 |
|  | Specjalista ds. zamówień publicznych | 1 |
|  | Główny analityk | 1 |
|  | Analityk | 3 |
|  | Prawnik | 1 |

## Obszar II – Inicjowanie Projektu

Zakres usług realizowanych w ramach Obszaru obejmuje:

- opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i wdrożenie systemu CaSuS, zawierającego następujące elementy:

  - wymagania funkcjonalne i poza funkcjonalne uwzględniające wyniki analizy wymagań Zamawiającego, w tym przekazanych przez Zamawiającego materiałów projektowych;

  - syntetyczny opis załączników do OPZ, w tym dokumentu Szczegółowa Specyfikacja Systemu;

  - ramowy model procesowy organizacji z oznaczeniem procesów planowanych do objęcia systemem CaSuS (procesy predefiniowane w CaSuS), za pomocą Diagramów Aktywności zgodnych ze standardem UML  lub Archimate (diagramy zostaną przedstawione w postaci załączników do OPZ, a także dostarczone w postaci repozytorium narzędzia Sparx Enterprise Architect w wersji 10.0 lub wyższej– plik EAP);

  - wymagania w zakresie integrowanych systemów, lista i rodzaj interfejsów;

  - wymagania w zakresie produktów Projektu wraz z kryteriami odbioru, w tym dotyczące:

- analizy biznesowej i systemowej;

- specyfikacji systemu;

- specyfikacji zewnętrznych i wewnętrznych interfejsów komunikacyjnych (należy również udokumentować wymagania na instrukcje implementacji interfejsów, które powinny zawierać opisy funkcji, standardów oraz przykłady użycia);

- opracowania fragmentu systemu z uwzględnieniem krytycznych funkcjonalności 
(proof of concept) udowadniającego poprawność przyjętych założeń architektonicznych;

- projektu architektury systemu;

- projektu architektury bezpieczeństwa systemu;

- polityki bezpieczeństwa systemu;

- projektu infrastruktury i środowiska (z uwzględnieniem podziału na wymagane środowiska, w tym co najmniej środowisko deweloperskie, testowe i produkcyjne);

- dokumentacji testów (z uwzględnieniem testów: akceptacyjnych użytkownika, użyteczności, integracji, wydajnościowych, pokrycia, jednostkowych, regresji, bezpieczeństwa);

- modułów systemu wraz z opisem podstawowych funkcji;

- pilotażu technicznego systemu;

- migracji danych z używanych w sądownictwie systemów zarządzania sprawami do systemu CaSuS;

- wdrożenia systemu;

- szkoleń;

- dokumentacji utrzymaniowej;

- podręczników administratora;

- podręczników użytkownika;

- specyfikacji kursów e-learning;

- innej dokumentacji powykonawczej.

- opracowanie wzorów protokołów odbioru;

- opracowanie umowy lub istotnych postanowień umowy albo weryfikacja wzoru umowy dostarczonego przez Zamawiającego;

- opracowanie zasad gwarancji i rękojmi na dostarczony w ramach Projektu produkty i usługi, w szczególności obejmujących proces zgłaszania i usuwaniem wad i usterek;

- wsparcie w przygotowaniu dialogu technicznego, w rozumieniu przepisów ustawy Pzp;

- doradztwo i udział w dialogu technicznym;

- ustalenie wartości zamówienia na budowę i wdrożenie CASUS;

- uzupełnienia oraz weryfikacja OPZ i SIWZ na bazie wyników dialogu technicznego;

- opracowanie warunków udziału w postępowaniu;

- opracowanie kryteriów oceny ofert, w tym kryterium lub kryteriów poza cenowych;

- wsparcie w projektowaniu i weryfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu, w tym projekt warunków udziału w postępowaniu;

- wsparcie Zamawiającego w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowywania odpowiedzi na pytania (wnioski) w rozumieniu ustawy Pzp oraz przepisów wykonawczych;

- wykonanie obowiązków biegłego w rozumieniu art. 21 ust. 4 ustawy Pzp;

- w przypadku wyboru trybu przetargu ograniczonego Wykonawca udzieli wsparcia m.in. w zakresie:

  - wykonanie obowiązków biegłego w rozumieniu art. 21 ust. 4 ustawy Pzp analizy  i oceny złożonych przez wykonawców wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

  - Wykonania obowiązków, o których mowa w art. 48 ust 2 ustawy Pzp;

- wsparcie Zamawiającego w roli specjalisty merytorycznego oraz zastępcy procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami (na każdym etapie postępowania);

- opracowanie koncepcji realizacji Projektu w zakresie części szkoleniowej oraz części informacyjno-promocyjnej projektu;

- opracowanie dokumentacji zarządczej projektu zgodnie z założeniami określonymi w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia i zadań Rady Portfela Projektów oraz zasad zarządzania Portfelem Projektów w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości, Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r., poz. 110), a także w zgodzie z metodyką PRINCE2, a w szczególności:

  - wzory dokumentów wykorzystywanych w trakcie realizacji Projektu, w tym wzory sprawozdań i protokołów odbioru oraz scenariuszy testowych;

  - opisy produktów Projektu wraz z procedurami kontroli postępów prac, procedurami i kryteriami odbioru;

- modyfikację Studium Wykonalności w zakresie wymaganym przez Instytucję Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w celu akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu.

Udokumentowane procedury zarządzania projektem powinny wykorzystywać  standardy i metodyki w obszarach nieuregulowanych lub niedostatecznie uregulowanych przez PRINCE2, a w szczególności w obszarach:

  - wytwarzania oprogramowania (np. RUP, SCRUM, itp.);

  - zarządzania ryzykiem (np. M_o_R), - dokument będzie uwzględniał specyfikę organizacji Zamawiającego;

  - zarządzania usługami wytworzonymi w ramach Projektu zastosowane zostaną zalecenia zbioru dobrych praktyk  ITILv3;

W Tabeli 2 przedstawiono prognozowane zapotrzebowanie na osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Obszaru II.

Tabela 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w Obszarze II

| L.p. | Specjalizacja | liczba specjalistów |
| --- | --- | --- |
|  | Specjalista z dziedziny procesów zarządzania projektami | 1 |
|  | Specjalista z ds. studium wykonalności | 1 |
|  | Specjalista z dziedziny zarządzania ryzykiem | 1 |
|  | Specjalista ds. architektury systemów IT | 1 |
|  | Specjalista ds. baz danych | 1 |
|  | Specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych | 1 |
|  | Specjalista ds. integracji systemów IT | 1 |
|  | Specjalista ds. interfejsów użytkownika | 1 |
|  | Specjalista ds. wydajności systemów IT | 1 |
|  | Specjalista ds. wdrożeń i utrzymania | 1 |
|  | Specjalista ds. finansów | 1 |
|  | Specjalista ds. jakości oprogramowania | 1 |
|  | Specjalista ds. testów oprogramowania | 1 |
|  | Specjalista ds. inżynierii oprogramowania | 1 |
|  | Specjalista ds. zamówień publicznych | 1 |
|  | Główny Analityk | 1 |
|  | Analityk | 3 |
|  | Prawnik | 1 |

## Obszar III – Realizacja Projektu

Zakres usług realizowanych w ramach Obszaru obejmuje:

- wsparcie Kierownika Projektu Zamawiającego w zakresie prowadzenia projektu z uwzględnieniem:

  - planowania etapów;

  - procesów Zarządzania Dostarczaniem Produktów;

- aktualizację  dokumentacji zarządczej projektu;

- zorganizowanie procesu testowania systemu u Zamawiającego przy użyciu narzędzi informatycznych odpowiednich do technologii, w której zostanie wytworzony system CaSuS;

- przeszkolenie osób pozostających w dyspozycji Zamawiającego z procedur testowania systemu w zakresie:

- akceptacyjnych użytkownika (UAT);

- użyteczności;

- integracji;

- wydajnościowych;

- pokrycia;

- jednostkowych;

- regresji;

- bezpieczeństwa;

- nadzór nad w/w testami u Zamawiającego i wykonawcy;

- prowadzenie testów wymienionych w pkt. 4) u Zamawiającego;

- nadzór i wsparcie prac analitycznych związanych z wytworzeniem specyfikacji systemu, w tym:

  - przekazanie wymagań Zamawiającego wykonawcy systemu, a w szczególności udzielanie wyjaśnień dotyczących interpretacji zapisów dokumentu Szczegółowa Specyfikacja Systemu;

  - przygotowanie dokumentacji w obszarze analizy procesów biznesowych i specyfikacji systemu w zakresie zleconym przez Zamawiającego;

  - opracowania zasad użyteczności interfejsów użytkownika;

  - udział w warsztatach analitycznych;

  - dokumentowanie wymagań;

  - nadzór nad jakością i zgodnością dokumentacji projektowej z opracowanymi standardami jakości;

- nadzór i rozliczanie w zakresie prac projektowych, prac deweloperskich (związanych z budową systemu), produktów, usług i dostaw objętych Projektem, nadzoru nad budową środowiska testowego, deweloperskiego i produkcyjnego u Zamawiającego;

- sporządzanie pisemnych opinii dotyczących jakości produktów oraz rekomendacji dotyczących odbioru produktów;

- opracowywanie  dokumentów związanych z finansowaniem projektu z programu POPC;

- opracowywanie projektów odpowiedzi na pytania oraz raporty i sprawozdania dla Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;

- świadczenie wsparcia Zamawiającemu w zakresie utrzymania ciągłości kwalifikowalności finansowania z funduszy europejskich;

- pozostałe doradztwo w kwestiach technicznych.

W Tabeli 3 przedstawiono zapotrzebowanie na osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
Obszaru III.

Tabela 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w Obszarze III

| L.p. | Specjalizacja | liczba specjalistów |
| --- | --- | --- |
|  | Specjalista z dziedziny procesów zarządzania projektami | 1 |
|  | Specjalista z dziedziny zarządzania ryzykiem | 1 |
|  | Specjalista ds. architektury systemów IT | 1 |
|  | Główny Analityk | 1 |
|  | Analityk | 4 |
|  | Specjalista ds. finansów | 1 |
|  | Specjalista ds. jakości oprogramowania | 1 |
|  | Specjalista ds. inżynierii oprogramowania | 1 |
|  | Specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych | 1 |
|  | Specjalista ds. wdrożeń i utrzymania | 1 |
|  | Specjalista ds. testów oprogramowania | 2 |
|  | Specjalista ds. interfejsów użytkownika | 1 |
|  | Specjalista ds. integracji systemów IT | 1 |
|  | Specjalista ds. integracji z SAP ERP | 2 |
|  | Specjalista ds. infrastruktury | 1 |