Studium Wykonalności - wzór

Załącznik nr B do SIWZ

I. Podsumowanie

W rozdziale tym należy umieścić skrótowy przegląd kluczowych informacji o projekcie,

takich jak:

1. Cele projektu

2. Rezultaty projektu

3. Produkty projektu

4. Przewidywane nakłady inwestycyjne

5. Harmonogram realizacji projektu oraz jego trwałość

6. Wykonalność techniczna i instytucjonalna projektu

7. Beneficjenci końcowi

8. Wnioski z analizy prawnej i instytucjonalnej

9. Wnioski z analizy finansowej i ekonomicznej

10. Wpływ na polityki horyzontalne UE

Rozdział ten powinien w prosty sposób przedstawiać podstawowe wyniki studium.

Winien on być zrozumiały dla osób bez specjalistycznego przygotowania.

II. Podstawowe informacje o projekcie

II.1. Geneza i istota projektu

W niniejszym punkcie należy krótko wyjaśnić:

− w jaki sposób powstała idea realizacji projektu;

− na jakie problemy, potrzeby społeczne odpowiada planowane przedsięwzięcie;

− na czym polega planowane przedsięwzięcie;

− powiązanie z dokumentami strategicznymi

II.2. Tytuł projektu

W niniejszym punkcie należy określić tytuł projektu – w sposób zwięzły, jasny i w pełni

oddający sens i charakter planowanego projektu.

II.3. Cel projektu

W niniejszym punkcie należy skrótowo naświetlić cele, które mają zostać osiągnięte

dzięki realizacji projektu. Należy w skrócie wykazać zgodność celów projektu z celami 2 celu szczegółowego 2. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) oraz samego

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Szczegółowa analiza celów projektu, ich zgodność z celami dokumentów

strategicznych i POPC zostanie

przedstawiona w dalszej części studium wykonalności.

II.4. Lokalizacja projektu

Jako lokalizację projektu należy wskazać zarówno lokalizację elementów infrastruktury,

która powstanie jako efekt realizacji projektu, jak i planowany zasięg terytorialny

projektu – obszar (cały kraj / inne), na którym wykorzystywane będą produkty (system

informatyczny, platforma e-usług itp.) powstałe w wyniku realizacji projektu.

II.5. Odbiorcy ostateczni projektu

W niniejszym punkcie należy krótko opisać grupę odbiorców ostatecznych projektu –

określić, kto będzie korzystać z infrastruktury teleinformatycznej, systemów

informatycznych, platform e-usług, które powstaną w wyniku realizacji projektu. Należy

również wykazać zgodność grupy odbiorców ostatecznych projektu z grupą określoną

w POPC.

III. Charakterystyka podmiotów odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia

III.1. Dane formalne i administracyjne Beneficjenta i Operatora

W punkcie tym należy umieścić następujące informacje o podmiotach biorących udział

w realizacji projektu:

− adres podmiotu;

− forma organizacyjna, prawna podmiotu;

− osoby odpowiedzialne za koordynację prac nad projektem ze strony podmiotu –

dane kontaktowe.

III.2. Stosunki prawno – własnościowe między poszczególnymi stronami projektu

Punkt nie dotyczy projektów, w których realizacji uczestniczy tylko jeden podmiot.

W przypadku realizacji projektu przez kilka podmiotów, należy określić:

− podstawę prawną współpracy (np. umowa konsorcjum);

− relacje finansowe między podmiotami obowiązujące w ramach projektu,

zapisane w umowie konsorcjum;

− zakres praw i obowiązków każdej ze stron (według zapisów umownych);

− inne istotne uregulowania umowne między partnerami projektu;

− warunki rozwiązania współpracy.

III.3. Doświadczenie stron projektu

Należy określić dotychczasowe doświadczenie poszczególnych stron projektu w

realizacji projektów podobnego typu i wielkości oraz projektów finansowanych z

funduszy strukturalnych.

IV. Analiza otoczenia projektu.

IV.1. Analiza otoczenia społeczno - gospodarczego

W punkcie tym należy określić kluczowe dla projektu dane społeczne, gospodarcze,

demograficzne, ekonomiczne, finansowe – tak, aby możliwe było zrozumienie

problemów, które dany projekt powinien rozwiązać.

Projekty realizowane w ramach POPC mają za zadanie wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno—gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

IV.2. Zidentyfikowane problemy

Punkt ten powinien zawierać opis i analizę problemów, które dotykają bezpośrednich i

pośrednich beneficjentów. Naświetlone problemy powinny mieć związek z

przeprowadzoną analizą otoczenia. Następnie należy zaprezentować te problemy,

które są związane z projektem będącym przedmiotem studium wykonalności – ich

określić, które z nich mogą zostać przynajmniej częściowo rozwiązane dzięki realizacji

projektu.

IV.3. Analiza SWOT

Proponuje się przeprowadzenie analizy SWOT zgodnie z praktyką w tym zakresie – dla

projektu.

V. Logika interwencji

V.1. Cele projektu

Punktem wyjścia do przeprowadzenia oceny planowanego projektu jest dokładne

zdefiniowanie celów projektu. Cele projektu powinny być określone w oparciu o

dokonaną w poprzednim rozdziale analizę otoczenia projektu, a w szczególności –

problemów wynikających z cech otoczenia projektu.

Cele projektu powinny:

− pozwolić na jasne określenie korzyści społeczno – ekonomicznych, które

zostaną uzyskane dzięki realizacji projektu;

− być mierzalne, a ich opis – uzupełniony o proponowaną metodę pomiaru ich

osiągnięcia

− być logicznie powiązane ze sobą w przypadku realizacji wiązki kilku celów

jednocześnie;

− zapewniać sprawność podejmowanych działań – tzn. korzyści osiągnięte dzięki

realizacji celów powinny przeważać nad kosztami ich osiągnięcia.

V.2. Spójność celów projektu z celami dokumentów strategicznych

W punkcie tym należy wykazać zgodność przyjętych celów projektu z zapisami:

− osi priorytetowej 2 celu szczegółowego 2. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;

− Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa;

− Strategii resortu sprawiedliwości pt.: „Strategia modernizacji przestrzeni systemu sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020”.

V.3. Wpływ projektu na polityki horyzontalne UE

W niniejszym punkcie należy określić, czy projekt ma wpływ na polityki horyzontalne

UE, wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Należy scharakteryzować projekt co najmniej pod kątem:

− zgodności z polityką zachowania równości szans kobiet i mężczyzn;

− zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, płeć,

wiek;

− zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;

− uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju;

− propagowania na poziomie Wspólnoty celu, jakim jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego określonego w art. 6 Traktatu WE;

- Projekt przyczynia się do realizacji polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Każda pozytywna lub negatywna odpowiedź na powyższe kwestie powinna być przez

Wnioskodawcę uzasadniona.

Jeśli wymaga tego specyfika projektu, należy ponadto określić i uzasadnić, czy projekt

zapobiega wszelkiej dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię

lub światopogląd, orientację seksualną.

V.4. Korzyści i oddziaływanie

W niniejszym punkcie należy opisać długofalowe konsekwencje zrealizowanego

projektu, wykraczające poza natychmiastowe jego efekty dla beneficjentów końcowych.

V.5. Wskaźniki produktu projektu

W niniejszym punkcie należy określić produkty, które zostaną uzyskane dzięki realizacji

projektu. Produktem jest bezpośredni, materialny efekt realizacji projektu mierzony

konkretnymi wielkościami.

Wskaźniki produktu muszą być mierzalne, realne (możliwe do osiągnięcia),

nieprzeszacowane. Wskaźniki te należy podać za lata, w których projekt jest

realizowany.

Zdefiniowane przez Zamawiającego wskaźniki powinny dotyczyć w szczególności:

  - Optymalizacja procesów pracy;

  - Standaryzacja procesów pracy;

  - Redukcja zużycia papieru;

  - Obsługa procesów masowych;

  - Zwiększenie skuteczności nadzoru;

  - Budowa kompletnego repozytorium danych spraw sądowych;

  - Optymalizacja kosztów wdrożenia, zarządzania zmianą i eksploatacji systemów;

  - Zwiększenie zakresu e-usług dla stron postępowania sądowego (pewnej komunikacji z sądem);

  - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych wrażliwych.

VI. Trwałość techniczna projektu

Celem analizy trwałości technicznej projektu jest:

− wykazanie, że projekt jest wykonalny z technicznego punktu widzenia i jest

trwały;

− określenie kształtu i zakresu projektu;

− wykazanie, że wybrany wariant realizacji i zastosowana technologia są

optymalne z punktu widzenia dostępności różnych technologii, w których można

zrealizować projekt;

− wykazanie, że wybrana technologia zapewnia niezawodność eksploatacji

projektu i nie powoduje powstania nadmiernych kosztów jego późniejszego

utrzymania.

VI.1. Opis istniejącego systemu

W niniejszym punkcie należy scharakteryzować posiadaną infrastrukturę

teleinformatyczną, która jest istotna dla planowanego projektu, przykładowo:

− serwery i stacje robocze – ilość, rodzaj;

− oprogramowanie – systemy operacyjne, programy specjalistyczne związane z

realizowanym projektem;

− infrastrukturę sieciową – rodzaj łącz, dostawca, przepustowość od i do

Wnioskodawcy, stan techniczny;

− inne, ważne elementy obecnie funkcjonującego systemu teleinformatycznego.

Jeśli projekt ma na celu wdrożenie zupełnie nowych rozwiązań teleinformatycznych,

budowę nowej infrastruktury teleinformatycznej – należy określić obecny sposób

zaspokajania potrzeb odbiorców ostatecznych projektu. Przykładowo – jeśli projekt

przewiduje budowę platformy e-usług pozwalających na wnoszenie opłat

administracyjnych – należy krótko scharakteryzować: w jaki sposób obecnie

obsługiwani są interesanci w tym zakresie, czy i w jakim zakresie system obsługi

interesantów wykorzystuje infrastrukturę teleinformatyczną i systemy informatyczne.

W przypadku, gdy w projekcie planuje się wykorzystanie (udostępnianie, przesyłanie)

danych przechowywanych w formie analogowej (papierowej, kartoteki danych), należy

scharakteryzować zakres, format zapisywanych danych i możliwość ich przeniesienia

do formy cyfrowej, oraz ewentualne przeszkody w tym zakresie.

Jeśli celem projektu jest przystosowanie, rozbudowa, integracja już istniejących

rozwiązań informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej - należy opisać

najważniejsze składowe istniejącego systemu teleinformatycznego, przykładowo:

− kluczowe jednostki serwerowe – w szczególności te, które mogą zostać

wykorzystane do realizacji projektu;

− liczbę i rodzaj stacji roboczych, które są wykorzystywane w obszarze

związanym z realizowanym projektem (na stanowiskach pracy, które będą

wykorzystane w trakcie eksploatacji projektu);

− rodzaj i cechy infrastruktury sieciowej (sieć kablowa, bezprzewodowa);

− stosowane systemy operacyjne;

− stosowane specjalistyczne oprogramowanie (dedykowane i standardowe) –

wykorzystywane w obszarze, którego dotyczy projekt;

W szczególności należy zawrzeć opis tych elementów, które mogą zostać

wykorzystane jako część projektu będącego przedmiotem niniejszego studium

wykonalności.

VI.2. Analiza opcji

Analiza opcji ma na celu wykazanie, że przyjęty przez Wnioskodawcę wariant realizacji

projektu jest najlepszym rozwiązaniem spośród wszelkich możliwych rozwiązań

projektu. W tym celu Wnioskodawca powinien przeprowadzić analizę wykonalności i

rozwiązań alternatywnych.

Głównym celem analizy opcji jest doradzenie Beneficjentowi projektu i Instytucji

Pośredniczącej, która opcja pozwala na uzyskanie pożądanych korzyści społecznych i

ekonomicznych przy najniższym koszcie dla całego społeczeństwa. Wyniki analizy

opcji są punktem wyjścia do dalszych analiz, w tym – analiz finansowych i

ekonomiczno – społecznych. Analiza powinna zostać przeprowadzona na wczesnym

etapie przygotowania projektu, w miarę możliwości – podczas realizacji pre-studium

wykonalności lub studium wykonalności.

Analizie poddane powinny być trzy warianty:

− wariant zaniechania projektu;

− wariant realizacji projektu w proponowanym kształcie;

− wariant realizacji projektu w alternatywnym kształcie.

Jako instrument oceny optymalności rozwiązania proponuje się zastosować analizę

opartą na badaniu jednego z następujących wskaźników:

− K/K: wskaźnik Korzyści/Koszty [1]

− DGC: Dynamiczny Koszt Jednostkowy (ang. Dynamic Generation Cost) [2]

Wskaźnik Korzyści/Koszty może zostać określony na podstawie wzoru:

gdzie:

Bt - korzyści generowane przez projekt w kolejnych latach okresu referencyjnego,

Ct - koszty generowane przez projekt w kolejnych latach okresu referencyjnego,

n - długość okresu referencyjnego w latach,

t=1,..,n - kolejne lata okresu referencyjnego,

r - stopa dyskontowa.

Należy zaznaczyć, że korzyści w powyższym wzorze nie są tożsame z przychodami

projektu i widziane powinny być z punktu widzenia grupy docelowej (społeczeństwo).

Korzyści powinny być określone w wartościach pieniężnych, nawet jeśli nie są one

wprost dochodem projektu. Przykładowo:

− budowa platformy umożliwiającej wnoszenie opłat administracyjnych i

komunikację w obszarze administracja przedsiębiorstwo daje możliwość

zaoszczędzenia czasu określonej ilości użytkowników systemu, co – po

określeniu kosztu jednostki czasu (np. na podstawie przeciętnego

wynagrodzenia) daje możliwość pokazania korzyści w formie pieniężnej z

wdrożenia systemu informatycznego;

− budowa platformy e-zdrowie może wpłynąć na zwiększenie wykrywalności

chorób cywilizacyjnych, co będzie mieć wpływ na polepszenie stanu zdrowia

społeczeństwa, a w konsekwencji – na zmniejszenie kosztów leczenia,

wydłużenie długości aktywności zawodowej; wszystkie wymienione czynniki

można przełożyć na wartości pieniężne.

Wówczas:

− należy realizować projekt, gdy wskaźnik K/K jest wyższy od 1;

− projekt powinien być realizowany w tym wariancie, dla którego wskaźnik K/K

jest wyższy.

W wielu przypadkach trudne jest rzetelne zidentyfikowanie wszystkich korzyści

wynikających z realizacji projektu, a jeszcze trudniejsze – ich przełożenie na wartości

pieniężne, lub inne miary – pozwalające na porównanie różnych wariantów realizacji

projektu.

Wówczas – w szczególności dla projektów, które muszą zostać zrealizowane z uwagi

na dobro społeczne lub konieczność dostosowania działań i usług do obowiązujących

przepisów (np. dotyczących udostępniania, przechowywania informacji) – zaleca się

porównanie przynajmniej dwóch wariantów realizacji inwestycji, które pozwalają na

osiągnięcie porównywalnej funkcjonalności i porównywalnych korzyści – pod kątem

bieżącej wartości sumy kosztów w okresie referencyjnym (mianownik wzoru na

obliczenie wskaźnika K/K). Wariantem optymalnym z punktu widzenia tak uproszczonej

analizy jest wariant tańszy.

Przykładowo – Beneficjent ma do wyboru realizację platformy e-usług w oparciu o

oprogramowanie w standardzie otwartym oraz oprogramowanie komercyjne, z

koniecznością zakupu licencji. Oprogramowanie w standardzie otwartym jest darmowe,

lecz wymaga poniesienia wyższych nakładów na wdrożenie i częściowe

przystosowanie do własnych potrzeb, jednak późniejsza eksploatacja jest tańsza (brak

konieczności zakupu dodatkowych licencji). Oprogramowanie licencjonowane wymaga

okresowego zakupu licencji, jednak wdrożenie jest łatwiejsze i tańsze. Oba

rozwiązania zapewniają uzyskanie porównywalnej funkcjonalności. Beneficjent

powinien porównać ze sobą zdyskontowane koszty inwestycji i eksploatacji w każdym

z wariantów i wybrać wariant bardziej opłacalny, pomijając analizę korzyści – które de

facto są tożsame w obu wariantach.

Wskaźnik DGC obliczany jest według formuły:

gdzie:

KIt – nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku;

KEt – koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku;

WRt – wskaźnik rezultatu (efektu) w danym roku;

r – stopa dyskontowa;

t – kolejny rok, przyjmuje wartości od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w którym

ponosimy pierwsze koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem funkcjonowania

projektu. W praktyce r=0 jest rokiem wykonania analizy.

Jako koszty inwestycyjne należy rozumieć również nakłady odtworzeniowe. Jako

koszty eksploatacyjne – koszty bieżące, z pominięciem amortyzacji.

W analizie DGC kluczowym z punktu widzenia 2. Osi priorytetowej jest dobór rezultatu,

który jest „wyceniany” z punktu widzenia kosztów jego osiągnięcia. Zaleca się, aby

dobierać rezultat kluczowy z punktu widzenia celów realizowanego projektu. Rezultat

badany w analizie opcji może być w wielu przypadkach oparty na rezultatach

właściwych dla całego priorytetu 2. POPC:

− Zmiana liczby usług publicznych ujętych w klasyfikacji Unii Europejskiej,

udostępnionych na platformach elektronicznych administracji publicznej;

− Zmiana odsetka przedsiębiorstw wykorzystujących internet w celu interakcji z

instytucjami administracji publicznej spośród ogólnej liczby przedsiębiorstw

objętych oddziaływaniem projektu.

Jeśli nie jest możliwe osiągnięcie wybranego do analizy rezultatu w wariancie

zaniechania projektu, wówczas wariant ten powinien być naturalnie eliminowany, jako

zawsze gorszy. Niemniej jednak należy wówczas uzasadnić opisowo przewagę

wariantu realizacji projektu nad wariantem zaniechania. Należy również zwrócić uwagę

na to, czy rezultaty projektu nie są osiągane zbyt dużym kosztem (przykładem może

być kosztowna budowa platformy e-usług skierowanej do niewielkiej grupy odbiorców

lub modernizacja posiadanej infrastruktury informatycznej – głównie sprzętu – przy

braku wdrożenia e-usług lub informatyzacji rejestrów państwowych).

VI.2.1. Opis możliwych opcji realizacji projektu

W niniejszym punkcie należy zidentyfikować warianty realizacyjne – dokładnie opisać,

na czym będą one polegać, zidentyfikować – w zależności od wybranej metody analizy

opcji – koszty i korzyści / rezultaty realizacji każdego z wariantów.

VI.2.2. Analiza opcji

W niniejszym punkcie należy zawrzeć:

− założenia, które przyjęto w przeprowadzonej analizy opcji, w tym – wybór

metody analizy opcji;

− obliczenia dla każdej z wyspecyfikowanych w poprzednim punkcie opcji.

Analiza wariantów, jak już wspomniano, może zostać wykonana za pomocą

powszechnie przyjętych metod – analizy Koszty/Korzyści lub analizy DGC –

Dynamicznego Kosztu Jednostkowego.

VI.2.3. Podsumowanie analizy opcji

Podsumowanie powinno zawierać przede wszystkim informację o tym, który z

wariantów został wybrany jako optymalny.

W niektórych przypadkach część korzyści uzyskanych dzięki realizacji projektu ma

charakter jakościowy lub jest trudna do klasyfikacji ilościowej. Wówczas – w

uzasadnionych przypadkach – możliwy jest wybór wariantu niezgodnie z

przeprowadzonymi analizami ilościowymi. Dotyczy to w szczególności porównania

wariantów: zaniechania i realizacji projektu. Przykładowo w przypadku zaniechania

projektu część kosztów i negatywnych skutków społecznych zaniechania może być

trudna do określenia.

W przypadku wyboru – jako optymalnego – wariantu niezgodnie z przeprowadzonymi

analizami ilościowymi, konieczne jest szczegółowe uzasadnienie dokonanego wyboru,

w tym: określenie, jakie niewymierne korzyści mogą zostać osiągnięte dzięki realizacji

projektu.

VI.3. Opis techniczny projektu

W niniejszym punkcie należy określić, w zależności od rodzaju i zakresu planowanego

projektu:

− parametry wyposażenia informatycznego, które zostanie zakupione w ramach

projektu (konfiguracje serwerów, stacji roboczych);

− parametry wykorzystywanych sieci przesyłu danych;

− rodzaj wdrażanych systemów operacyjnych, specjalistycznego

oprogramowania;

− najważniejsze cechy projektu systemu informatycznego;

− inne istotne cechy przyjętych rozwiązań technicznych.

W przypadku, gdy założenia systemu informatycznego realizowanego w ramach

projektu zakładają komunikację z innymi systemami informatycznymi, Beneficjent

powinien wykazać, że rozwiązania przyjęte w zakresie komunikacji są oparte na

otwartych standardach.

Beneficjent powinien ponadto wykazać, że przyjęte rozwiązania informatyczne i

techniczne zapewniają bezpieczeństwo przechowywanych, zapisywanych i

przesyłanych danych i usług.

Podstawą opisu technicznego projektu może być specyfikacja planowanych prac

zakupów sporządzona przez informatyków, projekt planowanego do wdrożenia

systemu informatycznego. Opis techniczny powinien jednak również wykazać, że

przyjęto rozwiązania najbardziej korzystne pod względem technicznym.

VI.4. Zgodność projektu z wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej

W przypadku, gdy projekt przewiduje stworzenie cyfrowych rejestrów publicznych i

wymianę informacji w formie elektronicznej, powinien on spełniać wymogi

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz.

U. Nr 214, poz. 1781).

Analizę zgodności z wymaganiami ww. rozporządzenia proponuje się sporządzić:

− w formie opisowej, przedstawiając kluczowe z punktu widzenia zgodności z ww.

rozporządzeniem elementy planowanego projektu, lub:

− przedstawiając projekt systemu informatycznego, bądź jego część, która

zawiera informacje o rozpatrywanych cechach, lub:

− w formie tabelarycznej – w przypadku zastosowania formy tabelarycznej należy:

1) ocenić poprawność zaimplementowania każdej cechy referencyjnej, która

jest analizowana z punktu widzenia zgodności z wymaganiami Rozporządzenia;

2) uzasadnić zgodność danej cechy systemu z wymaganiami rozporządzenia;

VI.5. Zgodność projektu z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych

Projekt realizowany w ramach 2. Osi priorytetowej powinien być zgodny z

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766).

Zgodność dotyczy:

− projektowania systemu teleinformatycznego;

− wdrażania systemu informatycznego;

− modyfikowania systemu teleinformatycznego;

− doboru składników sprzętowych i oprogramowania tak, aby możliwa była

wymiana danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do

realizacji zadań publicznych;

− doboru składników sprzętowych i oprogramowania zapewniającego dostęp do

zasobów informacji udostępnianych przez systemy teleinformatyczne używane

do realizacji zadań publicznych;

− polityki bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych używanych do

realizacji zadań publicznych.

Podobnie, jak w punkcie c., analizę zgodności z wymaganiami ww. rozporządzenia

proponuje się sporządzić:

− w formie opisowej, przedstawiając kluczowe, z punktu widzenia zgodności z

ww. rozporządzeniem, elementy projektu (planowany do modyfikacji lub

wdrożenia system informatyczny, planowane do zakupu sprzęt / wyposażenie,

projekt systemu informatycznego, lub te jego części, które pozwolą stwierdzić,

że projekt spełnia wymagania przedmiotowego rozporządzenia), lub:

− w formie tabelarycznej, w przypadku zastosowania formy tabelarycznej należy:

1) ocenić poprawność zaimplementowania każdej cechy referencyjnej, która

jest analizowana z punktu widzenia zgodności z wymaganiami Rozporządzenia;

2) uzasadnić zgodność danej cechy systemu z wymaganiami rozporządzenia;

poniżej prezentowana jest wzór tabeli, który może zostać zastosowany do

analizy zgodności projektu z wymaganiami przedmiotowego rozporządzenia.

Objaśnienia skrótów użytych w poniższym zestawieniu:

FSF - Free Software Foundation

IETF - Internet Engineering Task Force

ISO - International Standardization Organization

OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards

OGC - Open Geospatial Consortium Inc.

OMA - Open Mobile Alliance

W3C - World Wide Web Consortium

VII. Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

VII.1. Organizacja wdrożenia i późniejszej eksploatacji projektu

W odniesieniu do wdrożenia projektu należy m.in. określić: kto będzie odpowiedzialny

za realizację projektu w całości i poszczególnych jego elementów, w jaki sposób

zostaną wybrani członkowie zespołu projektowego, jakie wymagania formalne powinni

spełniać, jak wyglądać będzie struktura organizacyjna i zależności służbowe zespołu

projektowego, w jaki sposób finansowana będzie praca zespołu projektowego, jakiego

rodzaju umowy będą podpisane z członkami zespołu projektowego oraz udzielić

wszelkich istotnych informacji pozwalających na ocenę projektu pod kątem

przygotowania organizacyjnego do wdrożenia. Jeśli już w momencie wykonywania

studium wykonalności projektu wiadome jest, jakie osoby będą odpowiedzialne za

realizację projektu lub jego istotnych części, można zamieścić curriculum vitae tych

osób, jako świadectwo posiadania odpowiednich kwalifikacji przez osoby nadzorujące

realizację projektu.

Ponadto należy określić, czy we wdrożeniu projektu będą brały udział podmioty

zewnętrzne, a jeśli tak – jakie zadania będą spełniać, w jaki sposób zostaną wybrane i

z jakich źródeł pochodzić będzie ich wynagrodzenie.

W przypadku prac budowlanych należy określić, kto będzie pełnić rolę inspektora

nadzoru, inwestora zastępczego.

W odniesieniu do eksploatacji projektu należy określić: kto będzie odpowiedzialny za

eksploatację projektu, czy eksploatacja zostanie zlecona podmiotom zewnętrznym, czy

sam Beneficjent projektu będzie jego późniejszym operatorem. W przypadku

eksploatacji zewnętrznej należy udzielić wszelkich informacji na temat sposobu wyboru

oraz wynagradzania operatora zewnętrznego.

VII.2. Planowane i przeprowadzone procedury przetargowe

Wnioskodawca powinien określić, które z zadań cząstkowych projektu podlegają

procedurom przetargowym określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn.

zm. Prawo zamówień publicznych. Jeśli ustawa nakłada na Wnioskodawcę obowiązek

przeprowadzenia procedury przetargowej – należy określić, jakiego zakresu zakupów /

prac dotyczyć będzie procedura, w jaki sposób zostanie przeprowadzona, kto zajmie

się przygotowaniem dokumentów do przetargowych (SIWZ) i przeprowadzeniem

przetargu.

VII.3. Przygotowanie formalno-administracyjne przedsięwzięcia

VII.3.1. Wydane decyzje i pozwolenia

Wnioskodawca ma za zadanie określić wymagane pozwolenia i decyzje, które już

zostały przez niego pozyskane. Należy zamieścić informację o zakresie projektu, dla

którego wydane zostały stosowne dokumenty, krótką charakterystykę dokumentu,

nazwę organu wydającego dokument, ewentualne daty uprawomocnienia, ważności

dokumentu.

VII.3.2. Wymagane decyzje i pozwolenia i termin ich pozyskania

Należy sprecyzować, jakie pozwolenia i decyzje są konieczne do pozyskania przez

Wnioskodawcę, w jakim terminie zostaną one pozyskane, kto będzie odpowiedzialny

za ich uzyskanie.

VII.3.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia powinien obejmować wszystkie istotne

działania podejmowane w ramach realizowanego projektu. Zaleca się sporządzenie

harmonogramu w okresach miesięcznych, a jeśli z powodu specyfiki projektu nie jest to

możliwe – co najmniej w okresach kwartalnych.

Harmonogram powinien ujmować odpowiednio długi okres przeznaczony na

pozyskanie zezwoleń i decyzji, ich uprawomocnienie, przygotowanie i przeprowadzenie

procedury przetargowej, łącznie z czasem na ewentualne oprotestowanie przetargów.

Proponuje się prezentację harmonogramu w formie tabelarycznej lub wykresu Gannt’a.

VIII. Finansowa trwałość projektu

Projekty realizowane w ramach 2. osi priorytetowej Programu Operacyjnego

Polska Cyfrowa są finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego (85%) oraz krajowych środków publicznych (15%). Celem analizy

finansowej nie jest zatem określenie należnej wielkości dofinansowania, wynikającej z

analizy luki finansowej, a udowodnienie, że planowane w ramach projektu wydatki są

uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia założonych celów i zakresu projektu.

Dodatkowo Beneficjent powinien wykazać, że ciągłość eksploatacji projektu, co

najmniej w okresie referencyjnym, nie jest zagrożona z finansowego punktu widzenia,

tj. Beneficjent zapewni środki finansowe na utrzymanie projektu w odpowiednim stanie

technicznym w okresie jego eksploatacji – na pokrycie kosztów bieżących oraz

nakładów odtworzeniowych. Dotyczy to w szczególności jednostek, które weszły w

konsorcjum z jednostkami administracji publicznej w celu realizacji projektu, nie

będących jednostkami publicznymi: przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych,

organów samorządu zawodowego, jednostek badawczo-rozwojowych.

Efektywność projektów informatycznych jest trudna do określenia z uwagi na ich

szeroki wpływ na działalność organizacji wdrażającej oraz jej otoczenie. Niemniej

jednak, jeśli możliwe jest rzetelne określenie przez Beneficjenta poziomu efektywności

finansowej projektu – należy przeprowadzić stosowną analizę efektywności projektu

oraz wykorzystanych środków krajowych. Analiza taka wzmocni zasadność

dofinansowania projektu.

Aby zapewnić porównywalność projektów realizowanych w ramach niniejszego

priorytetu POPC, proponuje się przedstawienie prognoz finansowych projektu w formie

sprawozdań finansowych: rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych

oraz bilansu, zgodnych z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

VIII.1. Podstawowe założenia do analizy finansowej

W niniejszym punkcie należy zdefiniować podstawowe założenia przyjęte w analizie

finansowej. Analiza finansowa powinna opierać się na następujących założeniach:

− wartości finansowe powinny być przedstawione w cenach nominalnych;

− w analizie należy wykorzystać wskaźniki inflacji zaproponowane przez

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dokumencie „Warianty rozwoju

gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4 Założenia do

analizy finansowej oraz w Podrozdziale 11.3.1 Założenia i struktura modelu –

Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem

projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

(MRR/H/14(1)09/2007)”; dla okresu po 2013 r. należy zastosować wskaźniki

tożsame z wartościami dla 2013 r.;

1 Sporządzono na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Wytyczne w

zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Gospodarka, 2007-2013”

− podawane ceny towarów i usług powinny być cenami netto, tj. bez podatku VAT

w przypadku, gdy beneficjent jest jego płatnikiem, w przeciwnym zaś razie, gdy

podatek VAT nie podlega zwrotowi, powinien zostać uwzględniony w cenach;

niemniej jednak w przypadku wątpliwości, należy odnieść się do zasad

kwalifikowalności, klasyfikujących VAT jako koszt kwalifikowalny bądź

niekwalifikowalny;

− zaleca się wykorzystanie dwóch scenariuszy makroekonomicznych:

podstawowego i pesymistycznego. Podstawowy scenariusz makroekonomiczny

wykorzystywany jest w całej analizie projektu, natomiast scenariusz

pesymistyczny ma zastosowanie jedynie w przypadku analizy wrażliwości i

ryzyka;

− w przypadku stawek podatkowych (w tym stawek podatku VAT), należy

stosować ich bieżące wartości, zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi

przepisami;

− analiza efektywności projektów realizowanych w ramach 7. Osi priorytetowej nie

jest wymagana z uwagi na brak udziału własnego Beneficjenta, jednak w

przypadku, gdy Beneficjent chce ocenić efektywność finansową planowanego

projektu lub efektywność wykorzystania środków krajowych, zalecana

finansowa stopa dyskontowa, jaka powinna zostać przyjęta w analizie

finansowej dla inwestycji planowanych do dofinansowania z funduszy UE,

wynosi:

i) 8% dla analizy finansowej przeprowadzanej w cenach nominalnych,

ii) 5% dla analizy finansowej przeprowadzanej w cenach stałych;

− w przypadku analizy efektywności przedsięwzięcia lub analizy efektywności

ulokowanych środków własnych (krajowych) wartość rezydualna nie powinna

być niższa od wartości netto aktywów projektu dofinansowanego z funduszy UE

i związanych z nim inwestycji odtworzeniowych na koniec ostatniego roku

okresu odniesienia przyjętego do analizy; może ona być również obliczona za

pomocą metody dochodowej – jako bieżąca wartość wszystkich przychodów

netto (dochodów), jakie projekt wygeneruje po zakończeniu przyjętego okresu

odniesienia.

− okres odniesienia przyjęty na potrzeby analizy rozumiany jest jako okres, za

który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych generowanych

przez projekt, licząc od roku poniesienia pierwszych wydatków związanych z

faktyczną realizacją projektu; jako okres odniesienia (okres referencyjny) dla

projektów realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej PO IG należy przyjąć 5

lat;

− okres amortyzacji dla każdego typu aktywa powinien odzwierciedlać jego

faktyczny okres użytkowania, a nie minimalny okres amortyzacji wynikający z

właściwych przepisów prawnych. Wiąże się to z faktem, iż okres amortyzacji (i

wynikająca z niego wartość amortyzacji) brany jest pod uwagę przy ustalaniu

poziomu opłat w oparciu o zasadę dostępności cenowej jak również przy

ustalaniu wartości rezydualnej;

− nakłady inwestycyjne projektu planowanego do dofinansowania z funduszy UE

mogą obejmować rezerwy na nieprzewidziane wydatki, pod warunkiem, że

wartość tych rezerw nie przekracza 10% łącznych kosztów inwestycji, a do

proponowanego projektu załączona jest szczegółowa analiza ryzyka. Rezerwy

te mogą być uwzględniane w kosztach kwalifikowalnych (tj. kwalifikują się do

dofinansowania z funduszy UE), wartość rezerw na nieprzewidziane wydatki

powinna być prezentowana oddzielnie w ramach planu nakładów

inwestycyjnych.

VIII.2. Nakłady inwestycyjne

W punkcie tym należy określić wartość nakładów na realizację projektu – w kwotach

netto i brutto. Nakłady na realizację projektu należy przedstawić w precyzyjnie

określonych kategoriach zbiorczych odnoszących się do poszczególnych rodzajów

wydatków, celem zwiększenia czytelności zestawienia. W przypadku szczegółowego

zestawienia nakładów inwestycyjnych proponuje się przedstawienie ich w grupach

wydatków i podsumowanie wartości każdej z grup nakładów.

Przykładowy podział nakładów może wyglądać następująco:

− nakłady na zakup sprzętu komputerowego;

− nakłady na zakup licencji na oprogramowanie systemowe;

− nakłady na stworzenie i wdrożenie oprogramowania;

− nakłady na prace budowlane – dostosowanie pomieszczeń do wymagań

infrastruktury teleinformatycznej;

− crossfinancing – szkolenia związane z projektem.

Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, nakłady inwestycyjne mogą obejmować

rezerwy w wysokości do 10% łącznych kosztów inwestycji.

W ramach projektu, za pomocą narzędzia „cross-financing”, możliwe jest finansowanie

szkoleń specjalistycznych. Wysokość udziału cross-financingu może wynieść do 10%

wydatków kwalifikowalnych projektu.

Nakłady należy przedstawić w podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach 7. Osi priorytetowej, według wytycznych

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zalicza się:

1) wydatki na pokrycie kosztów usług doradczych w przygotowaniu projektu oraz jego

realizacji, zapewnienie wsparcia technicznego;

2) wydatki na zakup sprzętu teleinformatycznego;

3) wydatki na zakup narzędzi warstwy sprzętowej i programowej niezbędnych dla

zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji, identyfikacji osób (np.

elektronicznego poświadczania tożsamości), współpracy z urzędami i firmami wraz z

kosztami ich utrzymania;

4) wydatki na pokrycie kosztów przygotowania zawartości portali,

5) wydatki związane z e-learningiem;

6) wydatki na pokrycie kosztów stworzenia i utrzymania domen (platform) i portali,

usług zapewnienia dostępu do sieci internet, usługi hostingu, kolokacji i innych;

7) wydatki na wdrażanie oprogramowania typu open source (np. Linux, OpenOffice);

8) wydatki na pokrycie kosztów stworzenia i zakupu oprogramowania, wraz z zakupem,

rozszerzeniem i aktualizacją licencji;

9) wydatki na modernizację i aktualizację oprogramowania;

10) wydatki na szkolenia;

11) wydatki na pokrycie kosztów prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i

optymalizacyjnych;

12) wydatki na opiekę serwisową posprzedażną (maintenance) sprzętu i

oprogramowania (konserwacja oprogramowania);

13) koszty robót budowlanych mających na celu budowę lub adaptację pomieszczeń

dla celów instalacji sprzętu objętego projektem (wraz z wykonaniem odpowiednich

projektów, pracami instalacyjnymi oraz niezbędnymi materiałami i wyposażeniem);

14) wydatki na zakup gruntu lub nieruchomości zabudowanych koniecznych dla

realizacji projektu;

15) wydatki związane z kosztami porad prawnych, opłaty notarialne;

16) koszty audytu i księgowości w okresie realizacji projektu oraz koszty audytu

końcowego;

17) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych w realizację projektu;

18) amortyzację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz

nieruchomości zabudowanych wykorzystywanych w realizacji projektu, z zachowaniem

zasad ogólnych dotyczących amortyzacji danych środków trwałych, wartości

niematerialnych i prawnych, bądź nieruchomości zabudowanych, w zakresie

niezbędnym i w czasie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu;

19) wkład niepieniężny w formie dóbr lub usług wniesionych do projektu przez

beneficjenta w postaci: materiałów lub surowców nabytych przed rozpoczęciem

realizacji projektu i wniesionych do projektu, o ile są one niezbędne do jego realizacji

oraz nieodpłatnej pracy wolontariuszy;

20) wydatki na promocję projektu;

21) wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o

dofinansowanie, określone w umowie o dofinansowanie.

22) Podatek VAT, który nie może zostać odzyskany przez beneficjenta, w oparciu o

obowiązujące przepisy krajowe;

23) zakupy inwestycyjne: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (w

szczególności: sprzęt komputerowy, oprogramowanie);

24) wydatki na budowę lub rozbudowę w istniejących ośrodkach przetwarzania danych

(serwerowniach) systemów zabezpieczeń fizycznych (kontrola dostępu, klimatyzacja,

systemy przeciwpożarowe) i zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS).

Oprócz określenia nakładów inwestycyjnych na realizację projektu należy przedstawić

plan inwestycji nie związanych z realizowanym projektem w okresie referencyjnym.

Dopuszczalne jest przedstawienie planu inwestycji nie związanych z projektem jako

sumy wydatków dla każdego roku prognozy, niemniej jednak zaleca się przedstawienie

nakładów inwestycyjnych przynajmniej w podziale na grupy wg Klasyfikacji Środków

Trwałych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie

Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317) lub poszczególne

aktywa trwałe wg Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn.

zmianami.

VIII.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia

Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu opiera się na przedstawionych nakładach

inwestycyjnych. Harmonogram należy sporządzić co najmniej w okresach rocznych

(zalecane – okresy kwartalne), przedstawiając wydatki w takim samym układzie, jak to

zostało pokazane w zestawieniu nakładów inwestycyjnych.

VIII.4. Amortyzacja i nakłady odtworzeniowe.

W niniejszym punkcie należy zaprezentować nakłady odtworzeniowe w podziale na

trzy grupy:

− nakłady odtworzeniowe związane z realizowanym projektem;

− nakłady odtworzeniowe dla istniejącego majątku;

− nakłady odtworzeniowe dla majątku nabytego w okresie prognozy.

Amortyzacja środków trwałych powinna być szacowana w podziale na trzy grupy:

− amortyzacja powstałych w wyniku realizacji inwestycji środków trwałych -

oszacowana przy uwzględnieniu wartości początkowej oraz ekonomicznego

okresu życia środka trwałego,

− amortyzacja istniejących środków trwałych - oszacowana na podstawie planu

amortyzacji,

− amortyzacja od nakładów odtworzeniowych.

Okres amortyzacji dla każdego typu aktywów powinien odzwierciedlać ich faktyczny

okres użytkowania a nie minimalny okres amortyzacji wynikający z przepisów prawa.

VIII.5. Prognoza przychodów i kosztów operacyjnych przedsięwzięcia

Według wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wyróżnia się dwie kategorie

inwestycji, które są przedmiotem różnych metod analizy finansowej. Kwalifikacji

poszczególnej inwestycji do danej kategorii dokonuje się na podstawie odpowiedzi

uzyskanych na następujące pytania:

a) Czy możliwe jest oddzielenie strumienia przychodów inwestycyjnych od ogólnego

strumienia przychodów beneficjenta?

b) Czy możliwe jest oddzielenie strumienia kosztów operacyjnych i nakładów

związanych z inwestycją od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i nakładów

beneficjenta?

W przypadku, gdy odpowiedź na oba powyższe pytania jest pozytywna, możliwe jest

zastosowanie standardowej metody analizy finansowej. W przypadku, gdy

przynajmniej jedna z odpowiedzi na powyższe pytania jest negatywna, konieczne jest

zastosowanie metody złożonej.

Jeśli nie jest możliwe proste, standardowe określenie strumienia przychodów i

kosztów, wówczas konieczne jest zastosowanie metody złożonej. W ramach tej

metody dopuszczalne jest zastosowanie dwóch podejść:

− Strumienie przychodów i kosztów bieżących są szacowane jako różnica

pomiędzy strumieniami dla scenariusza „podmiot z projektem” oraz

strumieniami „podmiot bez projektu” – brane są pod uwagę wszystkie

strumienie przychodów i kosztów bieżących Beneficjenta / Operatora;

− Strumienie szacowane są jako różnica między scenariuszami „działalność

gospodarcza z projektem” i „działalność gospodarcza bez projektu” – w tym

wariancie oceniany jest jedynie ten obszar działalności podmiotu realizującego

projekt, który jest związany z projektem (np. wybrane usługi realizowane przez

podmiot).

W niniejszym punkcie Wnioskodawca powinien przedstawić:

− wybraną metodę analizy przychodów i kosztów bieżących;

− uzyskane wartości przychodów i kosztów w okresie referencyjnym;

− szczegółowe założenia, na których oparto prognozy przychodów i kosztów

bieżących;

Przychody – jeśli jest to możliwe – powinny zostać określone jako iloczyn ilości

sprzedanych usług / produktów oraz ich ceny, w podziale na poszczególne kategorie

usług / produktów. Przykładowymi przychodami mogą być wpływy od użytkowników

platformy e-usług.

Koszty należy przedstawić w układzie rodzajowym, zgodnie z Ustawą o

rachunkowości. Przykładowymi kosztami projektu mogą być koszty utrzymania

infrastruktury w odpowiednim stanie, koszty zakupu usług serwerowych, dodatkowe

koszty łączy internetowych związane z poszerzeniem zakresu informacji przesyłanych

przez wnioskodawcę w związku z realizowanym projektem (np. po wdrożeniu platformy

udostępniającej publicznie dane).

Niektóre pozycje kosztów mogą ulec redukcji – np. możliwe jest dzięki realizacji

projektu zmniejszenie zatrudnienia w danym obszarze. Wówczas proponuje się

zapisać efekt zmniejszenia kosztów w postaci wartości ujemnej po stronie kosztów.

Analiza przychodów i kosztów projektu, choć trudna w przypadku jednostek

administracji publicznej, będących głównym beneficjentem 7. Osi priorytetowej,

powinna zostać przeprowadzona z uwagi na konieczność:

− określenia ewentualnego zapotrzebowania na dodatkowe środki pieniężne

podczas eksploatacji projektu;

− zapewnienia, że zachowana jest trwałość finansowa projektu, w tym – że

ewentualne koszty bieżące nie przekraczają możliwości finansowych

Wnioskodawcy (samorządu, innych jednostek publicznych);

− późniejszego określenia zasadności realizacji inwestycji z ekonomiczno –

społecznego punktu widzenia – analiza ekonomiczno – społeczna oparta jest

na przeprowadzonych uprzednio analizach finansowych, modyfikując je o

wycenione w wartościach pieniężnych czynniki społeczne.

VIII.6. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy – w okresie realizacji oraz eksploatacji projektu

Prognoza zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynika z założonego cyklu rotacji

zapasów, należności i zobowiązań (handlowych) wyliczonego w następujący sposób:

− zapasy - cykl odnoszony do kosztów działalności bez kosztów amortyzacji i

wynagrodzeń,

− należności - cykl odnoszony do wartości sprzedaży,

− zobowiązania - cykl odnoszony do sumy kosztów działalności (bez kosztów

amortyzacji i wynagrodzeń) powiększonych o nakłady inwestycyjne.

Podstawą określenia cyklów rotacji są dane finansowo-księgowe podmiotu oraz

projektowane trendy w tych obszarach.

Należy pamiętać, że w okresie realizacji projektu, w przypadku podmiotów, dla których

VAT jest kosztem i nie stanowi wydatku kwalifikowalnego, prawdopodobne jest

okresowe zwiększenie zapotrzebowania na środki obrotowe na pokrycie podatku VAT

(wysokie nakłady inwestycyjne nie pozwolą na odzyskanie podatku z bieżących

wpływów).

VIII.7. Prognoza rachunku zysków i strat projektu

W niniejszym punkcie Wnioskodawca prezentuje prognozę rachunku zysków i strat dla

projektu.

Prognoza rachunku zysków i strat opierać się będzie na wcześniej określonych

wartościach: amortyzacji, przychodów i kosztów bieżących przedsięwzięcia, kosztów

pozyskania finansowania pomostowego. Rachunek zysków i strat powinien być

przygotowany zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Wnioskodawca w niniejszym punkcie powinien zaprezentować ponadto podstawowe

informacje na temat kształtowania się kluczowych wartości rachunku zysków i strat w

okresie prognozy.

VIII.8. Prognoza rachunku przepływów pieniężnych projektu

Prognoza rachunku przepływów pieniężnych projektu powinna zostać sporządzona

zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Dopuszczalne jest przedstawienie rachunku

przepływów pieniężnych w wersji uproszczonej (tzn. min. grupy główne, a więc

oznaczone co najmniej literami rzymskimi), lub przynajmniej z pominięciem pozycji, w

których w okresie prognozy nie są generowane żadne wartości.

Beneficjent powinien przestawić podstawowe informacje na temat kształtowania się

kluczowych wartości rachunku przepływów pieniężnych w okresie prognozy.

VIII.9. Sytuacja finansowa Beneficjenta w okresie realizacji i eksploatacji projektu

Niniejszy rozdział nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych – nie jest

konieczne badanie sytuacji finansowej tego typu jednostek pod kątem trwałości

finansowej projektu. W przypadku likwidacji Beneficjenta – jednostki sektora finansów

publicznych – jej zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe, przejmie inna

jednostka tego sektora, zatem trwałość projektu zostanie zachowana.

W przypadku, gdy Beneficjentem jest jednostka nie należąca do sektora finansów

publicznych, w niniejszym punkcie należy przedstawić prognozowaną sytuację

finansową Beneficjenta w okresie realizacji i funkcjonowania projektu – w celu

udowodnienia, że w okresie wymaganej trwałości projektu (5 lat) projekt będzie

finansowany przez Beneficjenta.

Zatem - przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, organy samorządu zawodowego,

jednostki badawczo-rozwojowe oraz inne jednostki organizacyjne, które mogą jako

uczestnicy konsorcjum być beneficjentami projektu, a nie są jednostkami sektora

finansów publicznych, powinny przedstawić prognozy właściwych sobie sprawozdań

finansowych w okresie odniesienia, ujmujące efekty realizowanego projektu. Należy

przede wszystkim przedstawić prognozy tych sprawozdań finansowych, które

pozwalają na ocenę płynności finansowej danego Beneficjenta w okresie

referencyjnym (np. rachunek przepływów pieniężnych). Konieczne jest również

omówienie najważniejszych założeń do zaprezentowanych prognoz sprawozdań, oraz

kluczowych prognozowanych wartości. Celem analizy sytuacji finansowej tej grupy

beneficjentów jest udowodnienie, że dany beneficjent jest zdolny do pokrywania

kosztów funkcjonowania projektu w okresie odniesienia bez uszczerbku na własnej

płynności finansowej.

VIII.10. Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości ma na celu określenie, w jakim stopniu realizacja planowanego

projektu jest podatna na zmiany kluczowych parametrów ilościowych. W analizie

wrażliwości należy zbadać przede wszystkim płynność finansową Wnioskodawcy /

Operatora projektu przy zmianie kluczowych czynników projektu. Analizowany poziom

odchyleń winien znajdować się w przedziale +/- 20%, chyba, że uzasadnione będzie

dokonanie analizy w innym przedziale wrażliwości.

Analiza wrażliwości powinna zakładać zaistnienie zmian każdego czynnika zarówno

dla wariantu podstawowego, jak i pesymistycznego założeń makroekonomicznych

będących podstawą prognoz finansowych. Każdy czynnik ryzyka powinien być

rozpatrywany oddzielnie.

VIII.11. Podsumowanie analizy trwałości finansowej projektu

Przeprowadzona analiza wymaga podsumowania – Wnioskodawca powinien wymienić

kluczowe informacje świadczące o tym, że planowany projekt będzie trwały pod

względem finansowym.

Dodatkowo w przypadku projektów realizowanych w konsorcjum jednostki administracji

publicznej z przedsiębiorstwami, w stosunku do beneficjentów i operatorów

podlegających Kodeksowi spółek handlowych, należy wykazać, że wszelkie kluczowe

dla oceny kondycji przedsiębiorstwa wskaźniki finansowe kształtują się w okresie

referencyjnym na odpowiednim poziomie. M.in. wskaźnik pokrycia obsługi długu

powinien być nie niższy niż 1,2; wskaźnik bieżącej płynności finansowej wynosi co

najmniej 1,2; wskaźnik szybki płynności wynosi co najmniej 1, itd.

IX. Analiza kosztów i korzyści społecznych.

Analiza społeczno – ekonomiczna powinna dowieść, że wdrażanie projektu poprawia

dobrobyt kraju. Analiza kosztów i korzyści społecznych może zostać przeprowadzona

za pomocą analizy CBA (Cost – Benefit Analysis). Polega ona na przełożeniu kosztów i

korzyści społecznych, które nie mają odzwierciedlenia wprost w przepływach

finansowych, na wartości pieniężne, skorygowaniu uzyskanych wyników finansowych o

uzyskane wartości, a następnie obliczeniu efektywności ekonomicznej inwestycji – za

pomocą wskaźników ENVP (ekonomiczna wartość bieżąca netto) i EIRR (ekonomiczna

wewnętrzna stopa zwrotu. Realizowane przedsięwzięcie powinno bezwzględnie

charakteryzować się dodatnim wskaźnikiem ENPV.

IX.1. Charakterystyka kosztów i korzyści związanych z realizacją projektu.

Wnioskodawca w niniejszym punkcie powinien precyzyjnie określić koszty i korzyści

społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, które zostaną uzyskane dzięki realizacji

projektu, a następnie przeprowadzić ich jakościową i – w miarę możliwości – ilościową

ocenę.

IX.2. Analiza kosztów i korzyści społecznych.

Punktem wyjścia do CBA/AKK są przepływy pieniężne wykorzystane w analizie

finansowej. Aby obliczyć wartość projektu dla społeczeństwa (ENPV) dokonuje się

korekt w stosunku do analizy finansowej o wymienione korzyści i koszty społecznoekonomiczne,

oraz korekty transferów społecznych i wartości wynikających z

niedoskonałości rynku.

IX.2.1. Efekty społeczne

Efekty społeczne są tożsame z korzyściami i kosztami społecznymi. Nie zostały one

ujęte w analizie finansowej, dopiero analiza społeczno-ekonomiczna pozwala na ich

zidentyfikowanie. Oszacowanie efektów zewnętrznych powinno zostać wykonane w

trzech krokach.

Po pierwsze, wszystkie efekty zewnętrzne, zarówno pozytywne jak i negatywne,

powinny zostać zidentyfikowane i właściwie opisane. Następnie efekty powinny zostać

określone ilościowo. Przykładowo, w przypadku implementacji platformy e-usług w

administracji, korzyścią będzie oszczędność czasu odbiorców końcowych, związana z

możliwością załatwienia spraw urzędowych przez internet. Wówczas należy określić

procent obywateli korzystających z e-usług, możliwą oszczędność czasu oraz oraz

wycenę pieniężną jednostki czasu dla przeciętnego użytkownika systemu. W trzecim

kroku beneficjent powinien oszacować łączny koszt dla społeczeństwa spowodowany

efektami zewnętrznymi. Oznacza to, że beneficjent powinien wyrazić w pieniądzu efekt

zewnętrzny.

W niniejszym punkcie Wnioskodawca powinien zidentyfikować wszystkie spodziewane

korzyści i koszty społeczne, które mogą mieć odzwierciedlenie w wartościach

pieniężnych, a następnie przedstawić oszacowanie korzyści i kosztów w ujęciu

pieniężnym.

IX.2.2. Wyeliminowanie transferów.

Transferami są wszelkie podatki, opłaty, koszty finansowe, subsydia. Ich wykluczenie z

CBA jest możliwe pod warunkiem, że nie stanowią one kosztu dla społeczeństwa, a są

jedynie transferem dochodów (narzędziem redystrybucji dochodów) i nie przyczyniają

się do wzrostu ani spadku dobrobytu społecznego.

W projektach realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych nie powinny

wystąpić transfery neutralne z punktu widzenia społeczeństwa. Niemniej jednak – w

rzadkich przypadkach - Wnioskodawca powinien w tym punkcie określić rodzaj i

wartość transferów, które powinny zostać wyeliminowane z analizy ekonomiczno –

społecznej. Przykładowo – jeśli projekt jest realizowany przez konsorcjum z podmiotem

prywatnym i podmiot ten będzie zmuszony do zapłacenia dodatkowych podatków od

nieruchomości (poszerzenie bazy lokalowej na potrzeby infrastruktury informatycznej,

położenie infrastruktury przesyłowej na dodatkowej wielkości gruntu), wówczas analizę

społeczno – ekonomiczną należy skorygować o poniesione koszty podatków od

nieruchomości i gruntowych.

IX.2.3. Wycena czynników produkcji wg cen ukrytych i kosztu alternatywnego.

Ceny rozrachunkowe odzwierciedlają koszt alternatywny (dla społeczeństwa)

wykorzystania dodatkowej ilości danego zasobu. W przypadku rynku konkurencyjnego,

cena równowagi odzwierciedla koszt alternatywny dla społeczeństwa. Wówczas cena

rozrachunkowa jest taka sama jak cena rynkowa. Problem powstaje w sytuacji, kiedy

mamy do czynienia z rynkiem niekonkurencyjnym, tj. monopol bądź rynek regulowany

dla takich ważnych zasobów jak elektryczność czy siła robocza.

W przypadku projektu proponuje się nie dokonywać korekt o alternatywną wycenę

czynników produkcji z uwagi na obowiązującą względną równowagę rynkową w tym

zakresie.

IX.3. Ocena efektywności społeczno-ekonomicznej.

Ocena efektywności społeczno-ekonomicznej powinna opierać się na analizie

przepływów pieniężnych przedsięwzięcia, lub – jeśli Wnioskodawca sporządził analizę

efektywności finansowej – na tego typu analizie. Przepływy pieniężne przedsięwzięcia

powinny zostać skorygowane o obliczone powyżej wartości korekt społecznoekonomicznych.

Następnie Wnioskodawca powinien zaprezentować analizę

efektywności społeczno-ekonomicznej – za pomocą wskaźników ENPV (ekonomiczna

bieżąca wartość netto) i EIRR (ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu) – dla całości

zaangażowanego kapitału oraz dla kapitału krajowego.

Wartość ENPV powinna dla całości zaangażowanego kapitału osiągnąć wartość

dodatnią, a EIRR – wyższą od przyjętej stopy dyskonta.

IX.4. Analiza ryzyka.

Analiza ryzyka ma na celu identyfikację kluczowych czynników, jakościowych i

ilościowych, mogących mieć wpływ na zakres, harmonogram oraz efektywność

finansowo-ekonomiczną przedsięwzięcia. Wykonanie analizy ryzyka pozwala na

zbadanie wrażliwości przedsięwzięcia na zmianę kluczowych czynników wewnętrznych

i zewnętrznych oraz wszelkich istotnych zagrożeń mogących się pojawić w trakcie

realizacji przedsięwzięcia. W analizie ryzyka Wnioskodawca powinien określić

jednocześnie sposób przeciwdziałania możliwym niekorzystnym zdarzeniom.

Proponuje się przeprowadzenie analizy ryzyka w formie analizy jakościowej.

Wnioskodawca powinien przeprowadzić analizę ryzyka w następujących obszarach:

− ryzyko formalno-instytucjonalne;

− ryzyko techniczne i ekologiczne;

− ryzyko społeczne.