ZAŁĄCZNIK 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

  - Wykonanie migracji środowiska systemów ZSRK na inną platformę sprzętową (HW), systemową (OS) i bazodanową (DB). W ramach migracji wymagane jest:

- Wykonanie migracji wszystkich systemów SAP i aplikacji wspomagających działających w obrębie ZSRK w specjalnie do tego celu zakupionym i przygotowanym środowisku wirtualizacyjnym VMware,

- Aktualizacja i ujednolicenie platformy bazodanowej (DB),

- Aktualizacja i ujednolicenie platformy systemowej (OS),

- Aktualizacja konfiguracji środowisk systemowych ZSRK,

- Uruchomienie i skonfigurowanie dla systemów opartych o Serwer aplikacyjny Java (Java Stack) mechanizmu przenoszenia zmian opartego o Enhanced Change and Transport System (CTS+).

- Wykonanie usług dodatkowych wynikających z zastosowania procedury „OS/DB Migration” dla Systemów SAP

- Uruchomienie centralnego monitoringu systemów SAP na platformie SAP Solution Manager – wdrożenie Root Cause Analysis

- Modernizacja konfiguracji BASIS wszystkich systemów SAP.

  - Usługa wsparcia i utrzymania technologicznego wszystkich aplikacji wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Rachunkowo Kadrowo (ZSRK), opartego o rozwiązania firmy SAP, eksploatowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie 36 miesięcy.

- Stałe wsparcie Zamawiającego w zakresie utrzymania i eksploatacji systemu ZSRK. W ramach tego zadania wymagane jest:

- Wsparcie i monitorowanie systemu przez 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00 – 21:00 (14h / dobę).

- Wsparcie na miejscu w siedzibie Zamawiającego 1 konsultanta BASIS w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego (8:15 – 16:15) w całym okresie trwania wsparcia.

- Raz w miesiącu prace weekendowe (sobota – niedziela) w godzinach 7:00 – 21:00. Wymagana dostępność co najmniej 2 konsultantów BASIS.

- W przypadku wystąpienia awarii krytycznej dostępność na miejscu w siedzibie Zamawiającego w ciągu 2h od zaistnienia konsultanta BASIS.

- Pula dni dodatkowych do wykorzystania na prace BASIS w wymiarze 450 dni w okresie trwania wsparcia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera punkt III.

- Termin lub okres realizacji zamówienia:

Okres obowiązywania umowy wynosi 36 miesięcy od dnia jej zawarcia, przy czym:

a) migracja środowiska systemów ZSRK na inną platformę sprzętową (HW), systemową (OS) i bazodanową (DB) – okres realizacji usługi nie może wynosić więcej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

b) wsparcie i utrzymanie technologiczne wszystkich aplikacji wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Rachunkowo Kadrowo (ZSRK) – 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  - Wykonanie migracji środowiska systemów ZSRK na inną platformę sprzętową (HW), systemową (OS) i bazodanową (DB):

    - Migracja systemów developerskich BW, ERP FI, ERP HR, PI, SolMan, NW, EP, BO.

    - Migracja systemów testowych BW, ERP FI, ERP HR, PI, NW, EP, BO.

    - Migracja systemów produkcyjnych BW, ERP FI, ERP HR, PI, SolMan, NW, EP.

    - Migracja systemów warsztatowych ERP FI, ERP HR

    - Migracja systemów szkoleniowych ERP FI, ERP HR, EP

Tj. wykonanie migracji systemów SAP zgodnie z procedurą „OS/DB Migration” dla 27 systemów SAP. Wykaz systemów SAP podlegających migracji wraz z informacjami o obecnej i docelowej architekturze stanowi pkt. IV

W ramach migracji systemów SAP wymagane jest przeprowadzenie pełnego cyklu projektowego, zgodnie z metodyką ASAP oraz procedurą „OS/DB Migration for SAP Systems”.

Wykonanie migracji systemów SAP musi odbywać się zgodnie z założeniami:

- Zostanie przeprowadzone przez zespół konsultantów o kwalifikacjach jak w Załączniku 3.

- Czas niedostępności pojedynczego systemu SAP nie może przekraczać 8h w dni robocze dla systemów developerskich, testowych i warsztatowych.

- Produkcyjne systemy SAP podlegające migracji muszą być dostępne we wszystkie dni robocze. Dla systemów produktywnych, procedura migracji musi być wykonana w dni ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela, święta).

W zakresie usługi migracji, wymagane jest dodatkowo:

- Modernizacja konfiguracji BASIS wszystkich systemów SAP w zakresie optymalizacji działania (optymalizacja na poziomie systemu SAP, bazy danych, systemu operacyjnego). Kryterium prawidłowego wykonania optymalizacji będzie raport EWA nie zawierający istotnych zastrzeżeń dotyczących konfiguracji systemu.

- Ujednolicenie systemu transportowego dla wszystkich środowisk SAP, w szczególności ujednolicenie katalogów transportowych oraz rekonfiguracja STMS na wszystkich systemach SAP.

- Uruchomienie konfiguracji CTS+ w tym również dla serwerów aplikacyjnych opartych lub zawierających stos Java (Portal, PI, NW).

- Wykonanie rekonfiguracji SolutionManager, co najmniej w zakresie działania Maintenance Optimizer, raporty EWA.

- Wykonanie rekonfiguracji SLD dla wszystkich systemów SAP

- Uruchomienie scenariusza centralnego monitoringu systemów SAP oraz podległych baz danych – Root Cause Analysis na systemie SolutionManager

- Jeżeli w trakcie prac analitycznych zaistnieje konieczność aktualizacji (upgrade technicznego) systemu SolutionManager – w takim przypadku upgrade będzie w zakresie wymaganych prac.

  - Usługa wsparcia i utrzymania technologicznego wszystkich aplikacji wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Rachunkowo Kadrowo (ZSRK), opartego o rozwiązania firmy SAP, eksploatowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie 36 miesięcy:

2.1 	Usługi wsparcia i utrzymania systemów SAP:

- Bieżące przeglądanie/ analizowanie logów w systemie SAP ERP HR, SAP ERP FI, SAP Portal, SAP BO, SAP BW, SAP PI, SAP SM, SAP PCM,

- Generowanie bieżące, analiza i wprowadzanie zmian zgodnie z wymaganiami raportów EWA dla każdego systemu SAP

- Wykonywanie pełnego raportu zgodnie z szablonem dla każdego systemu SAP codziennie w ramach podstawowych czynności administracyjnych BASIS

- Monitorowanie wszystkich połączeń RFC między systemami SAP

- Monitorowanie wszystkich interfejsów wewnętrznych między systemami SAP i wykonywanie raportów miesięcznych dla każdego z nich

- Monitorowanie interfejsów zewnętrznych: e-Deklaracje, systemy bankowe, SIWPM, Płatnik, Rejestracja Czasu Pracy, Videotel, Systemy merytoryczne w sądach, Trezor, GUS i wykonanie raportów miesięcznych dla każdego z nich

- Monitorowanie połączeń między systemami SAP innymi niż RFC, np. Portal->ERP

- Codzienne monitorowanie wykonywania kopii zapasowej każdego systemu SAP, lub każdorazowo gdy ta kopia jest wykonywana

- Monitorowanie bieżące bazy danych systemów SAP

- Monitorowanie systemu transportowego SAP i generowanie miesięcznego raportu

- Monitorowanie i optymalizacja interfejsów pomiędzy SAP SM a systemami satelickimi

- Bieżący monitoring pracy SLD centralnego na SAP SM i wykonywania kopii informacji „bridge” z SLD lokalnych

- Administracja bieżąca SAP Router i generowanie miesięcznego raportu działania

- Administracja i monitoring działania SAP WebDispatcher i wykonywanie bieżących raportów miesięcznych

- Administracja i monitoring Serwerem Wydruków

- Wykonanie w trakcie roku 4 razy kopii zawartości bazy danych systemu produkcyjnego wraz z niezbędnymi dostosowaniami, aktualizacją pakietów transportowych będących w cyklu życia, i pozostałymi niezbędnymi pracami w tym zakresie. Dotyczy systemów SAP ERP FI, SAP ERP HR, SAP PCM, SAP BO, SAP BW.

- Opracowanie pełnej procedury wykonywania kopii danych z systemów produkcyjnych na systemy niższe (dotyczy SAP ERP HR, SAP ERP FI, SAP BW, SAP BO, SAP PCM

- Pełna bieżąca eksploatacja zarządzaniem transportami w ramach całej infrastruktury SAP

- Pełna bieżąca eksploatacja zarządzaniem uprawnieniami w ramach systemów SAP w Ministerstwie Sprawiedliwości

- Dla systemów SAP ERP FI i SAP HR wykonanie raz na kwartał aktualizacji składników oprogramowania (Service Packages) wraz z niezbędnymi dostosowaniami. Dla pozostałych systemów 1 na pół roku

- Bieżące wgrywanie niezbędnych not korygujących błędne działania systemów SAP

- Wykonanie comiesięcznego raportu w zakresie rekomendacji i optymalizacji działania systemów SAP

- Rozwój i administracja bieżącymi interfejsami wewnętrznymi i zewnętrznymi, oraz tworzenie nowych połączeń w przypadku powstania wymagań biznesowych

- Optymalizacja i parametryzacja systemów SAP BW i SAP BO w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania wszystkich raportów obecnych i nowych

- Weryfikacja logów systemowych dla wszystkich systemów operacyjnych, na których są zainstalowane systemy SAP

- Wykonanie miesięcznych raportów w zakresie optymalizacji i prawidłowego działania systemów operacyjnych w ramach pełnej infrastruktury SAP

- Raz w roku podniesienie wersji bazy danych i kernela dla każdego systemu SAP do najnowszej kompatybilnej wersji, wraz z dostosowaniami i patchami

Wyżej wymienione usługi wsparcia i utrzymania mogą być świadczone zdalnie, o ile spełnione zostaną następujące wymagania:

- Prace, których wykonanie zdalne jest niemożliwe lub nieefektywne wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia które prace mogą być wykonywane zdalnie

- W przypadku wystąpienia awarii o priorytecie krytycznym, utrudniającej w sposób znaczący eksploatację jednego z systemów SAP, konsultant Wykonawcy podejmie działania naprawcze w siedzibie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zaistnienia awarii w godzinach pracy Zamawiającego. Do działań naprawczych nie może być oddelegowany konsultant świadczący usługi bieżącego wsparcia eksploatacji określone w punkcie 2.2. W przypadku wątpliwości, intencją Zamawiającego jest gwarancja przez Wykonawcę oddelegowania łącznie dwóch konsultantów do świadczenia usług wsparcia, z czego jeden konsultant świadczyć będzie na stałe w siedzibie Zamawiającego usługi bieżącego wsparcia eksploatacji określone w punkcie 2.2.

2.2	Usługi wsparcia bieżącej eksploatacji:

- Wsparcie na miejscu w siedzibie Zamawiającego 1 konsultanta BASIS w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego (8:15 – 16:15) w całym okresie trwania wsparcia

- Konsultant świadczący usługi wsparcia bieżącej eksploatacji oddelegowany będzie z zespołu o kwalifikacjach jak w Załączniku 3

- Do zadań konsultanta należeć będzie bieżące wsparcie Administratorów ZSRK w eksploatacji infrastruktury SAP oraz wsparcie użytkowników końcowych w obsłudze zgłoszeń eksploatacyjnych.

2.3 	Usługi monitorowania infrastruktury ZSRK:

- monitorowanie ZSRK przez 7 dni w tygodniu w godzinach 7-21. Przez monitorowanie ZSRK definiuje się okresową weryfikację dostępności wszystkich systemów, nie rzadziej niż raz na dwie godziny i natychmiastowe informowanie Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanego systemu zgłoszeń lub innych kanałów komunikacyjnych (email, telefon) o wystąpieniu niezaplanowanej niedostępności systemu SAP.

- Podjęcie działań naprawczych, o ile awaria wystąpiła poza godzinami pracy i godzinami wsparcia określonymi w punktach 2.1 i 2.2. Działania naprawcze określone są przez zestaw procedur standardowych które należy wykonać niezwłocznie po zaistnieniu niedostępności systemu, tj: weryfikacja dostępności hosta, weryfikacja dostępności wolnej przestrzeni dyskowej, test logowania itd. Każde wystąpienie niezaplanowanej niedostępności systemu będzie odnotowane raportem z działania oraz informacją o zastosowanych procedurach standardowych.

- Usługi monitorowania infrastruktury ZSRK wykonywane będą zdalnie

2.4 	Pula dni dodatkowych:

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu pulę 450 dni pracy konsultantów o kwalifikacjach jak w Załączniku 3, do dowolnego wykorzystania w czasie trwania wsparcia.

- Pula dni dodatkowych może być wykorzystana wg. uznania Zamawiającego na następujące rodzaje prac:

  - Prace BASIS, w tym aktualizacja systemów SAP (upgrade), migracja, instalacja pakietów EHP, rekonfiguracja

  - Rekonfiguracja systemów SAP opartych lub zawierających stos Java (Portal, NW)

  - Prace technologiczne dotyczące SAP PI – monitoring, optymalizacja działania, rozwiązywanie problemów z interfejsami PI

  - Prace technologiczne dotyczące SAP BW / SAP BusinessObjects.

IV. Systemy SAP podlegające migracji

- migracja systemów DEV/TST z platformy DB2/z/os/windows  na platformę linux/db2 for LUW

| System | Aplikacja | Infrastruktura obecna | Infrastruktura docelowa | Opis niezbędnych czynności migracyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MBD | BW dev | SAPDEV02 serwer fizyczny Windows - SCS + Aplikacja (ABAP) MainFrame – serwer fizyczny Z/os – baza danych DB2 (MBD1) | SAPMBD serwer wirtualny VMware DBCI ABAP | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej DB (DB2/z/os) + SCS/APP (Windows) do konfiguracji DBCI na pojedynczym serwerze wirtualnym (DB2/linux) (SLES lub RHEL) |
| MED | ERP FI dev | SAPDEV05 serwer fizyczny windows - SCS + Aplikacja (ABAP) MainFrame – serwer fizyczny Z/os – baza danych DB2 (MED1) | SAPMED serwer wirtualny VMware DBCI ABAP | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej DB (DB2/z/os) + SCS/APP (Windows) do konfiguracji DBCI na pojedynczym serwerze wirtualnym (DB2/linux) (SLES lub RHEL) |
| MHD | ERP HR dev | SAPDEV05 serwer fizyczny windows - SCS + Aplikacja (ABAP) MainFrame – serwer fizyczny Z/os baza danych DB2 (MHD1) | SAPMHD serwer wirtualny VMware DBCI ABAP | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej DB (DB2/z/os) + SCS/APP (Windows) do konfiguracji DBCI na pojedynczym serwerze wirtualnym (DB2/linux) (SLES lub RHEL) |
| MID | PI dev | SAPDEV01 serwer fizyczny windows - SCS + Aplikacja (DualStack) MainFrame – serwer fizycznyZ/os – baza danych DB2 (MID1) | SAPMID serwer wirtualny VMware DBCI DualStack | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej DB (DB2/z/os) + SCS/APP (Windows) do konfiguracji DBCI na pojedynczym serwerze wirtualnym (DB2/linux) (SLES lub RHEL) |
| MSD | SolMan dev | SAPDEV01 serwer fizyczny windows - SCS + Aplikacja (DualStack) MainFrame – serwer fizyczny Z/os – baza danych DB2 (MSD1) | SAPMSD serwer wirtualny VMware DBCI DualStack | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej DB (DB2/z/os) + SCS/APP (Windows) do konfiguracji DBCI na pojedynczym serwerze wirtualnym (DB2/linux) (SLES lub RHEL) |
| MND | NW dev | SAPDEV03 serwer fizyczny windows - SCS + Aplikacja (ABAP) MainFrame – serwer fizyczny Z/os – baza danych DB2 (MSD1) | SAPMND serwer wirtualny VMware DBCI ABAP | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej DB (DB2/z/os) + SCS/APP (Windows) do konfiguracji DBCI na pojedynczym serwerze wirtualnym (DB2/linux) (SLES lub RHEL) |
| MPD | EP dev | SAPDEV06 serwer fizyczny windows - SCS + Aplikacja (Java) MainFrame – serwer fizyczny Z/os – baza danych DB2 (MPD1) | SAPMPD serwer wirtualny VMware DBCI Java | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej DB (DB2/z/os) + SCS/APP (Windows) do konfiguracji DBCI na pojedynczym serwerze wirtualnym (DB2/linux) (SLES lub RHEL) |
| BOD | BO dev | SAPDEV06 serwer fizyczny windows - Aplikacja BO SDBBRIDGE – serwer fizyczny windows – baza danych MSSQL 2008 (BOD) | SAPBOD serwer wirtualny VMware | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej DB (MSSQL/windows) + APP (Windows) do konfiguracji na pojedynczym serwerze wirtualnym (DB2/Linux) + upgrade do wersji 4.1 |
| PCD | PCM dev | SAPPCD01 – serwer wirtualny – baza danych MSSQL2008 + aplikacja PCM | Bez zmian | Upgrade bazy danych MSSQL2008 do wersji MSSQL2012 Opcjonalny upgrade systemów operacyjnych na serwerach z windows server 2008r2 do windows server 2012 |
| RWD | RWD Pack dev | ?????????????????????? | Bez zmian | Opcjonalny upgrade systemów operacyjnych na serwerach z windows server 2008r2 do windows server 2012 |
| RSD | Content Server dev | SAPRSDDB01– serwer wirtualny – serwisy SCS + repozytorium plikowe | Bez zmian | Opcjonalny upgrade systemu operacyjnego na serwerze z windows server 2008r2 do windows server 2012 Lub Migracja OS na linux (SLES lub RHEL) |
|  | HP QC | SAPDEV06 – serwer fizyczny – aplikacje HP ALM, HP Quick Test Professional, HP QuickTest Add-In for Quality Center SDBBRIDGE – serwer fizyczny windows – baza danych MSSQL 2008 (sqlhqd) | SAPHPQC | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej DB (MSSQL/windows) + APP (Windows) do konfiguracji na pojedynczym serwerze wirtualnym (MSSQL2012/Windows Server 2012) lub (MSSQL2012/Windows Server 2008r2) |
| MBT | BW tst | SAPTST01 serwer fizyczny Windows - SCS + Aplikacja (ABAP) MainFrame – serwer fizyczny Z/os – baza danych DB2 (MBT1) | SAPMBT serwer wirtualny VMware DBCI ABAP | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej DB (DB2/z/os) + SCS/APP (Windows) do konfiguracji DBCI na pojedynczym serwerze wirtualnym (DB2/linux) (SLES lub RHEL) |
| MET | ERP FI tst | SAPTST05 serwer fizyczny windows - SCS + Aplikacja (ABAP) MainFrame – serwer fizyczny Z/os – baza danych DB2 (MET1) | SAPMET serwer wirtualny VMware DBCI ABAP | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej DB (DB2/z/os) + SCS/APP (Windows) do konfiguracji DBCI na pojedynczym serwerze wirtualnym (DB2/linux) (SLES lub RHEL) |
| MHT | ERP HR tst | SAPDEV05 serwer fizyczny windows - SCS + Aplikacja (ABAP) MainFrame – serwer fizyczny Z/os baza danych DB2 (MHT1) | SAPMHT serwer wirtualny VMware DBCI ABAP | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej DB (DB2/z/os) + SCS/APP (Windows) do konfiguracji DBCI na pojedynczym serwerze wirtualnym (DB2/linux) (SLES lub RHEL) |
| MIT | PI tst | SAPTST06 serwer fizyczny windows - SCS + Aplikacja (DualStack) MainFrame – serwer fizycznyZ/os – baza danych DB2 (MIT1) | SAPMIT serwer wirtualny VMware DBCI DualStack | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej DB (DB2/z/os) + SCS/APP (Windows) do konfiguracji DBCI na pojedynczym serwerze wirtualnym (DB2/linux) (SLES lub RHEL) |
| MNT | NW tst | SAPTST02 serwer wirtualny windows - SCS + Aplikacja (ABAP) SAPMNTDB01 serwer wirtualny windows - baza danych MSSQL2008 (MNT) | SAPMNT serwer wirtualny VMware DBCI ABAP | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej DB (MSSQL/windows) + SCS/APP (Windows) do konfiguracji DBCI na pojedynczym serwerze wirtualnym (DB2/linux) (SLES lub RHEL) |
| MPT | EP tst | SAPTST03 serwer fizyczny windows - SCS + Aplikacja (Java) MainFrame – serwer fizyczny Z/os – baza danych DB2 (MPT1) | SAPMPT serwer wirtualny VMware DBCI Java | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej DB (DB2/z/os) + SCS/APP (Windows) do konfiguracji DBCI na pojedynczym serwerze wirtualnym (DB2/linux) (SLES lub RHEL) |
| BOT | BO tst | SAPTST04 serwer fizyczny windows - Aplikacja BO SDBBRIDGE – serwer fizyczny windows – baza danych MSSQL 2008 (BOT) | SAPBOT serwer wirtualny VMware | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej DB (MSSQL/windows) + APP (Windows) do konfiguracji na pojedynczym serwerze wirtualnym (DB2/Linux) + upgrade do wersji 4.1 |
| PCT | PCM tst | SAPPCT01 – serwer wirtualny – baza danych MSSQL2008 + aplikacja PCM | Bez zmian | Upgrade bazy danych MSSQL2008 do wersji MSSQL2012 Opcjonalny upgrade systemów operacyjnych na serwerach z windows server 2008r2 do windows server 2012 |

- migracja systemów PRD + 1 TST z platformy windows/mssql na platformę linux/db2 for LUW

| System | Aplikacja | Infrastruktura obecna | Infrastruktura docelowa | Opis niezbędnych czynności migracyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MBP | BW prd | SAPMBP01 serwer fizyczny Windows - SCS + Aplikacja (ABAP) SAPMBP02 serwer fizyczny Windows - Aplikacja (ABAP) SAPMBP03 serwer fizyczny Windows - Aplikacja (ABAP) SAPMBP04 serwer fizyczny Windows - Aplikacja (ABAP) SAPMBPDB01 serwer fizyczny Windows – baza danych MSSQL2008 (MBP) | SAPMBP01 serwer wirtualny Linux - DBCI (ABAP) SAPMBP02 serwer wirtualny Linux - Aplikacja (ABAP) SAPMBP02 serwer wirtualny Linux - Aplikacja (ABAP) | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej (MSSQL/windows) + SCS/APP (Windows) + dodatkowe APP(windows) do konfiguracji DBCI (DB2/linux) + APP (linux) (SLES lub RHEL) |
| MEP | ERP FI prd | SAPMEP01 serwer fizyczny Windows - SCS + Aplikacja (ABAP) SAPMEP02 serwer fizyczny Windows - Aplikacja (ABAP) SAPMEP03 serwer fizyczny Windows - Aplikacja (ABAP) SAPMEPDB01 serwer fizyczny Windows – baza danych MSSQL2008 (MEP) | SAPMEP01 serwer wirtualny Linux - DBCI (ABAP) SAPMEP02 serwer wirtualny Linux - Aplikacja (ABAP) SAPMEP02 serwer wirtualny Linux - Aplikacja (ABAP) | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej (MSSQL/windows) + SCS/APP (Windows) + dodatkowe APP(windows) do konfiguracji DBCI (DB2/linux) + APP (linux) (SLES lub RHEL) |
| MHP | ERP HR prd | SAPMHP01 serwer fizyczny Windows - SCS + Aplikacja (ABAP) SAPMHP02 serwer fizyczny Windows - Aplikacja (ABAP) SAPMHP03 serwer fizyczny Windows - Aplikacja (ABAP) SAPMHPDB01 serwer fizyczny Windows – baza danych MSSQL2008 (MHP) | SAPMHP01 serwer wirtualny Linux - DBCI (ABAP) SAPMHP02 serwer wirtualny Linux - Aplikacja (ABAP) SAPMHP02 serwer wirtualny Linux - Aplikacja (ABAP) | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej (MSSQL/windows) + SCS/APP (Windows) + dodatkowe APP(windows) do konfiguracji DBCI (DB2/linux) + APP (linux) (SLES lub RHEL) |
| MIP | PI prd | SAPMIP01 serwer fizyczny Windows - SCS + Aplikacja (DualStack) SAPMIPDB01 serwer fizyczny Windows – baza danych MSSQL2008 (MIP) | SAPMIP01 serwer wirtualny Linux - DBCI (DualStack) | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej (MSSQL/windows) + SCS/APP (Windows) do konfiguracji DBCI (DB2/linux) (SLES lub RHEL) |
| MSP | SolMan prd + CUA | SAPMSP01 serwer fizyczny Windows - SCS + Aplikacja (DualStack) SAPMSPDB01 serwer fizyczny Windows – baza danych MSSQL2008 (MSP) | SAPMSP01 serwer wirtualny Linux - DBCI (DualStack) | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej (MSSQL/windows) + SCS/APP (Windows) do konfiguracji DBCI (DB2/linux) (SLES lub RHEL) |
| MNP | NW prd | SAPMNP01 serwer fizyczny Windows - SCS + Aplikacja (ABAP) SAPMNP02 serwer fizyczny Windows - Aplikacja (ABAP) SAPMNPDB01 serwer fizyczny Windows – baza danych MSSQL2008 (MNP) | SAPMNP01 serwer wirtualny Linux - DBCI (ABAP) SAPMNP02 serwer wirtualny Linux - Aplikacja (ABAP) | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej (MSSQL/windows) + SCS/APP (Windows) + dodatkowe APP(windows) do konfiguracji DBCI (DB2/linux) + APP (linux) (SLES lub RHEL) |
| MPP | EP prd | SAPMPP01 serwer fizyczny Windows - SCS + Aplikacja (Java) SAPMPP02 serwer fizyczny Windows - Aplikacja (Java) SAPMPPDB01 serwer fizyczny Windows – baza danych MSSQL2008 (MPP) | SAPMPP01 serwer wirtualny Linux - DBCI (Java) SAPMPP02 serwer wirtualny Linux - Aplikacja (Java) | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej (MSSQL/windows) + SCS/APP (Windows) + dodatkowe APP(windows) do konfiguracji DBCI (DB2/linux) + APP (linux) (SLES lub RHEL) |
| BOP | BO prd | SAPBOP01 serwer wirtualny Windows – centralna aplikacja + Apache Tomcat SAPBOP02 serwer wirtualny Windows – Apache Tomcat SAPBOPDB01 serwer fizyczny Windows – baza danych MSSQL2008 (BOP) | SAPBOP01 serwer wirtualny Linux – centralna aplikacja + Apache Tomcat SAPBOP02 serwer wirtualny Linux – Apache Tomcat | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej DB (MSSQL/windows) + APP (Windows) do konfiguracji na pojedynczym serwerze wirtualnym (DB2/Linux) + APP (linux) (SLES lub RHEL) + upgrade do wersji 4.1 |
| PEP | ERP FI warsztatowy | SAPPEP01 serwer fizyczny Windows - SCS + Aplikacja (ABAP) SAPPEPDB01 serwer fizyczny Windows – baza danych MSSQL2008 (PEP) | SAPPEP01 serwer wirtualny Linux - DBCI (ABAP) | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej (MSSQL/windows) + SCS/APP (Windows) do konfiguracji DBCI (DB2/linux) (SLES lub RHEL) |
| PHP | ERP HR warsztatowy | SAPPHP01 serwer fizyczny Windows - SCS + Aplikacja (ABAP) SAPPHP02 serwer fizyczny Windows - Aplikacja (ABAP) SAPPHPDB01 serwer fizyczny Windows – baza danych MSSQL2008 (PHP) | SAPPHP01 serwer wirtualny Linux - DBCI (ABAP) | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej (MSSQL/windows) + SCS/APP (Windows) do konfiguracji DBCI (DB2/linux) (SLES lub RHEL) |
| PCP | PCM prd | SAPPCP01 – serwer wirtualny – aplikacja PCM SAPPCPDB01 serwer fizyczny Windows – baza danych MSSQL2008 (PCP) | SAPPCP01 – serwer wirtualny – aplikacja PCM | Migracja z konfiguracji rozproszonej (MSSQL/windows) + APP (Windows) do konfiguracji DBCI (MSSQL/Windows) Upgrade bazy danych MSSQL2008 do wersji MSSQL2012 Opcjonalny upgrade systemów operacyjnych na serwerach z windows server 2008r2 do windows server 2012 |
| RWP | RWD Pack prd | SAPRWP01 – serwer wirtualny – aplikacja RWD Pack SAPRWPDB01 serwer fizyczny Windows – baza danych MSSQL2008 (RWP) | Bez zmian | Migracja z konfiguracji rozproszonej (MSSQL/windows) + APP (Windows) do konfiguracji DBCI (MSSQL/Windows) Upgrade bazy danych MSSQL2008 do wersji MSSQL2012 Opcjonalny upgrade systemów operacyjnych na serwerach z windows server 2008r2 do windows server 2012 |
| RSP | Content Server prd | SAPRSPDB01– serwer wirtualny – serwisy SCS + repozytorium plikowe | Bez zmian | Opcjonalny upgrade systemu operacyjnego na serwerze z windows server 2008r2 do windows server 2012 Lub Migracja OS na linux (SLES lub RHEL) |
| PRP | Serwer wydruków | SAPPRP01– serwer wirtualny | Bez zmian | Opcjonalny upgrade systemu operacyjnego na serwerze z windows server 2008r2 do windows server 2012 Lub Migracja OS na linux (SLES lub RHEL) |
| SHP | ERP HR szkoleniowy | SAPSHP01 serwer fizyczny Windows - SCS + Aplikacja (ABAP) SAPSHPDB01 serwer fizyczny Windows – baza danych MSSQL2008 (PHP) | SAPPHP01 serwer wirtualny Linux - DBCI (ABAP) | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej (MSSQL/windows) + SCS/APP (Windows) do konfiguracji DBCI (DB2/linux) (SLES lub RHEL) |
| SEP | ERP FI szkoleniowy | SAPSEP01 serwer fizyczny Windows - SCS + Aplikacja (ABAP) SAPSEPDB01 serwer fizyczny Windows – baza danych MSSQL2008 (PHP) | SAPPHP01 serwer wirtualny Linux - DBCI (ABAP) | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej (MSSQL/windows) + SCS/APP (Windows) do konfiguracji DBCI (DB2/linux) (SLES lub RHEL) |
| SPP | EP szkoleniowy | SAPSHP01 serwer fizyczny Windows - SCS + Aplikacja (ABAP) SAPSHPDB01 serwer fizyczny Windows – baza danych MSSQL2008 (PHP) | SAPSPP01 serwer wirtualny Linux - DBCI (ABAP) | Migracja OS/DB z konfiguracji rozproszonej (MSSQL/windows) + SCS/APP (Windows) do konfiguracji DBCI (DB2/linux) (SLES lub RHEL) |