ZAŁĄCZNIK 2

PRODUKTY I ETAPY PODLEGAJĄCE ODBIOROWI

  - Produkty podlegające odbiorowi w zakresie wykonanie migracji środowiska systemów ZSRK na inną platformę sprzętową (HW), systemową (OS) i bazodanową (DB):

- Dokument koncepcji migracji opracowany dla wszystkich systemów składowych ZSRK zdefiniowanych w załączniku nr. 1 par. III pkt 1, lit. (a) – (e), zawierający co najmniej:

  - Analizę stanu obecnego (AS-IS),

  - Architekturę docelową (TO-BE),

  - Plan przejścia z architektury obecnej do docelowej, wraz z zestawieniem niezbędnych kroków i czynności technicznych,

  - Zestaw zmian i dostosowań którym podlegać ZSRK,

  - Plan testów wraz z wzorami scenariuszy testowych,

  - Plan startu produktywnego,

  - Procedury awaryjne,

  - Wzajemne powiązania i zależności pomiędzy systemami z uwzględnieniem interfejsów komunikacyjnych.

Tj. dokument zgodny z praktykami branżowymi opisujący w sposób rzetelny i pełny pełen cykl przeprowadzenia migracji pozostający w zgodzie z procedurą producenta oprogramowania pn. „SAP OS/DB Migration for SAP Systems”

- Zmigrowane środowisko systemów developerskich,

- Zmigrowane środowisko systemów testowych,

- Testy środowiska ZSRK przeprowadzone na systemach testowych

- Docelowe środowisko ZSRK po zakończeniu migracji dla systemów produktywnych

- Wykonane zadania dodatkowe dotyczących procesu migracji określonych w załączniku nr. 1 par. III lit. (a) – (g),

  - Raport miesięczny dot. świadczenie usług wsparcia i utrzymania technologicznego aplikacji wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Rachunkowo Kadrowo (ZSRK) zawierający następujące dokumenty składowe:

  - Raport miesięczny z wykonania usług wsparcia i utrzymania systemów ZSRK, zawierający sumaryczne zestawienie incydentów które wystąpiły w okresie raportowym, listę zadań otwartych, opóźnionych, awarii krytycznych. Raport będzie dodatkowo zawierać uzgodnienia i sugestie Wykonawcy dotyczące eksploatacji ZSRK. Wzór dokumentu raportu uzgodniony zostanie pomiędzy Kierownikami Projektu w fazie organizacji.

  - Raport miesięczny z usług wsparcia bieżącej eksploatacji zawierający podsumowanie głównych zadań zrealizowanych przez konsultanta/konsultantów w ramach zadania zdefiniowanego  w pkt. 2.2 Załacznika nr. 1

  - Raport miesięczny z monitorowania infrastruktury ZSRK. Zakres informacyjny raportu ustalony zostanie przez Kierowników Projektu

  - Raport miesięczny z wykonania dodatkowych prac zleconych przez Zamawiającego w zakresie puli dni dodatkowych do wykorzystania.