RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

ALEJE UJAZDOWSKIE 11

00-567 WARSZAWA

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę, wydzierżawienie kanalizacji i zestawienie łączy światłowodowych celem zapewnienia usługi autonomicznej transmisji danych pomiędzy Ośrodkami Przetwarzania Danych i lokalizacjami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej

Znak sprawy: BOF-II-3710-70/14

ZATWIERDZAM:

z upoważnienia

Dyrektora Generalnego

Ministerstwa Sprawiedliwości

/-/

Piotr Brzezina

Zastępujący Przewodniczącego

Komisji Przetargowej

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r.

Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Aleje Ujazdowskie 11

00-567 Warszawa

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.

- Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

„Budowa, wydzierżawienie kanalizacji i zestawienie łączy światłowodowych celem zapewnienia usługi autonomicznej transmisji danych pomiędzy Ośrodkami Przetwarzania Danych i  lokalizacjami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej”.

- Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: BOF-II-3710-70/14.

- Nazwy i kody określone według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla niniejszego przedmiotu zamówienia:

  - CPV: 72720000-3 - Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej

  - CPV: 32412100-5 - Sieć telekomunikacyjna,

  - CPV: 32520000-4 - Sprzęt i kable telekomunikacyjne,

  - CPV: 50331000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych

  - CPV: 50332000-1 - Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej

  - CPV: 32500000-8 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

  - CPV: 32421000-0 - Okablowanie sieciowe

  - CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

  - CPV: 32571000-6 - Infrastruktura komunikacyjna

  - CPV: 32523000-5 - Urządzenia telekomunikacyjne

  - CPV: 45232332-8 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

  - CPV: 32422000-7 - Elementy składowe sieci

  - CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

  - CPV: 50330000-7 - Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego

  - CPV: 32562100-1 - Kable światłowodowe do przesyłu informacji

  - CPV: 38621000-4 - Aparatura światłowodowa

  - CPV: 45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

  - CPV: 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

  - CPV: 32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (dalej również „OPZ”) wystąpią zdefiniowane w Umowie lub podane niżej podane skróty, pojęcia lub wyrażania, z małej lub dużej litery, w liczbie pojedynczej lub mnogiej, należy przez to rozumieć, co następuje:

- Dzierżawa Kanalizacji Pierwotnej – należy przez to rozumieć prawo korzystania z Kanalizacji Kablowej Pierwotnej innego operatora telekomunikacyjnego/Wykonawcy przeniesione  na Zamawiającego, spełniające Wymagania Zamawiającego, objęte Wynagrodzeniem przez okres 1 roku, zapewniające prawo korzystania z Kanalizacji Kablowej Pierwotnej, w przypadku, jeśli ustanowione na zasadach odrębnej umowy, powinna ona spełniać wymagania SIWZ oraz Umowy w szczególności co do: czasu trwania i stałości ceny (z tym zastrzeżeniem postanowień decyzji administracyjnych które mogą spowodować zmianę ceny). Dzierżawa Kanalizacji Pierwotnej, może następować na zasadach odrębnej umowy lecz umowa taka jest umową zawieraną zawsze w ramach Umowy i w celu jej wykonania. Tym samym świadczenie Wykonawcy wynikające z takiej umowy jest świadczeniem Wykonawcy w ramach udzielonego zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych;

- Dzień Roboczy – należy przez to rozumieć wszystkie dni kalendarzowe za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy określonych w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951, Nr 4, poz. 28 z późn. zm);

- Gwarancja – należy przez to rozumieć gwarancję jakości udzielaną przez Wykonawcę na warunkach określonych w Umowie;

- DWDM - (ang. Dense Wavelength Division Multiplexing) – urządzenie posiadane przez Zamawiającego ADVA FSP3000 R7 zapewniające gęste zwielokrotnienie falowe, techniką multipleksacji wielu sygnałów optycznych w jednym łączu światłowodowym z przydzieleniem każdemu sygnałowi innej długości fali świetlnej (częstotliwości).

- Infrastruktura – termin używany w odniesieniu do wszystkich zasobów wszystkich elementów  składających się na Obiekt;

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osobę/y lub podmiot który może zostać powołany przez Zamawiającego i jednocześnie odpowiedzialny w imieniu Zamawiającego za zarządzanie i nadzór nad realizacją Umowy;

- Kanalizacja Kablowa / Kanalizacja Teletechniczna – należy przez to rozumieć ciąg rur osłonowych i związanych z nimi pomieszczeń podziemnych (w szczególności studni i zasobników kablowych) dla kabli i ich złączy oraz urządzeń telekomunikacyjnych, spełniająca Wymagania Zamawiającego;

- Kanalizacja Pierwotna - Kanalizacja Kablowa, w której umieszczony zostanie Obiekt.

- Kanalizacja Wtórna - Kanalizacja Kablowa umieszczona w innej Kanalizacji Kablowej (Kanalizacji Pierwotnej), stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i będąca elementem Obiektu;

- Cisco MDS – urządzenie posiadane przez Zamawiającego zapewniające transmisje FC

- Obiekt - realizowany w ramach Przedmiotu Zamówienia, kompletny, gotowy do użytkowania obiekt budowlany, stanowiący Własność Zamawiającego, zrealizowany w sposób zgodny z przepisami prawa, i Umową, w szczególności zgodny z SIWZ 
i Ofertą Wykonawcy, szczegółowo opisany w SIWZ, wraz z wszelką dokumentacją, w tym zezwoleniami administracyjnymi, zezwoleniami na użytkowanie, Dzierżawą Kanalizacji Pierwotnej.

- Odbiór – oznacza podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru, i polega na badaniu Przedmiotu Zamówienia pod względem kompletności, zgodności z Umową i SIWZ oraz jego gotowości do użytkowania i wykonywania telekomunikacji.

- Oferta Wykonawcy - oferta Wykonawcy złożona w Postępowaniu o zamówienie publiczne, w tym oferta na podstawie, której zawarta została Umowa;

- Odmiennym Sposobie Wykonania Zamówienia – sposób realizacji Przedmiotu Zamówienia opisany w Rozdziale XXI SIWZ,

- Podwykonawca (Dalszy podwykonawca)- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła za zgodą lub za wiedzą Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą na wykonanie Robót budowlanych w celu wykonania Umowy.

- Przedmiot Zamówienia / Przedmiot Umowy - określony w Umowie oraz w SIWZ przedmiot zamówienia w Postępowaniu o zamówienie publiczne,

- Pzp - przepisy dotyczące zamówień publicznych, w szczególności ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.);

  - Przedmiotem Zamówienia jest realizacja obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego za pomocą dowolnych środków zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca rozbudowuje infrastrukturę własną Zamawiającego tj. 12 włókien światłowodowych umieszczonych w Kanalizacji Wtórnej spółki pod firmą Prokomtel Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie o dodatkowe 36 włókien światłowodowych dającą w efekcie 48 włókien światłowodowych. Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego własność infrastruktury zbudowanych włókien łącznie z Kanalizacją Wtórną, tj. sieci światłowodowej wraz z Kanalizacją Wtórną, która łącznie będzie posiadać w każdym odcinku przebiegu 48 włókien światłowodowych (dalej taki wariant realizacji zamówienia określany jest również, jako: „Wariant Podstawowy Zamówienia”).

  - Zamawiający oświadcza, że każdy z potencjalnych wykonawców zobowiązany jest uzyskać stosowne porozumienie z firmą Prokomtel Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie celem jego realizacji, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału XXI SIWZ. Wykonawcy mogą się zapoznać z mapą przebiegu kabla światłowodowego Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.

  - Przedmiot Zamówienia można realizować wariantowo w sposób opisany w Rozdziale XXI SIWZ.

  - Przedmiot Zamówienia obejmuje w szczególności:

- pozyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień bądź zezwoleń administracyjnych obejmujących budowę jak i użytkowanie,

- zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych koniecznych do realizacji kompletnego Obiektu,

- a w przypadkach, w których Wykonawca zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego wykorzystuje do realizacji Obiektu fragmenty infrastruktury własnej bądź innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, przeniesienie na własność Zamawiającego tej infrastruktury.

- jednocześnie Przedmiotem Umowy jest ustanowienie na rzecz Zamawiającego Dzierżawy Kanalizacji Pierwotnej oraz świadczenie Usługi Utrzymaniowej.

  - Obiekt musi  osiągnąć min. następujące wymagane parametry:

- 48 J włókien światłowodowych w całym przebiegu,

- dedykowana Kanalizacja Wtórna (w Kanalizacji Wtórnej umieszczony będzie tylko kabel z włóknami światłowodowymi Zamawiającego,

- wszystkie włókna światłowodowe mają być ułożone w tej samej Kanalizacji Wtórnej,

- zakłada się, że trasa kabla światłowodowego w ringu będzie dobrana w taki sposób, aby pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami Zamawiającego kable przebiegały w odrębnej trasowo Kanalizacji Pierwotnej, z przejściem dwoma różnymi mostami przez rzekę Wisła;

- światłowody zakończone przełącznicami światłowodowymi w istniejących szafach Zamawiającego 19” w standardzie SC/APC w lokalizacjach w Warszawie A- ul. Rakowiecka 37 A, B- al. Ujazdowskie 11, C-ul. Czerniakowska 100, D- ul. Zwycięzców 34, przy czym całkowita długość optyczna światłowodów w każdym układzie przebiegu, tj. A-B-C-D,  B-C-D-A, C-D-A-B,  D-A-B-C będzie nie większa niż 26 km.

- wszystkie włókna światłowodowe mają być zrealizowane jako tzw. ciemne włókna bez jakichkolwiek ograniczeń w szybkości transmisji danych i rodzaju obsługiwanych protokołów komunikacyjnych.

- Zmawiający wymaga aby Obiekt umożliwiał prawidłowe funkcjonowanie posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania teleinformatycznego tj. DWDM.

  - Wykonawca zobowiązany jest w terminie 1 roku od dnia Odbioru Obiektu wykonywać Usługi Utrzymaniowe.

  - Przedmiot Zamówienia obejmuje zrealizowanie i przekazanie na własność Zamawiającemu Obiektu, jako kompletnego obiektu budowlanego, składającego się z Kanalizacji Wtórnej oraz zaciągniętego w niej kabla światłowodowego. Przekazany Zamawiającemu na własność Obiekt nie może być obciążony jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich ma być wolny od wad fizycznych bądź prawnych. Przedmiot Zamówienia może być zrealizowany nie tylko poprzez zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, ale także poprzez przeniesienie własności infrastruktury na Zamawiającego.

  - Zamawiający wymaga aby cena zakupu oraz wszelkie opłaty z tytułu dzierżawy Kanalizacji Pierwotnej na okres 1 roku od dnia oddania Obiektu Zamawiającemu były objęte Wynagrodzeniem i Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych płatności na rzecz Wykonawcy lub innych podmiotów.

  - Obiekt po przeniesieniu Własności na Zamawiającego nie może być obciążony płatnościami publicznoprawnymi w tym podatkowymi.

  - W ramach środków realizacji Obiektu, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca decyduje o procedurze inwestycyjnej, w której realizowany będzie Obiekt, oraz o rodzaju i warunkach pozyskiwanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego tytułów prawnych do Kanalizacji Pierwotnej. Przedmiot Zamówienia obejmuje pozyskanie wszelkich decyzji i innych aktów administracyjnych potrzebnych do realizacji i użytkowania kompletnego Obiektu o ile będą wymagane (zezwolenia administracyjne oraz zezwolenia na użytkowanie), jak również pozyskanie na rzecz Zamawiającego tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości na cele budowy i eksploatacji Obiektu.

  - Wykonawca realizując Przedmiot Zamówienia nie może czerpać nieuzasadnionych korzyści poprzez wykorzystywanie realizowania tych prac, by układać, bądź budować infrastrukturę telekomunikacyjną na własne potrzeby lub zlecenie innego niż Zamawiający podmiotu.

  - Projekt zakłada zaprojektowanie i rozbudowanie sieci światłowodowej wewnętrznej Ministerstwa Sprawiedliwości głównie wykorzystywanej na potrzeby Systemu Dozoru Elektronicznego oraz transferu danych pomiędzy jednostkami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej. Budowana infrastruktura obejmuje elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania sieci światłowodowej telekomunikacyjnej umieszczonej w Kanalizacji Wtórnej. Przy realizacji zamówienia Wykonawca musi  wykorzystać w pierwszej kolejności istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną w postaci Kanalizacji Pierwotnej na zasadzie dzierżawy lub podobne jeżeli będzie to spełniało wymagania określone przez Zamawiającego. Wybudowany Obiekt będzie własnością Zamawiającego, przy czym Zamawiającemu muszą przysługiwać prawa dzierżawy lub podobne, do Kanalizacji Pierwotnej. Wykonawca dokona cesji takich praw na Zamawiającego w umowie na okres 1 (jednego) roku kalendarzowego.

  - Wykonawca samodzielnie wyznacza przebieg Obiektu. Zamawiający wymaga aby Obiekt przebiegał przez następujące punkty w Warszawie A- ul. Rakowiecka 37 A, B- al. Ujazdowskie 11, C-ul. Czerniakowska 100, D- ul. Zwycięzców 34. Zamawiający wymaga również by łączna długość optyczna światłowodów w każdej konfiguracji wymienionych lokalizacji tj. A-B-C-D, lub B-C-D-A, lub C-D-A-B, lub D-A-B-C nie przekraczała 26 kilometrów, co jest wymogiem posiadanych przez Zamawiającego obecnie eksploatowanych urządzeń oraz licencji.

  - Obiekt winien spełniać wymogi przepisów prawa w szczególności: ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane.

  - Wybór procedur związanych z lokalizacją i budową Obiektu, dokonywany jest przez Wykonawcę na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować i przeprowadzić czynności uzyskiwania ewentualnie niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień bądź zezwoleń administracyjnych aby zapewnić ukończenie Obiektu oraz gotowość do użytkowania w wymaganym przez Zamawiającego terminie.

  - Zamawiający nie odpowiada za konsekwencje wyboru przez Wykonawcę określonego wariantu realizacji zamówienia bądź przebiegu (lokalizacji) Obiektu, sposobu i rodzaju uzyskiwanych ewentualnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień bądź zezwoleń administracyjnych, a Wykonawca nie może uwolnić się od jakichkolwiek zobowiązań, roszczeń lub odpowiedzialności wskazując na okoliczności stanowiące konsekwencje dokonanego wyboru. Wykonawca winien uwzględnić takie okoliczności jak opóźnienia postępowań administracyjnych, możliwość zaskarżeń uzyskanych decyzji administracyjnych. Okoliczności te wymienione w zadaniu poprzednim przykładowo Wykonawca winien uwzględnić przy dokonywaniu wyborów sposobu realizacji zamówienia a następstwa tego wyboru staną się okolicznościami leżącymi po stronie Wykonawcy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej.

  - Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt wszystkie ewentualnie wymagane decyzje pozwolenia  uzgodnienia bądź zezwolenia administracyjne. Ewentualnie pozyskiwane pozwolenia, uzgodnienia bądź zezwolenia administracyjne są uzyskiwane przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającemu przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się podejmować działania z najwyższą starannością. Zamawiający nie udzieli Wykonawcy pełnomocnictw które przyznają mu więcej uprawnień aniżeli wynika to z przepisów prawa. Koszty pełnomocnictw oraz reprezentacji ponosi Wykonawca. Zamawiający nie jest zobowiązany do samodzielnego pozyskiwania pozwoleń, uzgodnień bądź zezwoleń administracyjnych. Zamawiający uzyskuje wgląd w dokumentację związaną z uzyskiwaniem pozwoleń, uzgodnień bądź zezwoleń administracyjnych. Udzielenie pełnomocnictw Wykonawcy nie wyłącza uprawnień do samodzielnego działania Zamawiającego, jednak Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych samodzielnie przez Zamawiającego, bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą. Zamawiający może żądać zmiany osoby pełnomocnika. Terminy pozyskania pozwoleń, uzgodnień bądź zezwoleń administracyjnych nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu oddania Obiektu.

  - W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest pozyskać/zapewnić na rzecz Zamawiającego tytuły prawne do dysponowania Kanalizacją Pierwotną na potrzeby budowy oraz eksploatacji (np. związane z możliwością prowadzenia czynności naprawczych bezpośrednio przez Zamawiającego bądź podmioty przez niego wyznaczone) całego Obiektu. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewnia opłatę za 1 rok dysponowania Kanalizacją Pierwotną. Jednocześnie Wykonawca zapewnia czteroletni okres na wykorzystanie Kanalizacji Pierwotnej. Pozyskanie, ustanawianie i przenoszenie na Zamawiającego wszystkich tych praw następuje zawsze w ramach umowy i w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia.

  - W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wydatków do poniesienia za korzystanie z Kanalizacji Pierwotnej, po ustanowieniu prawa do korzystania z niej i obejmujący okres poprzedni Wykonawca jest zobowiązany do ich zaspokojenia.

  - Cesja praw do dysponowania Kanalizacji Pierwotnej z Wykonawcy na Zamawiającego (w przypadku, jeśli ustanowienie Dzierżawy Kanalizacji Pierwotnej nastąpiło na rzecz Wykonawcy) dokonuje się po okazaniu przez Wykonawcę zaświadczenia (wydanego przez właściciela Kanalizacji Pierwotnej), że uregulował on wszystkie płatności wobec właściciela Kanalizacji Pierwotnej.

  - Zamawiający dopuszcza sytuację w której Wykonawcy nie będą budować części Obiektu a pozyskiwać istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną kabla światłowodowego oraz Kanalizacji Wtórnej, o ile tak pozyskiwana infrastruktura spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego. Wykonawca przenosi następnie na Zamawiającego własność takiej infrastruktury w ramach otrzymanego od Zamawiającego Wynagrodzenia. Stroną przekazującą taką infrastrukturą na własność Zamawiającego jest zawsze Wykonawca. Tym samym jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem części infrastruktury, którą będzie chciał wykorzystać przy realizacji Obiektu, w tym celu będzie musiał nabyć jej Własność w celu przeniesienia na Zamawiającego. Infrastruktura ta zostanie objęta warunkami gwarancji i rękojmi za wady.

  - Ewentualne zawarcie umowy dzierżawy Kanalizacji Pierwotnej z Wykonawcą, cesja umów dzierżawy Kanalizacji Pierwotnej z podmiotami trzecimi na Zamawiającego celem umieszczenia w nich Obiektu, jest niezbędnym warunkiem dokonania Odbioru przez Zamawiającego Obiektu. Zapewnienie przez Wykonawcę dzierżawy Kanalizacji Pierwotnej (innych form korzystania z Kanalizacji Pierwotnej) ma zapewnić wykonanie zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego określonych w Umowie oraz SIWZ.

  - Wykonawcy nie przysługują do Zamawiającego żadne roszczenia o zwrot kosztów poniesionych w związku z pozyskiwaniem Kanalizacji Pierwotnej takich jak koszty negocjowania umów, koszty opłaty rezerwacyjnej itp. Wykonawca ponosi te koszty na własne ryzyko.

  - Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację projektową.

  - Zamawiający do nadzoru nad realizacją Obiektu może powołać Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich czynności prowadzących do prawidłowej realizacji prac. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

  - Wyznaczanie trasy przebiegu Obiektu należy optymalizować tak, by sumaryczna ich długość inwestycyjna była jak najmniejsza.

  - Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w trakcie wykonywania robót. Dokumenty te należy dołączyć do dokumentacji projektowej i powykonawczej. Materiały do realizacji Przedmiotu Zamówienia nabywane są przez Wykonawcę. Każdy zastosowany materiał musi mieć odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski (np.: atest, certyfikat, deklarację zgodności, aprobatę techniczną). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące, zamawianych  materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne, a także że powinny być zgodne z Wymaganiami Zmawiającego. Wykonawca robót musi przedstawić Zamawiającemu szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu materiałów i wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą.

  - Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, właściwości  funkcjonalno-użytkowych, minimalnych parametrów oraz zakresu pomiarów końcowych kabli światłowodowych użytych do budowy ringu światłowodowego zawarte zostały w załączniku 1.4 do SIWZ.

  - Odbiory dokonywane są każdorazowo w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) poprzez podpisanie Protokołu Odbioru. Protokół Odbioru jest podpisywany również przez Wykonawcę. Procedura odbioru rozpoczyna się poprzez zgłoszenie przez Wykonawcę do Zamawiającego całości Obiektu do odbioru.

  - W terminach określonych w Umowie liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia Zamawiający może zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia do zgłoszonej do odbioru części lub całości Przedmiotu Zamówienia. Zgłoszenie zastrzeżeń wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli zastrzeżenia nie są zgłaszane Zamawiający dokonuje Odbioru. W terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń Wykonawca usuwa zastrzeżenia i ponownie zgłasza, w formie pisemnej pod rygorem nieważności Zamawiającemu całość Przedmiotu Zamówienia do Odbioru. Procedurę powyższą stosuje się aż do dokonania przez Zamawiającego Odbioru. Dopóki nie zostaną spełnione przez Wykonawcę wszystkie warunki umożliwiające dokonanie Odbioru, zgłoszoną do Odbioru część lub całość Przedmiotu Umowy uważa się za niewykonaną - w określonych w Umowie terminach na wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć bez wad całość Przedmiotu Umowy i spełnić wszystkie inne określone w Umowie warunki (np. zawrzeć z Zamawiającym umowę dzierżawy na kanalizację Pierwotną bądź dokonać cesji takiego prawa), by Zamawiający mógł odebrać całość Obiektu. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń nie przedłuża Wykonawcy terminów, na oddanie Obiektu, ani też nie zwalnia z odpowiedzialności za ich naruszenie. Oznacza to, że planując prace Wykonawca musi przewidzieć czas na procedurę Odbioru oraz ryzyko zgłoszenia przez Zamawiającego uzasadnionych zastrzeżeń. Odbiory będzie przeprowadzała komisja powołana przez Zamawiającego. Odbiór odbędzie się przy udziale Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Wykonawca zabezpieczy niezbędny sprzęt i ludzi do przeprowadzenia odbioru.

  - Własność Obiektu (a więc min. elementów sieci Kanalizacji Wtórnej i znajdujących się w nim światłowodów 48 J) przechodzi na Zamawiającego najpóźniej z chwilą dokonania Odbioru i dokonania następującej po tym Odbiorze płatności Wynagrodzenia. Ustanowienie prawa dzierżawy do Kanalizacji Pierwotnej na rzecz Zamawiającego poprzez cesję takich praw bądź zawarcie umowy z Wykonawcą następuje po testach Obiektu oraz przed dokonaniem Odbioru. Wykonawca celem dokonania odbioru końcowego przedstawi Zamawiającemu wszystkie dokumenty, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia bądź zezwolenia administracyjne jeżeli były wymagane do realizacji Obiektu. Odbiorowi Końcowemu podlega cały Obiekt kompletny, zgodny z Umową i gotowy do użytkowania. Odbiór prowadzi się zgodnie przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami Prawa Budowlanego i innymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, trasowej, pomiarowej, formalno-prawnej oraz pełną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla prac. Dokumentacja końcowa musi również zawierać protokoły pomiarów i testów światłowodów, wdrożone lub odebrane, a także certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa homologacji zastosowanych materiałów i urządzeń, protokoły oraz dokumenty formalne wymagane przez przepisy prawa.

  - Ciężary związane z nabywanym na Własność Zamawiającego Przedmiotem Umowy oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowego uszkodzenia lub utraty przechodzą na Zamawiającego nie wcześniej jak z chwilą Odbioru.

  - Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej ringu światłowodowego, pomiędzy następującymi lokalizacjami Zamawiającego:

- Centralą Monitorowania SDE- w Warszawie, ul. Zwycięzców 34;

- Podstawowym Ośrodkiem Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości (POPD MS) – w Warszawie, ul. Czerniakowska 100;

- Centralą Ministerstwa Sprawiedliwości- w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11;

- Centralnym Zarządem Służby Więziennej- w Warszawie, ul. Rakowiecka 37a,

o długości optycznej sieci ok. 18,5 km,

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych zakresem dokumentacji projektowej,

- przedstawienie przedmiaru robót i wykazu materiałów podstawowych,

- pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych wymagane przepisami szczegółowymi, wszystkich niezbędnych opinii, warunków technicznych, uzgodnień i pozwoleń.

  - Zakres dokumentacji powykonawczej (wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej, w tym w szczególności dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wyników pomiarów, po poschematów, przekrojów, protokołów i uzgodnień koniecznych dla prawidłowej eksploatacji sieci)

  - Wszelka dokumentacja związana z Obiektem zostaje przekazana Zamawiającemu przed Odbiorem. Dokumentacja obejmuje w szczególności: projekty, dokumentację powykonawczą, mapy, rysunki, dokumenty o charakterze technicznym i prawnym.

- Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

- Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się produkt o parametrach i wymaganiach minimalnych wyszczególnionych (wymienionych) i określonych w szczegółowym zakresie, opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt. 1 niniejszego Rozdziału, na podstawie złożonego wraz 
z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1 Rozdziału VI SIWZ.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców spełniających którąkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy, art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, art. 24b ust. 3 ustawy:

- Zamawiający oceni, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
z powodu spełniania przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy odpowiednio na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) zwanego dalej „rozporządzeniem”, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
z powodu spełniania przesłanek określonych w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy i art. 24b ust. 3 ustawy odpowiednio na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów, oświadczeń lub informacji, o których mowa w pkt. 2 Rozdziału VI SIWZ, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wymagane dokumenty, oświadczenia, informacje zostały szczegółowo opisane 
w pkt. 2 Rozdziału VI SIWZ.

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający, żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy - w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 2 do SIWZ) - oryginał lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie. Oryginał oświadczenia musi być podpisany przez Wykonawcę.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy oraz art. 24b ust. 3 ustawy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

  - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 3 do SIWZ) - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

  - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

  - listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy - w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 4 do SIWZ) - oryginał lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie. Oryginał oświadczenia w odpowiednim, przedmiotowym zakresie albo oryginał listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej musi być podpisany przez Wykonawcę. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymagane jest złożenie oddzielnego oświadczenia lub listy podmiotów.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. b niniejszego Rozdziału składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 niniejszego Rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 3 niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio.

- Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego Rozdziału, Wykonawca składa w oryginale lub kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski bez stosownego tłumaczenia.

- Dokumenty (w tym oświadczenia) sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski - oryginał tłumaczenia lub kopia tłumaczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy lub przez pełnomocnika gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 23 ustawy.

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

## Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy, w postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie 
z wyborem Zamawiającego drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Gecyngier@ms.gov.pl lub faksem pod numer (+ 48 22) 52 12 697. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

## Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wykonawcy, którzy do dnia składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa i zostaną wezwani przez Zamawiającego na podstawie art. 26 
ust. 3 ustawy do ich złożenia, muszą przesłać (przedłożyć, przekazać, złożyć) w formie pisemnej w formie określonej stosownie w Rozdziale VI SIWZ, ww. oświadczenia, dokumenty odpowiednio w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnictwa w oryginale wystawione przez osobę/osoby reprezentujące Wykonawcę albo kopii (odpisu) poświadczonej notarialnie, w terminie i do miejsca wskazanego w stosownym wezwaniu, tzn. w tych przypadkach nie obowiązuje zarówno droga elektroniczna jak i forma faksowa.

## We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.

## Warunki uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 1a i ust. 1b ustawy.

- Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ muszą być wnoszone 
drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Gecyngier@ms.gov.pl lub faksem pod numer (+ 48 22) 52 12 697, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna;

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza je na stronie internetowej Zamawiającego.

- Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Paulina Gecyngier - główny specjalista w Biurze Organizacji, Finansów i Kontrolingu, Wydział Zamówień Publicznych, e-mail Gecyngier@ms.gov.pl lub faks (+ 48 22) 
52 12 697.

- Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Rozdział IX. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni.

Rozdział X. Opis przygotowania oferty.

- Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w SIWZ.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę, lub złoży ofertę(-y) zawierającą(-e) propozycje wariantowe, zostaną, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy, uznane za niezgodne z ustawą i odrzucone.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych dokumentów w innym języku niż język polski, bez tłumaczenia na język polski w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z uwzględnieniem zapisów Rozdziału VI SIWZ.

- Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. 
o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z późn. zm.).

- Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- Załącznikiem nr 2 do SIWZ jest formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych”, który jest drukiem do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę.

- Załącznikiem nr 3 do SIWZ jest formularz o nazwie „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych”, który jest drukiem do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę.

- Załącznikiem nr 4 do SIWZ jest formularz o nazwie „Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej”, który jest drukiem do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę.

- Załącznikiem nr 5 do SIWZ jest formularz ofertowy o nazwie „OFERTA”, który jest drukiem do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę.

- Formularz ofertowy „OFERTA” - załącznik nr 5 do SIWZ musi być złożony w oryginale 
i podpisany przez Wykonawcę.

- Niezależnie, czy Wykonawca składa ofertę i załączniki do oferty na własnym formularzu (formularzach) lub nie wypełnił formularza (formularzy) w pełnym zakresie albo składa ofertę na formularzu (formularzach) Zamawiającego - co jest zalecane albo składa ofertę 
w innej formie, podpisana przez Wykonawcę oferta (oryginał) musi zawierać, co najmniej:

- imię i nazwisko i/lub nazwę (firmę) Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie,

- adres Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie,

- opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji zgodnie z przedmiotem zamówienia i warunkami realizacji określonymi w niniejszej SIWZ albo:

- odwołanie się do przedmiotu zamówienia i warunków niniejszej SIWZ w formie oświadczenia (oświadczeń) o spełnieniu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji albo

- co najmniej oświadczenie Wykonawcy, że treść oferty jest zgodna z treścią SIWZ,

- (Zamawiający nie wymaga składania oświadczenia dotyczącego ww. zakresu na odrębnym dokumencie oraz nie wymaga opisu wariantu wykonania przedmiotu zamówienia),

- oraz pozostałe informacje i dokumenty wymagane w SIWZ,

- łączną ryczałtową cenę brutto oferty za cały przedmiot zamówienia oraz  cenę ryczałtową brutto za realizację Obiektu, cenę ryczałtową brutto za Dzierżawę Kanalizacji Pierwotnej i cenę ryczałtową brutto za świadczenie Usługi Utrzymaniowej,

- czas usuwaania awarii (SLA),

- termin wykonania zamówienia, np. poprzez akceptację terminu wykonania zamówienia określonego w Rozdziale IV SIWZ,

- warunki, w tym okres gwarancji na przedmiot zamówienia, np. poprzez akceptację warunków, w tym okresu gwarancji na przedmiot zamówienia określonych w SIWZ,

- warunki płatności za realizowanie przedmiotu zamówienia, np. poprzez akceptację warunków płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ,

- załączone oświadczenia Wykonawcy i dokumenty opisane w Rozdziale VI SIWZ,

- stosowny dokument,  np. pełnomocnictwo (upoważnienie) (jeżeli dotyczy),

- wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (jeżeli dotyczy).

(Zamawiający nie wymaga/nie żąda wskazania nazwy/firmy podwykonawcy).

- Jeżeli osoba podpisująca ofertę i składająca, w imieniu Wykonawcy, oświadczenia i inne pisma, nie jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu załączonego do oferty, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne Pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i wystawione przez osobę/osoby reprezentującą/reprezentujące Wykonawcę albo załączone jako kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.

Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym jest składane wraz z tłumaczeniem na język polski - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom według wyboru Wykonawcy.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

  - W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

- W przypadku złożenia jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (oferta łączna) jako wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunkiem jest, aby taka oferta spełniała następujące wymagania:

- wskazanie podmiotów w rozumieniu art. 23 ustawy (nazwy i adresy),

- Wykonawcy występujący wspólnie, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy, zgodnie 
z art. 23 ust. 2 ustawy, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający Pełnomocnika, musi być załączony do oferty w formie pisemnej (na piśmie) - oryginał dokumentu wystawiony przez osoby reprezentujące Wykonawców występujących wspólnie albo załącznony jako kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.

- Oferta powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym, przy użyciu innej trwałej techniki lub odręcznie oraz podpisana odpowiednio przez:

  - osobę(-y) wykazaną(-e) w prowadzonych przez sąd rejestrach handlowych, spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, lub

  - osobę(-y) wymienioną(-e) w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub

  - inną(-e) osobę(-y) legitymującą(-e) się pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy udzielonym przez osoby, o których mowa w punktach a) i b).

- Cena oferty musi być podana w złotych brutto i zawierać wartość stawki podatku VAT, wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty, rabaty.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu.

- Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy, postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, zatem Zamawiający nie wyraża zgody na sporządzenie oferty w innym języku niż język polski.

- Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron.

- Do oferty muszą być załączone wszystkie oświadczenia i dokumenty, w tym załączniki, wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

- Zaleca się, aby wszystkie podpisy złożone w ofercie były czytelne lub opatrzone imienną pieczątką osoby składającej podpis celem jej identyfikacji.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami.

- Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były złączone w sposób trwały, uniemożliwiający ich rozłączenie, bez naruszenia integralności oferty.

- Zaleca się, aby oferta zawierała numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokona zwrotu wadium.

- Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- Zaleca się, aby opakowanie posiadało:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nazwę i adres Zamawiającego:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-567 Warszawa

- oznaczenie oferty:

- „OFERTA na Usługę autonomicznej transmisji danych pomiędzy Ośrodkami Przetwarzania Danych oraz lokalizacjami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej”

Znak sprawy: BOF-II-3710-70/14

„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 13 stycznia 2015 r. godz. 13:00”

- Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwia osobom postronnym, czyli jakiejkolwiek osobie, zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert - zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy, z jakimkolwiek elementem treści oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.

- Niewłaściwe oznaczenie opakowania zawierającego ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwią prawidłowe otwarcie oferty, (np. z powodu braku oznaczenia „Oferta na ...” lub „nie otwierać przed ...” w przypadku przekazania oferty np. poprzez pocztę, Kancelaria Główna Ministerstwa Sprawiedliwości może dokonać jej otwarcia przed wyznaczonym terminem, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczącymi korespondencji, - co spowoduje odrzucenie oferty).

- Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, zaleca się zastosowanie dwóch kopert oznakowanych jak powyżej.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, ze stosownym dopiskiem na opakowaniu np. „ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną ofertę lub wycofać się z postępowania o zmówienie publiczne poprzez złożenie stosowanego pisemnego powiadomienia (oświadczenia) z napisem na kopercie np. „WYCOFANIE OFERTY”.

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę, oznaczoną jak w Rozdziale X SIWZ, w zamkniętej(-ych) kopercie(-tach) należy złożyć (przesłać, przekazać) w siedzibie Zamawiającego, Aleje Ujazdowskie 11 w Warszawie, w tym złożyć w Biurze (Punkcie) Podawczym do dnia 13 stycznia 2015 r. 
do godz. 12:00.

- Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 stycznia 2015 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej nr 501 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.

Rozdział XII. Opis sposobu obliczania ceny.

- Oferta musi zawierać łączną ryczałtową wartość brutto (z VAT) w złotych dla całego przedmiotu zamówienia, zwaną także dalej „łączną ceną oferty”, „łączną ceną”, „ceną oferty”, „ceną”, obliczoną za cały przedmiot zamówienia, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę (lub towar wraz z usługą); w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Cena oferty stanowi sumę ceny ryczałtowej brutto za realizację Obiektu, rocznej ceny ryczałtowej brutto za Dzierżawę Kanalizacji Pierwotnej, rocznej ceny ryczałtowej brutto za świadczenie Usługi Utrzymaniowej.

- Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie odpowiednio stosowne oświadczenie o treści, np. podana cena lub jej składniki nie zawierają podatku VAT naliczonego według obowiązujących polskich przepisów.

- Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy do ceny netto Wykonawców zagranicznych kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania Umowy (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych).

- W cenie oferty uwzględnia się wszystkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia, niezbędne opłaty i podatki do wykonania i do poniesienia przez Wykonawcę, 
a konieczne do wykonania całego przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty i rabaty.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryterium oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następującego kryterium:

| Lp. | Kryterium | Opis | Waga kryterium Maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena za realizację Obiektu | Za realizację Przedmiotu Zamówienia co obejmuje realizację Obiektu, tj. sieci światłowodowej wraz z Kanalizacją Wtórną, która łącznie będzie posiadać 48 włókien światłowodowych, za pomocą dowolnych środków zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Realizowanej w dowolnym wariancie zgodnie z postanowieniami SIWZ, co obejmuje w szczególności pozyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień bądź zezwoleń administracyjnych obejmujących budowę jak i użytkowanie (o ile są wymagane), zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych koniecznych do realizacji kompletnego Obiektu, a w przypadkach w których Wykonawca zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego wykorzystuje do realizacji obiektu fragmenty infrastruktury własnej bądź innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, przeniesienie na własność Zamawiającego tej infrastruktury. | 60 % 60 pkt. |
| 2. | Roczna wartość opłaty za Dzierżawę Kanalizacji Pierwotnej (wartość ta stanowić będzie wyznacznik przyszłych kosztów eksploatacyjnych) | Za realizację Przedmiotu Zamówienia co obejmuje zobowiązanie Wykonawcy do ustanowienie bądź cesję na rzecz Zamawiającego Dzierżawy Kanalizacji Pierwotnej. Zamawiający wymaga precyzyjnego podania wartości opłaty za 1 rok kalendarzowy od dnia Odbioru. | 20 % 20 pkt. |
| 3. | Roczna wartość opłaty za świadczenie Usługi Utrzymaniowej | Za realizację Przedmiotu Zamówienia co obejmuje zobowiązanie Wykonawcy do świadczenia Usługi Utrzymaniowej. | 10 % 10 pkt. |
| 4. | Czas usuwania awarii (SLA) | Będzie oceniany deklarowany przez Wykonawcę czas na usunięcie awarii poniżej czasu wymaganego przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga usunięcia awarii do 24 godzin Wykonawcy mogą zaoferować krótszy czas na usunięcie awarii. Deklaracja Wykonawcy czasu usunięcia awarii do 24 godzin jest równoznaczna z brakiem przyznania dodatkowych punktów w tym kryterium. | 10 % 10 pkt. |

Sposób oceny ofert:

- Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, w tym w szczególności w następujący sposób, w przypadku zaistnienia w ofercie rozbieżności między łączną ceną brutto a jej składowymi Zamawiający uzna za wiążące podane słownie ceny określone w rozdziale XII ust. 2 lub 3.

- Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru

  - Kryterium ceny za realizację Obiektu– będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę na wzorze formularza oferty, pozycja 1 ppkt. 1.1.

Podczas oceny ofert ww. kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia:

| P1 = | Cn1 x 60 |
| --- | --- |
|  | Cb1 |

P1 - otrzymane punkty dla pierwszego kryterium

Cn1 - cena najniższa spośród złożonych ofert dla pierwszego kryterium

Cb1 - cena badanej oferty dla pierwszego kryterium

Cn1 i Cb1 muszą być większe od 0 (zera).

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 60 pkt, inni oferenci odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru.

  - Kryterium roczna wartość opłat za Dzierżawę Kanalizacji Pierwotnej - będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę na wzorze formularza oferty, pozycja 1 ppkt. 1.2.

Podczas oceny ofert ww. kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia:

| P2 = | Cn2 x 20 |
| --- | --- |
|  | Cb2 |

P2- otrzymane punkty dla drugiego kryterium

Cn2 - roczna wartość opłat za Dzierżawę Kanalizacji Pierwotnej najniższa spośród złożonych ofert dla drugiego kryterium

Cb2 - roczna wartość opłat za Dzierżawę Kanalizacji Pierwotnej badanej oferty dla drugiego kryterium

Cn2 i Cb2 muszą być większe od 0 (zera).

Wykonawca, który przedstawi najniższą roczną wartość opłat za Dzierżawę Kanalizacji Pierwotnej w ofercie otrzyma 20 pkt, inni oferenci odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru.

  - Kryterium roczna wartość opłaty wartość opłaty za świadczenie Usługi Utrzymaniowej - będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę na wzorze formularza oferty, pozycja 1 ppkt. 1.3.

Podczas oceny ofert ww. kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia:

| P3 = | Cn3 x 10 |
| --- | --- |
|  | Cb3 |

P3 - otrzymane punkty dla trzeciego kryterium

Cn3 - roczna wartość opłaty wartość opłaty za świadczenie Usługi Utrzymaniowej najniższa spośród złożonych ofert dla trzeciego kryterium

Cb3 - roczna wartość opłaty wartość opłaty za świadczenie Usługi Utrzymaniowej badanej oferty dla trzeciego kryterium

Cn3 i Cb3 muszą być większe od 0 (zera).

Wykonawca, który przedstawi najniższą roczną wartość opłat za świadczenie Usługi Utrzymaniowej w ofercie otrzyma 10 pkt, inni oferenci odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru.

  - Kryterium czas usuwania Awarii – będzie oceniany deklarowany przez Wykonawcę czas na usunięcie awarii poniżej czasu wymaganego przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga usunięcia awarii do 24 godzin. Czas zadeklarowany przez Wykonawcę podany przez Wykonawcę we wzorze formularza oferty, pozycja 2.

Podczas oceny ofert ww. kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia:

oferta z najkrótszym deklarowanym czasem usunięcia Awarii uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. P4 = 10.

Oferta z deklarowanym czasem usunięcia Awarii wymaganym przez Zamawiającego 
tj. do 24 godzin nie uzyska żadnych punktów, tj. P4 = 0.

Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem:

| P4 = | Rmin x 10 |
| --- | --- |
|  | Rb |

P4 - otrzymane punkty dla czwartego kryterium

Rmin - najkrótszy deklarowany czas usunięcia Awarii, spośród złożonych ofert dla czwartego kryterium

Rb  - czas usunięcia awarii określony przez Wykonawcę w ofercie badanej dla czwartego kryterium

Rmin i Rb muszą być większe od 0 (zera)

- Łączną ocenę (Pcał.) oferty badanej oblicza się wg. wzoru:

Pcał.= P1 +P2 +P3 +P4

- Punkty przyznawane każdej ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen/czasów usuwania awarii (SLA)

- Zamawiający udzieli zamówienia publicznego w, temu z niewykluczonych z postępowania Wykonawców, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i będzie ofertą z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punków za oferowany Przedmiot Zamówienia.

Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy wymieniona (wymienione):

- w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo;

- w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

lub pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą lub przed zawarciem umowy od osoby (osób) wymienionej (wymienionych) w powyższym dokumencie - oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.

- W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców - oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.

- Osoby do kontaktów w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
Pani Katarzyna Kozłowska lub Pani Joanna Kusz z Departamentu Informatyzacji 
i Rejestrów Sądowych, email KKozlowska@ms.gov.pl lub email Joanna.Kusz@ms.gov.pl lub faks (+ 48 22) 23 90 366.

Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie później niż w dniu zawarcia Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach.

4.1.	pieniądzu;

4.2.	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

4.3.	gwarancjach bankowych;

4.4.	gwarancjach ubezpieczeniowych;

4.5.	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

5.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego (konto Ministerstwa Sprawiedliwości):

Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 08 1130 1017 0020 1199 6620 0004.

Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z Nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 SIWZ.

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się 
z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą sposobu określonego w Rozdziale VII SIWZ.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w sposób określony w Rozdziale VII SIWZ.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i w pkt 5, wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy art. 179 - 198g, w tym w przepisach wspólnych w art. 179 ustawy, odwołanie w art. 180 - 198 ustawy i skarga do sądu w art. 198a - 198g ustawy.

- Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 134 000 euro.

Rozdział XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Rozdział XIX. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przewidującej odmienny niż określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sposób wykonania przedmiotu zamówienia (oferta wariantowa).

- Przez ofertę wariantową należy rozumieć ofertę przewidująca, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego opisany jako Wariant Podstawowy Zamówienia w Rozdziale III SIWZ w zakresie technologii i wykonania robót budowlanych, pozwalający uzyskać wymagane parametry Obiektu zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

- Odmienny aniżeli przyjęty przez Zamawiającego w Wariancie Podstawowym Zamówienia techniczny sposób realizacji Obiektu polegał będzie na rezygnacji z rozbudowy infrastruktury własnej Zmawiającego tj. 12 włókien światłowodowych umieszczonych w kanalizacji wtórnej spółki pod firmą Prokomtel Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej również taki sposób realizacji Przedmiotu Zamówienia określany jest również jako „Odmienny Sposób Wykonania Zamówienia”).

- Wykonawcy nie mogą zmienić tych cech, które stanowią o wymaganiach Zamawiającego określonych w SIWZ, co obejmuje np. lokalizację punktów, przez które ma przebiegać sieć, liczbę włókien, trwałość rozwiązania, funkcjonalność, maksymalną długość optyczną kabli światłowodowych.

- Zamawiający uzyska taki sam efekt jak w ramach Wariantu Podstawowego Zamówienia jaki i Odmiennego Sposobu Wykonania Zamówienia  w postaci światłowodu o pojemności 48 włókien światłowodowych wraz z Kanalizacją Wtórną z jednoczesnym przeniesieniem na Zamawiającego własności takiej infrastruktury Kanalizacji Wtórnej i włókien światłowodowych. W przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z wykorzystania infrastruktury własnej Zmawiającego w ramach wariantowego sposobu realizacji Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie zdemontować i zutylizować kabel o pojemności 12 włókien światłowodowych, którego właścicielem jest Zamawiający, umieszczony obecnie w kanalizacji teletechnicznej wtórnej Prokomtel Sp z o.o. Wykonanie obowiązku demontażu kabla światłowodowego odbędzie się z zachowaniem ciągłości realizowania telekomunikacji sieci Zamawiającego po wybudowaniu i uruchomieniu Obiektu realizowanego w Odmiennym Sposobie Wykonania Zamówienia. Zamawiający może zażądać na wezwanie przedstawienia dowodu utylizacji kabla światłowodowego Zamawiającego zgodnie z ustawą o odpadach.

Rozdział XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej Gecyngier@ms.gov.pl.

Adres strony internetowej Zamawiającego http://www.ms.gov.pl.

Rozdział XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawca, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Rozdział XXIV. Jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

- informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych,

- informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stasowane w toku aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający informuje, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca

Wykaz załączników do SIWZ:

- Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Wzór Umowy;

- Załącznik nr. 1.1 do SIWZ - Szczegółowe Warunki Wykonywania Usługi Utrzymaniowej;

- Załącznik nr 1.3 do SIWZ - Wzór protokołu odbioru;

- Załącznik nr 1.4 do SIWZ - Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, właściwości  funkcjonalno-użytkowych, minimalnych parametrów oraz zakresu pomiarów końcowych kabli światłowodowych użytych do budowy ringu światłowodowego;

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych”;

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz o nazwie „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych”;

- Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz o nazwie „Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej”;

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy o nazwie „OFERTA”.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ (cz. 1)

U M O W A   Nr  .............

na realizację „Usługa autonomicznej transmisji danych pomiędzy Ośrodkami Przetwarzania Danych oraz lokalizacjami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej”

zwana dalej „Umową”

pomiędzy:

Skarbem Państwa - Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie (00-567)

Al. Ujazdowskie 11, NIP: 526-16-73-166, Regon: 000319150,   w imieniu, którego działa:

................... – Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych,

zwany dalej „Zamawiającym”,

a,

……………………. z siedzibą w ………. (kod pocztowy …), przy ulicy ul. ….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …. Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ……., o kapitale zakładowym w wysokości ……. zł, NIP ….., REGON ….,

zwaną dalej „Wykonawca”,

reprezentowaną przez:

…………………… - ………………………

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (BOF-II-3710-70/14), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,  została zawarta umowa, zwana dalej „Umową” o następującej treści:

§ 1

Cel Umowy

- Celem zawarcia przez Strony niniejszej Umowy jest zakup przez Zamawiającego infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci światłowodów oraz kanalizacji wtórnej, zapewniającej łączność wewnętrzną Zamawiającego w szczególności na potrzeby niezawodnego działania Systemu Dozoru Elektronicznego oraz jednostek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej. Strony oświadczają, że ich zgodnym zamiarem jest zawarcie Umowy dla realizacji celu określonego powyżej z uwzględnieniem szczególnej roli społecznej jaką pełni System Dozoru Elektronicznego, będący formą pozaizolacyjnego środka odbywania kary pozbawienia wolności i jednocześnie zapewnienia najwyższych standardów funkcjonowania infrastruktury telekomunikacyjnej sieci która staje się własnością Zamawiającego.

- Strony oświadczają, że zawierają Umowę dotyczącą realizacji projektu pn. „Budowa, wydzierżawienie kanalizacji i zestawienie łączy światłowodowych celem zapewnienia usługi autonomicznej transmisji danych pomiędzy Ośrodkami Przetwarzania Danych i  lokalizacjami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej””, którego celem jest dostawa sieci światłowodowej łączącej następujące lokalizacje Zamawiającego w Warszawie: (A)- ul. Rakowiecka 37 A, (B)- al. Ujazdowskie 11, (C)-ul. Czerniakowska 100, (D)- ul. Zwycięzców 34.

§ 2

Definicje oraz Przedmiot Umowy

- Ilekroć w Umowie wystąpią poniżej podane skróty, pojęcia lub wyrażania, małą lub dużą literą, w liczbie pojedynczej lub mnogiej, należy przez to rozumieć co następuje:

- Dzierżawa Kanalizacji Pierwotnej – należy przez to rozumieć prawo korzystania 
z Kanalizacji Kablowej Pierwotnej innego operatora telekomunikacyjnego/Wykonawcy przeniesione  na Zamawiającego, spełniające Wymagania Zamawiającego, objęte Wynagrodzeniem przez okres 1 roku, zapewniające prawo korzystania z Kanalizacji Kablowej Pierwotnej, w przypadku, jeśli ustanowione na zasadach odrębnej umowy, powinna ona spełniać wymagania SIWZ oraz Umowy w szczególności co do: czasu trwania i stałości ceny (z tym zastrzeżeniem postanowień decyzji administracyjnych które mogą spowodować zmianę ceny). Dzierżawa Kanalizacji Pierwotnej, może następować na zasadach odrębnej umowy lecz umowa taka jest umową zawieraną zawsze w ramach Umowy i w celu jej wykonania. Tym samym świadczenie Wykonawcy wynikające z takiej umowy jest świadczeniem Wykonawcy w ramach udzielonego zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych;

- Dzień Roboczy – należy przez to rozumieć wszystkie dni kalendarzowe za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy określonych w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951, Nr 4, poz. 28 z późn. zm);

- Gwarancja – należy przez to rozumieć gwarancję jakości udzielaną przez Wykonawcę na warunkach określonych w Umowie;

- DWDM - (ang. Dense Wavelength Division Multiplexing) – urządzenie posiadane przez Zamawiającego ADVA FSP3000 R7 zapewniające gęste zwielokrotnienie falowe, techniką multipleksacji wielu sygnałów optycznych w jednym łączu światłowodowym 
z przydzieleniem każdemu sygnałowi innej długości fali świetlnej (częstotliwości).

- Infrastruktura – termin używany w odniesieniu do wszystkich zasobów wszystkich elementów  składających się na Obiekt;

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osobę/y lub podmiot który może zostać powołany przez Zamawiającego i jednocześnie odpowiedzialny w imieniu Zamawiającego za zarządzanie i nadzór nad realizacją Umowy;

- Kanalizacja Kablowa / Kanalizacja Teletechniczna – należy przez to rozumieć ciąg rur osłonowych i związanych z nimi pomieszczeń podziemnych (w szczególności studni i zasobników kablowych) dla kabli i ich złączy oraz urządzeń telekomunikacyjnych, spełniająca Wymagania Zamawiającego;

- Kanalizacja Pierwotna - Kanalizacja Kablowa, w której umieszczony zostanie Obiekt.

- Kanalizacja Wtórna - Kanalizacja Kablowa umieszczona w innej Kanalizacji Kablowej (Kanalizacji Pierwotnej), stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i będąca elementem Obiektu;

- Cisco MDS – urządzenie posiadane przez Zamawiającego zapewniające transmisje FC

- Obiekt - realizowany w ramach Przedmiotu Zamówienia, kompletny, gotowy do użytkowania obiekt budowlany, stanowiący Własność Zamawiającego, zrealizowany w sposób zgodny z przepisami prawa, i Umową, w szczególności zgodny z SIWZ 
i Ofertą Wykonawcy, szczegółowo opisany w SIWZ, wraz z wszelką dokumentacją, w tym zezwoleniami administracyjnymi, zezwoleniami na użytkowanie, Dzierżawą Kanalizacji Pierwotnej.

- Odbiór – oznacza podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru, i polega na badaniu Przedmiotu Zamówienia pod względem kompletności, zgodności z Umową i SIWZ oraz jego gotowości do użytkowania i wykonywania telekomunikacji.

- Oferta Wykonawcy - oferta Wykonawcy złożona w Postępowaniu o zamówienie publiczne, w tym oferta na podstawie, której zawarta została Umowa;

- Odmiennym Sposobie Wykonania Zamówienia – sposób realizacji Przedmiotu Zamówienia opisany w Rozdziale XXI SIWZ,

- Podwykonawca (Dalszy podwykonawca)- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła za zgodą lub za wiedzą Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą na wykonanie Robót budowlanych w celu wykonania Umowy.

- Przedmiot Zamówienia / Przedmiot Umowy - określony w Umowie oraz w SIWZ przedmiot zamówienia w Postępowaniu o zamówienie publiczne,

- Pzp - przepisy dotyczące zamówień publicznych, w szczególności ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759ze zm.);

- Rękojmia za Wady - rękojmia za wady w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

- Rura Kanalizacyjna / Rura - stanowiąca część Kanalizacji Kablowej rura osłonowa tworząca kanał służący do ułożenia w nim kabli telekomunikacyjnych;

- SIWZ – należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia Postępowania o zamówienie publiczne wraz z wszystkimi do niej załącznikami, jak również pytaniami Wykonawców i odpowiedziami Zamawiającego;

- Usługa Utrzymaniowa – polega na świadczeniu przez Wykonawcę napraw fizycznych przerwań lub uszkodzeń kabla światłowodowego lub Kanalizacji Wtórnej lub innego elementu Infrastruktury na zasadach określonych w Umowie,

- Umowa - umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będąca wynikiem przeprowadzonego Postępowania o zamówienie publiczne, włącznie z SIWZ, Ofertą Wykonawcy, w każdym przypadku, w którym jakikolwiek dokument składający się na dokumentację postępowania lub Umowę, odwołuje się do Umowy, należy przez to rozumieć wszystkie dokumenty składające się na Umowę, z wyjątkiem przypadku, gdy odwołanie wyraźnie dotyczy konkretnego postanowienia dokumentu Umowy. Stronami umowy są Zamawiający oraz Wykonawca;

- Własność - prawo własności, określone przepisem w art. 140 ustawy kodeks cywilny;

- Włókna Światłowodowe - pojedyncze falowody jednomodowe z nieprzesuniętą dyspersją G.652D (typ włókna światłowodowego zoptymalizowanego dla transmisji fali o długości 1310 nm, mogącego być również użyty dla transmisji fali o długości 1550 nm), służące do przesyłania promieniowania świetlnego w kablu światłowodowym; Zamawiający wymaga aby dostarczone włókna światłowodowe były realizowane jako tzw. ciemne włókna bez jakichkolwiek ograniczeń w szybkości transmisji danych i rodzaju obsługiwanych protokołów komunikacyjnych.

- Wykonawca - osoba (lub osoby działające wspólnie), z którą Zamawiający zawarł Umowę;

- Wymagania Zamawiającego - zbiorcze określenie obejmujące wszelkie wymagania stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego dotyczące wykonania całości lub części Przedmiotu Zamówienia, w szczególności dotyczące sposobu realizacji Obiektu, określone w Umowie, tj. zarówno w dokumencie Umowy, jej załącznikach (w szczególności SIWZ) oraz ich dalszych załącznikach;

- Wynagrodzenie - kwota brutto podana przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy i określona w Umowie, stanowiąca łączne wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy z tytułu wykonania kompletnego Przedmiotu Umowy, zgodnego z Umową;

- Ilekroć mowa o: Odmiennym Sposobie Wykonania Zamówienia bądź Wariancie Podstawowym Zamówienia należy przez to rozumieć techniczne warianty realizacji Przedmiotu Zamówienia opisane w SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się na warunkach wynikających Umowy oraz złożonej oferty i SIWZ do kompleksowego wykonania zamówienia publicznego pn. „Budowa, wydzierżawienie kanalizacji i zestawienie łączy światłowodowych celem zapewnienia usługi autonomicznej transmisji danych pomiędzy Ośrodkami Przetwarzania Danych i  lokalizacjami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej”, obejmującego min. opracowanie dokumentacji projektowej, budowę infrastruktury sieci światłowodowej, dostawę elementów sieci światłowodowej (światłowodów oraz Kanalizacji Wtórnej) oraz zapewnienie Dzierżawy Kanalizacji Pierwotnej.

- Oferta wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część Umowy.

- W ramach przedmiotu Umowy (dalej również: „Przedmiot Umowy” bądź „Przedmiot Zamówienia”), Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, tj. sieci światłowodowej wraz z Kanalizacją Wtórną, która łącznie będzie posiadać w każdym odcinku przebiegu 48 włókien światłowodowych, za pomocą dowolnych środków zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz na Własność Zamawiającego. Realizacja Przedmiotu Zamówienia odbywać się może wariantowo zgodnie z postanowieniami SIWZ. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

- pozyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień bądź zezwoleń administracyjnych obejmujących budowę jak i użytkowanie,

- zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych koniecznych do realizacji kompletnego Obiektu,

- a w przypadkach, w których Wykonawca zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego wykorzystuje do realizacji Obiektu fragmenty infrastruktury własnej bądź innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, przeniesienie na własność Zamawiającego tej infrastruktury.

- jednocześnie Przedmiotem Umowy jest ustanowienie na rzecz Zamawiającego Dzierżawy Kanalizacji Pierwotnej oraz świadczenie Usługi Utrzymaniowej.

- Obiekt musi  osiągnąć min. następujące wymagane parametry:

- 48 J włókien światłowodowych w całym przebiegu,

- dedykowana Kanalizacja Wtórna (w Kanalizacji Wtórnej umieszczony będzie tylko kabel z włóknami światłowodowymi Zamawiającego,

- wszystkie włókna światłowodowe mają być ułożone w tej samej Kanalizacji Wtórnej,

- zakłada się, że trasa kabla światłowodowego w ringu będzie dobrana w taki sposób, aby pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami Zamawiającego kable przebiegały w odrębnej trasowo Kanalizacji Pierwotnej, z przejściem dwoma różnymi mostami przez rzekę Wisła;

- światłowody zakończone przełącznicami światłowodowymi w istniejących szafach Zamawiającego 19” w standardzie SC/APC w lokalizacjach w Warszawie A- ul. Rakowiecka 37 A, B- al. Ujazdowskie 11, C-ul. Czerniakowska 100, D- ul. Zwycięzców 34. Zamawiający wymaga również by łączna długość optyczna w każdej konfiguracji wymienionych lokalizacji tj. A-B-C-D, lub B-C-D-A, lub C-D-A-B, lub D-A-B-C nie przekraczała 26 kilometrów, co jest wymogiem posiadanych przez Zamawiającego obecnie eksploatowanych urządzeń oraz licencji.

- wszystkie włókna światłowodowe mają być zrealizowane, jako tzw. ciemne włókna bez jakichkolwiek ograniczeń w szybkości transmisji danych i rodzaju obsługiwanych protokołów komunikacyjnych.

- Zmawiający wymaga aby Obiekt umożliwiał prawidłowe funkcjonowanie posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania teleinformatycznego tj. DWDM.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 4, w zamian za Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 Umowy, mające charakter ryczałtowy i pokrywające wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy potrzebne do wykonania kompletnego Przedmiotu Umowy, w tym przeniesienia własności Obiektu, zgodnie z przepisami prawa i Umową, w szczególności zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego.

- Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w:

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności Opisie Przedmiotu Zamówienia,

- Ofercie Wykonawcy,

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z przepisami prawa, w tym stosowanymi do prac budowlano-instalacyjnych, związanych z budową sieci telekomunikacyjnej oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia robót budowlano-instalacyjnych oraz zasadami BHP i ppoż. na terenie budowy i w rejonach wykonywanych prac.

§3

Terminy

- Przedmiot Umowy w zakresie Obiektu, zostanie wykonany w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, co oznacza, że w tym terminie Wykonawca zobowiązany jest zakończyć i przekazać Zamawiającemu kompletny Obiekt, potwierdzony przez Zamawiającego Protokołem Odbioru wraz z ewentualnym uzyskaniem prawomocnych i ostatecznych decyzji administracyjnych, a także z pozyskaniem Dzierżawy Kanalizacji Pierwotnej.

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w zakresie Obiektu, w sposób zapewniający dotrzymanie terminów określonych w Umowie.

- Wykonawca przez okres 1 roku od dnia Oddania Obiektu potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, zobowiązany jest świadczyć Zamawiającemu Usługę Utrzymaniową.

§4

Obowiązki Wykonawcy - postanowienia ogólne

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z Umową, SIWZ wraz z załącznikami. Wykonawca zapewnia, że zrealizuje Przedmiot Umowy i wywiąże się ze wszystkich obowiązków, w szczególności określonych w OPZ.

- Wszelkie postanowienia Umowy, w tym wszystkich jej załączników, a w szczególności Oferty Wykonawcy, SIWZ wraz z wszystkimi do niego załącznikami, opisujące, określające i precyzujące sposób realizacji Przedmiotu Umowy, a tym samym obowiązki Wykonawcy są zawsze obowiązkami umownymi Wykonawcy wynikającymi z Umowy, które Wykonawca celem prawidłowej realizacji Umowy zobowiązany jest przestrzegać i w pełnym zakresie wypełnić.

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w tym zgodnie z przepisami prawa.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty te obejmują w szczególności koszty nabycia, wytworzenia, wykonania, jak również wynagrodzenia, opłaty, odszkodowania i wszelkie inne płatności dotyczące m.in.:

- zakupu wszelkich materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy,

- prac projektowych,

- obsługi geodezyjnej budowy,

- robót budowlanych,

- pozyskania na rzecz Zamawiającego praw do Kanalizacji Pierwotnej i pokrycia opłat z tytułu Dzierżawy Kanalizacji Pierwotnej w przebiegu Obiektu przez okres 1 roku od dnia oddania Obiektu Zamawiającemu,

- dotyczących przeniesienia na Zamawiającego Własności infrastruktury telekomunikacyjnej składającej się na Obiekt,

- pozyskania wszelkich decyzji, pozwoleń, uzgodnień bądź zezwoleń administracyjnych, w tym opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji inwestycji,

- przygotowania Odbioru,

- udzielonej gwarancji i rękojmi za wady, ubezpieczeń i zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

- utrzymania zasobów technicznych i osobowych niezbędnych do świadczenia Usługi Utrzymaniowej,

- wykonania wszelkich ciążących na Wykonawcy obowiązków, jakie wynikają z przepisów prawa,

- kosztów demontażu oraz utylizacji kabla światłowodowego Zamawiającego umieszczonego w kanalizacji wtórnej Prokomtel Sp z o.o. w przypadku realizowania Obiektu w Odmiennym Sposobie Wykonania Zamówienia

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, uwzględniającą zawodowych charakter wykonywanej działalności i w sposób umożliwiający jego prawidłowe użytkowanie.

- W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od Umowy na warunkach określonych w Umowie. Zamawiający może także, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu, powierzyć wykonanie określonej części Przedmiotu Zamówienia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym rozliczenie tych kosztów będzie realizowane poprzez ich potrącenie z Wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza, że:

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, finansowym, kadrowym, organizacyjnym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie Przedmiotu Umowy.

- jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym i wykonuje działalność telekomunikacyjną na zasadach wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

- dokładnie przeanalizował wszystkie aspekty prawne ustanowienia na rzecz Zamawiającego Dzierżawy Kanalizacji Pierwotnej w sposób i zakresie opisanym wymogami Zamawiającego, oraz stwierdził że nie będą występować w tym zakresie jakiekolwiek ograniczenia praw Zamawiającego bądź przeszkody,

- Wykonawca, w celu wypełniania obowiązków wynikających z Umowy, zobowiązany jest umożliwić przedstawicielowi Zamawiającego wstęp na teren budowy oraz wgląd do dokumentów przygotowanych w ramach realizacji Umowy a także zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wyczerpujących wyjaśnień dotyczących postępu prac w realizacji Przedmiotu Umowy (nie później aniżeli w terminie 3 dni roboczych).

- Wykonawca obowiązany jest dokonywać wyboru środków realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności w zakresie wykorzystywania infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej oraz jej pozyskania celem realizacji Umowy, racjonalnie i efektywnie, zapewniają optymalny pod względem ekonomicznym i technicznym sposób wdrożenia i realizacji Przedmiotu Umowy, podejmując przy tym wszelkie niezbędne działania potrzebne do jego realizacji. Wykonawca nabywając infrastrukturę telekomunikacyjną zobowiązuje się dokonać szacunku jej wartości z najwyższa starannością i zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w przypadku nabywania infrastruktury używanej jej wartość nie może przekraczać wartości rynkowej podobnej infrastruktury nowej.

- W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi wszystkie koszty i odszkodowania przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego oraz przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego.

- Wykonawca zobowiązany jest świadczyć Zamawiającemu Usługę Utrzymaniową zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

§5.

Szczególne obowiązki Wykonawcy

- W zakresie objętym budową Obiektu Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumentację projektową (obejmującą w szczególności projekt budowlany i projekt wykonawczy dla całego Obiektu, choćby dany zakres robót nie wymagał pozwolenia na budowę), spełniającą Wymagania Zamawiającego, w szczególności określone w SIWZ i przepisach prawa.

- Dokumentacja projektowa podlega akceptacji Zamawiającego i w zakresie objętym realizacją / budową infrastruktury Obiektu Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Obiekt w sposób z nią zgodny. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany wykonywać polecenia udzielane przez Zamawiającego, działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a także działającymi w zakresie swoich uprawnień organów władzy publicznej, zawsze w sposób zgodny z Umową, w tym w szczególności z SIWZ oraz w sposób zgodny z przepisami prawa. Polecenia Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie będą wykraczać poza cel i naturę Umowy i jednocześnie, nie mogą prowadzić do zwolnienia Wykonawcy z obowiązków realizowania Umowy zgodnie z Umową i przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w wyznaczanym Odbiorze, radach budowy i naradach koordynacyjnych, niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu wszelkie istotne kwestie i zagadnienia związane z realizacja Obiektu, w tym w szczególności grożące lub mogące grozić nie zachowaniem przez Wykonawcę terminu wykonania Obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przedmiar robót i wykaz materiałów podstawowych.

- Na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeszcze przed Odbiorem Obiektu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić im dostęp do każdego elementu infrastruktury Obiektu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane do realizacji Przedmiotu Umowy wyroby budowlane, materiały oraz użyte technologie były zgodne z Wymaganiami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić bądź uzyskać wszelkie badania specjalistyczne dotyczące użytych wyrobów budowlanych, materiałów, stosowanych technologii, sposobu wykonania prac budowlanych i montażowych, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w tym określonymi w przepisach prawa i w SIWZ.

- Wykonawcy obowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia procesu budowy, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przepisów prawa, a w szczególności opracowanie dokumentacji w tym projektu, objęcie zadań kierownika budowy, opracowanie planu i zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, wykonanie robót budowlanych, przez osoby dysponujące odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Wykonawca zobowiązuje się by na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu administracyjnego, Wykonawca zapewnił sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy aż do dnia Odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- pozyskania decyzji, pozwoleń, uzgodnień bądź zezwoleń administracyjnych o ile są wymagane przepisami prawa,

- pozyskania na rzecz Zamawiającego prawa Dzierżawy Kanalizacji Pierwotnej, które zostanie ustanowione lub przeniesione na Zamawiającego, oraz uiszczenia opłat za to prawo przez okres 1 roku od dnia Odbioru. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać takie prawa do Kanalizacji Kablowej Pierwotnej, które mogą zostać przeniesione na Zamawiającego, bez uszczerbku dla możliwości pełnego wykorzystywania Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, przez okres 1 (jednego) roku kalendarzowego od dnia Odbioru w przebiegu całego Obiektu,

- jeżeli Obiekt zostanie umieszczony w całości bądź części, w jego Kanalizacji Kablowej Pierwotnej, zawarcia z Zamawiającym umowy o udzielenie prawa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Pierwotnej.

- zwolnienia Zamawiającego z wszelkich zobowiązań wobec wszelkich podmiotów trzecich związanych z pozyskaniem infrastruktury do realizacji Obiektu,

- opłacenia w pełni wszelkich zobowiązań związanych z pozyskaniem przez Wykonawcę infrastruktury na potrzeby realizacji Obiektu, to jest zobowiązania z tytułu jej uprzedniego nabycia przez Wykonawcę, jak również przedstawiania Zamawiającemu pokwitowania zapłaty przed dniem Odbioru,

- przeniesienia Własności wszystkich elementów infrastruktury składających się na Obiekt,

- przedstawienia Zamawiającemu wszelkich dokumenty opisane w SIWZ warunkujące wykorzystanie infrastruktury innych podmiotów oraz udzielenia Zamawiającemu wszelkich żądanych przez niego wyjaśnień w tym zakresie,

- zapewnienia infrastruktury wyłącznie na warunkach, w zakresie i w sposób wskazany w Umowie, w szczególności w SIWZ,

- naniesienia infrastruktury, która została wykorzystana do realizacji Obiektu na dokumentację powykonawczą

- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej .

- Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia rezultatu końcowego w postaci zrealizowania Obiektu i oddania go Zamawiającemu w terminie wraz ze wszystkim decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami bądź zezwoleniami administracyjnych w tym zezwoleniami na użytkowanie (o ile będą one wymagane przepisami prawa). Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie zorganizować cały proces realizacji Obiektu, w tym proces inwestycyjny związany z budową, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Wybór sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym decyzja przy wykorzystaniu jakich procesów realizowana będzie budowa Obiektu oraz w jaki sposób będzie wykorzystana/pozyskana infrastruktura istniejąca innych podmiotów, jest dokonywany przez Wykonawcę na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić wszystkie czynności związane z realizacją Obiektu w szczególności uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień bądź zezwoleń administracyjnych, by zapewnić ukończenie Przedmiotu Umowy w terminie.

Zamawiający nie odpowiada za konsekwencje wyboru przez Wykonawcę określonego sposobu i rodzaju uzyskiwanych decyzji, pozwoleń, uzgodnień bądź zezwoleń administracyjnych w tym zezwoleniami na użytkowanie a Wykonawca nie może uwolnić się od jakichkolwiek zobowiązań, roszczeń lub odpowiedzialności wskazując na okoliczności stanowiące konsekwencje dokonanego wyboru (np. opóźnienia w postępowaniach administracyjnych). Wszystkie te okoliczności powinny być brane pod uwagę przez Wykonawcę przy dokonywaniu wyborów sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, a wszelkie następstwa dokonanych wyborów będą w rozumieniu Umowy okolicznościami leżącymi po stronie Wykonawcy, za które Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, chyba, że postanowienia Umowy wyraźnie stanowią inaczej.

- Zamawiający wymaga by Obiekt w zakresie przebiegu:

- przechodził przez wymagane lokalizacje w Warszawie A- ul. Rakowiecka 37 A, B- al. Ujazdowskie 11, C-ul. Czerniakowska 100, D- ul. Zwycięzców 34. Zamawiający wymaga również by łączna długość optyczna światłowodów w każdej konfiguracji wymienionych lokalizacji tj. A-B-C-D, lub B-C-D-A, lub C-D-A-B, lub D-A-B-C nie przekraczała 26 kilometrów, co jest wymogiem posiadanych przez Zamawiającego obecnie eksploatowanych urządzeń oraz licencji.

- trasa ringu nie pokrywała się na żadnym jego odcinku,

- przechodził przez dwa mosty w na rzece Wisła w Warszawie,

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego raportowania Zamawiającemu postępu prac związanych z realizacją Umowy (co najmniej 2 razy w miesiącu). Na każde wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca udzielać będzie zawsze prawdziwych i bieżących informacji związanych z realizacją Przedmiotu Umowy w formie i zakresie wskazanym przez żądającego tych informacji.

- Wykonawca zobowiązany jest spełnić zobowiązania w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy wskazane w Ofercie Wykonawcy, jak również wykonać obowiązki określone w przepisach prawa i Umowie, w szczególności określone w SIWZ.

- Wykonawca wymaga 1 (jednorocznego) okresu Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Pierwotnej dla Obiektu, z rocznym opłaceniem wynagrodzenia za wykorzystanie Kanalizacji Kablowej Pierwotnej. Całokształt praw i obowiązków jest ustanowiony na rzecz Zamawiającego lub przenoszony przez Wykonawcę na Zamawiającego na podstawie umowy cesji, bez uszczerbku dla wymagań Zamawiającego, określonych w szczególności w warunkach opisanych w Umowie i SIWZ.

- Za zgodą Zamawiającego dopuszczalne jest ustanowienie Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Pierwotnej dla Obiektu w drodze Umowy bezpośrednio zawartej z właścicielem Kanalizacji Kablowej Pierwotnej, pod warunkiem opłacenia przez Wykonawcę opłaty za wykorzystanie tej kanalizacji przez okres 1 roku licząc od dnia Oddania Obiektu bądź zawarcia takiej umowy w zależności który z tych terminów nastąpi wcześniej. Opłata taka za okres 1 roku zawarta jest w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały zapisane.

- Narady koordynacyjne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbywać się będą z częstotliwością określoną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bądź Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji Umowy, a w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji na temat postępów i sposobu wykonywania powierzonych prac a także na bieżąco informować o ewentualnych problemach i dodatkowych okolicznościach wynikłych w trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu wsparcie w zakresie migracji posiadanych aktualnie w ramach światłowodu 12J połączeń światłowodowych w szczególności w zakresie migracji połączeń urządzeń DWDM Adva FSP3000 zainstalowanych w lokalizacjach C-ul. Czerniakowska 100, D- ul. Zwycięzców 34 oraz Cisco Catalyst 6500 zainstalowanych w lokalizacjach A- ul. Rakowiecka 37 A, B- al. Ujazdowskie 11, C-ul. Czerniakowska 100, D- ul. Zwycięzców 34 a także Cisco MDS zainstalowanych w lokalizacjach A- ul. Rakowiecka 37 A, B- al. Ujazdowskie 11. Poprzez wsparcie w tym zakresie Zamawiający rozumie podejmowanie wszelkich niezbędnych działań umożliwiających Zamawiającemu przeniesienie eksploatowanych połączeń do infrastruktury Obiektu, w tym m.in.:

- wykonanie pomiarów kabli światłowodowych w zakresie opisanym w załączniku nr. 1.4 do SIWZ (załącznik nr. 6 do umowy),

- wykonanie obliczeń poziomów mocy dla poszczególnych usług,

- dobór odpowiednich tłumików i/lub wzmacniaczy i zestrojenie torów.

- W efekcie realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie Obiektu, Zamawiający otrzyma możliwość transmisji danych pomiędzy wszystkimi czterema lokalizacjami z wykorzystaniem urządzeń Zamawiającego znajdujących się w lokalizacjach: A- ul. Rakowiecka 37 A, B- al. Ujazdowskie 11, C-ul. Czerniakowska 100, D- ul. Zwycięzców 34. W przypadku gdy zapewnienie transmisji danych pomiędzy wszystkimi czterema lokalizacjami wymagać będzie rozbudowy posiadanych przez Zamawiającego urządzeń. Wykonawca poniesie koszty dostawy takich urządzeń, ich instalacji oraz uruchomienia. Dostawa takich urządzeń objęta jest Wynagrodzeniem Wykonawcy i wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości dostawa takich urządzeń odbywa się w celu przeniesienia eksploatowanych i realizowanych obecnie połączeń do docelowej infrastruktury światłowodowej Obiektu.

§6

Obowiązki Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest:

- współpracować z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie zobowiązań Zamawiającego określonych w Umowie,

- przystąpić do Odbioru, jeżeli Wykonawca zgłosił do Odbioru całość Przedmiotu Umowy, spełniające wszystkie wymagania warunkujące dokonanie Odbioru, przy czym Zamawiający nie ma obowiązku przyjmować Obiektu inaczej niż to określono w Umowie,

- dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy Wynagrodzenia, w terminie i na warunkach określonych w Umowie,

- Nadzór nad wykonaniem robót budowlanych zostanie zapewniony przez Zamawiającego ewentualnie nadzór taki będzie pełnił Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości potwierdza się, że Zamawiający nie jest zobowiązany w szczególności do:

- pozyskiwania we własnym zakresie i opłacania jakichkolwiek praw do infrastruktury telekomunikacyjnej lub do praw do dysponowania nieruchomościami na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, w tym opłat za Dzierżawę Kanalizacji Kablowej Pierwotnej które uiszcza Wykonawca za okres 1 roku zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie,

- wykonania wymaganych przez przepisy prawa czynności związanych z przygotowaniem robót budowlanych, w tym do przekazania Wykonawcy terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej,

- sporządzania map i innych dokumentów, wniosków bądź materiałów potrzebnych do realizacji Przedmiotu Umowy,

- pozyskania decyzji, pozwoleń, uzgodnień bądź zezwoleń administracyjnych.

- zapewnienia współdziałania ze spółką pod firmą Prokomtel Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie,

- W braku współdziałania Zamawiającego potrzebnego do wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, a skutki prawne działań i zaniechań Zamawiającego należy oceniać według przepisów o odpowiedzialności odszkodowawczej.

§7

Podwykonawstwo

- Wykonawca jest zobowiązany do starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca nie podzleci bez zgody Zamawiającego innych robót niż wskazane w Ofercie.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.

- Nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania Robót przez Podwykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu parafowany przez Wykonawcę i Podwykonawcę projekt umowy z Podwykonawcą.

- Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać postanowienie, iż w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcę Roboty, zamawiający zapłaci Podwykonawcy kwotę wynagrodzenia nie wyższą, niż kwota za dane prace wynikająca z Oferty Wykonawcy. Ponadto umowa ta powinna zawierać obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o nienależytym wykonywaniu Umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę, w szczególności o nieterminowej zapłacie wynagrodzenia.

- Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu projektu Umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu podpisaną umowę z Podwykonawcą najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem wykonywania Robót przez Podwykonawcę.

- Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Do zmian do umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy z Podwykonawcą.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie.

- W przypadku zastąpienia biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, za pomocą, których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu innym podwykonawcą, podwykonawca ten musi wykazać spełnianie powyższych warunków w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy Podwykonawca.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych Podwykonawcy Robót.

- Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę Podwykonawcy w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa.

- Zmiana Podwykonawcy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.

- Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi pracami lub dostarczonymi materiałami, obejmują okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą końcową (należycie podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy) oświadczeń wszystkich Podwykonawców odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę powyższych oświadczeń skutkować będzie prawem Zamawiającego do wstrzymania odpowiedniej części płatności należnej Wykonawcy do czasu dokonania odpowiednich rozliczeń z Podwykonawcą, ewentualnie do zapłaty Podwykonawcy żądanej sumy i potrącenia jej równowartości z Wynagrodzenia.

- Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych podwykonawców o ile byli zgłoszeni i zaakceptowani przez Zamawiającego

§8.

Oświadczenia Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy uzyskał potrzebne informacje dotyczące natury terenu i warunków podpowierzchniowych, specyfiki realizacji prac na terenie miasta Warszawa, posiadł wiedzę dotyczącą możliwości pozyskania infrastruktury innych podmiotów dla potrzeb realizacji Obiektu, wziął pod uwagę rozmiar i specyfikę robót budowlanych oraz materiałów niezbędnych do ich wykonania, środków potrzebnych do uzyskania dostępu do nieruchomości oraz uzyskał informacje dotyczące ryzyka, trudności oraz innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na koszty lub mogą dotyczyć kosztu wykonania prac objętych Przedmiotem Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy skalkulował na podstawie własnych obliczeń działań i szacunków oraz że przed podpisaniem Umowy upewnił się, co do prawidłowości i kompletności wyceny prac i dostaw objętych Przedmiotem Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że określając Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy uwzględnił wszelkie składniki kosztu i ryzyka mogące mieć wpływ na koszt prac, robót budowlanych, dostaw, usług i wszelkich innych czynności potrzebnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności:

- koszty wykonania dokumentacji projektowej, w tym koszty pozyskania map, koszty prac towarzyszących, koszty pełnienia przez Wykonawcę nadzoru autorskiego oraz koszty nośników, na których przekazana zostanie Zamawiającemu dokumentacja projektowa oraz powykonawcza

- koszt uzyskania decyzji, pozwoleń, uzgodnień bądź zezwoleń administracyjnych (o ile będą wymagane) a także koszty badań prawnych dotyczących potrzeby ich uzyskania,

- koszt pozyskania Dzierżawy Kanalizacji Pierwotnej oraz opłat za 1 rok zgodnie z warunkami Umowy,

- koszt nabycia infrastruktury innych podmiotów oraz koszt przeniesienia własności tej infrastruktury na Zamawiającego,

- koszty zawarcia umów o Dzierżawę Kanalizacji Pierwotnej bądź cesji takich umów na Zamawiającego,

- koszty wszelkich robót budowlano - montażowych i związanych z nimi dostaw towarów,

- koszt wykonania wszelkich prac, dostaw lub innych czynności, których wykonanie jest konieczne ze względu na technologię robót budowlanych lub ze względu na prawidłową realizację Przedmiotu Umowy, w tym koszty usuwania awarii i uszkodzeń, ryzyko wystąpienia innych, niż wprost określonych w Umowie zakresów prac lub dostaw ( w tym np. wymiany gruntu, odtworzenia nawierzchni, dodatkowe przewierty, przeciski, obejścia i zabezpieczenia skrzyżowań lub zbliżeń, bądź udrożnienia Kanalizacji Pierwotnej, zmiany w projektach organizacji ruchu i zatwierdzenia tych zmian,),

- ewentualne zmiany technologii wykonania robót budowlanych,

- ewentualne utrudnienia napotkane podczas wizji lokalnej w terenie,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz koszty zmian organizacji ruchu drogowego lub kolejowego na czas prowadzenia robót,

- koszty kaucji, gwarancji lub ubezpieczeń,

- koszty opłat wynikających z decyzji administracyjnych,

- koszty odszkodowań za ewentualne zniszczenia lub wycinki drzew i krzewów oraz koszty ewentualnych przesądzeń lub nasadzeń a także koszty uzyskania stosowanych decyzji dotyczących wycinki drzew i krzewów,

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z Umową,

- koszty badań gruntowych w tym zagęszczeń gruntów,

- koszty przejścia przez mosty,

- koszty wszelkich nadzorów, np.: branżowych, kolejowych, drogowych bądź archeologicznych,

- koszty związane ze sporządzeniem regulaminów tymczasowych prowadzenia ruchu pociągów na czas realizacji robót - o ile będzie to wymagane,

- koszty ewentualnych prac archeologicznych i badań ratowniczych archeologicznych lub prac saperskich,

- koszty wytyczenia urządzeń podziemnych przez właściwe służby i koszty ewentualnych przekopów kontrolnych,

- koszty związane z ewentualnymi zamknięciami torowisk: tramwajowych, kolejowych bądź metra Warszawskiego lub wyłączeniami napięcia w tramwajowej, kolejowej bądź metra Warszawskiego sieci trakcyjnej,

- koszty zabezpieczenia uzbrojenia nad - i podziemnego na czas realizacji robót,

- koszty obsługi geodezyjnej, w tym koszty wytyczenia, wykonania inwentaryzacji powykonawczej i koszty wszelkich innych uzgodnień wymaganych przy realizacji Przedmiotu Umowy,

- kosztów demontażu oraz utylizacji kabla światłowodowego Zamawiającego umieszczonego w kanalizacji wtórnej Prokomtel Sp z o.o. w przypadku realizowania Obiektu w technologii Odmiennym Sposobie Wykonania Zamówienia.

- koszty przeniesienia połączeń z obecnie eksploatowanego kabla światłowodowego 12 j do infrastruktury światłowodowej Obiektu, w sposób płynny i umożliwiający realizowanie telekomunikacji,

- inne koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym: koszty organizacji terenu budowy, w tym: wykonania i utrzymania obiektów tymczasowych jak kontenery wraz z wykonaniem i utrzymaniem dróg dojazdowych, ogrodzenia i oznakowania, doprowadzenia mediów oraz utrzymania czystości i porządku na terenie budowy oraz wokół budowy, koszty zajęcia terenu na czas wykonania robót budowlano - montażowych (w tym koszty uzyskania niezbędnych zezwoleń), koszty wywozu i składowania urobku, gruzu i innych materiałów z odzysku na wysypisku lub miejscu składowania, w tym również koszty utylizacji odpadów niebezpiecznych,

- koszty dokonywania niezbędnych dla prawidłowego zgłoszenia Przedmiotu Umowy Zamawiającemu do odbioru końcowego: prób, kalibracji, pomiarów, badań, wpięć, sprawdzeń i rozruchów, koszty przygotowania instrukcji obsługi wykonanych instalacji, koszty uporządkowania terenów robót po zakończeniu prac przed Odbiorem Przedmiotu Umowy.

- kosztów usuwania Awarii, Problemów i Rozwiązania Zastępczego w rozumieniu § 1 Załącznika nr 4 do Umowy,

- Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie opisane w § 10 ust. 1 (uszczegółowione w Ofercie Wykonawcy) pokrywa wszelkie należności i koszty Wykonawcy wynikające z realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, jakie posiada względem Zamawiającego, ani ustanowić zastawu rejestrowego na takiej wierzytelności.

- Wykonawca oświadcza ponadto, że:

- przyjmuje do wiadomości, że wykonana dokumentacja projektowa, dokumentacja powykonawcza, oraz wszelka dokumentacja, rysunki i inne informacje, pozostaną własnością Zamawiającego,

- po zakończeniu robót budowlanych lub rozwiązaniu Umowy, niezwłocznie, nie czekając na wezwanie Zamawiającego, przekaże do jego rąk dokumentację, o której mowa w ppkt. 1), a wszelkie prawa Wykonawcy do korzystania z dokumentacji projektowej ustają z dniem wykonania Przedmiotu Umowy lub rozwiązania lub odstąpienia od Umowy,

- jest przygotowany pod względem technicznym oraz posiada niezbędną wiedzę i potencjał oraz uprawnienia do realizacji prac projektowych i robót budowlanych oraz innych prac, usług i dostaw koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności realizacji Obiektu, jak również, że posiada niezbędną płynność finansową oraz kapitał niezbędny dla realizacji Umowy,

- jest przygotowany sprzętowo, materiałowo i organizacyjnie do prowadzenie robót budowlanych w warunkach atmosferycznych właściwych dla wymaganego miejsca i czasu wykonywania robót budowlanych,

- w czasie trwania Umowy będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników, podwykonawców i osób trzecich, którymi będzie się posługiwać przy realizacji Umowy,

- do czasu dokonania Odbioru Końcowego będzie podejmował wszelkie działania i środki ostrożności w celu zabezpieczenia efektów wykonanych robót budowlanych przed jakimkolwiek zniszczeniem, a w szczególności przed: działaniem warunków atmosferycznych bądź osuwaniem ziemi, awariami urządzeń i instalacji: elektrycznych, wodnych lub gazowych, aktami wandalizmu kradzieży lub innego działania przestępczego.

- zapoznał się z obowiązującym stanem prawnym dotyczącym działania Systemu Dozoru Elektronicznego w zakresie prawa krajowego i w związku z powyższymi zapewni najwyższą staranność w wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z Umowy,

- jest świadomy, że niewywiązanie się z obowiązków wynikających z Umowy może spowodować powstanie po stronie Zamawiającego szkody. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby realizacja Umowy w zakresie merytorycznym, formalnym, finansowym i rachunkowym spełniała wymagania stawiane przez Zamawiającego oraz, że dołoży wszelkich starań, aby realizacja Umowy pozwoliła na działanie bez przerw Systemu Dozoru Elektronicznego.

§9.

Odbiory

- Odbiór Obiektu:

- Odbiór prac będzie przebiegać zgodnie z procedurą określoną w SIWZ.

- Warunkiem koniecznym odbioru Przedmiotu Umowy w zakresie Obiektu jest uzyskanie pełnej funkcjonalności obecnie eksploatowanych połączeń światłowodowych pomiędzy urządzeniami aktywnymi Zamawiającego znajdującymi się w lokalizacjach A- ul. Rakowiecka 37 A, B- al. Ujazdowskie 11, C-ul. Czerniakowska 100, D- ul. Zwycięzców 34. Przełączenie torów należy wykonać bezprzerwowo tj. w taki sposób, aby nie wystąpiła przerwa w komunikacji jednocześnie dla obu torów.

- Przedmiotem Odbioru jest Obiekt. SIWZ określa, wymaganą dokumentację i inne warunki dokonania Odbioru, procedurę Odbioru, w szczególności tryb zgłaszania uwag i zastrzeżeń, w tym wad w zgłoszonej do Odbioru części Przedmiotu Umowy.

- Odbiorowi będzie podlegał kompletny i przekazany Zamawiającemu Przedmiot Umowy. Odbiór nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru. Warunkiem przystąpienia do Odbioru jest dokonanie cesji praw do Kanalizacji Pierwotnej na Zamawiającego bądź ustanowienia takiego prawa na rzecz Zamawiającego, jeżeli właścicielem Kanalizacji Pierwotnej jest Wykonawca. Do zgłoszenia gotowości do Odbioru Wykonawca przedkłada zezwolenie na użytkowanie (o ile będzie wymagane) bądź zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, a w terminie ustawowym organ nie wniósł sprzeciwu i braku postępowań prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego.

- Dopóki nie zostaną spełnione przez Wykonawcę wszystkie warunki umożliwiające dokonanie Odbioru, zgłoszoną do Odbioru część lub całość Obiektu uważa się za niewykonaną.

- Z chwilą dokonania Odbioru Zamawiający rozpoczyna eksploatacje Obiektu.

- Rozpoczęcie czynności Odbioru nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia i potwierdzenia gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego; dokonanie Odbioru nastąpi w terminie do 21 dni roboczych od rozpoczęcia czynności odbioru.

- Odbiór Usługi Utrzymaniowej:

- Usługi Utrzymaniowe świadczone w danym miesiącu kalendarzowym Umowy, będą uważane za wykonane po ich odbiorze przez Zamawiającego. Odbiór Usług wymaga potwierdzenia protokołem odbioru Usług sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym bez zastrzeżeń przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego. Odbiór Usług Utrzymaniowych musi nastąpić w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę protokołu odbioru.

- Uchybienie przez Zamawiającego terminowi na podpisanie protokołu odbioru Usług Utrzymaniowych, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie oznacza odbioru usług. W takim przypadku, Wykonawca może jednak żądać zapłaty należnego mu wynagrodzenia wystawiając fakturę za dany miesiąc świadczenia Usług Utrzymaniowych.

- W razie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Usług Utrzymaniowych, z zastrzeżeniami, Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia w części odpowiedniej do zgłoszonych zastrzeżeń.

- Dokonanie czynności Odbioru Obiektu bądź Odbioru Usługi Utrzymaniowej nie wyłącza bądź ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania bądź kar umownych od Wykonawcy w okresie późniejszym.

§10.

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przez Wykonawcę zgodnie z Umową, w szczególności zgodnie z wszystkimi Wymaganiami Zamawiającego, całego Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy Wynagrodzenie w wysokości (…..) złotych. Wynagrodzenie jest zgodnie z ceną zawartą w Ofercie Wykonawcy, to jest kwotą (…..) złotych netto, która została powiększona o podatek VAT wskazany w Ofercie Wykonawcy, według stawki 23% w wysokości (….) złotych, co daje kwotę brutto (….) złotych stanowiącą wysokość Wynagrodzenia.

- Niniejsze Wynagrodzenie umowne opisane w ust. 1, podlega następującemu podziałowi:

- za realizację Obiektu, tj. sieci światłowodowej wraz z Kanalizacją Wtórną, która łącznie będzie posiadać 48 włókien światłowodowych, za pomocą dowolnych środków zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Realizowanej w dowolnym wariancie zgodnie z postanowieniami SIWZ, co obejmuje w szczególności pozyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień bądź zezwoleń administracyjnych obejmujących budowę jak i użytkowanie, zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych koniecznych do realizacji kompletnego Obiektu, a w przypadkach, w których Wykonawca zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego wykorzystuje do realizacji obiektu fragmenty infrastruktury własnej bądź innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, przeniesienie na własność Zamawiającego tej infrastruktury strony ustalają cenę ryczałtową netto (bez VAT) w wysokości (…….) PLN, podatek VAT 23 % w wysokości (..…) PLN, brutto (z VAT) w wysokości (..…). PLN (słownie: (..…) złotych).

- za Dzierżawę Kanalizacji Pierwotnej przez 1 roku wykorzystania w przebiegu Obiektu, w ramach zobowiązania Wykonawcy do ustanowienia na rzecz Zamawiającego Dzierżawy Kanalizacji Pierwotnej strony ustalają cenę ryczałtową netto (bez VAT) w wysokości (…..) PLN, podatek VAT 23 % w wysokości (…) PLN, brutto (z VAT) w wysokości (…..) PLN (słownie: (….) złotych).

- za świadczenie Usługi Utrzymaniowej przez okres 1 roku od dnia Odbioru, strony ustalają cenę ryczałtową netto (bez VAT) w wysokości (….) PLN, podatek VAT 23 % w wysokości (…..) PLN, brutto (z VAT) w wysokości (…) PLN (słownie: (….) złotych).

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Wykonawca w żadnych okolicznościach nie może żądać jego podwyższenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac, innych czynności lub praw koniecznych do zgodnego z Umową wykonania całości Przedmiotu Umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia Wynagrodzenia nawet, gdyby wykonanie Umowy groziłoby Wykonawcy stratą.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również świadczenie przez Wykonawcę Usługi Utrzymaniowej przez okres 1 roku od dnia Oddania Obiektu.

- Wykonawcy przysługuje całość Wynagrodzenia za terminowe i zgodne z Umową wykonanie całości Przedmiotu Zamówienia, którego rezultatem będzie w szczególności gotowy do użytkowania Obiekt, stanowiący własność Zamawiającego wraz z Dzierżawą Kanalizacji Pierwotnej przez okres 1 roku liczonego zgodnie z warunkami Umowy. Podstawowym warunkiem zapłaty Wynagrodzenia Końcowego jest Odbiór, wymagający w szczególności zakończenia całości Przedmiotu Umowy, uzyskania przez Wykonawcę zezwoleń na użytkowanie, osiągnięcie pozytywnych wyników prób eksploatacyjnych. Przez uzyskanie zezwoleń na użytkowanie (o ile są wymagane) należy rozumieć wydanie ich na rzecz Zamawiającego, wskutek czynności podejmowanych przez Wykonawcę, jako pełnomocnika Zamawiającego w wykonaniu zobowiązań określonych w Umowie.

- Płatność Wynagrodzenia będzie dokonana, płatna przelewem na podstawie wystawionych faktur na wskazane konto Wykonawcy w następujący sposób:

- kwoty wynagrodzenia określone w ust. 2 pkt. 1) i 2) w ciągu 30 dni od daty Odbioru potwierdzonej podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń,

- za określone w Przedmiocie Umowy Usługi Utrzymaniowej Wykonawca wystawi fakturę odpowiednio na koniec każdego z 12 tu miesięcy, w którym wykonywane te czynności zgodnie z § 19 Umowy. Miesięczna należność za te usługi zgodnie z ofertą Wykonawcy i stanowiącą jedną dwunastą kwoty z § 10 ust. 2 pkt 3) niniejszej Umowy wynosi (….) zł brutto, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

- W przypadku, gdy na Wykonawcy ciąży obowiązek zapłaty na rzecz podwykonawców, a Wykonawca nie udowodni dokonania zapłaty tych należności, Zamawiający może dokonać zapłaty bezpośrednio na rzecz tych podwykonawców i potrącić zapłacone kwoty z Wynagrodzenia. Ponadto, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania za szkodę poniesioną w następstwie braku dokonania zapłaty przez Wykonawcę, w tym zwrotu poniesionych kosztów.

- Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu od Wykonawcy, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z Wynagrodzenia. Dotyczy to również wierzytelności regresowych o zwrot kwot zapłaconych przez Zamawiającego osobom trzecim, do których poniesienia zobowiązany był Wykonawca na podstawie Umowy, i umów z podwykonawcami.

- Wystawcą faktury będzie, Wykonawca.

§11

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ustala się w wysokości 10 % Wynagrodzenia, tj. w kwocie (….) zł. Niewniesienie całości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przed jej zawarciem jest podstawą do odmowy zawarcia Umowy.

- Wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w jednej lub w kilku formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Wniesiona gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa powinna mieć charakter gwarancji nieodwołalnej, bezwarunkowej oraz płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa powinna, co do zasady obejmować cały okres zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, włącznie z okresem rękojmi za wady. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza jednak, aby Wykonawca, sukcesywnie, przedłożył najpierw gwarancję na okres do Odbioru, a następnie gwarancję na okres rękojmi za wady, tj.:

- przed podpisaniem Umowy przedłożył gwarancję w wysokości 100 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wykonania Przedmiotu Umowy; treść takiej gwarancji, jako jedną z przesłanek zatrzymania zabezpieczenia, wskazywać musi brak wniesienia zabezpieczenia na okres rękojmi nie później niż w terminie 14 dni przed upływem ważności dotychczasowej gwarancji; Wykonawca odpowiedzialny jest za przedłożenie gwarancji uwzględniającej możliwość wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku nieprzedłużenia gwarancji na kolejny okres.

- nie później niż w 14. dniu przed upływem terminu ważności gwarancji, o której mowa w ppkt. 1, przedłoży kolejną gwarancję zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres rękojmi za wady, o którym mowa w § 15 ust. 4, przy czym jeżeli Wykonawca.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, należy dokonać jego wpłaty przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego (nr ..... ).

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy według następujących zasad:

- 70% kwoty zabezpieczenia zwróci w ciągu 30 Dni od dnia wykonania Obiektu i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, poprzez dokonanie Odbioru, pozostała kwota, stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, jest pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady bądź nienależytego świadczenia Usługi Utrzymaniowej oraz zwracana zgodnie z ppkt. 2,

- 30% kwoty zabezpieczenia zwróci w ciągu 15 Dni po upływie okresu rękojmi za wady, o którym mowa w § 15 ust. 4,.

Zwrotowi będzie podlegać kwota zabezpieczenia, która nie zostanie przez Zamawiającego wykorzystana na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w przypadku, o którym mowa w ppkt 2, pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady bądź świadczenia Usługi Utrzymaniowej.

- W przypadku zmiany Umowy i przesunięcia terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy uwzględniającego nowy termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy. Przedłożenie takiego zabezpieczenia jest warunkiem wejścia w życie zmiany Umowy.

§12.

Kary umowne.

- W każdym przypadku, gdy w Umowie bądź umowie o Dzierżawę Kanalizacji Kablowej Pierwotnej zawartej z Wykonawcą w wykonaniu Umowy, zastrzeżona jest kara umowna, Zamawiającemu przysługuje zawsze prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli poniesiona przez niego szkoda, obejmująca rzeczywiste straty lub utracone korzyści, przewyższa wysokość kary umownej, co w szczególności dotyczy roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania w przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w części.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

- z tytułu opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,25 % Wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźniania w odniesieniu do terminu określonego w § 3 Umowy, przy czym za zakończenie Przedmiotu Umowy uważa się zrealizowanie całości Obiektu zgodnie z Umową, wraz z uzyskaniem ostatecznych zezwoleń na użytkowanie (o ile są wymagane) i uzyskanie przez Zamawiającego Dzierżawy Kanalizacji Pierwotnej, potwierdzone przez Zamawiającego dokonaniem Odbioru (podpisaniem Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń),

- z tytułu opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu Umowy, objętych gwarancją lub rękojmią za wady, zgłoszonych przez Zamawiającego najpóźniej przy dokonywaniu Odbioru, w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia powyżej 3 dni. Opóźnienie trwa do dnia jej usunięcia.

- z tytułu opóźnienia w usunięciu Awarii w ramach świadczonej Usługi Utrzymaniowej, w wysokości 0,3 % Wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia przekraczającego czas deklarowany w Ofercie Wykonawcy a jeżeli nie został taki zadeklarowany po upływie 24 godzin,

- z tytułu opóźnienia w usunięciu Problemu w ramach świadczonej Usługi Utrzymaniowej, w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia przekraczającego 48 godzin,

- za odstąpienie lub rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 30% Wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust. 1 Umowy,

- Kary umowne z tytułu opóźnienia nie są naliczane za okres opóźnienia spowodowany wyłącznie przez:

- Siłę Wyższą,

- okoliczności będące następstwem działania lub zaniechania Zamawiającego lub osoby, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania, lub

- okoliczności niezależne od Wykonawcy, za które nie ponosi odpowiedzialności i które nie stanowią wskazanych w Umowie ryzyk obciążających Wykonawcę.

- ciężar dowodu okoliczności wskazanych w ppkt. 1-3, spowodowania przez nie opóźnienia oraz długości takiego opóźnienia spoczywa na Wykonawcy.

- W razie odstąpienia lub rozwiązania Umowy Zamawiający, niezależnie od naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 ppkt. 5, jak również niezależnie od przyczyn odstąpienia, zachowuje prawo żądania wszystkich kar umownych należnych do dnia odstąpienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych naliczonych z różnych tytułów, jak i w ramach tytułów za ich poszczególne przypadki, co obejmuje w szczególności kary umowne wskazane w Umowie, jak i w umowie o Dzierżawę Kanalizacji Kablowej zawartej z Wykonawcą.

- Zamawiający informuje Wykonawcę o ustaleniu kary umownej, podając jej wysokość oraz uzasadnienie jej wymierzania, poprzez przesłanie odpowiedniej noty obciążeniowej do Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej dotyczącej kary umownej wystawionej przez Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z Wynagrodzenia, jak również z innych wierzytelności wobec Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do żądania kar umownych za określony przypadek będzie sporne, Zamawiający, w celu uniknięcia zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie Wynagrodzenia w razie przegrania sporu, może zamiast potrącenia dochodzić kar umownych na drodze postępowania sądowego wraz z odsetkami za opóźnienie w zapłacie kar umownych. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę kar umownych w wysokości zasądzonej w wyroku sądu lub ugodzie sądowej.

- Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej niż przewidują kary umowne w związku z niedotrzymaniem warunków Umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

§13

Prawa autorskie i własność intelektualna

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach Wynagrodzenia, całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji (w tym dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej) oraz prawo własności nośników, na jakich dokumentację przekazano Zamawiającemu.

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 następuje z chwilą zapłaty Wynagrodzenia i nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania, ani też pod względem czasowym, czy terytorialnym.

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust.1 rozciąga się na następujące pola eksploatacji:

1) utrwalenie technikami poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, fonograficznymi, audiowizualnymi, multimedialnymi;

2) zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, fonograficznymi, audiowizualnymi, multimedialnymi niezależnie od ilości egzemplarzy;

3) wprowadzenie do obrotu bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych i bez względu na przeznaczenie;

4) wprowadzenie do pamięci komputera;

5) rozpowszechnienie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie;

6) rozpowszechnienie w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do dokumentacji w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

7) publiczne odtworzenie i wykonanie;

- Wykorzystanie dokumentacji na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji może następować w m.in. następujących formach:

1) rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub w dziełach (opracowaniach) innych podmiotów, a także w połączeniu z dziełami innych podmiotów,

2) rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych i graficznych, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek, kadrowania,

3) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzeniu śródtytułów, podtytułów, opisów.

- Zamawiający uprawniony jest do dokonywania wprowadzania dowolnych zmian w dokumentacji, zarówno w zakresie treści, jak i formy, samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich oraz wykorzystywania zmienionej dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich osobistych w sposób ograniczający zamawiającego w wykonywaniu praw do dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że wykonana dokumentacja nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz, że w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do dokumentacji lub jej części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Wykonawca przejmie odpowiedzialność wobec tej osoby trzeciej. Jeżeli Zamawiający poniesie szkodę z tytułu ww. roszczeń osoby trzeciej Wykonawca obowiązany jest do jej pokrycia.

§14.

Odstąpienie od Umowy.

- Postanowienia niniejszego paragrafu, określają przypadki odstąpienia od Umowy bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego oraz art. 145 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, według swojego wyboru w całości lub w części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy. Do istotnych naruszeń postanowień Umowy należą w szczególności następujące przypadki:

- łączna wartość kar umownych, do których żądania uprawniony jest Zamawiający w przypadkach określonych w Umowie lub umowie Dzierżawy Kanalizacji Kablowej a które to kary powstały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przekroczy 10% wartości Wynagrodzenia netto określonego w § 10 ust. 1,

- Wykonawca wykona jakąkolwiek istotną część Przedmiotu Umowy nieprawidłowo lub niezgodnie z Umową, w szczególności:

  - Wykonawca nie przystąpił do robót lub zaniechał ich realizacji, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót;

  - stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

  - Wykonawca narusza przepisy BHP i P.POŹ;

  - Wykonawca, pomimo zakazu, dokonał cesji wierzytelności, wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich

- Wykonawca opóźnia się z zakończeniem całego Przedmiotu Umowy  w zakresie realizacji Obiektu dłużej niż 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 Umowy,

- Wykonawca nie realizuje przebiegu Obiektu poprzez 2 mosty Warszawskie na rzece Wisła, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w stosunku do robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę organy nadzoru budowlanego wstrzymały roboty budowlane na co najmniej 7 dni kalendarzowych,

- w stosunku do Obiektu właściciele Kanalizacji Pierwotnej wystąpili z powództwem do sądu o wynagrodzenie, odszkodowanie, wydanie Kanalizacji Pierwotnej lub zaniechanie naruszeń,

- Wykonawca nie przedłożył w terminie zgodnej z Umową polisy ubezpieczeniowej lub nie przedłużył w terminie ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub polisy ubezpieczeniowej,

- Wykonawca (którykolwiek z Wykonawców działających wspólnie) znajduje się w stanie niewypłacalności, lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, lub zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, lub zostanie wszczęte postępowanie układowe z wniosku Wykonawcy,

- Wykonawca nie zapłacił w jakiejkolwiek części wynagrodzeń lub odszkodowań, z tytułu pozyskania Kanalizacji Pierwotnej lub praw do infrastruktury wchodzącej w skład Obiektu, lub też nie zapłacił w jakiejkolwiek opłat, kosztów lub odszkodowań związanych z uzyskaniem decyzji, pozwoleń, uzgodnień bądź zezwoleń administracyjnych, oraz nie usunie takiego naruszenia w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego

- Wykonawca wadliwie pozyskał prawa Dzierżawy Kanalizacji Pierwotnej i nie ma prawnej możliwości przeniesienia takich praw na Zamawiającego bądź ustanowienia takiego prawa bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym a Właścicielem Kanalizacji Pierwotnej,

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w ust. 2 ppkt. 1-10 po bezskutecznym upływie terminu 7 dniowego wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu.

- Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Umowy dojdzie do ujawnienia przez organy ścigania jakichkolwiek praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju, przy czym przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki w stosunku do jakiejkolwiek osoby, jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z zawarciem Umowy lub wykonywaniem już zawartej Umowy, to Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w całości lub w części.

- Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia od Umowy, może być wykonane w terminie do 90 dni, licząc od dnia, w którym Strona uprawniona do odstąpienia dowiedziała się o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, liczy się dla każdego przypadku naruszenia.

- Odstąpienie od Umowy uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu. W oświadczeniu o odstąpieniu Zamawiający określa czy odstępuje od Umowy w całości lub w części.

- Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia z przyczyn określonych w ust. 2.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 2 i 4 powyżej lub rozwiązania z przyczyn, o których mowa w ust. 2, Wykonawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy w zakresie części Przedmiotu Umowy lub rozwiązania Umowy:

- Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za wykonane prace,

- Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Przedmiotu Umowy a Zamawiający może wstrzymać płatności Wynagrodzenia do czasu ustalenia roszczeń związanych z odstąpieniem od Umowy, które będą przedmiotem potrącenia,

- Zamawiający zachowuje na warunkach określonych w Umowie prawa wynikające z gwarancji i rękojmi za wady (w tym zakresie stosuje się postanowienia Umowy pomimo odstąpienia w części) w związku z wykonanym przez Wykonawcę zakresem Przedmiotu Umowy,

- Strony postanawiają, iż Zamawiający zachowuje prawa autorskie (prawa autorskie majątkowe i prawa autorskie zależne) do prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia/rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia/rozwiązania,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbędne czynności zabezpieczające roboty wykonane w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym; w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania tych czynności w terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy, Zamawiający zleci wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- Wykonawca zgłosi do odbioru prace przerwane i wykonane do dnia odstąpienia/rozwiązania (w przypadku odstąpienia w części),

- Wykonawca na swój koszt, w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu inwestycji dostarczone lub wzniesione urządzenia zaplecza, oraz infrastrukturę, której Zamawiający nie odbierze, przywracając teren budowy do stanu poprzedzającego rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy w zakresie części Przedmiotu Umowy lub rozwiązania Umowy, Zamawiający przystąpi do odbioru zgłoszonych prac przerwanych i wykonanych, a w przypadku dokonania ich odbioru zapłaci część Wynagrodzenia, potrącić wszelkie roszczenia przysługujące mu względem Wykonawcy. Zamawiający może odmówić dokonania ich odbioru, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności w przypadku braku ustanowienia Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Pierwotnej na rzecz Zamawiającego.

- Koszt zabezpieczenia robót oraz koszt zabezpieczenia terenu budowy obciąża Wykonawcę.

§ 15.

Rękojmia za wady

- Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wszelkie wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy, co dotyczy w szczególności sytuacji, gdy:

- występują wady zmniejszające wartość lub użyteczność Przedmiotu Umowy ze względu na cel w Umowie oznaczony lub wynikający z przeznaczenia, jakiemu ma on służyć,

- Przedmiot Umowy nie ma właściwości, o których Wykonawca zapewniał Zamawiającego lub został wydany w stanie niezupełnym lub nie może zapewnić telekomunikacji Zamawiającemu,

- Przedmiot Umowy nie spełnia parametrów, warunków, aprobat, specyfikacji technicznych lub norm, jakie wynikają z Wymagań Zamawiającego lub warunków określonych dla umów o Dzierżawę Kanalizacji Kablowej Pierwotnej,

- Przedmiot Umowy, narusza uzasadnione prawa osób trzecich lub też prawo objęte Przedmiotem Umowy nie istnieje,

- Przedmiot Umowy został zrealizowany w oparciu, na podstawie, lub przy wykorzystaniu decyzji, pozwoleń, uzgodnień bądź zezwoleń administracyjnych, innych umów lub dokumentów obciążonych wadami prawnymi  bądź też Wykonawca ich nie uzyskał pomimo takiego wymogu.

- Rękojmia za wady udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu obejmującej cały Przedmiot Umowy, w tym wszystkie rzeczy, prawa i inne składające się na niego.

- Rękojmia za wady, w odniesieniu do poszczególnych części Przedmiotu Umowy, obowiązuje od dokonania Odbioru, włącznie z wadami zgłoszonymi w toku procedury Odbioru.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 (trzech) lat od dnia dokonania Odbioru. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne wygasają z upływem 3 (trzech) lat od chwili, kiedy Zamawiający dowiedział się o istnieniu wady. Jeżeli Zamawiający dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin ten rozpoczyna bieg z dniem, w którym uprawomocniło się orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią.

- Do objęcia danej wady fizycznej uprawnieniami z tytułu rękojmi wystarczające jest zgłoszenie wady w okresie, na jaki udzielono rękojmię za wady.

- Począwszy od dnia Odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania gotowości do usuwania wad z tytułu rękojmi i przyjmowania zgłoszeń przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, to jest całą dobę, każdego dnia, w tym w dniach ustawowo wolnych od pracy, aż do upływu wymaganego okresu.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienia w zakresie producenckich gwarancji (rękojmi) materiałów i urządzeń, jeżeli Wykonawca otrzyma dłuższe okresy gwarancji aniżeli 3 (trzy) lata od dokonania Odbioru. Strony wpiszą w Protokole Odbioru przedmiot i dodatkowy okres oraz podmiot odpowiedzialny z tytułu takiej rękojmi bądź gwarancji za wady. Dodatkowo Wykonawca zawiadamia producentów materiałów i urządzeń o opisanym przeniesieniu uprawnień.

- Wykonawca nie może uchylić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec Zamawiającego poprzez dokonanie czynności Odbioru, choćby w chwili wydania Przedmiotu Umowy, to jest w chwili dokonywania Odbioru Zamawiający, wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć o wadzie. Zamawiający nie ma obowiązku zbadania Przedmiotu Umowy i uprawnienia z tytułu rękojmi za wady są niezależne od tego czy Zamawiający dokonał, mógł czy też musidokonać badania Przedmiotu Umowy. Tym samym Wykonawca w zakresie swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie może nigdy podnieść przeciw Zamawiającemu zarzutu lub uwolnić się z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, poprzez wskazanie, że Przedmiot Umowy lub jego część nie została właściwe sprawdzona i zbadana przez Zamawiającego podczas dokonywania Odbioru lub w jakimkolwiek innym czasie.

- Wady Przedmiotu Umowy objęte rękojmią za wady zostaną usunięte do 24 godzin od ich zgłoszenia Wykonawcy.

- Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający może zlecić usunięcie zgłoszonej wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, choćby wymagało to nadmiernych kosztów lub było bardzo utrudnione. W szczególności Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności wyłącznie poprzez zaproponowanie obniżenia Wynagrodzenia wskutek stwierdzenia wad Przedmiotu Zamówienia. Nie pozbawia to jednak uprawnienia Zamawiającego obniżenia Wynagrodzenia wskutek stwierdzenia wad Przedmiotu Zamówienia lub dokonywania ich usunięcia przez Wykonawcę w sposób naruszający uzasadniony interes Zamawiającego.

- Gdy wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wady w terminie określonym w ust. 9, Zamawiający może zlecić usunięcie zgłoszonej wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy, powiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę.

- Zamawiający może samodzielnie usunąć wady dotyczy to w szczególności wad prawnych np. związanych uzyskaniem decyzji bądź nabywa prawo wolne od wad. Strony zgodnie przyjmują, że zarówno niniejsza Umową jak i umowa Dzierżawy Kanalizacji Pierwotnej zawarta z Wykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku pokrycia kosztów działania Zamawiającego, które wyceniane będą według wartości rynkowych w przypadku kosztów własnych lub według wartości poniesionych kosztów w przypadku płatności na rzecz osób trzecich.

- W przypadku zlecenia osobie trzeciej przez Zamawiającego usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiający przedstawi Wykonawcy rachunek z tego tytułu oraz wezwie Wykonawcę do jego uregulowania w terminie 14 dni. Wykonawca zobowiązany jest uregulować przedstawiony rachunek we wskazanym terminie choćby Zamawiający nie dokonał jeszcze rzeczywistej płatności na rzecz podmiotu trzeciego.

- Gdy zgłoszonej wady usunąć się nie da, Zamawiający może wedle swojego wyboru od umowy odstąpić w zakresie części Przedmiotu Umowy dotkniętego taką wadą lub obniżyć Wynagrodzenie w odpowiednim stosunku. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest na swoje ryzyko i koszt zdemontować dotkniętą wadą część Przedmiotu Umowy, a Zamawiający może żądać zwrotu części Wynagrodzenia w wysokości kosztów odtworzenia odpowiedniej części Przedmiotu Umowy wolnej od wad, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania.

- Zamawiający posiada wybór uprawnień z tytułu rękojmi za wady, który może realizować po bezskutecznym upływie terminu do usunięcia wady, której usunięcie jest możliwe, Zamawiający może według swojego uznania zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, odstąpić od Umowy w zakresie dotkniętej wadą części Przedmiotu Umowy, obniżyć Wynagrodzenie w odpowiednim stosunku lub w dalszym ciągu żądać usunięcia wady oraz naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia w jej usunięciu.

- Zamawiający może wystąpić z odstąpieniem w terminie do 150 dni od dnia wystąpienia wady.

- Wykonawca w przypadku, gdy przeprowadzi stosowny dowód (go obciążający) może uwolnić się od odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wyłącznie w razie udowodnienia, że wada została spowodowana wyłącznie wskutek działania siły wyższej lub nienależytego działania lub zaniechania Zamawiającego lub osób, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

- W razie odstąpienia od Umowy, w następstwie, którego Zamawiający zachowuje, co najmniej część Przedmiotu Zamówienia, w zakresie tej części Przedmiotu Zamówienia pozostają w mocy wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu i mają zastosowanie pomimo odstąpienia od Umowy.

- Rękojmią za wady objęte są wady fizyczne, które powstały przed przejściem na Zamawiającego niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, jak również wady, które powstały w okresie rękojmi po przejściu tego niebezpieczeństwa na Zamawiającego, niezależnie od tego, czy ich przyczyna tkwiła w rzeczy przed przejściem niebezpieczeństwa. W odniesieniu do wad prawnych oraz wad praw i innych niż rzeczy elementów Przedmiotu Umowy, rękojmią za wady objęte są wszystkie wady, które zostaną ujawnione w okresie rękojmi, bez względu, kiedy powstały i z jakich przyczyn.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi wykazując wiedzę Zamawiającego o wadzie w chwili zawarcia Umowy lub wydania Przedmiotu Umowy.

- W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy infrastruktury innych podmiotów,  wadą jest  również  brak możliwości prawidłowego korzystania z takiej infrastruktury, który jest następstwem zwykłej, dotychczasowej eksploatacji rzeczy, a także brak praw do korzystania z Kanalizacji Kablowej Pierwotnej na potrzeby konserwacji i eksploatacji Obiektu przez podmioty trzecie, którym Zamawiający może powierzyć takie usługi.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu wszelkich strat i kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tytułu wystąpienia wad Przedmiotu Umowy, co dotyczy w szczególności strat i kosztów poniesionych przez Zamawiającego w ramach odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie Systemu Dozoru Elektronicznego. Tym samym odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego obejmuje zawsze obok konieczności usunięcia stwierdzonej wady lub pokrycia kosztów jej usunięcia poniesionych przez Zamawiającego obowiązek pokrycia wszelkich kosztów i strat, będących bezpośrednim lub pośrednim następstwem wad Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może ze skutkiem dla Wykonawcy pisemnie różne swoje komórki organizacyjne, do wykonywania oznaczonych w upoważnieniu czynności w zakresie dotyczącym rękojmi lub gwarancji za wady, w szczególności do zgłaszania wad i realizowania uprawnień w postaci żądania ich usunięcia. W szczególności do takich czynności uprawnione są osoby wskazane do kontaktu w Umowie.

- Umowy Dzierżawy Kanalizacji Kablowej mogą dodatkowo rozszerzać odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

- Zapłata kary umownych zastrzeżone dla przypadku wystąpienia wady lub w związku z uprawnieniami z tytułu rękojmi, nie uwalniają Wykonawcy od obowiązków wynikających z udzielonej rękojmi za wady, ani też Wykonawca nie może uwolnić się od tych obowiązków poprzez zapłatę kar umownych.

- W razie wystąpienia wady wybór uprawnień pomiędzy uprawnieniami z tytułu rękojmi za wady oraz uprawnieniami z tytułu gwarancji za wady, należy do Zamawiającego. Zamawiający może zmienić wybór uprawnień, jak również korzystać z uprawnień z każdego z tych tytułów, jeżeli uprawnienie z jednego tytułu nie jest skuteczne.

- W pozostałym zakresie nie uregulowanym w Umowie, do rękojmi za wady fizyczne i prawne mają zastosowanie przepisy prawa, zwłaszcza przepisy dotyczące praw autorskich oraz przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące odpowiednio umowy o roboty budowlane, umowy sprzedaży, umowy o dzieło, umowy dzierżawy lub innej podobnej umowy.

- Zamawiający nie ma obowiązku zbadania Przedmiotu Zamówienia i Strony wyłączają stosowanie art. 563 § 1 i 2 kodeksu cywilnego.

§16.

Gwarancja jakości

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości na warunkach określonych w Umowie, która stanowi dokument gwarancji Wykonawcy.

- Gwarancją objęte są wszelkie wady fizyczne Przedmiotu Umowy, co obejmuje w szczególności wady określone w § 15. ust. 1 ppkt. 1-5. Gwarancja nie obejmuje praw objętych Przedmiotem Umowy.

- Gwarancja udzielona jest na okres 36 miesięcy liczony od dnia Odbioru, Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad lub dokonał istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji w odniesieniu do tej rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, postanowienie zdania drugiego, stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- Gwarancja obejmuje wszystkie wady stwierdzone przez Zamawiającego i zgłoszone Wykonawcy w okresie, na jaki została udzielona gwarancja, bez względu na to czy przyczyna ich powstania tkwiła w rzeczy objętej gwarancją (gwarancja obejmuje również wady, których przyczyna nie tkwiła w rzeczy objętej Przedmiotem Umowy) i bez względu na czas przejścia na Zamawiającego niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

- Wszelkie wady będą usuwane na miejscu, w którym znajduje się rzecz objęta gwarancją.

- Gwarancja obejmuje także awarie, które powstały wskutek zwykłej eksploatacji rzeczy przez Zamawiającego lub osoby, której Zamawiający udostępnił rzecz do korzystania w tym służby więziennictwa.

- W razie ujawnienia się po raz drugi wady tego samego rodzaju i dotyczącej tego samego elementu Przedmiotu Umowy, Zamawiający może żądać usunięcia wady poprzez wymianę elementu na wolny od wad, a nie poprzez jego naprawę.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji przedawniają się na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, niezależnie od upływu okresu gwarancji, o którym mowa w ust. 3. Jednakże uprawnienie do odstąpienia od Umowy wygasa, jeżeli odstąpienie nie zostanie dokonane najpóźniej do dnia, w którym upływa okres gwarancji.

- W zakresie nieuregulowanym odmiennie w ust. 1-8, do gwarancji jakości stosuje się odpowiednio postanowienia § 15.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną listę materiałów oraz wyrobów wbudowanych w ramach realizacji Obiektu objętych gwarancjami producentów lub dostawców, wraz z wskazaniem ich producenta lub dostawcy oraz dokumentem gwarancyjnym . Lista ta dostarczana będzie wraz z Odbiorem. Gwarancja udzielona przez producentów przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z dniem odpowiedniego Odbioru.

§ 17.

Odpowiedzialność i ryzyka

- Z zastrzeżeniem ust. 2, każda ze Stron ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

- W przypadkach określonych w Umowie, w szczególności w SIWZ, Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, niezależnie od zachowania wymaganej Umową staranności.

- Odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą, utratą dóbr materialnych lub z uszkodzeniem ciała czy śmiercią, w czasie wykonywania prac wynikających z Umowy, ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie budowy.

§18.

Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę.

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ją realizujących.

- Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę odpowiadają wobec Zamawiającego z tytułu Umowy solidarnie.

- Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę wyznaczają spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Pojęcie „Lider" oznacza pełnomocnika w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących niniejsza Umowę.

- Liderem, o którym mowa w ust, 3 powyżej jest [...]. W przypadku zmiany umowy pomiędzy wykonawcami wspólnie realizującymi Umowę i wyznaczeniu innego Wykonawcy na Lidera, dopuszcza się zmianę Umowy.

§19.

Usługa Utrzymaniowa

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 1 roku od dnia Odbioru Obiektu wykonywać Usługi Utrzymaniowe.

- Realizowanie napraw Awarii Obiektu w rozumieniu § 1 Załącznika nr 4 do Umowy w ramach świadczenia Usługi Utrzymaniowej odbywać się będzie maksymalnie 5 razy w terminie świadczenia tej usługi.

- W ramach napraw Awarii Wykonawca zobowiązany jest w terminie deklarowanym w Ofercie Wykonawcy do naprawy fizycznego przerwania kabla światłowodowego bądź Kanalizacji Kablowej wtórnej. W ramach tego zobowiązania Wykonawca zobowiązany jest zlokalizować przerwanie oraz dokonać połączenia przerwanych elementów, przywracając telekomunikację na wymaganym dla Obiektu poziomie.

- Szczegółowe warunki wykonywania Usługi Utrzymaniowej określa Załącznik nr 4 do Umowy.

§20.

Zmiana Umowy

- Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w drodze aneksu poprzez zmianę terminu oddania Przedmiotu Umowy określony w § 3 jednak nie dłuższego jak 14 dni w przypadku gdy utrzymywać się będą ujemne temperatury powietrza lub obfite i długotrwałe opady deszczu lub śniegu na poziomie uniemożliwiającym - z uwzględnieniem rodzaju wykonywanych robót i zasad sztuki budowlanej oraz wymaganej Umową staranności - rozpoczęcie robót budowlanych lub ich kontynuowanie, pod warunkiem:

- wykazania przez Wykonawcę, że był on gotowy do prowadzenia prac budowlanych polegających na ułożeniu światłowodów bądź Kanalizacji Kablowej Wtórnej,

- wykazania przez Wykonawcę, że utrzymywała się temperatura powietrza lub obfite i długotrwałe opady deszczu lub śniegu uniemożliwiająca rozpoczęcie lub kontynuowanie robót budowlanych w tych dniach,

- wykazania przez Wykonawcę, że stosowana przez niego technologia wykonywania robót budowlanych, w tym w szczególności układania Kanalizacji Kablowej Wtórnej lub światłowodów uniemożliwiała ich prawidłowe wykonanie w czasie zaistniałych ujemnych temperatur powietrza lub obfite i długotrwałe opady deszczu lub śniegu.

- W sytuacji o jakiej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przy spełnieniu warunków tam wskazanych, Zamawiający może wyrazić zgodę na zawarcie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisywanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, zmieniającego termin oddania Przedmiotu Umowy określony w § 3.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany dotyczącej wynagrodzenia należnego brutto dla Wykonawcy jedynie w przypadku zmiany wartości zamówienia brutto spowodowanej zmianą stawki podatku VAT;

- Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

- zmiana danych teleadresowych Stron Umowy;

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. sposobu opisywania faktur);

- Zmiany, o których mowa w ust. 4, następują poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie Umowy.

- W przypadkach określonych w ust. 1-3 oraz 7 Umowa może zostać zmieniona na podstawie aneksu do Umowy, podpisywanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Żadna ze stron nie jest zobowiązana do dokonania zmiany Umowy.

- Zamawiający dopuszcza również zmianę Umowy w następujących przypadkach:

- zmiany nazwy lub adresu firmy Wykonawcy,

- zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia z inną firmą, po stronie Wykonawcy,

- pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub późniejszych kosztów eksploatacji Obiektu,

- konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zamiany obowiązującego prawa

- przepisy prawne powszechnie obowiązujące utrudniają bądź uniemożliwiają realizację Obiektu zgodnie z założeniami,

- brak jest prawnej możliwości przeniesienia na Zamawiającego prawa Dzierżawy Kanalizacji Pierwotnej bądź ustanowienia takiego prawa w bezpośredni sposób pomiędzy Zamawiającym a właścicielem Kanalizacji Pierwotnej,

- zmiana okaże się niezbędna, z punktu widzenia celu i natury Umowy, na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia lub zapobieżenia w dacie zawarcia Umowy,

- podstawą dokonania zmiany jest przepis prawa, orzeczenie sądu powszechnego lub polubownego lub akt prawa administracyjnego.

- zmiana będzie wynikiem zainstalowania nowych urządzeń teletransmisyjnych przez Zamawiającego bądź związana będzie z reorganizacją lokalizacji Zamawiającego.

21.

Ubezpieczenia

- Wykonawca będzie posiadał stosowne polisy ubezpieczeniowe gwarantujące pokrycie ewentualnych szkód powstałych w związku z realizacją Umowy oraz umowy o Dzierżawę Kanalizacji Kablowej Pierwotnej jeżeli Obiekt zostanie umieszczony w Kanalizacji Kablowej Pierwotnej której w całości bądź części Wykonawca jest właścicielem.

- Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje i będzie obejmował ubezpieczenie wszelkich szkód  w mieniu i na osobie, jakie mogą zostać spowodowane działaniem Wykonawcy, z uwzględnieniem szkód powstałych w majątku Zamawiającego oraz innych podmiotów. W szczególności zakres ubezpieczenia musi obejmować minimum odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową. Powyższa klauzula w zależności od rodzaju umowy ubezpieczeniowej i ubezpieczyciela może funkcjonować jako dodatkowa klauzula lub ich zakres będzie ujęty w podstawowych warunkach ubezpieczenia.

- Polisa powinna obejmować odpowiedzialność Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia, na sumę ubezpieczenia minimum jeden milion złotych.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, kopię polisy oraz kopię dowodu opłacenia stosownych składek, wynikających z umowy ubezpieczenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o wszelkich planowanych zmianach w treści polisy mających wpływ na zakres ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 2.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia do 3 ech miesięcy od dnia oddania Obiektu Zamawiającemu.

§22.

Poufność

- Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu przez Zamawiającego na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej.

- Strony zobowiązują się zachowywać w tajemnicy następujące informacje nie zamieszczone w treści Umowy:

- plany serwerowi Zamawiającego, w tym rozmieszczenie pomieszczeń i innych elementów infrastruktury serwerowni,

- rozmieszczenie urządzeń i dróg kablowych w obiektach Zamawiającego;

- rodzaje i typy urządzeń technicznych Zamawiającego;

- parametry urządzeń;

- schemat główny zasilania obiektów Zamawiającego,

- dane pracowników Zamawiającego prowadzących bezpośrednio obsługę tele-informatyczną Zamawiającego,

- zasady i procedury ochrony obiektów Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w ust. 2, jedynie w celach wykonania Umowy lub innych umów, które zostaną przez Strony zawarte w związku z Umową;

- Ujawniać informacje, o których mowa w ust. 2, wyłącznie pracownikom i podwykonawcom Stron i osobom, którymi Strony się posługują, tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów określonych w ust. 2. Innym osobom informacje, o których mowa w ust. 2, mogą być ujawniane tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem nieważności;

- Podejmować niezbędne działania dla zapewnienia, żeby żadna z osób określonych w ust. 4, otrzymujących informacje, o których mowa w ust. 2, nie ujawniła tych informacji zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upoważnienia od Strony, której informacja dotyczy;

- Nie nabywać informacji, o których mowa w ust. 2, od osoby nieuprawnionej.

- Wymogi zawarte w ust. 2 nie będą miały zastosowania do tych informacji, które:

- są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości;

- zostaną ujawnione przez Strony na żądanie ustawowo uprawnionych podmiotów, a w szczególności sądów, policji, prokuratury, organów administracji państwowej lub samorządowej albo władzy ustawodawczej, zespołów arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych lub innych organów orzekających w sprawach zamówień publicznych, albo w postępowaniu przed tymi organami, zespołami lub sądami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem, że przekazywane informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa jednej ze Stron;

- zostały przekazane przez uprawnioną osobę trzecią bez zastrzeżenia ich poufności;

- zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony;

- podlegają ujawnieniu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zostały ujawnione w trybie przewidzianym tymi przepisami;

- są przekazywane podmiotom zależnym lub podmiotom, wobec których Strona jest podmiotem zależnym lub udziałowcom albo akcjonariuszom posiadającym co najmniej 5% udziałów lub akcji, w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Przez podmiot zależny Strony rozumieją podmiot, w którym posiadają, co najmniej 50% udziałów lub głosów w jego władzach;

- są przekazywane osobom świadczącym usługi doradcze, adwokatom lub radcom prawnym pod warunkiem uprzedniego uzyskania od tych osób pisemnego zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji,

- Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą każdą ze Stron w czasie obowiązywania Umowy oraz przez 5 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

- Powyższe postanowienia nie uchybiają przepisom o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

§23.

Siła Wyższa.

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli zostało ono spowodowane działaniem „siły wyższej”.

- Dla potrzeb Umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie niezależne od Strony nim dotkniętej, zaistniałe po podpisaniu Umowy, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, a w szczególności: wojnę, w tym wojnę domową, zamieszki, strajki z wyłączeniem strajków w przedsiębiorstwach każdej ze Stron, katastrofy naturalne (takie jak jak trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny), zmiany przepisów prawa.

- W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strona, której to zdarzenie dotyczy, bezzwłocznie poinformuje drugą Stronę na piśmie o zaistnieniu takiego zdarzenia. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej Strony będą kontynuowały wykonywanie Umowy, w jakim to możliwe pomimo występowania siły wyższej.

- Jeżeli w przypadku zaistnienia siły wyższej niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy przez jedną ze Stron spowoduje niemożność prawidłowego wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Umowy przez drugą Stronę, Strona ta nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych zobowiązań.

- Jeśli wykonywanie części lub całości jakiegokolwiek zobowiązania w ramach tej Umowy jest opóźnione z powodu siły wyższej o okres przekraczający 3 miesiące, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania Umowy.

§24.

Komunikacja

- Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji Przedmiotu Umowy, przekazywane będą pocztą elektroniczną lub faksem, a następnie ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba że postanowienia Umowy wymagają formy pisemnej lub innej formy szczególnej - w takim przypadku będą dokonane odpowiednio w formie pisemnej lub innej wymaganej formie szczególnej.

- Wszelka korespondencja między Stronami Umowy lub między Wykonawcą a Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Korespondencja kierowana do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna być również kierowana do wiadomości Zamawiającego.

- Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

- Korespondencja kierowana do Zamawiającego: Imię i Nazwisko: ………………………

- Korespondencja kierowana do Wykonawcy: Imię i Nazwisko: ………………………….

- Zmiana danych osób wskazanych w ust. 3 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. O każdej zmianie danych wskazanych  w ust. 3 Strony są zobowiązane informować się niezwłocznie. W przypadku braku powiadomienia korespondencja kierowana w sposób wskazany w ust. 1 i 3 będzie uważana za doręczoną.

§26.

Rozstrzyganie sporów i inne postanowienia końcowe.

- Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W każdym przypadku, w którym Umowa, w tym SIWZ, wymagają zgody lub akceptacji Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgoda (akceptacja) taka wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, choćby forma pisemna nie była zastrzeżona w postanowieniu wymagającym zgody (akceptacji).

- Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich. Jednakże, za uprzednią zgodą Zamawiającego, dopuszczalna jest cesja wierzytelności w zakresie Wynagrodzenia, o ile jest dokonywana przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy lub na rzecz instytucji finansowej udzielającej gwarancji Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na przeniesienie wszelkich uprawnień przypisanych Zamawiającemu, wynikających z Umowy na osobę trzecią.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony poddają pod rozstrzygniecie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

- Strony są zobowiązane niezwłocznie informować się na piśmie o zmianie adresu swojej siedziby lub adresu do dokonywania doręczeń. Przy braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres, adres e-mail lub nr fax wskazany w Umowie uznaje się za doręczone.

- W każdym przypadku, w którym w Umowie zastrzeżono dla czynności Zamawiającego jej dokonanie na piśmie lub w formie pisemnej, jest to zastrzeżenie pod rygorem nieważności.

§27.

Demontaż i utylizacja kabla światłowodowego Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca realizuje Obiekt w wariantowo jako Odmienny Sposób Wykonania Zamówienia w rozumieniu SIWZ zobowiązuje się zdemontować i zutylizować kabel światłowodowy 12J umieszczony w kanalizacji spółki Prokomtel Sp z o.o. należący do Zamawiającego.

- Wykonanie obowiązku demontażu kabla światłowodowego odbędzie się z zachowaniem ciągłości realizowania telekomunikacji sieci Zamawiającego po wybudowaniu i uruchomieniu Obiektu.

- Zamawiający może zażądać na wezwanie Zamawiającego przedstawienia dowodu utylizacji kabla światłowodowego Zamawiającego.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy – Prawo budowlane oraz innych przepisów prawnych właściwych w przedmiocie niniejszej Umowy.

§ 29

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 30

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egz. dla każdej ze stron.

§ 31

- W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne lub niemożliwe do wykonania bez względu na przyczynę, pozostałe jej postanowienia zachowują moc obowiązującą, chyba że Strony wyraźnie postanowią inaczej. W przypadku, o którym mowa, Strony dołożą najlepszych starań, aby takie nieważne lub niemożliwe do wykonania postanowienia Umowy zastąpić innymi postanowieniami, które w sposób najbardziej odpowiedni oddają cel gospodarczy zawarcia Umowy i intencje Stron.

- Jakiekolwiek zaniechanie wykonywania uprawnień wynikających z Umowy przez Zamawiającego lub brak reakcji na niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie Umowy przez Wykonawcę nie jest przez Strony uznawane za zrzeczenie się przysługujących Zamawiającemu uprawnień i związanych z tym roszczeń ani za dorozumianą akceptację niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

§ 32

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Lista załączników:

- Załącznik nr 1 KRS Wykonawcy,

- Załącznik nr 2 Kopia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Załącznik nr 3 Kopia Oferty Wykonawcy

- Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki wykonywania Usługi Utrzymaniowej

- Załącznik nr 5 Wzór protokołu odbioru

- Załącznik nr 6 Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, właściwości  funkcjonalno-użytkowych, minimalnych parametrów oraz zakresu pomiarów końcowych kabli światłowodowych użytych do budowy ringu światłowodowego:

WYKONAWCA                                               ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1.1 do SIWZ (cz.2 )

Załącznik nr 4 do Umowy

Szczegółowe warunki wykonywania Usługi Utrzymaniowej

Szczegółowe warunki wykonywania Usługi Utrzymaniowej

§ 1. SLA

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich parametrów Usługi Utrzymaniowej wybudowanej infrastruktury sieciowej .

- Wykonawca ma obowiązek monitorowania sieci i przyjmowania zgłoszeń serwisowych dla wszystkich elementów przedmiotu zamówienia: telefonicznie, e-mailem lub poprzez udostępniony dedykowany system zgłoszeniowy (platformę) dostępny przez przeglądarkę www, w systemie 24/7/365.

- Niedotrzymanie warunków umowy SLA stanowi dla Zamawiającego podstawę do naliczenia kar umownych.

- Kary umowne będą potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Definicje

- Dokument SLA - "Gwarancja Poziomu Jakości Świadczonych Usług" (ang. SLA - Service Level  Agreement).

- System 24/7/365 – 24 godziny w ciągu doby, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku

- Sieć - infrastruktura sieciowa wchodząca w zakres wybudowanego Obiektu, która podlega Usłudze Utrzymaniowej w ramach zawartej Umowy.

- Awaria – przerwanie lub uszkodzenie kabla światłowodowego lub Kanalizacji Wtórnej lub innego elementu infrastruktury, powodujące brak możliwości transferu danych.

- Problem - zgłoszony telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub dedykowanej platformy www problem lub zapytanie Zamawiającego, które dotyczy funkcjonowania Sieci i innych zdarzeń nie będących Awarią.

- Przerwa techniczna -  wystąpienia przerwy w pracy Sieci w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi np. Kanalizacji Pierwotnej należącej do Wykonawcy lub mającymi na celu rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej – pod warunkiem powiadomienia Zamawiającego, z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, przy czym Wykonawca gwarantuje, że wszystkie przerwy techniczne będą miały miejsce w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym i nie będą jednorazowo dłuższe niż 6 godzin.

- Siła wyższa – zdarzenie określone w § 23 Umowy.

- Rozwiązanie Zastępcze - rozwiązanie pozwalające na użytkowanie infrastruktury Obiektu bez ograniczenia co do funkcjonalności i wydajności, do czasu pełnego usunięcia Awarii.

§ 2 . Gwarantowane Parametry Usługi

- Za Gwarantowane Parametry Usługi uważa się:

- Czas Reakcji na Awarię i Problem (CRA);

- Czas Usunięcia Awarii i Problemu (CUA);

- Czas Reakcji na Awarię i Problem (CRA)

- Przez CRA rozumie się czas, jaki upłynie od przyjęcia zgłoszenia Awarii lub Problemu przez serwis techniczny Wykonawcy, zgłoszonej przez Zamawiającego telefonicznie,  e-mailem lub poprzez udostępniony przez Wykonawcę dedykowany system zgłoszeniowy (platformę dostępną przez przeglądarkę www,) do potwierdzenia w systemie zgłoszeniowym przez Wykonawcę rozpoczęcia analizy zgłoszenia.

- Wartość parametru CRA: 1 godzina w dni kalendarzowe dla Awarii i 3 godziny w dni robocze w godz.: 8.00 – 18.00 dla Problemów.

- Czas Usunięcia Awarii i Problemu (CUA)

- Przez CUA rozumie się czas, jaki upłynie pomiędzy zgłoszeniem Awarii lub Problemu przez Zamawiającego lub ich wykrycia przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga by w sytuacji wykrycia Awarii Wykonawca natychmiastowo powiadomił Zamawiającego oraz uzyskał jego akceptację do przystąpienia do usunięcia Awarii), a momentem ich usunięcia, przy czym czas ten liczony jest: dla Awarii w dni kalendarzowe, a dla Problemów w dni robocze w godzinach 8.00-20.00

- Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o usunięciu każdej zgłoszonej Awarii lub Problemu, telefonicznie z potwierdzeniem e-mailem lub rejestrując datę i godzinę usunięcia Awarii lub Problemu w udostępnionym Zamawiającemu systemie zgłoszeniowym Wykonawcy.

- Wartość parametru CUA :

  - dla Awarii ilość godzin zadeklarowana w Ofercie Wykonawcy tj. (….)  godzin a jeżeli nie została zadeklarowana 24 godziny od przyjęcia zgłoszenia lub wykrycia,

  - dla Problemów 48 godziny od przyjęcia zgłoszenia lub wykrycia.

- Przekroczenie parametru CUA dla Awarii skutkuje nałożeniem kary, obliczanej za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia.

- Przekroczenie parametru CUA dla Problemu skutkuje nałożeniem kary, obliczanej za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia.

- W przypadku niemożności usunięcia Awarii w terminie wynikającym z Umowy, Wykonawca może dostarczyć Rozwiązanie Zastępcze pozwalające na użytkowanie infrastruktury Obiektu i zapewniające telekomunikację. Rozwiązanie Zastępcze musi również gwarantować zachowanie dla Obiektu funkcjonalności ringu. Zastosowanie Rozwiązania Zastępczego odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy i może trwać nie dłużej jak 7 dni roboczych po upływie których ma nastąpić całkowite usunięcie Awarii. W czasie zastosowania Rozwiązania Zastępczego Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej za opóźnienie w usunięciu Awarii.

§ 3 . Procedura obsługi Awarii lub Problemu

- Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać Awarie lub Problemy do serwisu technicznego Wykonawcy niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest przyjmować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 365 dni w roku.

- W tym celu Wykonawca uruchomi system zgłoszeniowy oraz poinformuje Zamawiającego o sposobie zgłaszania Awarii i Problemów przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Utrzymaniowej, podając numer telefonu, adres e-mail, platformę internetową, itp.

- Zgłoszenie Awarii lub Problemu  przez Zamawiającego powinno zawierać co najmniej:

- datę i godzinę dokonania zgłoszenia,

- opis Awarii lub Problemu,

- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej.

- Wskazanie w zgłoszeniu wszystkich wyżej wymienionych informacji ułatwi znalezienie przyczyny i sprawne usunięcie Awarii oraz zapewni bezproblemowy kontakt z osobą zgłaszającą Awarię lub Problem.

- W przypadku Awarii:

- Wykonawca zarządza diagnozę Awarii, lokalizację uszkodzenia oraz naprawę uszkodzenia do czasu całkowitego usunięcia Awarii.

- W sprawach Awarii Wykonawca będzie kontaktować się z Zamawiającym pod numerem tel. 22 3976 668, 22 3976 667, +48 783 922 377

- Serwis techniczny Wykonawcy potwierdzi w trybie uzgodnionym z Zamawiającym rozpoczęcie usuwania Awarii w czasie określonym, jako Czas Reakcji na Awarię.

- Serwis techniczny Wykonawcy poinformuje w trybie uzgodniony z Zamawiającym usunięcie Awarii. Informacja będzie zawierać godzinę całkowitego usunięcia Awarii.

§ 4. Wyjątki

- Zastosowanie Dokumentu SLA jest wyłączone w przypadku:

- wystąpienia Awarii w wyniku działania Siły wyższej,

- wystąpienia Przerwy technicznej w pracy Sieci,

- wystąpienia awarii lub przerwy w pracy urządzeń niebędących częścią Sieci, które są niezbędne do transferu danych w Sieci, przy czym Wykonawca w ramach usługi ma obowiązek każdorazowego ustalenia, czy zgłaszana usterka dotyczy elementów Sieci objętej Usługą Utrzymaniową; jeżeli usterka nie leży po stronie Sieci Wykonawca zgłosi ją do wskazanego przez Zamawiającego serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie wskazane przez Zamawiającego służby.

- wystąpienia Awarii lub Problemu których przyczyną jest samodzielne modyfikowanie składników systemu przez Zamawiającego, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- W przypadku wystąpienia sytuacji o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1-3, Wykonawca zobowiązany jest  na pisemne żądanie Zamawiającego odpowiednio udokumentować zdarzenie.

Załącznik nr 1.2 do SIWZ (cz.3)

Załącznik nr 5 do Umowy

Wzór Protokołu Odbioru

Protokół Odbioru

sporządzony w Warszawie, dnia ............................

przez :

WYKONAWCA:

1.  ...............................

2.  ...............................

ZAMAWIAJĄCY:

1.  ...............................

2.  ...............................

Potwierdza się dostawę i wykonanie niżej wymienionych składników przedmiotu Umowy

Nr .................... z dnia .............................. 2015 roku.

Sieć światłowodowa wraz z Kanalizacją Wtórną a także dzierżawa Kanalizacji Pierwotnej.

Umowa w zakresie określonym powyżej została wykonana:

- należycie tj, zgodnie z warunkami Umowy*,

- nienależycie, z uwagi na*: ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY:

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1.4 do SIWZ (cz.3)

Załącznik nr 6 do Umowy

Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, właściwości  funkcjonalno-użytkowych, minimalnych parametrów oraz zakresu pomiarów końcowych kabli światłowodowych użytych do budowy ringu światłowodowego.

Dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia należy wybudować ring światłowodowy w postaci kabla światłowodowego o pojemności zgodnej z wybranym wariantem w Kanalizacji Wtórnej z rur HDPE ø 32/2,9 mm, umieszczonej w Kanalizacji Pierwotnej.

Kabel musi być wybudowany bez wykorzystania przełącznic pośrednich (tylko mufy przelotowe na trasie kabla) i zakończony przełącznicami światłowodowymi (standard SC/APC) w budynkach: ul. Zwycięzców 34, ul. Czerniakowska 100, al. Ujazdowskie 11, ul. Rakowiecka 37A.

Należy zastosować kable wykonane z włókien światłowodowych  typu single mode, zgodnych ze specyfikacją  ITU-G.652D.

Kodowanie tub kabla powinno być zgodne z EN187105 i przedstawiać się następująco:

- tuba licznikowa	- (1) - czerwona

- tuba kierunkowa	- (2) - zielona

- tuby kolejne	- (3…12) - białe (półprzezroczyste)

Kodowanie włókien kabla powinno być realizowane zgodnie z EN187105. Dopuszczalne jest numerowanie włókien zgodnie z IEC 60304

| Kodowanie wg EN187105 |  |  | Kodowanie wg IEC60304 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer włókna | kolor |  | Numer włókna | kolor |  |
| 1 |  | niebieski | 1 |  | czerwony |
| 2 |  | żółty | 2 |  | zielony |
| 3 |  | czerwony | 3 |  | niebieski |
| 4 |  | biały | 4 |  | biały |
| 5 |  | zielony | 5 |  | fioletowy |
| 6 |  | fioletowy | 6 |  | pomarańczowy |
| 7 |  | pomarańczowy | 7 |  | szary |
| 8 |  | szary | 8 |  | żółty |
| 9 |  | turkusowy | 9 |  | brązowy |
| 10 |  | czarny | 10 |  | różowy |
| 11 |  | brązowy | 11 |  | czarny |
| 12 |  | różowy | 12 |  | turkusowy |

Wykonawca może zastosować własny sposób kodowania włókien, ale musi być on spójny na całym obszarze zaprojektowanej i wybudowanej sieci światłowodowej oraz zostać opisany w dokumentacji projektowej.

#### Minimalną wymaganą specyfikację dla kabli światłowodowych podano poniżej:

Właściwości optyczne:

- włókna światłowodowe typu matched cladding (z nieprzesuniętą dyspersją) , G.652d,

- praca w oknie 1310 nm i 1550 nm,

- tłumienność włókien:

- < 0,40 dB/km  dla fali o długości 1310 nm,

- < 0,25 dB/km  dla fali o długości 1550 nm;

- dyspersja chromatyczna:

- < 3,5 ps/nm/km dla fali z zakresu 1285 - 1330 nm,

- < 20  ps/nm/km dla fali z zakresu 1525 - 1575 nm;

- długość fali zerowej dyspersji chromatycznej: 1310 +/- 10 nm,

- średnica pola modu:   9,4 +/- 0,6 nm,

- długość fali odcięcia: < 1260 nm.

Właściwości geometryczne i mechaniczne:

- średnica płaszcza: 125 +/- 2 µm.,

- eliptyczność płaszcza: < 2 %,

- niecentryczność pola modowego: < 1,0 µm,

- średnica powłoki zewnętrznej: 250 +/- 15 µm,

- niecentryczność powłoki: < 25 µm,

- konstrukcja tubowa, dopuszczalny promień gięcia: 72 mm

Instalowane w Kanalizacji Wtórnej kable optotelekomunikacyjne, nie mogą być poddawane nadmiernym siłom rozciągającym i zagięciom. Promień gięcia kabli nie może być mniejszy, niż 20 średnic zewnętrznych kabla. Jednak jeśli na kabel działa jednocześnie siła rozciągająca, dopuszczalny promień gięcia nie może być mniejszy, niż 24 średnice zewnętrzne kabla.

Instalacja kabli optotelekomunikacyjnych w Kanalizacji Wtórnej powinna być wykonana metodą pneumatyczną.

Nie wolno dopuścić do wystąpienia skokowej siły ciągu w trakcie wdmuchiwania kabli.

Odcinki kabli światłowodowych należy łączyć metodą spawania w łuku elektrycznym.

Przy złączach należy pozostawić zapasy kabli, umożliwiające swobodne wyniesienie końców kabla na zewnątrz studni lub zasobnika złączowego i wykonanie złącza oraz pomiarów w samochodzie. zapasy te powinny wynosić co najmniej 15m z każdej strony złącza.

Dodatkowo należy przewidzieć pozostawienie dodatkowych zapasów przy wejściu do obiektów.

Zapasy kabli w studni należy zwinąć w pętle, umieścić na stelażu oraz starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniami i umieścić wraz ze złączem w takim miejscu i w taki sposób, aby możliwe było łatwe ponowne ich wyjęcie ze studni na zewnątrz. Stelaż z zapasem kabla wraz ze złączem należy mieścić pionowo na ścianie studni.

Po zestawieniu relacji optycznych pomiędzy poszczególnymi węzłami sieci należy wykonać następujące pomiary końcowe dla każdego włókna światłowodowego danej relacji:

1.	Pomiary reflektometryczne OTDR z przełącznic światłowodowych,

2.	Pomiar tłumienia metodą transmisyjną.

3.	Pomiar tłumienia odbiciowego.

4.	Pomiar tłumienia spektralnego.

5.	Pomiar dyspersji chromatycznej CD.

6.	Pomiar dyspersji polaryzacyjnej PMD.

7.	Pomiar reflektancji złączy optycznych dla każdego złącza.

Pomiary OTDR i transmisyjne należy wykonać dla min. 3 długości fali - 1310 nm, 1550 nm i  1620 nm.

Wymagania i uwagi dotyczące pomiarów:

W trakcie wykonywania pomiarów należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy dobór parametrów pomiarów (takich jak np. współczynnik refrakcji, szerokość impulsu pomiarowego czy czas pomiaru) do długości i rodzaju linii. Wszystkie włókna danego kabla należy zmierzyć przy tych samych (prawidłowo dobranych) parametrach.

Do pomiarów należy użyć przyrządów pomiarowych o odpowiednich parametrach (takich jak np. reflektometru o odpowiednio dużej rozdzielczości oraz miernika mocy optycznej z kalibrowanym nadajnikiem). Wszystkie przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa kalibracji, których kopie należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

Po wykonaniu pomiarów należy wykonać dokumentację pomiarową powykonawczą zawierającą wykresy i tabele określające zmierzone parametry dla poszczególnych włókien. Wyniki pomiarów należy przedstawić w postaci „papierowej” i w postaci „elektronicznej”. Należy załączyć wszystkie pliki pomiarowe z przyrządów pomiarowych. Pliki powinny być opisane w sposób jednoznacznie wskazujący jakiego pomiaru i włókna dotyczą. Dokumentacja musi zawierać schematy optyczne linii (lub relacji) optotelekomunikacyjnych.

Dokumentacja powinna zawierać analizę wykonanych pomiarów pod kątem zgodności z obowiązującymi normami i spełnienia parametrów transmisyjnych wymaganych dla urządzeń, które będą wykorzystywać włókna światłowodowe jako medium transmisyjne. Analiza musi zawierać ocenę końcową spełnienia (lub nie) kryteriów oceny.

Zamówione i dostarczone przez Wykonawcę na budowę kable światłowodowe, powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji, bez widocznych śladów uszkodzeń powłoki i przebarwień.

Instalacja kabli światłowodowych powinna przebiegać zgodnie z zastosowaniem kabla, z zachowaniem parametrów mechanicznych (maksymalny naciąg instalacyjny kabla, promień gięcia, temperatura układania, etc) określanymi przez producenta kabla w dokumentacji technicznej.

Metoda instalacji kabli powinna być zgodna z zaleceniami producenta i typem kabla.

Identyfikację kabli powinny umożliwić trwałe napisy znacznikowe na powłoce kabla, wykonywane w sposób zapewniający trwałość oznaczenia, co 1 mb. Napis na kablu musi zawierać oznaczenie producenta kabla, typ kabla, ilość włókien i ich rodzaj, datę produkcji, długość bieżącą, ewentualnie dane Inwestora.

Dla każdego dostarczonego bębna powinna być dostarczona dokumentacja (metryczka kabla) określająca:

– typ kabla, liczbę i rodzaj włókien, producenta włókien,

– długość fabrykacyjną kabla,

– pomiary tłumienności jednostkowej dla dwóch lub trzech okien transmisyjnych,

– współczynnik wydłużenia optycznego,

– parametry mechaniczne kabla,

– profil kabla z kodem kolorowym tub i włókien w tubach wg IEC60304.

Końce kabla powinny być zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i tak zamocowane na bębnie, aby były dostępne do badań własności transmisyjnych.

Kable powinny być pakowane, przechowywane i transportowane wg PN-70/E-79100.

Odcinki fabrykacyjne kabla powinny być nawinięte na bębny wykonane z drewna, metalu lub z innych materiałów o nie gorszych własnościach, nieulegających odkształceniom pod działaniem czynników zewnętrznych jak wilgoć, wahania temperatury, itp.

Tolerancja dostawy odcinków fabrykacyjnych kabli nie powinna przekraczać ±5% zamawianej długości kabla. W czasie przechowywania kable powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i uderzeniami oraz przed środkami szkodliwie oddziaływującymi na kable, a także przed promieniowaniem słonecznym i opadami atmosferycznymi.

Transport bębnów z kablem może odbywać się ogólnie dostępnymi środkami transportu, przy czym zamocowanie bębna do platform środków transportowych powinno uniemożliwiać przesuwanie się bębnów.

Każdy dostarczony bęben musi zostać trwale wyposażony w tabliczkę identyfikacyjną zawierającą określenie typu kabla, ilości włókien, długości kabla oraz znaczników końcowych i początkowych i inne szczegóły ułatwiające identyfikację numeru partii i zwrot bębna do producenta.