OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Spis treści

I.	Przedmiot zamówienia	1

II.	Zasady realizacji etapów zamówienia	1

III.	Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne	2

1.	Etap 1 – Opracowanie projektów technicznego budowy skalowalnego, wysokowydajnego i wysokodostępnego klastra bazodanowego MSSQL 2014 zawierającego minimum:	2

2.	Etap 2 – wdrożenie skalowalnego, wysokowydajnego i wysokodostępnego klastra bazodanowego MSSQL 2014.	3

3.	Etap 3 – Wsparcie	4

      - Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wytworzenie na infrastrukturze Zamawiającego, wysokowydajnego i wysokodostępnego klastra bazodanowego opartego o Microsoft SQL Server 2014, wraz z: wykonaniem dokumentacji oraz instruktażem.  Przedmiot zamówienia będzie realizowany w podziale na niżej wymienione Etapy:

- Etap 1 – Opracowanie projektu technicznego budowy skalowalnego, wysokowydajnego i wysoko wydajnego klastra bazodanowego MSSQL 2014.

- Etap 2 – Wdrożenie skalowalnego, wysokowydajnego i wysokodostępnego klastra bazodanowego MSSQL 2014, przygotowanie planów utrzymaniowych realizowanych procedurami T-SQL, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, oraz instruktaż.

- Etap 3 -  Wsparcie.

Opracowanie zawiera parametry funkcjonalne i techniczne na poziomie obligatoryjnych wymagań minimalnych i koncepcji ogólnej, która jest niezbędna do przedstawienia przez Wykonawcę rozwiązania szczegółowego. Na etapie projektowania Wykonawcy zostaną udostępnione szczegółowe informacje o stanie obecnej infrastruktury Zamawiającego wraz z koniecznymi wyjaśnieniami.

      - Zasady realizacji etapów zamówienia

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących ramach czasowych.

  - Etap 1 zostanie z realizowany maksymalnie w przeciągu 15 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy.

  - Etap 2 zostanie zrealizowany maksymalnie w przeciągu  30 dni roboczych licząc od dnia zatwierdzenia projektu technicznego przygotowanego w ramach Etapu 1.

  - Etap 3 rozpocznie się z dniem podpisania protokołu odbioru (bez zastrzeżeń) etapu 2 i zakończą się wraz z końcem okresu wsparcia.

- Odbiór danego etapu następuje po realizacji i odbiorze wszystkich prac i produktów przewidzianych w ramach tego etapu na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń przez strony protokołu odbioru etapu stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu raport końcowy z realizacji projektu zawierający komplet wytworzonej dokumentacji ułożonej chronologicznie.

- Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne

- Etap 1 – Opracowanie projektów technicznego budowy skalowalnego, wysokowydajnego i wysokodostępnego klastra bazodanowego MSSQL 2014 zawierającego minimum:

  - Szczegółową instrukcję instalacji i konfiguracji poszczególnych komponentów systemu

  - konfiguracje infrastruktury – zasoby będące w posiadaniu Zamawiającego,

  - konfigurację usług MSSQL Server – do wykorzystania licencje MSSQL Enterprise CoreLic posiadane przez Zamawiającego,

  - wysoką dostępność, skalowalność i wydajność – struktura dwuośrodkowa,

  - bezpieczeństwo z uwzględnieniem systemów internetowych i intranetowych,

  - Disaster Recovery,

  - backup i odtwarzanie - z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania będącego posiadaniu Zamawiającego,

  - monitoring i alertowanie,

  - utrzymanie środowiska,

  - wymagania funkcjonalne,

  - wymagania niefunkcjonalne,

  - scenariusze testów bezpieczeństwa i testów wydajnościowych,

  - założenia i ograniczenia,

  - plan prac wdrożeniowych wraz z harmonogramem,

  - schemat powiązań systemu z innymi systemami (wraz z infrastrukturą techniczną).

Poziom szczegółowości projektu technicznego powinien umożliwić samodzielna instalację środowiska przez Zamawiającego (step-by-step).

- Etap 2 – wdrożenie skalowalnego, wysokowydajnego i wysokodostępnego klastra bazodanowego MSSQL 2014.

  - instalacja środowiska testowego,

  - przygotowanie infrastruktury pod instalacje środowiska produkcyjnego,

  - instalacja środowiska produkcyjnego- zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym,

  - przeprowadzenie testów bezpieczeństwa i testów wydajnościowych,

  - przygotowanie planów utrzymaniowych z wykorzystaniem procedur T-SQL,

  - aktualizacja projektu technicznego o elementy instalacji i konfiguracji nieprzewidziane na etapie przygotowania projektu, a powstałe w trakcie instalacji,

  - przygotowanie dokumentacji instalacyjnej, wdrożeniowej i powykonawczej składającej się co najmniej z:

    - finalnej konfiguracji klastra z wyszczególnieniem wszystkich, łącznie z niestandardowymi ustawieniami systemowymi, zastosowanymi obejściami lub kruczkami,

    - szczegółowy harmonogram wykonanych testów bezpieczeństwa i wydajności wraz z wnioskami i rekomendacjami,

    - wszystkie skrypty lub procesy automatyzujące pracę systemu wraz z celem, opisem działania i harmonogramem uruchomień,

  - przygotowanie procedur operacyjnych zawierających co najmniej:

    - procedurę wykonania kopii bezpieczeństwa systemów operacyjnych,

    - procedurę wykonywania kopii bezpieczeństwa wytworzonego klastra bazodanowego,

    - procedurę odtworzenia całego klastra bazodanowego – Disaster Recovery,

    - procedury odtworzenie poszczególnych komponentów klastra bazodanowego (minimum instancji, węzła, pojedynczej bazy),

    - procedury utrzymaniowe dla administratorów systemu (łączenie z aktualizacja środowiska)

    - procedury utrzymaniowe dla operatorów

  - instruktaż

    - warsztaty z administracji nowym skonsolidowanym środowiskiem

    - warsztaty z analizy i rozwiązywania problemów wydajnościowych

    - warsztaty z odtwarzania środowiska po awarii

    - wymagane jest dostarczenie szkoleń MS 20461, MS 20462, MS 20463, MS 10977 dla 7-u osób w różnych terminach (z 12-o miesięcznym terminem przeprowadzenia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru) z możliwością bezpłatnego przystąpienia do egzaminu certyfikującego po zakończeniu szkoleń w celu weryfikacji kompetencji. Szkolenia muszą być przeprowadzone w języku polskim i odbyć się w ośrodku szkoleniowym na terenie Warszawy.

- Etap 3 – Wsparcie

  - Pakiet usług musi obejmować swoim zakresem świadczenie opieki serwisowej wdrażanego oprogramowania w okresie 24 miesięcy w wymiarze 1200 godzin roboczych. W trakcie trwania umowy Wykonawca zapewni:

    - Dostęp do laboratoriów i specjalistów, który pozwoli na możliwość testowania specyficznych scenariuszy rozwiązań Zamawiającego.

    - Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu dostęp do zbiorczych, comiesięcznych raportów zawierających listę wszystkich poprawek do wdrożonego rozwiązania.

  - W wymaganiach zastosowano następujące definicje:

    - Podstawowe Godziny Wsparcia – dni robocze od godz. 08:00 do godz. 16:30,

    - Pozostałe Godziny Wsparcia – dni robocze od godz. 16:30 do godz. 08:00 dnia następnego, niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.

    - Czas Reakcji – maksymalny czas pomiędzy zgłoszeniem problemu a przystąpieniem do analizy Problemu.

    - Czas Reakcji „on-site” – czas pomiędzy potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia a pojawieniem się Inżyniera Wsparcia na miejscu w siedzibie Zamawiającego.

    - Waga Problemu – miara ważności Problemu ustalana przez Zamawiającego:

      - Problem krytyczny - mający krytyczny wpływ na procesy biznesowe Zamawiającego. Procesy biznesowe krytyczne dla działalności biznesowej Zamawiającego przestały funkcjonować i potrzebna jest natychmiastowa pomoc.

      - Problem poważny - mający poważny wpływ na procesy biznesowe Zamawiającego. Procesy biznesowe Zamawiającego funkcjonują w sposób poważnie utrudniający normalną pracę lub nie funkcjonują w ogóle – potrzebna jest pomoc nie później niż w czasie 1 godziny od zgłoszenia problemu.

      - Problem umiarkowany - mający umiarkowany wpływ na procesy biznesowe Zamawiającego. Procesy biznesowe Zamawiającego funkcjonują w sposób utrudniający normalną pracę – potrzebna jest pomoc nie później niż w czasie 2 godzin od zgłoszenia problemu.

      - Problem minimalny - mający minimalny wpływ na procesy biznesowe Zamawiającego. Procesy biznesowe Zamawiającego funkcjonują poprawnie, aczkolwiek występują pewne drugorzędne i prawie niezauważalne trudności – potrzebna jest pomoc ze nie później niż w czasie 4 godzin od zgłoszenia Problemu.

  - Wymagane jest zapewnienie opieki serwisowej nad dostarczonym oprogramowaniem na następujących zasadach:

    - Wykonawca będzie świadczyć usługi w zakresie organizacji i koordynacji usług w zakresie wsparcia technicznego oprogramowania wykorzystanego do budowy klastra bazodanowego.

    - Usługi w zakresie wsparcia technicznego będą świadczone przez okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 3.

    - Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania problemów technicznych drogą elektroniczną (www, email) i telefonicznie.

  - Usługi w zakresie wsparcia technicznego (Produktów) mają obejmować:

    - Usługi reaktywne, czyli świadczenie Zamawiającemu przez specjalistów, pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących Produktów, które pojawiły się u Zamawiającego.

    - Usługi proaktywne, czyli usługi mające na celu efektywne i skuteczne zapobieganie problemom dotyczącym Produktów polegające w szczególności na okresowych spotkaniach z specjalistami i przygotowywaniu odpowiednich raportów, uzyskaniu dostępu do poprawek do Produktów.

    - Zamawiający ma uzyskać priorytetowy dostęp, przez zapewnienie dedykowanego numeru telefonicznego i internetowego dostępu technicznego do specjalistów w celu szybkiego zgłaszania problemów dotyczących Produktów oraz uzyskiwania wsparcia.

    - W ramach usług wsparcia technicznego Wykonawca zapewni pakiety wsparcia technicznego zawierające 1200 godzin roboczych możliwych do wykorzystania w okresie trwania umowy.

    - Usługi w zakresie wsparcia technicznego Produktów powinny być dostępne przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Termin rozpoczęcia prac nad zgłoszonym problemem objętym usługami w zakresie wsparcia technicznego Produktów przez takich specjalistów (tzw. czas reakcji) powinien zależeć od wagi zgłaszanego problemu:

      - Problemy krytyczne i poważne - czas reakcji telefonicznej do jednej godziny w trybie 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu;

      - Problemy umiarkowane - czas reakcji 2 godziny w godzinach 8:00-16:30 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem, świąt i dni wolnych od pracy na podstawie przepisów prawa;

      - Problemy minimalne - czas reakcji 4 godziny w godzinach 8:00-16:30 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem, świąt i dni wolnych od pracy na podstawie przepisów prawa.

    - W ramach usług w zakresie wsparcia technicznego Produktów będzie istniała możliwość świadczenia takich usług na miejscu w lokalizacji Zamawiającego (tzw. usługi wsparcia „on-site”). Usługi świadczone w lokalizacji Zamawiającego będą rozliczane w ramach dostępnej dla Zamawiającego puli godzin.

    - W ramach usług w zakresie usług wsparcia technicznego do Zamawiającego Wykonawca przypisze dedykowanego specjalistę, który będzie odpowiedzialny za realizację usług w zakresie wsparcia technicznego dla Zamawiającego, a także za przekazywanie oraz otrzymywanie informacji i komentarzy zwrotnych dotyczących świadczonych usług. Jednocześnie Zamawiający w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy wyznaczy ze swojej strony osoby uprawnione do składania u specjalisty zgłoszeń w ramach usług w zakresie wsparcia technicznego Produktów.