SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAWIERA:

TOM I:	Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz z formularzami

ROZDZIAŁ 1:	Instrukcja dla Wykonawców

ROZDZIAŁ 2:	Formularz „OFERTA”

ROZDZIAŁ 3:	Formularze dotyczące spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

Formularz 3.1 	Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP

Formularz 3.2	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Formularz 3.3	Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Formularz 3.4	Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

TOM II:		Wzór umowy

TOM III:		Opis przedmiotu zamówienia

TOM I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

WRAZ Z FORMULARZAMI

ROZDZIAŁ 1.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

1.	ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Sprawiedliwości

Adres: 00-567 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11

telefon: (+ 48 22) 52 12 411;

REGON: 000319150, NIP: 526 16 73 166

adres strony internetowej: www.ms.gov.pl

2.	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest znakiem: BA-F-II-3710-35/16.

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.	TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.

Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie art. 39 ustawy Pzp.

4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest przewidziane do finansowana ze środków własnych Zamawiającego.

5.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1.	Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa, instalacja i wdrożenie przełączników LAN/SAN wraz z wykonaniem i dostarczeniem dokumentacji powykonawczej,

2) dostawa 4 sztuk licencji dla  przełączników SAN,

3) dostawa, instalacja i wdrożenie kart i modułów rozszerzeń do przełączników sieciowych LAN/SAN wraz z wykonaniem i dostarczeniem projektu wdrożenia i dokumentacji powykonawczej oraz wsparciem technicznym inżyniera,

4) dostawa, instalacja i wdrożenie 44 sztuk Transceiver (wkładka) w obudowie SFP+ obsługujący standard 10-Gigabit SR.

Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe - bez śladów używania i bez uszkodzeń, wprowadzone na rynek zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, data produkcji nie może być starsza niż 6 miesięcy wstecz od daty dostawy urządzeń. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, zabezpieczających przed uszkodzeniem w trakcie transportu i składowania, z załączonymi kartami gwarancyjnymi i instrukcjami obsługi w języku polskim.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie II SIWZ – Wzorze Umowy.

5.2.		CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

# 32420000-3 Urządzenia sieciowe

# 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

5.3.		Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

5.4.	Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.5.	Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawie Pzp.

6.	TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia:

- w zakresie przedmiotu umowy określonego w pkt 5.1 niniejszego rozdziału, z wyłączeniem zapewnienia usług wsparcia technicznego inżyniera, w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy,

- w zakresie wykonania i dostarczenia projektu wdrożenia, o którym mowa w pkt 5.1.3) niniejszego rozdziału, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,

- w zakresie wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt 5.1.1) i 5.1.3) niniejszego rozdziału, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia dostawy, instalacji i wdrożenia urządzeń i licencji,

- w zakresie zapewnienia usług wsparcia technicznego inżyniera, wyspecyfikowanego w Załączniku nr 1 do Umowy - przez okres trwania gwarancji wskazany w § 4 ust. 1 Wzoru umowy.

7.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

7.1. 	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

7.2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał kadrowy

# Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

7.4.	Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt. 7.2 muszą spełniać łącznie.

7.5.	Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w niniejszej SIWZ, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

7.6.	Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

8.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 	zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy pod rygorem wykluczenia z postępowania złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

    - Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 10-11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.1.5.a.	Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 i 10-11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 i 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

    - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3.

    - Wykonawcy mogą złożyć oświadczenie własne, składane w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ” według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów określonych w SIWZ, wymaganych zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane albo na podstawie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz JEDZ (na zasadzie spełnia - nie spełnia).

W sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp albo/i w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia JEDZ dla każdego z ww. innych podmiotów oraz dla wszystkich podwykonawców.

Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, który wraz z ofertą złoży JEDZ i jednocześnie jego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowy w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dokumentów określonych w pkt. 8.1.2. - 8.1.6.

Na stronach Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, z którą w przypadku skorzystania przez Wykonawców z możliwości złożenia tego dokumentu wraz z ofertą zaleca się zapoznać: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf.

# W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełniania zamieszczono w pkt. 7.2 należy pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp złożyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2.

  - W sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi Formularz 3.4.

8.3a.	Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

8.4. 	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w pkt. 8.1.2. - 8.1.4 i 8.1.6 - składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2) w pkt. 8.1.5. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 i 10-11 ustawy Pzp.

  - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

8.6.	Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.4.1) lit a) i c) oraz pkt. 8.4.2), lub zastępujący je dokument, o którym mowa w pkt. 8.5, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.4.1) lit b), lub zastępujący go dokument, o którym mowa w pkt. 8.5, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.7.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

8.8.	Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt. 8.2.1. oraz JEDZ wymienionego w pkt. 8.1.8., które muszą zostać złożone w formie oryginału, a także zobowiązania, o którym mowa w punkcie 8.3., które wymagają zachowania formy pisemnej), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 8.3. kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- oświadczenie wymienione w pkt. 8.2.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

- dokumenty wymienione w pkt 8.3 składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę;

- oświadczenie wymienione w pkt. 8.1.1. oraz dokumenty wymienione w pkt. 8.1.2 - 8.1.6. albo odpowiadające im określone w pkt. 8.4. i 8.5. oraz dokument wymieniony 
w pkt. 8.1.7. i 8.1.8. powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.

9.	Opis sposobu przygotowania ofert.

9.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

9.3.	Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz Formularz cenowy.

9.4.	Wraz z ofertą powinny być złożone:

9.4.1.	Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt. 8;

9.4.2.	Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

9.4.3.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

9.5.	Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.6.	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do IDW, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

9.8.	Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itd. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

9.9.	W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Informacje te powinny być umieszczone w osobnym, wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

9.10.	Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Zaleca się dołączenie skanu oferty na nośniku. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-567 Warszawa

oraz opisane:

# postępowanie nr: BA-F-II-3710-35/16

„Oferta na - Rozbudowę obecnie posiadanej i eksploatowanej infrastruktury sprzętowej

w postaci zakupu urządzeń, licencji dla przełączników SAN

wraz z gwarancją i świadczeniem usług wsparcia inżyniera”

# Nie otwierać przed dniem 12.09.2016 r., godz. 13:00”

9.11.	Wymagania określone w pkt. 9.9. – 9.10. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

9.12.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe.

9.13.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert.

10.	 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

10.1.  Wykonawca w Formularzu Ofertowym określi łączną wartość brutto oferty. Wykonawca w Formularzu cenowym określi cenę jednostkową netto i brutto, wysokość stawki podatku VAT, wartość brutto dla poszczególnych pozycji oraz łączną wartość brutto oferty. Łączna wartość brutto oferty musi zawierać wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

10.2.	Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności Umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach Umowy.

10.3.	Wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych.

10.4.	Wszystkie błędy ujawnione w SIWZ Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

11.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.1.	Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

11.2.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a)	pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 35 1130 1017 0020 1199 6620 0003,

b)	poręczeniach bankowych,

c)	poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

d)	gwarancjach bankowych,

e)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

f)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

11.3.	Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

11.4.	Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

11.5.	Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.

12.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1.	Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego, Al. Ujazdowskie 11, w Biurze Podawczym, w terminie do dnia 12.09.2016 r. do godziny 12:00.

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Al. Ujazdowskie 11, w dniu 12.09.2016 r. o godzinie 13:00.

12.3.	Otwarcie ofert jest jawne.

12.4.	Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

13.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

14.	KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

- łączna cena oferty brutto - 80 %

- Okres obowiązywania gwarancji – 20 %

    - Kryterium „Łączna wartość oferty brutto” będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza „Oferta”. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 80 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

P1 = ( CN / CB ) x 80 pkt

P1	–	punkty przyznane ofercie badanej w kryterium „Łączna wartość brutto oferty”

CN	-	najniższa łączna wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

CB	–	łączna wartość brutto oferty badanej

    - Kryterium „Okres obowiązywania gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie okresu obowiązywania gwarancji wpisanego przez Wykonawcę w pkt 3 Formularza „Oferta”. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona w dwóch etapach.

W ramach etapu pierwszego Zamawiający przydzieli każdej ofercie punkty cząstkowe za okres obowiązywania gwarancji, według poniższego wzoru:

GB = GO - 36

GB	-	ilość punktów cząstkowych przyznanych ofercie badanej za okres obowiązywania gwarancji

GO	–	okres obowiązywania gwarancji w ofercie badanej

W ramach etapu drugiego Zamawiający obliczy ilość punktów w kryterium „Okres obowiązywania gwarancji” dla każdej oferty oddzielnie, według poniższego wzoru:

P2 = ( GB / GN ) x 20 pkt

P2	–	punkty przyznane ofercie badanej w kryterium „Okres obowiązywania gwarancji”

GB	-	ilość punktów cząstkowych przyznanych ofercie badanej za okres obowiązywania gwarancji

GN	–	najwyższa ilość punktów cząstkowych przyznanych za okres obowiązywania gwarancji spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

Uwaga! Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji, który:

- wynosić będzie co najmniej 36 miesięcy; w przypadku zaoferowania krótszego okresu gwarancji Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ.

- nie będzie dłuższy niż 60 miesięcy; w przypadku zaoferowania dłuższego okresu obowiązywania gwarancji Zamawiający uzna takie oświadczenie, ale na potrzeby oceny ofert przyjmie, że Wykonawca zaoferował 60-miesięczny okres  obowiązywania gwarancji.

    - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (PC) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

PC = P1 + P2

PC	-	całkowita liczba punktów przyznana ofercie badanej

P1	-	punkty przyznane ofercie badanej w kryterium „Łączna wartość brutto oferty”

P2	-	punkty przyznane ofercie badanej w kryterium „Okres obowiązywania gwarancji”

14.2.	Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

14.3.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt. 14.1.3.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

  - W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w punkcie 16.

16.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy.

17.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

17.1.	Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

17.2.	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

17.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

17.5.	Terminy wniesienia odwołania:

17.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

17.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)	30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2)	6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

17.6.	Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

17.7.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

17.8.	Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną: (e-mail: Adam.Przyborowski@ms.gov.pl) z uwzględnieniem pkt. 18.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

  - Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego a także zmiany lub wycofania oferty.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa lub drogą elektroniczną e-mail: Adam.Przyborowski@ms.gov.pl.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:

- w sprawach proceduralnych Pana Adama Przyborowskiego, e-mail: Adam.Przyborowski@ms.gov.pl.

###### ROZDZIAŁ 2

# Formularz „OFERTA”

Formularz „Oferta”

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | ###### OFERTA |
| --- | --- |

Do

Ministerstwa Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-567 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Rozbudowę obecnie posiadanej i eksploatowanej infrastruktury sprzętowej w postaci zakupu urządzeń, licencji dla przełączników SAN wraz z gwarancją i świadczeniem usług wsparcia inżyniera, oznaczenie sprawy BA-F-II-3710-35/16,

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

      - SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

      - OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

      - OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto oferty: .........................................złotych, słownie złotych:…………………………………………………….

OFERUJEMY następujący okres obowiązywania gwarancji na dostarczone urządzenia i licencje:

.................... miesięcy (minimalny okres: 36 miesięcy*, maksymalny okres: 60 miesięcy**)

* W przypadku zaoferowania okresu obowiązywania gwarancji krótszego niż 36 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy!

** W przypadku zaoferowania okresu obowiązywania gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający uzna takie oświadczenie, ale na potrzeby oceny ofert przyjmie, że Wykonawca zaoferował 60-miesięczny okres obowiązywania gwarancji.

      - AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

      - ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie oraz na warunkach określonych w SIWZ.

      - OŚWIADCZAMY, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, powołujemy się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na zasoby podwykonawców wskazanych poniżej:

......................................................................................................................	                 (nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się wykonawca)

…....................................................................................................................

(nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się wykonawca)

      - ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców

      - OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

__________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

      - OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

      - OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

      - WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………..……………………

Adres:………………………………………………………………………………………………………

tel. _________________ fax _______________ e-mail: _________________________

      - OFERTĘ składamy na ____ stronach.

      - ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

      - WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

- ____________________________________

- ____________________________________

      - WRAZ Z OFERTĄ składamy również Formularz cenowy.

__________________ dnia __ __roku

______________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* - niepotrzebne skreślić

FORMULARZ CENOWY

Załącznik do Formularza „Oferta”

Formularz cenowy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę obecnie posiadanej i eksploatowanej infrastruktury sprzętowej w postaci zakupu urządzeń, licencji dla przełączników SAN wraz z gwarancją i świadczeniem usług wsparcia inżyniera", oznaczenie sprawy BA-F-II-3710-35/16.

| Lp. | Przedmiot zamówienia** | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto* | Producent urządzenia / licencji | Nazwa handlowa urządzenia / licencji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa, instalacja i montaż przełączników LAN/SAN wraz z wszelkim wyposażeniem | 2 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa licencji do przełączników LAN/SAN | 4 | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dostawa, instalacja i wdrożenie kart i modułów rozszerzeń do przełączników sieciowych LAN/SAN wraz z wszelkim wyposażeniem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Moduł rozszerzeń typ 1 (karta liniowa) | 2 | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3b | Moduł rozszerzeń typ 2 (karta liniowa) | 4 | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3c | Moduł optyczny | 32 | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dostawa instalacja i wdrożenie Transceiver (wkładka) w obudowie SFP+ obsługujący standard 10-Gigabit SR | 44 | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Usługi wsparcia technicznego inżyniera | 210 | godzin |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Wartość brutto oblicza się w sposób następujący: Cena jednostkowa brutto x Ilość.

** Cenę wszelkiego wyposażenia dla danego urządzenia, w tym materiałów niezbędnych do jego instalacji i wdrożenia, należy zawrzeć w cenie tego urządzenia.

__________________ dnia __ __roku

______________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu

Formularz 3.1.

(Nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

# Rozbudowę obecnie posiadanej i eksploatowanej infrastruktury sprzętowej w postaci zakupu urządzeń, licencji dla przełączników SAN wraz z gwarancją i świadczeniem usług wsparcia inżyniera, oznaczenie sprawy BA-F-II-3710-35/16,

W imieniu Wykonawcy

………………………………………………………………………..…………………………………………….

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __roku

______________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA:	niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp”  składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Formularz 3.2.

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - w trybie art. 44 ustawy Pzp

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

# Rozbudowę obecnie posiadanej i eksploatowanej infrastruktury sprzętowej w postaci zakupu urządzeń, licencji dla przełączników SAN wraz z gwarancją i świadczeniem usług wsparcia inżyniera, oznaczenie sprawy BA-F-II-3710-35/16,

W imieniu Wykonawcy/Wykonawców

………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

__________________ dnia __ __  roku

______________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA:	w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”, powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców

Formularz 3.3.

(Nazwa Wykonawcy)

INFORMACJA

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

# Rozbudowę obecnie posiadanej i eksploatowanej infrastruktury sprzętowej w postaci zakupu urządzeń, licencji dla przełączników SAN wraz z gwarancją i świadczeniem usług wsparcia inżyniera, oznaczenie sprawy BA-F-II-3710-35/16,

W imieniu Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

informuję, że:

*) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

*) należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w skład której wchodzą następujące podmioty:

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

__________________ dnia __ __  roku

______________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*) niepotrzebne skreślić

1 UWAGA:  niniejszą „Informację” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia

__________________________________

1 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych - do usunięcia przez Wykonawcę

(nazwa podmiotu oddającego potencjał w dyspozycję Wykonawcy)

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Formularz 3.4.

W imieniu: _________________________________________________________

(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

_________________________________________________________________________

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

_________________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

Na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą:

# Rozbudowę obecnie posiadanej i eksploatowanej infrastruktury sprzętowej w postaci zakupu urządzeń, licencji dla przełączników SAN wraz z gwarancją i świadczeniem usług wsparcia inżyniera, oznaczenie sprawy BA-F-II-3710-35/16,

1. Oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

- charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

- zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

- okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

- Oświadczamy, że jako podmiot udostępniający powyższe zasoby nie weźmiemy udziału/weźmiemy udział* w realizacji niniejszego zamówienia.

- Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww. Wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.

__________________ dnia __ __ _____ roku

______________________________________________

(podpis Podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca / osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

- pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

- dokumenty dotyczące:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

TOM II

WZÓR UMOWY

WZÓR UMOWY

U M O W A    Nr  .............

zawarta w dniu ....................................... 2016 r. w Warszawie:

pomiędzy:

Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie (kod. 00-567) przy Al. Ujazdowskich 11, NIP: 526-16-73-166, Regon: 000319150, w imieniu którego działa na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości nr ____________ z dnia __________:

.............................. – Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, 
zwany dalej „Zamawiającym”

a

________ z siedzibą w __________ przy ul. __________ , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy __________ w __________, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem __________/ / do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez _____________________________ NIP __________, REGON __________, 
z kapitałem zakładowym __________ złotych w całości opłaconym, zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu której działają:

______________________________

______________________________

uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy na podstawie odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS* / wyciągu z ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy* aktualnego na dzień zawierania Umowy, którego odpis stanowi Załącznik nr 11 do Umowy.

⃰niepotrzebne skreślić

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (BA-F-II-3710-35/16), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Strony zgodnie zawierają Umowę, o następującej treści:

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest:

- dostawa, instalacja i wdrożenie przełączników LAN/SAN wraz z wykonaniem i dostarczeniem dokumentacji powykonawczej,

- dostawa 4 sztuk licencji dla  przełączników SAN,

- dostawa, instalacja i wdrożenie kart i modułów rozszerzeń do przełączników sieciowych LAN/SAN wraz z wykonaniem i dostarczeniem projektu wdrożenia i dokumentacji powykonawczej oraz wsparciem technicznym inżyniera,

- dostawa, instalacja i wdrożenie 44 sztuk Transceiver (wkładka) w obudowie SFP+ obsługujący standard 10-Gigabit SR.

Szczegółowy Opis przedmiotu Umowy określa Załącznik nr 1 do Umowy.

- Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe - bez śladów używania i bez uszkodzeń, wprowadzone na rynek zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, data produkcji nie może być starsza niż 6 miesięcy wstecz od daty dostawy urządzeń. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, zabezpieczających przed uszkodzeniem w trakcie transportu i składowania, z załączonymi kartami gwarancyjnymi i instrukcjami obsługi w języku polskim.

Termin i miejsce realizacji Umowy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy:

- w zakresie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, z wyłączeniem zapewnienia usług wsparcia technicznego inżyniera, w terminie do 45 dni od dnia zawarcia Umowy,

- w zakresie wykonania i dostarczenia projektu wdrożenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 Umowy, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

- w zakresie wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 3 Umowy, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia dostawy, instalacji i wdrożenia urządzeń i licencji,

- w zakresie zapewnienia usług wsparcia technicznego inżyniera, wyspecyfikowanego w Załączniku nr 1 do Umowy - przez okres trwania gwarancji wskazany w § 4 ust. 1 Umowy.

- Miejscem realizacji przedmiotu Umowy są lokalizacje wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy – Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji przedmiotu Umowy w trakcie trwania umowy, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy na co najmniej 3 dni przed terminem zmiany. Zmiana lokalizacji przedmiotu Umowy nie wymaga aneksu do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania e-mailem osób wskazanych w § 9 ust. 1 pkt. 1 do kontaktu z Wykonawcą o terminie dostarczenia sprzętu z minimum pięciodniowym wyprzedzeniem.

Zastrzeżenie poufności

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych, dotyczących systemów i sieci informatycznych / teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy - niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.

- Szczegółowy zakres zobowiązania do ochrony informacji określa Oświadczenie o ochronie informacji, stanowiące Załącznik nr 8 do Umowy.

- Wykonawca ma prawo wykorzystać informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczące Zamawiającego, uzyskane w toku wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jedynie w celu jej wykonania oraz w zakresie wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności informacji, o których mowa w ust. 1, przez pracowników oraz podwykonawców, uczestniczących w realizacji Zamówienia.

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie urządzeń, będących przedmiotem Umowy, na okres …………. miesięcy [liczba miesięcy zostanie uzupełniona zgodnie z ofertą wybranego Wykonawcy na etapie zawierania z nim Umowy] od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego urządzeń i licencji bez zastrzeżeń (Załącznik nr 4 do Umowy). Szczegółowe informacje dotyczące warunków gwarancji zawiera Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca udziela rękojmi za wady przedmiotu Umowy i jego składników w okresie równym okresowi gwarancji.

- Szczegółowe informacje dotyczące wymagań co do zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, dokonywanie napraw i wymiany urządzeń przez Wykonawcę, zawiera Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Sposób odbioru i akceptacji Przedmiotu Umowy

Odbiór i akceptacja Przedmiotu Umowy następuje na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy całkowite wynagrodzenie w kwocie nie przekraczającej : ……………………….. zł (słownie: ……………….) brutto, w tym: ……………. zł netto (słownie: …………………) oraz podatek VAT ……………… zł ( słownie: ………………………….). Szczegółowy wykaz cen jednostkowych Przedmiotu Umowy określa Załącznik nr 9 do Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w następujący sposób:

- z tytułu dostawy, instalacji i wdrożenia do eksploatacji urządzeń oraz dodatkowych licencji - płatne na podstawie Protokołu Odbioru ilościowego urządzeń i licencji, stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy oraz Protokołu Odbioru jakościowego urządzeń i licencji, stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy, po podpisaniu go bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

- z tytułu wykonania usługi wsparcia technicznego inżyniera, zgodnie z rzeczywistym nakładem pracy, płatne z dołu na podstawie kwartalnych Protokołów Odbioru Usługi, stanowiących Załącznik nr 5 do Umowy, po podpisaniu ich bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę jest potwierdzenie przez Zamawiającego prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, które następuje przez podpisanie bez zastrzeżeń właściwego Protokołu Odbioru. Wykonawca wraz z fakturami VAT dostarczy właściwy Protokół Odbioru, stanowiący Załącznik nr 3, 4, 5 i 7 do Umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wystawionych zgodnie z warunkami niniejszej umowy faktur VAT.

- Strony za dzień zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.

- Wynagrodzenie określone powyżej obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym wszelkie opłaty i podatki, w tym podatek VAT.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury na płatników wskazanych w Załączniku nr 10 do umowy. Oryginały faktur za realizację przedmiotu Umowy określonego w § 1 wraz z kopią protokołu odbioru Wykonawca przekaże do płatników (sądów apelacyjnych), natomiast kopie faktur oraz oryginał faktury dla Ministerstwa Sprawiedliwości i oryginał protokołu odbioru Wykonawca przekaże do siedziby Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Warszawie przy ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa.

- Faktury muszą uwzględniać rozbicie cen składających się na kwotę faktur, według zasad jak dla Załącznika nr 9 do Umowy (o ile w załączniku nr 9 do Umowy przewidziano takie rozbicie), w tym wyszczególniać wartości niematerialne i prawne, których dotyczy dana faktura, w sposób umożliwiający ich właściwe ewidencjonowanie i rozpoznanie przez Zamawiającego dla celów księgowych oraz późniejsze zarządzanie wartościami niematerialnymi i prawnymi przez Zamawiającego.

- O ile po stronie Wykonawcy występuje Konsorcjum Wykonawców, realizacja płatności  choćby na rzecz tylko jednego z członków Konsorcjum oznaczać będzie wypełnienie zobowiązań finansowych Zamawiającego wobec wszystkich członków Konsorcjum*.

- Wykonawcy działający w formie Konsorcjum wskazują  ……………….. jako wyłącznie uprawnionego do wystawiania faktur z tytułu realizacji Umowy*.

*  niepotrzebne skreślić

Kary umowne

- W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 1 lit. a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kary Umowne mogą być potrącone z należności Wykonawcy.

- W przypadku niedotrzymania gwarantowanego czasu usunięcia awarii, określonego w Załączniku nr 1 do Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 500,00 zł  brutto, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, w zakresie czasu usunięcia wad/usterek przedmiotu umowy w trakcie realizacji procedury odbioru i akceptacji Przedmiotu Umowy określonej w Załączniku nr 2 do Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia.

- W przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących poufności Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, bądź odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia lub wystawić notę obciążeniową.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda po stronie Zamawiającego przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 10 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, tj. ………………. zł (słownie złotych: ……………………), w formie ………………..

- 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy, potwierdzonego Protokołem odbioru jakościowo-ilościowego, podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

- 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwolnione nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady, o której mowa w § 4 ust. 2 Umowy.

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu realizacji Umowy, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia, Zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub w poręczeniach wygasłoby przed upływem przedłużonego terminu realizacji Umowy, Wykonawca na 7 dni roboczych przed wygaśnięciem takiego Zabezpieczenia przedstawia Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłaca odpowiednie Zabezpieczenie w gotówce. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku, Zamawiający może zażądać od gwaranta/poręczyciela wypłaty z gwarancji/poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet Zabezpieczenia.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

Dane kontaktowe

- Do bieżącej współpracy, w zakresie realizacji niniejszej Umowy, w tym do podpisania właściwych Protokołów Odbioru, zgodnie ze wzorami określonymi w Załączniku nr 3, 4, 5 i 7 do Umowy, upoważnione są następujące osoby:

- Po stronie Zamawiającego:

- ……….. ……..e-mail: ………………..@................. tel.: …………………;

- ……………… e-mail: ……………….@................., tel.: …………………;

lub inne wskazane na piśmie przez Zamawiającego.

- Po stronie Wykonawcy:

- ……….. ……..e-mail: ………………..@................. tel.: …………………;

- ……………… e-mail: ……………….@................., tel.: …………………;

- po stronie Wykonawcy – techniczny inżynier:

- ……….. ……..e-mail: ………………..@................. tel.: …………………;

- ……………… e-mail: ……………….@................., tel.: …………………;

lub inne wskazane przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 4.

- Osoby wymienione w ust. 1 są upoważnione do wykonywania w imieniu mocodawcy czynności określonych w niniejszej Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia.

- Zmiana osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy.

- Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 pkt. 3 Umowy na inną osobę może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, a nowa osoba musi posiadać kwalifikacje lub doświadczenie co najmniej równorzędne w stosunku do osoby, którą zastępuje, tj. spełniającą wymagania wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy.  Zmiana ww. osoby nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Osoby podpisujące - ze strony Zamawiającego - protokoły odbioru winny być umocowane na podstawie odrębnych pisemnych upoważnień.

Odstąpienie od Umowy

- Niezależnie od przesłanek określonych przepisami prawa oraz innych przesłanek określonych w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca naruszył którekolwiek ze swoich zobowiązań i nie zaprzestał naruszeń w terminie wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego. Wezwanie musi być dokonane w formie pisemnej.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy także w przypadku, gdy nastąpiła jakakolwiek zmiana organizacyjna powodująca zmianę osobowości prawnej lub formy organizacyjnej Wykonawcy, utrudniająca lub uniemożliwiająca wykonanie Umowy, a także w przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących poufności, w tym ochrony danych osobowych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:

- w przypadku przekroczenia terminu określonego w § 2 ust. 1 lit. a Umowy – o więcej niż 14 dni,

- w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy,

- w przypadku wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- w przypadku otwarcia likwidacji członka konsorcjum wykonawców, z którym została zawarta Umowa*,

- w przypadku rozwiązania konsorcjum, z którym zawarta została Umowa*.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, która odebrana została bez zastrzeżeń.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

- Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze wskazaniem podstawy odstąpienia.

- Odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość. Zamawiający nie traci prawa do żądania należnych kar umownych i odszkodowań.

- Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznie działań prowadzących do szybkiego i uporządkowanego zakończenia zadań, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy.

*  niepotrzebne skreślić

Zmiany treści Umowy

- Zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, przy czym zmiany istotne  mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie:

- zmiany terminu wykonania Umowy lub terminów płatności w przypadku:

  - wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany sposobu realizacji Umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu,

  - wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Przedmiotu Umowy, nie wynikającego z winy Wykonawcy,

  - wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy,

  - wstrzymania/przerwania wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub będących następstwem zaistnienia siły wyższej

– w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;

- zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy:

  - uzasadnionego przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego lub w sposób korzystny dla Zamawiającego;

  - w przypadku wprowadzenia z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy nowych rozwiązań technologicznych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego lub z uwagi na wycofanie z rynku starych rozwiązań technologicznych,

– w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;

- zmniejszenia zakresu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że:

- realizacja części Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy,

- realizacja części Przedmiotu Umowy nie jest zasadna na skutek zmiany lub planowanej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub

- realizacja części Przedmiotu Umowy nie jest możliwa, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- wystąpienia siły wyższej (siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;

- odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 2 lit. b Umowy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz.1679 z późn. zm.),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

– jeżeli Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian zwróci się w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem, w którym wykaże wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 powyżej, nie mogą spowodować zwiększenia całkowitej wartości wynagrodzenia brutto.

- W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, Zamawiający każdorazowo niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie.

§ 12

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące Przedmiotu Umowy.

- Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z Umowy, ani regulować ich w drodze kompensaty.

- Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z prawem, postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i odzwierciedlającym pierwotną intencję Stron.

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w celu zakończenia sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

- Na potrzeby niniejszej Umowy Strony przyjmują, iż dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni wolnych u Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

- Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Procedura odbioru i akceptacji Przedmiotu Umowy,

- Wzór Protokołu Odbioru ilościowo urządzeń i licencji,

- Wzór Protokołu Odbioru jakościowego urządzeń i licencji,

- Wzór Kwartalnego Protokół Odbioru Usługi - wsparcie inżyniera,

- Zlecenie na wsparcie inżyniera,

- Wzór Protokołu Odbioru Dokumentacji,

- Oświadczenie o ochronie informacji,

- Formularz cenowy,

- Wykaz płatników,

- Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS* / wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej* aktualny na dzień zawierania umowy (zostanie dołączony przez Wykonawcę do umowy na etapie zawierania umowy).

*  niepotrzebne skreślić

| ZAMAWIAJĄCY …………………………………….. | WYKONAWCA …………………………………….. |
| --- | --- |

Załącznik nr 1 do Umowy nr ………….. z dnia ………………….

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa, instalacja i wdrożenie przełączników LAN/SAN wraz z wykonaniem i dostarczeniem dokumentacji powykonawczej,

- dostawa 4 sztuk licencji dla  przełączników SAN,

- dostawa, instalacja i wdrożenie kart i modułów rozszerzeń do przełączników sieciowych LAN/SAN wraz z wykonaniem i dostarczeniem projektu wdrożenia i dokumentacji powykonawczej oraz wsparciem technicznym inżyniera,

- dostawa, instalacja i wdrożenie 44 sztuk Transceiver (wkładka) w obudowie SFP+ obsługujący standard 10-Gigabit SR.

Ad.1.

  - Informacja o infrastrukturze posiadanej przez Zamawiającego:

Dwie kasety serwerowe - model HP c7000 model 412152-B21.

  - Wymagania funkcjonalne dla urządzeń sieciowych LAN/SAN:

| Lp. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1 | Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów LAN: - minimum 2 moduły typu 10Gb Ethernet (ze wsparciem protokołu FCoE, wyprowadzenie połączeń do zewnętrznych switchy wspierających FCoE) wyprowadzające sygnały z minimum 2 portów sieciowych 10Gb na serwerach; - urządzenia muszą posiadać funkcję agregacji połączeń LAN w infrastrukturze blade i muszą posiadać funkcję wyprowadzenia sygnałów LAN z infrastruktury z zachowaniem redundancji połączeń; - każdy moduł musi posiadać minimum 10 zewnętrznych portów 10Gb obsadzonych modułami SFP+; - wszystkie dostępne, fizyczne porty każdego modułu sieciowego muszą być aktywne i gotowe do obsługi ruchu sieciowego bez konieczności dokupowania dodatkowych licencji. |
| 2 | Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów FC - minimum dwa moduły typu switch 8Gb Fibre-Channel wyprowadzające sygnały z minimum 2 portów FC na serwerach’ - urządzenia muszą posiadać funkcję agregacji połączeń SAN w infrastrukturze blade i posiadać funkcję wyprowadzenia sygnałów SAN z infrastruktury z zachowaniem redundancji połączeń; - każdy moduł musi posiadać minimum 8 zewnętrznych portów obsadzonych modułami SFP; - wszystkie dostępne, fizyczne porty każdego modułu Fibre-Channel muszą być aktywne i gotowe do obsługi ruchu sieciowego SAN bez konieczności dokupowania dodatkowych licencji. |
| 3 | Dodatkowa funkcjonalność modułów LAN/SAN: - przydzielanie adresów MAC i WWN predefiniowanych przez producenta przełączników; - przydzielenie adresów musi powodować zastąpienie fizycznych adresów kart Ethernet i Fibre-Channel na serwerze; - przenoszenie przydzielonych adresów pomiędzy wnękami w kasetach serwerowych - funkcjonalność ta może być realizowana zarówno poprzez moduły LAN i SAN w infrastrukturze jak i poprzez dodatkowe oprogramowanie producenta przełączników; - dla sieci LAN musi istnieć funkcjonalność stworzenia niezależnych połączeń VLAN tak aby między wydzielonymi sieciami nie było komunikacji; - boot’owanie systemów operacyjnych zainstalowanych na poszczególnych serwerach blade bezpośrednio z macierzy w środowisku SAN; - dla sieci LAN określenie pasma przepustowości pojedynczego portu LAN na serwerze od 100Mb/s do 10Gb/s; - tworzenie wewnętrznej sieci LAN (np. na cele migracji wirtualnych maszyn pomiędzy hostami) w obrębie obudowy pomiędzy serwerami w niej zainstalowanymi, ruch sieciowy w ramach wewnętrznej sieci nie może być obsługiwany przez inne urządzenia niż moduły komunikacyjne zainstalowane w kasecie serwerowej, nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznych przełączników do obsługi tej wewnętrznej sieci LAN; - wymagane dostarczenie wszystkich niezbędnych licencji na opisaną funkcjonalność dla całej infrastruktury |
| 4 | Dostarczone urządzenia muszą zapewnić pełną kompatybilność, oraz jak najlepsze dopasowanie rozwiązań technicznych mających wpływ na pełną interoperacyjność gwarantującą bezkolizyjną integrację zamawianych komponentów na poziomie funkcjonalnym |

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Montażu, instalacji i wdrożenia (konfiguracji) oferowanych przełączników, w  tym  wykonania połączenia za pomocą dostarczonego okablowania oferowanej infrastruktury sprzętowej z obecnie eksploatowaną infrastrukturą sprzętową LAN/SAN Zamawiającego. Okablowanie LAN/SAN łączące poszczególne szafy dystrybucyjne powinno być poprowadzone pod podłoga techniczną, w peszlach (peszel - plastikowa karbowana rura osłonowa na kable teletechniczne: elektryczne, telefoniczne, światłowody itp.);

- Utworzenia profili serwerów;

- Dostarczenia 2 zestawów przełączników LAN i SAN na każdą kasetę serwerową w celu zapewnienia redundancji rozwiązania.

- Dostarczenia wszystkich komponentów (kable logiczne UTP, FC, złącza, przejściówki,  przełączniki itp.) wymagane przez producentów oferowanego rozwiązania do jego prawidłowego podłączenia i konfiguracji w rozwiązaniu Zamawiającego., kompletu multimode lc-lc standard om3 duplex – jeden kabel na jeden moduł SFP zarówno dla LAN jak i dla SAN, długość każdego kabla 15 mb., peszla technicznego do przeprowadzenia kabli światłowodowych pod podłogą techniczną pomiędzy szafami dystrybucyjnymi (peszel - plastikowa karbowana rura osłonowa na kable teletechniczne: elektryczne, telefoniczne, światłowody itp.).

- Dostarczenia, instalacji i wdrożenia  urządzeń nie może naruszyć warunków umów serwisowych urządzeń.

- Wykonania podstawowych testów przygotowanego wyposażenia sieciowego sprawdzające podstawowe funkcje systemowe i przekaże Zamawiającemu dokumentację wykonanych testów.

- Wykonania dokumentacji podwykonawczej w zakresie obejmującym kompletację dostarczanego sprzętu, jego konfiguracji z uwzględnieniem wszystkich połączeń z infrastrukturą LAN/SAN obecnie eksploatowaną przez Zamawiającego, a w szczególności zawierającą:

- Wprowadzenie opisujące cele i zakres przedmiotu zamówienia.

- Diagram kontekstowy zaproponowanego rozwiązania.

- Opis wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych Systemu.

- Opis i specyfikację interfejsów Urządzeń.

- Pełne konfiguracje Urządzeń.

- Przebieg (wraz ze szczegółowym opisem) prac i czynności wdrożeniowych (w tym napotkanych problemów wraz z opisem ich rozwiązania).

- Raport Wdrożenia – podsumowanie działań wdrożenia produkcyjnego Systemu wraz z raportem zawierającym szczegółowy opis działania Urządzeń.

Ad.2.

2.1 Informacja o infrastrukturze posiadanej przez Zamawiającego:

4 szt. przełączników Brocade HP B-series 8/12c SAN Switch BladeSystem c-Class PN: AJ820A eksploatowane w 2 szt. kasetach HP c7000

2.2 Wymagania funkcjonalne dla licencji typu Full Ports on Demand license – additional 12 port upgrade license, pozwalające na uruchomienie 12-stu dodatkowych portów FC.

| Lp. | Wymagania minimalne | Liczba licencji |
| --- | --- | --- |
| 1 | uruchomienie 12-stu dodatkowych portów FC (portów wewnętrznych oraz portów zewnętrznych) w każdym przełączniku Zamawiającego | 4 |

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych do licencji dla przełączników SAN określonych powyżej. Równoważność dotyczy zakupu nowych licencji. Równoważność oznacza, że:

    - Licencje równoważne muszą być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać ze sprzętem funkcjonującym u Zamawiającego,

    - licencje równoważne muszą zapewniać pełną funkcjonalną zamienność produktu z produktem zamawianym, posiadać co najmniej takie same parametry funkcjonalne tj. uruchomienie 12-stu dodatkowych portów FC (portów wewnętrznych oraz portów zewnętrznych) w każdym przełączniku Zamawiającego,

    - warunki licencji równoważnej w każdym aspekcie licencjonowania muszą być nie gorsze niż licencje określone powyżej.

Nabycie licencji równoważnych pozwala na legalne używanie tych licencji. Licencje muszą zostać dostarczone Zamawiającemu ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (np.: certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, wpis na stronie producenta oprogramowania itp.).

Ad. 3

  - Informacja o infrastrukturze posiadanej przez Zamawiającego.

Zamawiający posiada następujące modele przełączników:

- HP Switch 7503	PN:JD240B	Numer seryjny CN1AD58024

- HP Switch 7503 	PN:JD240B	Numer seryjny CN1AD5800P

- HP Switch 7503	PN:JD240B  	Numer seryjny CN1AD58011

- HP Switch 7503 	PN:JD240B	Numer seryjny CN1AD5802L

3.2 Wymagania funkcjonalne dla kart liniowych i modułów optycznych:

| Lp. | Element konfiguracji | Wymagania minimalne | Liczba sztuk do rozbudowy 4 przełączników |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł rozszerzeń typ 1 (karta liniowa) | Moduł typu 48-port Gig-T Module | 2 |
| 2 | Moduł rozszerzeń typ 2 (karta liniowa) | Moduł typu 8-port 10GbE XFP Extended Module | 4 |
| 3 | Moduł optyczny | Moduł typu 10G XFP LC SR Transceiver | 32 |
| 4 | Dostarczone urządzenia muszą zapewnić pełną kompatybilność oraz jak najlepsze dopasowanie rozwiązań technicznych mających wpływ na pełną interoperacyjność gwarantującą bezkolizyjną integrację zamawianych komponentów na poziomie funkcjonalnym. |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania testów rozwiązania.

- Wykonania połączenia zamawianych elementów z obecnie eksploatowaną infrastrukturą sieciową LAN Zamawiającego za pomocą dostarczonego  okablowania. Okablowanie LAN łączące poszczególne szafy dystrybucyjne powinno być poprowadzone pod podłogą techniczną, w niepalnych peszlach (peszel - plastikowa karbowana rura osłonowa na kable teletechniczne: elektryczne, telefoniczne, światłowody itp.).

- Przygotowania projektu wdrożeniowego w ramach którego należy wykonać:

- Diagramy połączeniowe dla wszystkich komponentów sieci powiązanych z przedmiotem zamówienia.

- Konfigurację przewidzianą dla rozbudowywanych urządzeń sieciowych oraz propozycje zmian dla istniejących urządzeń połączonych z przedmiotem zamówienia.

- Harmonogram wdrożenia.

- Koncepcję testów następujących po wszystkich etapach wdrożenia.

- Plan awaryjny „backout” dla każdego kroku wdrożenia.

- Zintegrowania rozbudowywanych przełączników z obecnie wykorzystywanymi przełącznikami sieciowymi firmy CISCO w oparciu o  eksploatowane obecnie przez Zamawiającego technologie typu VTP,VLAN, spanning-tree, dot1.q)  zgodnie z projektem wdrożeniowym zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- Dostarczenia wszystkich komponentów (kable logiczne UTP, FC, złącza, przejściówki,  przełączniki itp.) wymagane przez producentów oferowanego rozwiązania do jego prawidłowego podłączenia i konfiguracji w rozwiązaniu Zamawiającego., kompletu multimode lc-lc standard om3 duplex – jeden kabel na jeden moduł SFP dla LAN, długość każdego kabla 15 mb., peszla technicznego do przeprowadzenia kabli światłowodowych pod podłogą techniczną pomiędzy szafami dystrybucyjnymi (peszel - plastikowa karbowana rura osłonowa na kable teletechniczne: elektryczne, telefoniczne, światłowody itp.).

- Wykonania podstawowych testów przygotowanego wyposażenia sieciowego sprawdzające podstawowe funkcje systemowe i przekaże Zamawiającemu dokumentację wykonanych testów.

- Wykonawca wykona dokumentację podwykonawcą w zakresie obejmującym kompletację dostarczanego sprzętu, jego konfiguracji z uwzględnieniem wszystkich połączeń z infrastrukturą LAN/SAN obecnie eksploatowaną przez Zamawiającego, a w szczególności zawierającą:

- Wprowadzenie opisujące cele i zakres przedmiotu zamówienia.

- Diagram kontekstowy zaproponowanego rozwiązania.

- Opis wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych Systemu.

- Opis i specyfikację interfejsów Urządzeń.

- Pełne konfiguracje Urządzeń.

- Przebieg (wraz ze szczegółowym opisem) prac i czynności wdrożeniowych (w tym napotkanych problemów wraz z opisem ich rozwiązania).

- Raport Wdrożenia – podsumowanie działań wdrożenia produkcyjnego Systemu wraz z raportem zawierającym szczegółowy opis działania Urządzeń.

- Zamawiający dopuszcza ingerencję w infrastrukturę Zamawiającego w celu dostosowania jej do zaproponowanych rozwiązań w szczególności poprzez aktualizacje oprogramowania przełączników LAN, w przy założeniu że uzyskane parametry infrastruktury będą nie gorsze niż posiadane obecnie.

Ad. 4

4.1 Informacja o infrastrukturze posiadanej przez Zamawiającego:

Zamawiający posiada następujące modele urządzeń wyposażone we wkładki HP 10 Gb SR SFP+, PN 455885-001:

- HP VC FlexFabric 10Gb/24-Port Module PN: 571956-B21

Ilość przełączników			- 10 szt.

Ilość wymaganych wkładek 	- 20 szt., po 2 szt. na 1 przełącznik

Numery seryjne:

- 3C42290103

- 3C4229010A

- 3C42290100

- 3C422900ZY

- 3C42290107

- 3C422900ZT

- 3C422900ZW

- 3C4229010G

- 7C953600BV

- TW213400K2

- HP VC Flex-10 Enet Module PN: 455880-B21

Ilość przełączników			- 4 szt.

Ilość wymaganych wkładek 	- 8 szt.  po 2 szt. na 1 przełącznik

Numery seryjne:

- 3C414000YW

- 3C41400111

- 3C4140010Y

- 3C4140010Z

- HP VC Flex-10/10D Module PN: 638526-B21

Ilość przełączników			- 2 szt.

Ilość wymaganych wkładek 	- 4 szt.  po 2 szt. na 1 przełącznik

Numery seryjne:

- 7C9441003Z

- 7C94410071

- HP Proliant DL 980 G7 PN: AM451A i PN: AM426A

Ilość serwerów			- 6 szt.

Ilość wymaganych wkładek 	- 12 szt.  po 2 szt. na 1 serwer

Numery seryjne:

- CZ3125JVR6

- CZ315143AV

- CZ315143AM

- CZ3125JVRF

- CZ315143AY

- CZ315143AR

4.2 Wymagania funkcjonalne:

| Lp. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 2 | Funkcje: - Prędkość transmisji 10 Gb Ethernet w formacie SFP+ - Transmisja danych na odległość do 300 m w sieciach MMF (SR), do 220 m w sieciach MMF (LRM) i 10 km w sieciach SMF (LR) - Niskie zużycie energii: <0,8 W dla standardu SR, <1 W dla standardów LRM i LR - Podwójne złącze LC |
| 3 | Porty: 1 port LC 10-GbE (10Gbase-SR typu IEEE 802.3ae) - Dupleks: tylko pełny |
| 4 | Rodzaj złącza: LC |
| 5 | Długość fali: 850 nm |
| 6 | Format transceivera: SFP+ |
| 7 | Rodzaj światłowodu: Wielomodowy |

Pozostałe wymagania dot. realizacji zamówienia, w tym świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego:

- Miejsce realizacji przedmiotu Umowy:

- Podstawowy Ośrodek Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100,

- Zapasowy Ośrodek Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy ul. Zwycięzców 34.

- Usługi będą świadczone w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązany jest do instalowania najnowszych wersji oprogramowania wbudowanego (firmware) oraz oprogramowania narzędziowego dla przedmiotu umowy dotyczącego przełączników LAN/SAN, kart i modułów rozszerzeń do przełączników sieciowych LAN/SAN.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bieżącego śledzenia statusu zgłoszenia za pośrednictwem co najmniej: strony www oraz telefonicznie.

- Zgłoszenie awarii może być dokonywane w postaci: zgłoszenia telefonicznego, za pomocą faksu, z wykorzystaniem serwisu www lub za pomocą poczty elektronicznej, wszystkie wymienione sposoby  w języku polskim.

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia będzie przyjmował zgłoszenia nieprawidłowego działania sprzętu (awarii) całodobowo - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

- Wykonawca odpowiada za szkody powstałe po stronie Zamawiającego lub odbiorców usług z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia w terminie do 60 minut jego przyjęcie za pomocą faxu na numer 22 39 76 111 lub na adres poczty elektronicznej popd@ms.gov.pl, podany przez Zamawiającego lub telefonicznie - na numer podany podczas rejestracji zgłoszenia (Czas reakcji). W przypadku braku potwierdzenia po upływie 60 minut od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, Zamawiający wdroży procedurę eskalacji zgłoszenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia procedury eskalacyjnych zgłoszeń zawierających  co najmniej dodatkowe dwa numery telefonów. Pod pojęciem procedury eskalacji Zamawiający rozumie tryb postępowania stron w sytuacji braku realizacji/reakcji zgłoszenia, zgodnie z uzgodnionymi instrukcjami.

- Po wykonanym zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego, Wykonawca potwierdzi w terminie do 60 minut jego przyjęcie za pomocą faxu lub poczty elektronicznej na numer/adres poczty podany przez Zamawiającego lub telefonicznie - na numer podany podczas rejestracji zgłoszenia (Czas reakcji).

- Czas usunięcia awarii urządzeń dotyczący przedmiotu zamówienia – w terminie do 6 godzin od chwili zgłoszenia awarii, bez względu na to, czy zgłoszenie zostało potwierdzone czy nie.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku wynikającego z ppkt. 11:

- Zamawiający ma prawo wypożyczyć, zainstalować i uruchomić na koszt Wykonawcy u dowolnego innego dostawcy sprzęt zastępczy, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania.

- Zamawiający ma prawo zlecić dowolnemu innemu dostawcy naprawę sprzętu, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania.

- W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ppkt. 12 a) i b) Zamawiający nie traci prawa do gwarancji.

- Jeżeli dochowanie określonego powyżej czasu usunięcia awarii nie jest możliwe, Zamawiający może, w formie pisemnej lub e-mail, wyrazić zgodę na jego przedłużenie na wniosek Wykonawcy zawierający uzasadnienie.

- Naprawy gwarancyjne będą dokonywane w miejscu eksploatacji sprzętu. W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę, koszty dostarczenia uszkodzonego urządzenia do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca eksploatacji sprzętu oraz jego ponownej instalacji i konfiguracji pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający wymaga realizacji zgłoszeń w siedzibie Zamawiającego tj. nie dopuszcza zdalnej obsługi. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Zamawiający może wyrazić zgodę na obsługę zgłoszenia w innym trybie.

- W okresie trwania umowy Zamawiający ma prawo do instalowania, wymiany standardowych kart rozszerzeń/modułów i urządzeń (np. modułów optycznych itp.) oraz rozbudowy sprzętu zgodnie z zasadami sztuki w tym zakresie przez wykwalifikowany personel.

- W ramach usunięcia awarii Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany poszczególnych komponentów lub całego urządzenia na nowe takie samo lub inne, po uzgodnieniu z Zamawiającym o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie.

- Podczas usuwania zgłoszonej awarii, przedstawiciel Wykonawcy (inżynier serwisu, pracownik serwisu), po konsultacjach z Zamawiającym, dokona instalacji dostępnych i zalecanych w danym czasie ulepszeń technicznych w celu zapewnienia poprawnego działania sprzętu oraz podwyższenia jego wydajności (zgodnie z zainstalowanymi częściami zamiennymi).

- Serwis Wykonawcy zainstaluje uaktualnienia oprogramowania wewnętrznego danego urządzenia wspierającego sprawne przeprowadzanie procesu usuwania usterek. Instalacja aktualizacji oprogramowania nie może naruszać praw autorskich producenta oprogramowania. Dotyczy to tych uaktualnień, które nie są dostępne do samodzielnej instalacji przez użytkownika w zakresie przedmiotu umowy dotyczącego przełączników LAN/SAN, kart i modułów rozszerzeń do przełączników sieciowych LAN/SAN.

- Czas przeznaczony na instalacje usprawnień technicznych lub aktualizację wbudowanego oprogramowania i testy zastosowanego rozwiązania wyłącza się z czasu naprawy, o ile wcześniej Wykonawca określił czas przeznaczony na instalację usprawnień lub aktualizację i uzyskał zgodę Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej.

- Wykonawca dostarczy wszelkie części zamienne i materiały, które są niezbędne do utrzymania sprzętu objętego umową w należytym stanie technicznym oraz, które są wymagane w ramach dostępnych i zalecanych ulepszeń technicznych.

- Konsultacje techniczne w ramach serwisu mogą być przeprowadzone pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną, przy czym każdorazowo powinny być potwierdzone przez Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub e-mail.

- Usługi serwisu gwarancyjnego sprzętu muszą być świadczone przez jedną organizację serwisową.

- W ramach trwania umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, dostęp do portali internetowych producenta zawierających narzędzia wsparcia elektronicznego. W szczególności narzędzia te muszą umożliwiać:

- przeszukiwanie   bazy   wiedzy   producenta   dotyczącej   sprzętu i oprogramowania stanowiącego przedmiot umowy,

- pobieranie poprawek aktualizacji  i  nowych wersji oprogramowania stanowiącego przedmiot umowy,

- uzyskanie informacji o statusie umowy oraz o urządzeniach nią objętych.

- Przy rozwiązywaniu problemów Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu z producentami sprzętu we wszystkich kwestiach dotyczących sprzętu i oprogramowania stanowiącego przedmiot zamówienia a Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość takiego kontaktu.

- Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca w ramach świadczonej gwarancji wykona aktualizację firmware nie rzadziej niż w odstępach 12 miesięcznych za pomocą narzędzi aktualizujących do wersji uzgodnionej z Zamawiającym w zgodzie z zasadami licencjonowania producenta oprogramowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania aktualizacji oprogramowania wbudowanego (firmware) sprzętu  wyspecyfikowanego w niniejszym dokumencie objętego umową w zgodzie z zasadami licencjonowania producenta oprogramowania.

- Harmonogram wykonania wszystkich aktualizacji oprogramowania dla sprzętu wyspecyfikowanego w niniejszym dokumencie będzie uzgadniany z Zamawiającym w formie pisemnej w terminie do 30 dni przed przystąpieniem do tych prac.

- Wykonawca zapewni dostęp i prawo do korzystania z poprawek i nowych wersji oprogramowania objętego umową przez cały okres trwania umowy.

- W przypadku, gdy w wyniku usuwania awarii Wykonawca zapewnił urządzenie zastępcze, a naprawa urządzenia Zamawiającego trwa dłużej niż 6 tygodni lub gdy urządzenie będzie naprawiane trzykrotnie w okresie obowiązywania umowy i nastąpi kolejna awaria, Wykonawca ma obowiązek wymiany urządzenia na nowe, takie samo lub inne, uzgodnione z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpośredni dostęp do laboratoriów producenta sprzętu i oprogramowania umożliwiający zlecenie wykonania modyfikacji mikrokodów sprzętu i oprogramowania objętego serwisem, jeżeli jest to konieczne dla rozwiązania problemu technicznego.

- Wykonawca zapewni wsparcie techniczne inżyniera w zakresie przedmiotu umowy dot. dostawa kart i modułów rozszerzeń do przełączników sieciowych LAN/SAN  w liczbie maksymalnie 210 godzin przez okres trwania gwarancji od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do Umowy (w godzinę wsparcia nie wlicza się czasu dojazdu oraz ilości osób zapewniających wsparcie tzn. nie ma znaczenia ile osób będzie świadczyło wsparcie techniczne w danej godzinie/godzinach u Zamawiającego).

- Rozliczenie godzin wsparcia technicznego inżyniera odbywać się będzie kwartalnie na podstawie kwartalnych protokołów odbioru usługi wg Załącznika nr 5 do Umowy.

- W ramach świadczenia wsparcia inżyniera Zamawiający rozumie m.in: Świadczenie merytoryczne konsultacji, w szczególności udzielania odpowiedzi, w zakresie funkcjonowania i obsługi urządzeń: konfiguracji urządzeń, administracji urządzeń, rozwiązywania problemów eksploatacyjnych.

- Wsparcie inżyniera będzie dotyczyło urządzeń i oprogramowania, w których znajdują się karty liniowe oraz moduły optyczne, oraz tych elementów. W ramach wsparcia inżyniera Zamawiający będzie realizował aktualizacji firmware.

- Usługi wsparcia inżyniera realizowane będą na podstawie odrębnych, pisemnych zleceń Zamawiającego.

- W ramach świadczenia usługi wsparcia inżyniera Zamawiający rozumie realizacje zleceń, za pomocą dowolnie dobranych przez Wykonawcę narzędzi i personelu.

- Zamawiający przekazywać będzie Wykonawcy zlecenia, w których każdorazowo określi przedmiot zlecenia oraz maksymalny termin realizacji oczekiwany przez Zamawiającego z określeniem wstępnej ilości godzin.

- Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż jeden dzień roboczy od daty otrzymania zlecenia na wykonanie danej pracy, przekaże Zamawiającemu propozycję wykonania zlecenia zawierającą:

- szczegółową wycenę usług wsparcia eksperckiego określonych w zleceniu, sporządzoną w oparciu o proponowaną ilość godzin w ocenie Wykonawcy niezbędnych do wykonania zlecenia;

- proponowany czas realizacji zlecenia wyrażony w godzinach.

- Zamawiający może:

- zaakceptować propozycję wykonania zlecenia przedstawioną przez Wykonawcę albo

- odrzucić propozycję wykonania zlecenia, co jest równoznaczne z nieudzieleniem zlecenia Wykonawcy albo

- zażądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w przedmiocie przedstawionej przez Wykonawcę propozycji wykonania zlecenia.

- Wyjaśnienia, o których mowa w pkt. 40.3 Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu otrzymania żądania wyjaśnień od Zamawiającego.

- Zamawiający może zaakceptować wyjaśnienia Wykonawcy, o których mowa w pkt. 40.3 albo je odrzucić. Odrzucenie wyjaśnień Wykonawcy jest równoznaczne z nieudzieleniem zlecenia Wykonawcy.

- W przypadku akceptacji propozycji wykonania zlecenia lub w przypadku akceptacji wyjaśnień, o których mowa w pkt. 40.3 Zamawiający przedkłada Wykonawcy zamówienie, które zawiera w szczególności:

- zakres zamawianych prac;

- liczbę godzin wsparcia niezbędną do wykonania zamawianych prac;

- kwotę wynagrodzenia należnego za wykonanie zamawianych prac;

- termin wykonania zamawianych prac określony w dniach roboczych.

Załącznik nr 2 do Umowy nr… z dnia …..r.

PROCEDURA ODBIORU I AKCEPTACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Produkty i usługi dostarczone w ramach umowy będą poddane niżej opisanej procedurze odbioru i akceptacji.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania eksperta w celu sporządzenia opinii potwierdzającej zgodność realizacji przedmiotu umowy ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy.

- Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego będzie dokonywany z zachowaniem poniższych zasad:

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do przekazania przedmiotu umowy na co najmniej 5 (pięć) dni przed planowaną datą przedstawienia przedmiotu umowy do odbioru. Strony mogą uzgodnić skrócenie 5-dniowego okresu. Zawiadomienie o gotowości do odbioru zostanie przesłane na adres e-mailowy Zamawiającego wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy i będzie zawierać co najmniej:

- informacje dot. zakresu przedmiotu umowy do odbioru np. odbiór urządzeń, licencji czy wsparcia technicznego inżyniera.

- planowaną datę przedstawienia przedmiotu umowy do odbioru.

Zawiadomienie otrzymane po godz. 15:00, w sobotę, niedzielę lub w dni ustawowo wolne od pracy traktowane będzie jako powiadomienie otrzymane o godz. 8.15 następnego dnia roboczego.

- Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany w siedzibie Zamawiającego przez osoby wyznaczone do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego oraz ze strony Wykonawcy.

- Odbiór przedmiotu umowy polega na sprawdzeniu jego kompletności oraz ocenie zgodności z wymaganiami zawartymi w Umowie.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek w odbieranym przedmiocie umowy Wykonawca usunie je w ciągu 5 dni roboczych po czym zostanie dokonany ponowny odbiór etapu na zasadach określonych w punktach powyżej.

- Z czynności odbioru przedmiotu umowy Strony sporządzą Protokół odbioru, w którym zawarte zostaną informacje o akceptacji przez Zamawiającego przedmiotu umowy oraz zostaną uwzględnione ewentualne uwagi. Protokół odbioru zostanie podpisany przez wskazanych przedstawicieli obu stron w Umowie (wzory protokołów odbioru stanowią Załączniki nr 3, 4, 5 i 7 do niniejszej umowy).

- Akceptacja przedmiotu umowy następuje w momencie podpisania właściwego protokołu odbioru przez obie Strony umowy bez zastrzeżeń.

- Odbiór, akceptacja, wykonanie instalacji i wdrożenia przełączników LAN/SAN, kart i modułów rozszerzeń do przełączników sieciowych LAN/SAN, Transceiver (wkładka) w obudowie SFP+ obsługujący standard 10-Gigabit SR, odbiór licencji dla  przełączników SAN, odbiór dokumentacji powykonawczej w zakresie instalacji i wdrożenia przełączników LAN/SAN oraz projektu wdrożeniowego i dokumentacji powykonawczej w zakresie instalacji i wdrożenia, kart i modułów rozszerzeń do przełączników sieciowych LAN/SAN.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy, nie później niż na 5 dni przed planowaną dostawą.

- Wszelkie koszty transportu i rozładunku przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

- Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z transportem urządzeń do siedziby Zamawiającego oraz w związku z instalacją urządzeń w siedzibie Zamawiającego ponosi Wykonawca do momentu podpisania przez obie Strony właściwego protokołu odbioru.

- Dla każdego dostarczonego urządzenia i licencji Wykonawca dostarczy pełną dokumentację standardowo dostarczoną przez producentów. Dokumentacja powinna być w języku polskim, jeżeli jest niedostępna to w języku angielskim.

- Potwierdzeniem dokonania odbioru ilościowego Przedmiotu Umowy jest podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru ilościowego urządzeń i licencji, stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy.

- Potwierdzeniem dokonania odbioru jakościowego Przedmiotu Umowy w zakresie instalacji i wdrożenia urządzeń i licencji jest podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru jakościowego urządzeń i licencji, stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy

- W ramach Przedmiotu Umowy w zakresie przełączników LAN/SAN Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w zakresie kart i modułów rozszerzeń do przełączników sieciowych LAN/SAN Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowej dokumentacji dot. projektu wdrożenia oraz dokumentacji powykonawczej opisanej w Załączniku nr 1 do Umowy.

- Przedmiotem akceptacji będzie dokumentacja dot. projektu wdrożenia oraz dokumentacja powykonawcza, która powinna zawierać wszystkie zagadnienia opisane w Załączniku nr 1 do Umowy.

- Zamawiający może wymagać umieszczenia w dokumentacji dot. projektu wdrożenia oraz w dokumentacji powykonawczej dodatkowych elementów uzgodnionych z Wykonawcą.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dot. projektu wdrożenia i dokumentacji powykonawczej w języku polskim, w wersji elektronicznej w niezabezpieczonym/edytowalnym formacie Word i niezabezpieczonym formacie PDF (na płycie CD/DVD lub innym równoważnym nośniku danych) i drukowanej, co najmniej w 1 egzemplarzu.

- Wykonawca do dokumentacji dołączy wykaz zawierający szczegółowy spis dokumentów wraz z opisem ich przeznaczenia.

- Potwierdzeniem dokonania odbioru jest podpisany przez Strony bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Dokumentacji, stanowiący Załącznik nr 7 do Umowy.

- Odbiór i akceptacja wsparcia inżynierskiego w zakresie przełączników LAN/SAN, kart i modułów rozszerzeń do przełączników sieciowych LAN/SAN.

- Usługi wsparcia inżyniera realizowane będą na podstawie odrębnych, pisemnych zleceń Zamawiającego, stanowiący Załącznik nr 6 do Umowy.

- Potwierdzeniem dokonania odbioru wsparcia inżynierskiego jest podpisany przez Strony bez zastrzeżeń Kwartalny Protokół odbioru Usługi – wsparcia inżyniera, stanowiący Załącznik nr 5 do Umowy. Załącznikiem do protokołu odbioru będzie zlecenie na wsparcie inżyniera stanowiący Załącznik nr 6 do Umowy.

Załącznik nr 3 do Umowy nr… z dnia …..r.

## PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWY URZĄDZEŃ I LICENCJI

określony umową nr …………………………..……………………… z dnia ………………….…………….

- Wykonawca: ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………...…..………………………………………………………………….. reprezentowany przez: ………………………………….……………....………………………..………………………………

- Zamawiający: ………………………………………………………………………...………………..…………………………………………………………………………………………...………………………..…………………………………………………………….. reprezentowany przez: ………………….……………………………....…………………………..……………………………

- Przedmiot Umowy został dostarczony do Zamawiającego w dniu ………………zgodnie z § 2 ust. 1 lit. a Umowy nr …. z dnia ……………. . (dotyczy tylko dostaw urządzeń i licencji).

- W dniu ………………………………. dokonano odbiór ilościowy Przedmiotu Umowy w następującym zakresie:

| L.P | Rodzaj dostarczonego urządzenia (model, typ, krótki opis) | Liczba | Nr identyfikacyjny/seryjny/fabryczny | Cena jednostkowa netto w zł | Cena jednostkowa brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| L.P | Nazwa licencji | Liczba | Nr licencji | Okres na jaki udzielono licencji i data jego zakończenia | Cena jednostkowa netto w zł | Cena jednostkowa brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

| Za Zamawiającego: (imię, nazwisko, data i podpis) |  | Za Wykonawcę: (imię, nazwisko, data i podpis) |
| --- | --- | --- |

* - niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4 do Umowy nr… z dnia …..r.

## PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWY URZĄDZEŃ I LICENCJI

określony umową nr …………………………..……………………… z dnia ………………….…………….

- Wykonawca: ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………...…..………………………………………………………………….. reprezentowany przez: ………………………………….……………....………………………..………………………………

- Zamawiający: ………………………………………………………………………...………………..…………………………………………………………………………………………...………………………..…………………………………………………………….. reprezentowany przez: ………………….……………………………....…………………………..……………………………

- W dniu ………………………………. dokonano odbiór jakościowy Przedmiotu Umowy w następującym zakresie:

| L.P | Rodzaj dostarczonego urządzenia (model, typ, krótki opis) | Liczba | Nr identyfikacyjny/seryjny/fabryczny | Cena jednostkowa netto w zł | Cena jednostkowa brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| L.P | Nazwa licencji | Liczba | Nr licencji | Okres na jaki udzielono licencji i data jego zakończenia | Cena jednostkowa netto w zł | Cena jednostkowa brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Wykonawca zrealizował ww. Przedmiot Umowy:

- należycie tj. zgodnie z postanowieniami Umowy*,

- nienależycie z uwagi na*: …………………………………………………………….

- Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie / nie został wykonany w terminie*.

- Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

| Za Zamawiającego: (imię, nazwisko, data i podpis) |  | Za Wykonawcę: (imię, nazwisko, data i podpis) |
| --- | --- | --- |

* - niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 5 do Umowy nr  … z dnia ….r.

KWARTALNY PROTOKÓŁ ODBIORU  USŁUGI - wsparcie inżyniera

Data sporządzenia: ……………..

Protokół potwierdza wykonanie usługi wsparcia inżyniera zgodnie z Umową nr …. z dnia …….. 2016r. :

- okres realizacji usługi wsparcia inżyniera/ów : …………………………………………...,

- liczba zrealizowanych godzin: ……………………………………………………….,

- liczba godzin pozostałych do zrealizowania w ramach umowy: ……………….,

- koszt zrealizowanych godzin w zł: …………………………………………………..

zgodnie ze zgłoszonym Zleceniem stanowiącym załącznik do Kwartalnego Protokołu Odbioru Usługi.

WYKONAWCA 	………………………………………

(podpis osoby wskazanej w § 9 ust. 1 pkt. 2 Umowy)

ZAMAWIAJĄCY: 	Akceptuję bez uwag.

Nie akceptuje z uwagi na:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..

(podpis osoby wskazanej w § 9 ust. 1 pkt. 1 Umowy)

Załącznik do kwartalnego protokołu odbioru usługi- wsparcie inżyniera:

- Zlecenie na wsparcie inżyniera – Załącznik nr 6 do Umowy.

Załącznik nr 6 do Umowy nr…z dnia….r.

ZLECENIE NA WSPARCIE INŻYNIERA

| ------------------------------------------- | Wypełnia DIRS |  | --------------------------------------- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formularz zgłoszenia |  | Nr zgłoszenia: |  |  |
| Zlecenie na wsparcie inżyniera |  | Data: |  | - - |
| Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych |  |  |  |  |

| Imię i nazwisko: |  |
| --- | --- |

zgłasza zapotrzebowanie na wsparcie inżyniera

| Opis szczegółowy zlecenia (kryteria jakościowe, maksymalny termin realizacji zlecenia, wstępne określenie czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

W załączeniu:

ZAMAWIAJĄCY ……………………………………….

| ------------------------------------------- | Wypełnia Wykonawca | ---------------------------------------- |
| --- | --- | --- |

<nazwa firmy>

| Imię i nazwisko: |  | Data: | - - |
| --- | --- | --- | --- |

przyjmuje zgłoszenie

Możliwość wykonania:

………………………………………………………………………………………………

Oszacowanie czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia:…………… Koszt realizacji zlecenia (koszt 1 godziny w zł):…………… Całkowity koszt realizacji zlecenia ………………. Liczba godzin pracy inżyniera pozostała do wykorzystania w ramach umowy: …………….. WYKONAWCA ……………………………… -------------------------------------------; Wypełnia DIRS; ---------------------------------------. Adnotacje Zamawiającego dot. wykonania zgłoszenia. Załącznik nr 7 do Umowy nr…z dnia….r.

PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTACJI określonej umową nr …………………………..……………………… z dnia ………………….……………. - Nazwa przekazywanej dokumentacji (zgodnie z umową): dokumentacja powykonawcza w zakresie przełączników LAN/SAN projekt wdrożeniowy i dokumentacja powykonawcza w zakresie kart i modułów rozszerzeń do przełączników sieciowych LAN/SAN - Wykonawca: ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………...…..………………………………………………………………….. reprezentowany przez: ………………………………….……………....………………………..………………………………….. - Zamawiający: ………………………………………………………………………...………………..…………………………………………………………………………………………...………………………..…………………………………………………………….. reprezentowany przez: ………………….……………………………....…………………………..……………………………….. - Specyfikacja przekazywanej dokumentacji: L.P; Nazwa przekazywanego dokumentu; Liczba egzemplarzy. Wersja papierowa; Wersja elektroniczna. - Wykonawca zrealizował ww. Przedmiot Umowy: - należycie tj. zgodnie z postanowieniami Umowy*, - nienależycie z uwagi na*: ……………………………………………………………. - Data przekazania ww. dokumentacji Zamawiającemu: ……………………………… - Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie / nie został wykonany w terminie*. - Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Za Zamawiającego: (imię, nazwisko, data i podpis); Za Wykonawcę: (imię, nazwisko, data i podpis). * - niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 8 do Umowy nr …………..z dnia ….…………….. r.

Oświadczenie o ochronie informacji

Warszawa, dnia ……. / ……… / ……………

W związku z wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu Umowy Nr ………….., ……………………………………………. zobowiązuje Wykonawcę do:

    - Zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych / teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła;

    - Wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami Umowy oraz wynikającymi z uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej;

    - Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy otrzymujący informacje chronione oraz informacje stanowiące tajemnicę organizacji nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom lub firmom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie;

    - Ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu Umowy nr  ……….. polegającego na obsłudze informatycznej / teleinformatycznej / utylizacji nośników danych …………………….. …..

    - Nie kopiowania, nie powielania, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy nr …………, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od ………………………………., którego informacja lub źródło informacji dotyczy.

    - Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania:

- wewnętrznych regulacji Zamawiającego (które zostały przekazane Wykonawcy do stosowania) o ochronie udostępnianych informacji, w tym Polityki bezpieczeństwa,

- przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

- przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie, w jakim będą miały zastosowanie do realizacji Umowy,

- innych przepisów prawa, jakie mogą znaleźć zastosowanie przy realizacji Umowy.

Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji:

- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.),

- ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Oświadczam, że każda z osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązała się wobec Wykonawcy do nie ujawniania żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią niniejszego Zobowiązania, co do zachowania poufności informacji.

…………………………………………..

Podpis

Załącznik nr 9 do Umowy nr ................... z dnia ....................

Formularz cenowy

| Lp. | Przedmiot zamówienia** | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto* | Producent urządzenia / licencji | Nazwa handlowa urządzenia / licencji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa, instalacja i montaż przełączników LAN/SAN wraz z wszelkim wyposażeniem | 2 | zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa licencji do przełączników LAN/SAN | 4 | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dostawa, instalacja i wdrożenie kart i modułów rozszerzeń do przełączników sieciowych LAN/SAN wraz z wszelkim wyposażeniem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Moduł rozszerzeń typ 1 (karta liniowa) | 2 | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3b | Moduł rozszerzeń typ 2 (karta liniowa) | 4 | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3c | Moduł optyczny | 32 | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dostawa instalacja i wdrożenie Transceiver (wkładka) w obudowie SFP+ obsługujący standard 10-Gigabit SR | 44 | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Usługi wsparcia technicznego inżyniera | 210 | godzin |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 10 do Umowy nr ................... z dnia ....................

Wykaz płatników

|  | Rok 2016 § 6060 | Rok 2017 § 6060 | Rok 2018 § 6060 | Rok 2019 § 6060 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sąd Apelacyjny | Maksymalne wynagrodzenie | Maksymalne wynagrodzenie | Maksymalne wynagrodzenie | Maksymalne wynagrodzenie |
| Sąd Apelacyjny w Białymstoku ul. Mickiewicza 5 15-950 Białystok |  |  |  |  |
| Sąd Apelacyjny w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 28/29 80-803 Gdańsk |  |  |  |  |
| Sąd Apelacyjny w Katowicach Al. W. Korfantego 117/119 40-156 Katowice |  |  |  |  |
| Sąd Apelacyjny w Krakowie ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków |  |  |  |  |
| Sąd Apelacyjny w Lublinie ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 Lublin |  |  |  |  |
| Sąd Apelacyjny w Łodzi ul. Narutowicza 64 90-136 Łódź |  |  |  |  |
| Sąd Apelacyjny w Poznaniu ul. Trójpole 21 61-693 Poznań |  |  |  |  |
| Sąd Apelacyjny w Rzeszowie ul. J. Piłsudskiego 28 35-001 Rzeszów |  |  |  |  |
| Sąd Apelacyjny w Szczecinie ul. Mickiewicza 163 71-165 Szczecin |  |  |  |  |
| Sąd Apelacyjny w Warszawie Pl. Krasińskich 2/4/6 00-207 Warszawa |  |  |  |  |
| Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ul. Energetyczna 4 53-330 Wrocław |  |  |  |  |
| Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |

|  | Rok 2016 § 4300 | Rok 2017 § 4300 | Rok 2018 § 4300 | Rok 2019 § 4300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sąd Apelacyjny | Maksymalne wynagrodzenie | Maksymalne wynagrodzenie | Maksymalne wynagrodzenie | Maksymalne wynagrodzenie |
| Sąd Apelacyjny w Białymstoku ul. Mickiewicza 5 15-950 Białystok |  |  |  |  |
| Sąd Apelacyjny w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 28/29 80-803 Gdańsk |  |  |  |  |
| Sąd Apelacyjny w Katowicach Al. W. Korfantego 117/119 40-156 Katowice |  |  |  |  |
| Sąd Apelacyjny w Krakowie ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków |  |  |  |  |
| Sąd Apelacyjny w Lublinie ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 Lublin |  |  |  |  |
| Sąd Apelacyjny w Łodzi ul. Narutowicza 64 90-136 Łódź |  |  |  |  |
| Sąd Apelacyjny w Poznaniu ul. Trójpole 21 61-693 Poznań |  |  |  |  |
| Sąd Apelacyjny w Rzeszowie ul. J. Piłsudskiego 28 35-001 Rzeszów |  |  |  |  |
| Sąd Apelacyjny w Szczecinie ul. Mickiewicza 163 71-165 Szczecin |  |  |  |  |
| Sąd Apelacyjny w Warszawie Pl. Krasińskich 2/4/6 00-207 Warszawa |  |  |  |  |
| Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ul. Energetyczna 4 53-330 Wrocław |  |  |  |  |
| Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |