Załącznik nr 5 do Umowy nr …………z dnia …………….

Rozpoznawanie przyczyn, usuwanie Błędów Systemu oraz ich skutków

- Zakres realizowanych usług:

  - Rozpoznawanie przyczyn, usuwanie Błędów: Systemu oraz ich skutków, rozpoznawanie przyczyn awarii sprzętu, a także wszelkich negatywnych skutków spowodowanych korzystaniem z błędnie działających zmodyfikowanych wersji Systemu, skutkujące przywrócenie pełnej funkcjonalności i wydajności Systemu.

- Zgłaszanie potrzeby usunięcia Błędu oraz kanały komunikacji:

  - Domyślnie za pośrednictwem systemu - HP Service Manager.

  - W przypadku braku dostępności systemu HP Service Menager - pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

  - Wskazanie Wykonawcy do realizacji Zgłoszenia w HP Service Manager lub Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem poczty e-mail bądź przekazane telefonicznie jest równoważne z przyjęciem przez Wykonawcę Zgłoszenia do realizacji.

  - W przypadku Zgłoszenia przesłanego za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w sytuacji braku dostępności systemu HP Service Manager Wykonawca potwierdza niezwłocznie wiadomością e-mail otrzymanie Zgłoszenia.

- Dodatkowe sposoby komunikacji

Zamawiający i Wykonawca udostępniają:

  - numer telefonu,

  - adres poczty elektronicznej „e-mail”,

ustalone zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 Umowy.

- Miejsce wykonywania usługi

  - W przypadku Zgłoszenia potrzeby wykonania usługi Wykonawca realizuje Zgłoszenie zdalnie lub w siedzibie wskazanej przez Zamawiającego. Wdrożenia rozwiązania Zgłoszenia wykonywane będą przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów i skryptów wraz z odpowiednimi procedurami lub przez Wykonawcę. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca każdorazowo zapewni asystę przy wdrażaniu lub odbiorze usługi.

- Procedura realizacji usług i ich odbiór

  - Zamawiający lub Użytkownik kluczowy bądź Wykonawca - w przypadku gdy Wykonawca stwierdzi Błąd,  rejestruje Zgłoszenia w systemie HP Service Manager wskazując:

    - kategorię Błędu zgodnie z kwalifikacją określoną w Tabeli nr 1,

    - określa, czy Zgłoszenie będzie realizowane w ramach gwarancji.

  - W przypadku braku dostępności systemu HP Service Manager należy skorzystać z dodatkowych sposobów komunikacji. Zgłoszenie będzie zarejestrowane w systemie HP Service Manager w pierwszym możliwym terminie, a rozliczenie będzie uwzględniać faktyczny czas Zgłoszenia innym kanałem komunikacji.

  - W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Zgłoszenia, Wykonawca jest zobowiązany do podania jakich informacji potrzebuje i przekazania Zgłoszenia do Zamawiającego.

  - W terminie do 2 godzin od przyjęcia przez Wykonawcę Zgłoszenia w kategorii awaria lub błąd krytyczny oraz w terminie do 4 godzin w przypadku pozostałych kategorii Błędów Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić w Zgłoszeniu informację z bieżącej Diagnozy i podać szacunkowy czas naprawy.

  - Działania wykonywane w trakcie rozwiązywania, zamykania bądź przekazywania Zgłoszenia muszą być opisane i na bieżąco aktualizowane w systemie wskazanym w Usłudze rozliczenia.

  - Pliki przesyłane w trakcie rozwiązywania lub wysyłane jako rozwiązanie Zgłoszenia muszą być zamieszczone w systemie HP Service Manager, jako załączniki lub przekazane Zamawiającemu na nośniku danych.

  - Zgłoszenie z rozwiązaniem, uzupełnione o dokładny opis sposobu rozwiązania wraz z instrukcją wykonania oraz wskazaniem czy rozwiązanie stanowi Obejście czy Docelowe rozwiązanie zgłoszenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w systemie HP Service Manager.

  - Rozwiązanie musi zawierać w szczególności opis rozwiązania, załączniki niezbędne do zastosowania rozwiązania oraz jeżeli ulegają zmianie: kod źródłowy Oprogramowania, Dokumentację, biblioteki i listę oprogramowania/ komponentów/ bibliotek programistycznych niezbędnych do kompilacji lub instrukcje doprowadzenia do kodu wynikowego.

  - W przypadku pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego rozwiązania, Zamawiający zamyka Zgłoszenie.

  - W przypadku przekazania Zgłoszenia z rozwiązaniem Błędu z zastosowaniem Obejścia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Docelowe rozwiązanie zgłoszenia, na podstawie kolejnego zarejestrowanego przez Zamawiającego lub Użytkownika kluczowego Zgłoszenia w kategorii z pomniejszonym o jeden priorytetem względem Błędu. W przypadku przekazania Zgłoszenia z rozwiązaniem poprzez zastosowanie Obejścia dla Zgłoszenia w kategorii Błąd drobny kolejne Zgłoszenie zostanie zarejestrowane w tej samej kategorii z tym samym priorytetem.

  - W przypadku pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego rozwiązania z zastosowaniem Obejścia, Zamawiający lub Użytkownik kluczowy rejestruje kolejne Zgłoszenie wskazując:

    - kategorię Błędu zgodnie z opisem w punkcie9.)

    - numer zamkniętego Zgłoszenia Błędu, w którym Wykonawca przekazał Zgłoszenie z rozwiązaniem poprzez zastosowanie Obejścia.

  - W przypadku braku pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego sposobu rozwiązania, Zamawiający aktualizuje Zgłoszenie podając opis dotyczący braku skuteczności sposobu rozwiązania i przekazuje Zgłoszenie do Wykonawcy.

  - Ponowne przekazanie Zgłoszenia do Wykonawcy nie powoduje wydłużenia czasu realizacji na rozwiązanie Zgłoszenia zgodnie z Tabelą nr 1,

  - Zamawiający dopuszcza dalszą komunikację w zakresie rozwiązywanego Zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, nie powoduje to jednak wydłużenia czasu realizacji na rozwiązanie Zgłoszenia zgodnie z Tabelą nr 1.

  - Czas realizacji Zgłoszenia przez Wykonawcę, liczony jest od chwili (yyyy-mm-ddhh:mm gdzie: yyyy- określa rok, mm- określa miesiąc, dd- określa dzień miesiąca, hh- określa godzinę w danym dniu, mm- określa minutę w godzinie) przyjęcia przez Wykonawcę Zgłoszenia do realizacji, (bez okresów, kiedy Zgłoszenie pozostawało po stronie Zamawiającego), do momentu przekazania rozwiązanego Zgłoszenia do Zamawiającego.

  - Moment przekazania (yyyy-mm-ddhh:mm) rozwiązanego Zgłoszenia do Zamawiającego jest uznawany za zakończenie Zgłoszenia pod warunkiem zamknięcia Zgłoszenia przez Zamawiającego.

  - Zamawiający dopuszcza jednokrotne przekazanie przez Wykonawcę Zgłoszenia do uzupełnienia Zamawiającemu lub jednokrotne przekazanie przez Zamawiającego rozwiązanego Zgłoszenia z uwagami do Wykonawcy. Każde kolejne przekazanie Zgłoszenia Wykonawcy lub Zamawiającemu, Zamawiający potraktuje jako uchybienie.

  - W przypadku każdego dodatkowego przekazywania Zgłoszenia między Zamawiającym a Wykonawcą, czas przebywania Zgłoszenia po stronie Zamawiającego również nie powoduje wydłużenia czasu realizacji na rozwiązanie Zgłoszenia zgodnie z Tabelą nr 1.

  - Jeżeli do realizacji Zgłoszenia niezbędne jest dostarczenie Zamawiającemu Nowej wersji Systemu będzie ona realizowana zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku nr 8 do Umowy. Zakończenie Zgłoszenia następuje w chwili podpisania protokołu odbioru Nowej wersji Systemu zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Umowy, z zachowaniem terminów określonych w Załączniku nr 5 do Umowy. W wyjątkowych sytuacjach, na uzasadniony wniosek Wykonawcy termin realizacji Zgłoszenia może zostać wydłużony po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Rozliczenie wykonania Nowej wersji Systemu wynikającej z konieczności naprawy Błędu będzie rozliczane na zasadach realizacji usług określonych w § 2 ust. 1 pkt 1).

  - Wdrożenia rozwiązań Zgłoszeń wykonywane będą przez Zamawiającego, zlecane Wykonawcy lub innym podmiotom w terminie dogodnym dla Zamawiającego na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Zgłoszenia dokumentów i skryptów wraz z odpowiednimi procedurami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zapewni asystę przedstawiciela Wykonawcy przy wdrażaniu, obiorze usługi lub wykonaniu naprawy oraz zapewni pomoc zdalną.

  - Na każdym etapie Zgłoszenia Zamawiający ma prawo zlecić Wykonawcy wdrożenie rozwiązania i wykonania naprawy. W przypadku zlecenia Wykonawcy usunięcia awarii lub błędów krytycznych Systemu oraz skutków Błędów Systemu, sprzętu lub Oprogramowania, a także wszelkich negatywnych skutków spowodowanych korzystaniem z błędnie działających wersji Systemu Wykonawca zrealizuje w siedzibie wskazanej przez Zamawiającego, w tym w szczególności instalację wszystkich niezbędnych elementów Systemu:

    - odtworzenie Systemu z backupu,

    - konfigurację serwerów Systemu,

    - odtworzenie bazy danych Systemu

    - naprawę lub modyfikację bazy danych Systemu;

    - naprawę lub modyfikację aplikacji Systemu.

  - W celu realizacji Błędów związanych z naprawą danych w bazie danych lub modyfikacją bazy danych Wykonawca przygotuje skrypty naprawcze wraz z odpowiednimi procedurami, które wykonywane będą zgodnie z opisem w ppkt 20).

- Raport Zgłoszeń

Wykonawca przedstawi podpisany raport ze Zgłoszeń zawierający minimum:

  - nazwę raportu,

  - nazwę Podsystemu,

  - identyfikator Zgłoszenia,

  - status Zgłoszenia,

  - kategoria Błędu,

  - Typ zgłoszenia,

  - w przypadku Zgłoszeń za pomocą HP Service Manager: datę i godzinę wskazania Wykonawcy do realizacji Zgłoszenia w formacie (yyyy-mm-ddhh:mm),

  - w przypadku Zgłoszeń za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie: datę i godzinę otrzymania Zgłoszenia przez Wykonawcę (yyyy-mm-ddhh:mm),

  - opis Zgłoszenia (treść merytoryczna Zgłoszenia),

  - imię i nazwisko osoby rozwiązującej Zgłoszenie,

  - datę i godzinę przekazania rozwiązania Zgłoszenia (w formacie yyyy-mm-ddhh:mm),

  - liczba rozpoczętych 24-godzinnych, zegarowych okresów opóźnienia czasu naprawy w przypadku awarii lub błędów krytycznych wskazanych odpowiednio w punkcie 8 tabeli nr 1, (jeśli dotyczy) liczonych w oknie 24x7,

  - liczba rozpoczętych 24-godzinnych, zegarowych okresów opóźnienia czasu naprawy w przypadku błędu zwykłego lub błędu drobnego wskazanych odpowiednio w punkcie 8 tabeli nr 1, (jeśli dotyczy), liczonych w oknie 24x7,

  - sposób rozwiązania Zgłoszenia i informację o aktualizacji Dokumentacji Systemu,

  - opis zmian wprowadzonych do bazy danych,

  - wnioski dotyczące działań prewencyjnych zalecanych do podjęcia w związku z analizą Zgłoszenia; zmierzających do uniknięcia Błędów w przyszłości,

  - ewentualne uwagi.

- Rozliczenie usługi

  - Wykonawca przedstawia Zamawiającemu podpisany raport Zgłoszeń w cyklu miesięcznym, najpóźniej 5 Dnia roboczego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego w postaci elektronicznej;

  - Zamawiający w terminie do 10 Dni roboczych od przedstawienia ww. raportu potwierdza kompletność i poprawność przedstawionego raportu lub zgłasza do niego uwagi;

  - W przypadku Zgłoszenia uwag do miesięcznego raportu Zgłoszeń przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie do 5 Dni roboczych zobowiązuje się do ich uwzględnienia.

  - Zaakceptowany bez uwag raport Zgłoszeń oraz Protokoły odbioru Nowej wersji Systemu stanowią załączniki do Miesięcznego protokołu odbioru realizacji przedmiotu Umowy i są podstawą do przekazania Miesięcznego protokołu odbioru realizacji przedmiotu Umowy Zamawiającemu w celu dokonania odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

  - Akceptacja raportów, o których mowa powyżej będzie się odbywać z wykorzystaniem Usługi rozliczenia w systemie HP Service Manager.

  - Miesięczny protokół odbioru realizacji przedmiotu Umowy oraz Protokoły odbioru Nowej wersji Systemu są podpisywane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego osobiście poprzez złożenie odręcznych podpisów.

| Tabela numer 1 Kategorie Błędów i czas realizacji Zgłoszeń |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Opis | Priorytet w systemie HPService Menager | Czas realizacji |
| Awaria | Stan Systemu powodujący brak możliwości uruchomienia lub całkowite unieruchomienie Systemu lub brak dostępu Odbiorcy usługi do Systemu lub brak możliwości wykorzystania funkcjonalności Systemu niezbędnych do realizacji procesów biznesowych w tym powodujący utratę danych, uszkodzenie danych lub utratę ich spójności. | krytyczny | Zgodnie z ofertą przetargową do …….…godzin zegarowych od Zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika kluczowego albo stwierdzenia Awarii przez Wykonawcę liczonych w oknie 24x7 |
| Błąd krytyczny | Stan Systemu, w którym cześć Systemu nie funkcjonuje zgodnie z Dokumentacją aktualnie eksploatowanej wersji lub według wymagań do funkcjonalności Systemu, mogący skutkować lub skutkujący uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem wykorzystania Systemu lub jego istotnej funkcjonalności do realizacji procesów biznesowych, w tym mogący powodować lub powodujący utratę danych, uszkodzenie danych lub utratę ich spójności. Jako błąd krytyczny rozumiemy również błąd mogący powodować lub powodujący przełamanie zabezpieczeń związanych z poufnością, integralnością i dostępnością systemu i danych. | wysoki | Zgodnie z ofertą przetargową do …….…godzin zegarowych od Zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika kluczowego albo stwierdzenia Błędu krytycznego przez Wykonawcę liczonych w oknie 24x7 |
| Błąd zwykły | Stan Systemu, w którym cześć Systemu nie funkcjonuje zgodnie z Dokumentacją aktualnie eksploatowanej wersji Systemu lub według wymagań do funkcjonalności Systemu, który prowadzi do: -braku możliwości przetwarzania lub rejestracji danych w Systemie, lub - błędnego działania funkcjonalności Systemu lub - powolnej pracy Systemu lub - innego błędu, co wpływa w sposób istotny na wyniki pracy Odbiorców usług. | średni | Zgodnie z ofertą przetargową do …….…godzin zegarowych od Zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika kluczowego albo stwierdzenia Błędu zwykłego przez Wykonawcę liczonych w oknie 24x7 |
| Błąd drobny/ uwaga | Stan Systemu, w którym cześć Systemu nie funkcjonuje zgodnie z Dokumentacją aktualnie eksploatowanej wersji Systemu lub według wymagań do funkcjonalności Systemu skutkiem czego zostały ujawnione błędy, które prowadzą do: - nieergonomicznej pracy (np. format pól, brak walidacji, literówki, błędne nazwy, konieczność zbędnych „kliknięć”), utrudniające uzyskanie pożądanego przez Odbiorcę usług rezultatu, itp., lub - inne błędy nieujęte w niniejszej tabeli. | niski | Zgodnie z ofertą przetargową do …….…godzin zegarowych od Zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika kluczowego albo stwierdzenia Błędu drobnego przez Wykonawcę liczonych w oknie 24x7 |
| Do czasów wskazanych powyżej nie wlicza się czasu niedostępności wynikającej z zatrzymania lub zakłócenia pracy Systemu spowodowane awarią Infrastruktury technicznej, tj. awarią łączy teletransmisyjnych, awarią sprzętu komputerowego, awarią zasilania lub brakiem danych niezbędnych do odtworzenia Systemu. |  |  |  |