Załącznik nr 7 do Umowy nr …………z dnia …………….

Monitorowanie konieczności instalacji poprawek, instalowanie i wdrażanie poprawek/nowych wersji technologicznych lub nowych rozwiązań technologicznych na środowiskach technologicznych Systemu oraz dokonywanie niezbędnych zmian konfiguracyjnych środowisk

- Zakres realizowanych usług

  - Monitorowanie Zamawiającemu konieczności zainstalowania poprawek i nowych wersji na potrzeby Systemu, na poszczególnych elementach Systemu opisanego w Załącznikach do Umowy, dla wszystkich środowisk technologicznych Zamawiającego, takich jak:

    - oprogramowanie sieciowych systemów operacyjnych,

    - oprogramowanie aplikacyjne,

    - oprogramowanie bazodanowe,

    - oprogramowanie komunikacyjne (o ile system zawiera tego typu oprogramowanie),

    - oprogramowanie do prezentacji treści,

    - oprogramowanie wirtualizacyjne (w tym w zakresie Disaster Recovery SRM, High Availability w VMware)

    - oprogramowanie do backupu

    - oprogramowanie do monitorowania działania Systemu, np. SCOM

oraz pozostałego oprogramowania technologicznego i narzędziowego będącego w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnego do bezpiecznego działania Systemu opisanego w Załącznikach do Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dokonywać instalacji poprawek bezpieczeństwa.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania czy rekomenduje konieczność zainstalowania poprawek i nowych wersji.

  - Wykonawca monitoruje i analizuje dedykowane witryny umieszczone w sieci Internet, fora internetowe, grupy tematyczne oraz inne treści udostępniane w sieci Internet utworzone lub rekomendowane przez producentów powyższego oprogramowania. Niniejszy punkt dotyczy także podnoszenia wersji oprogramowania np.: Windows 2008 na Windows 2012/2016. Zamawiający będzie wykonywał testy bezpieczeństwa Systemu, a Wykonawca musi poprawić System (instalację, konfigurację, modyfikacje) w celu zabezpieczenia przed wykrytą podatnością (luką Systemu).

  - Wykonanie instalacji i konfiguracji Systemu, w tym optymalizacji konfiguracji oprogramowania dostarczonego  przez Zamawiającego oraz wdrażania rekomendowanych zmian na wszystkich środowiskach wskazanych przez Zamawiającego lub na podstawie Zgłoszeń instalacji poprawek żądanych do aktualizacji przez Zamawiającego wraz z przygotowaniem Dokumentacji w tym instalacyjnej – konfiguracyjnej (wdrożeniowej), oraz aktualizacji tych instrukcji przy każdej istotnej zmianie.

Wykonawca realizuje usługi instalacji konfiguracji Systemu:

- w Dni robocze w godzinach 7:30-16:30 na środowiskach nieprodukcyjnych, oraz wyjątkowo w innych terminach zgłoszonych do Wykonawcy na potrzeby wsparcia podczas prac technologicznych.

- w Dni robocze w godzinach 17:00-24:00 na środowisku produkcyjnym oraz wyjątkowo w innych terminach (sobota-niedziela) zgłoszonych do Wykonawcy na potrzeby wsparcia podczas prac technologicznych.

- Pozostałe usługi wykonywane są w godzinach 7.30-16.30.

  - Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu usług związanych z backupem Systemu w ciągu 90 dni od daty zawarcia umowy:

- opracowanie i wdrożenie mechanizmu backupu dla Systemu,

- opisanie, testowanie i wdrożenie w postaci procedury mechanizmu wykonania backupu Systemu,  ze szczegółowym określeniem które elementy systemu należy backupować i z jaką retencją,

- opisanie w postaci procedury mechanizmu przywracania Systemu z backupu.

  - Instalowanie wersji Systemu w lokalizacji Zamawiającego na środowisku produkcyjnym na wniosek Zamawiającego.

- Wykonanie usługi i kanały komunikacji

  - Za pośrednictwem systemu - HP Service Manager.

  - Wskazanie Wykonawcy do realizacji Zgłoszenia w HP Service Manager jest równoważne z przyjęciem przez Wykonawcę Zgłoszenia do realizacji.

- Dodatkowe sposoby komunikacji

Zamawiający i Wykonawca udostępniają dodatkowe sposoby komunikacji:

  - numer telefonu,

  - adres poczty elektronicznej „e-mail”,

ustalone zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 Umowy.

- Miejsce wykonywania usługi

  - W przypadku Zgłoszenia potrzeby wykonania usługi Wykonawca realizuje Zgłoszenie zdalnie lub w siedzibie wskazanej przez Zamawiającego. Wdrożenia rozwiązania Zgłoszenia wykonywane będą przez Zamawiającego w terminie dogodnym dla Zamawiającego na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów i skryptów wraz z odpowiednimi procedurami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca każdorazowo zapewni asystę przy wdrażaniu lub obiorze usługi.

- Procedura realizacji usług i ich odbiór

  - Wykonawca rejestruje w systemie HP Service Manager Zgłoszenie w cyklach miesięcznych wraz z listą poprawek do zainstalowania do każdego środowiska technologicznego w załączniku do Zgłoszenia.

  - Wykonawca przedstawia listę poprawek do zainstalowania do każdego środowiska technologicznego do 10 dnia każdego miesiąca, a ich wdrażanie będzie się odbywało nie rzadziej niż raz na kwartał. Zamawiający może zlecić dodatkowe wdrożenie poprawek, lecz nie częściej niż dwa razy na kwartał.

  - Zamawiający ocenia konieczność wdrożenia rekomendowanych poprawek. Zamawiający ma prawo do wskazania innych poprawek do Systemu do zainstalowania na poszczególnych elementach Systemu.

  - Zamawiający ma prawo zrezygnować z wdrożenia poprawek w danym kwartale, o ile producenci oprogramowania i sprzętu działającego w systemie nie opublikowali poprawek krytycznych lub poprawki nie dotyczą sprzętu lub oprogramowania zainstalowanego u Odbiorców usługi lub w celu podniesienia efektywności liczba poprawek i zakres jest mało istotny z punktu działania Systemu, a wykonanie cyklu instalacji okazałoby się nieefektywne, co do wykorzystania zasobów.

  - Zamawiający przekazuje Zgłoszenie z decyzją wykonania usługi instalacji  poprawek lub też decyzją o odłożeniu na kolejny okres. Datą rozpoczęcia realizacji Zgłoszenia dotyczącego wdrożenia poprawek przez Wykonawcę jest data przekazania Zgłoszenia z decyzją o instalacji poprawek w systemie HP Service Manager.

  - Od momentu przekazania Wykonawcy Zgłoszenia z pozytywną decyzją liczony jest czas na realizację Zgłoszenia.

  - Wskazanie Wykonawcy do realizacji Zgłoszenia jest równoważne z otrzymaniem przez Wykonawcę Zgłoszenia do realizacji.

  - Wykonawca, od otrzymania Zgłoszenia z pozytywną decyzją Zamawiającego ze wskazaną listą poprawek (wersji) do instalowania do każdego elementu Systemu przygotowuje niezbędne instrukcje i procedury instalacyjne wraz z określeniem ich kolejności wgrywania na poszczególne środowiska technologiczne Zamawiającego i przekazuje Zgłoszenie w Systemie. Jednocześnie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne źródła instalacyjne (ewentualnie Nową wersję Systemu) oraz określi niezbędny czas przestoju danego środowiska do zainstalowania poprawek.

  - Zamawiający weryfikuje otrzymane Produkty i w przypadku:

    - pozytywnej weryfikacji przekazuje Zgłoszenie z akceptacją określając termin realizacji na poszczególnych środowiskach Zamawiającego, uwzględniając, że Zamawiający będzie wykonywał instalacje aktualizacji i dokona konfiguracji na Systemie w następującej kolejności:

      - System developerski do wytwarzania kodów wynikowych

      - System developerski/ rozwojowy,

      - Systemy testowe/ przedprodukcyjne,

      - System produkcyjny.

    - negatywnej weryfikacji Produktów dotyczących instalacji Systemu przekazuje je Wykonawcy do poprawy, wraz ze wskazaniem zidentyfikowanych Błędów, braków lub nieścisłości. Po ponownym przesłaniu Zgłoszenia do Zamawiającego, Zamawiający powtarza procedurę określoną w  niniejszym punkcie.

  - Wdrożenie systemu w środowisku testowym i produkcyjnym nie może odbywać się tego samego dnia, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę.

  - Zamawiający zastrzega możliwość różnic w poszczególnych środowiskach technologicznych.

  - Zamawiający ma także prawo zlecić osobisty udział inżynierów Wykonawcy w procesie instalacji poprawek.

  - Zamawiający, przy udziale Wykonawcy osobistym lub telefonicznym, wykona instalację zalecanych poprawek w kolejności określonej w procedurach zawartych w Dokumentacji w zakresie instalacji i konfiguracji o minimalnej zawartości określonej w Załączniku nr 12 do Umowy. W przypadku:

    - prawidłowego wykonania usługi instalacji poprawek (wersji) Zamawiający zamyka Zgłoszenie w Systemie. Data zamknięcia jest rozumiana, jako data kończąca postępowanie dotyczące rozwiązania Zgłoszenia instalacji poprawek (wersji),

    - nieprawidłowego wykonania usługi instalacji poprawek (wersji) Zamawiający przerywa proces instalacji i wykonuje instrukcje wycofujące wgrane poprawki, w celu przywrócenia działania Systemu, oraz przesyła Zgłoszenie do Wykonawcy informując o niepoprawnej instalacji w celu naniesienia poprawek. Po ponownym przesłaniu Zgłoszenia do Zamawiającego, Zamawiający powtarza procedurę określoną w ppkt 13),

  - Jeżeli do realizacji Zgłoszenia niezbędne jest wykonanie modyfikacji Systemu Wykonawca dostarczy Nową wersję Systemu, która zostanie odebrana na zasadach określonych w Załączniku nr 8 do Umowy, z zachowaniem terminów realizacji Zgłoszenia określonych
 w pkt 7. W wyjątkowych sytuacjach, na uzasadniony wniosek Wykonawcy termin realizacji Zgłoszenia może zostać wydłużony po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.  Rozliczenie wykonania Nowej wersji Systemu wynikającej z podniesienia wersji Systemu, wykonania zmian konfiguracji Systemu oraz wdrażania rekomendowanych zmian na wszystkich środowiskach wskazanych przez Zamawiającego będzie rozliczane na zasadach realizacji usług określonych w § 2 ust. 1 pkt 2). Zmiany, o których mowa w niniejszym ppkt. nie będą powodować powstania nowych funkcjonalności aplikacji dedykowanej.

  - Czas, w którym Zgłoszenie jest weryfikowane, wdrażane przez Zamawiającego nie wlicza się do czasu realizacji usługi przez Wykonawcę.

  - Wykonanie zmian konfiguracji Systemu, oraz wykonanie instalacji środowisk technologicznych, jest realizowane na identycznych zasadach jak dla procedury instalacji poprawek (wersji) Systemu.

  - Instalacja całych środowisk technologicznych, odbywa się nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym.

  - Zamawiający zawsze ma prawo żądać od Wykonawcy dodatkowych instalacji w przypadku, gdy aktualizacja będzie dotyczyła wykonania więcej niż jednej poprawki do konkretnego elementu środowiska technologicznego, automatyzacji procesu instalacji poprawek poprzez (skrypty, batche itp.) lub elementów konfiguracji, jeżeli jest to możliwe technologicznie. Elementy niezbędne, które powinny się znaleźć w instrukcji instalacji i konfiguracji Systemu wyszczególnione są w Załączniku nr 12 do Umowy.

  - Przekazanie uwag Wykonawcy, zgłoszonych w trakcie weryfikacji lub wdrażania, oraz dostarczania kolejnych poprawionych wersji Systemu nie powodują wydłużenia uzgodnionego czasu na realizację Zgłoszenia.

  - Zamawiający dopuszcza jednokrotne przekazanie Zgłoszenia z uwagami Wykonawcy.

  - Każde kolejne przekazanie Zgłoszenia Wykonawcy, Zamawiający potraktuje, jako uchybienie. W przypadku każdego dodatkowego przekazywania Zgłoszenia między Zamawiającym a Wykonawcą, czas przebywania Zgłoszenia po stronie Zamawiającego nie powoduje wydłużenia czasu realizacji na rozwiązanie Zgłoszenia.

- Raport Zgłoszeń

Wykonawca przedstawi raport z realizacji Zgłoszeń zawierający minimum:

  - nazwę raportu,

  - nazwę Podsystemu,

  - identyfikator Zgłoszenia,

  - status Zgłoszenia,

  - Typ zgłoszenia,

  - datę i godzinę przekazania Zgłoszenia do Zamawiającego w formacie (yyyy-mm-dd-hh:mm gdzie: yyyy- określa rok, mm- określa miesiąc, dd- określa dzień miesiąca, hh- określa godzinę w danym dniu, mm- określa minutę w godzinie),

  - datę i godzinę przekazania zaakceptowanego przez Zamawiającego Zgłoszenia w Systemie do Wykonawcy (yyyy-mm-dd-hh:mm),

  - opis Zgłoszenia (treść merytoryczna Zgłoszenia),

  - imię i nazwisko osoby opracowującej Zgłoszenie,

  - datę i godzinę zamknięcia Zgłoszenia (w formacie yyyy-mm-dd-hh:mm),

  - liczba rozpoczętych 9-godzinnych, zegarowych okresów opóźnienia, (jeśli dotyczy) liczonych w oknach 7:30-16:30, po upływie terminu wskazanego w punkcie 7 ppkt 1),

  - wykaz zmian wprowadzonych, jako załącznik do przekazanej procedury,

  - wnioski dotyczące sposobów i działań podjętych lub planowanych do podjęcia, zmierzających do ostatecznego uniknięcia zauważonych Błędów lub efektywniejszej realizacji instalacji aktualizacji i poprawek Oprogramowania w przyszłości,

  - informację o aktualizacji Dokumentacji w tym technicznej i użytkowej Systemu,

  - ewentualne uwagi.

- Czas realizacji

  - Wykonawca realizuje Zgłoszenie w ciągu 126 godzin zegarowych od otrzymania Zgłoszenia z pozytywną decyzją Zamawiającego liczonych w oknach 7:30-16:30.

  - Termin realizacji dotyczący podniesienia wersji Systemu do aktualnie wydanych przez producentów oprogramowania, będzie uzgadniany każdorazowo z Zamawiającym.

  - Czas realizacji Zgłoszenia przez Wykonawcę, liczony jest od momentu przekazania zaakceptowanego Zgłoszenia w systemie HP Service Manager do Wykonawcy do momentu przekazania (w formacie yyyy-mm-dd-hh:mm) rozwiązanego Zgłoszenia do Zamawiającego w Systemie, bez okresów, kiedy Zgłoszenie pozostawało po stronie Zamawiającego pod warunkiem zamknięcia Zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Rozliczenia usługi

  - Wykonawca przedstawia Zamawiającemu raport Zgłoszeń w cyklu miesięcznym, w terminie do 5 Dni roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w postaci elektronicznej.

  - Zamawiający w terminie do10 Dni roboczych od przedstawienia w/w raportu potwierdza kompletność i poprawność przedstawionego raportu lub zgłasza do niego uwagi;

  - W przypadku zgłoszenia uwag do miesięcznego raportu Zgłoszeń przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie do 5 Dni roboczych zobowiązuje się do ich uwzględnienia.

  - Zaakceptowany bez uwag raport Zgłoszeń stanowi załącznik do Miesięcznego protokołu odbioru realizacji przedmiotu Umowy i jest podstawą do przekazania Miesięcznego protokołu odbioru realizacji przedmiotu Umowy Zamawiającemu w celu dokonania odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

  - Akceptacja raportów, o których mowa powyżej będzie się odbywać z wykorzystaniem Usługi rozliczenia w systemie HP Service Manager.

  - Miesięczny protokół odbioru realizacji przedmiotu Umowy jest podpisywany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego osobiście poprzez złożenie odręcznych podpisów.

- Procedura autoryzacji modyfikacji lub konfiguracji wykonanych na postawie § 2 Umowy, ust. 16 przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające w jego imieniu

  - Zamawiający przedstawia Wykonawcy propozycję wykonania modyfikacji lub konfiguracji przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające w jego imieniu.

  - Wykonawca ma prawo w terminie 7 dni zgłosić uwagi do przedstawionej propozycji modyfikacji lub konfiguracji oraz sposób odbioru modyfikacji lub konfiguracji przez Wykonawcę.

  - Zamawiający może uwzględnić lub odrzucić uwagi Wykonawcy i zaproponowany sposób odbioru modyfikacji lub konfiguracji przez Wykonawcę.

  - Zamawiający lub osoby trzecie wykonuje/ją modyfikację lub konfigurację.

  - Wykonawca instaluje modyfikację lub wykonuje konfigurację na środowisku testowym w terminie do 3 Dni roboczych.

  - Zamawiający przeprowadza testy odbiorowe.

  - Jeśli Wykonawca uzna, iż przeprowadzone testy nie są wystarczające, wówczas przeprowadza własne testy weryfikujące w terminie do 3 Dni roboczych.

  - Pozytywny wynik weryfikacji jest równoznaczny z autoryzacją przez Wykonawcę modyfikacji lub konfiguracji wykonanej na postawie § 2 Umowy, ust. 16 przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające w jego imieniu.

  - Jeśli wynik weryfikacji jest negatywny Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wszystkie istotne powody, które składają się na ten wynik. Zamawiający ma prawo zadecydować czy modyfikacja lub konfiguracja będzie wdrożona czy poprawiona. Zamawiający przekazuje Wykonawcy informację o podjętej decyzji w formie pisemnej. Polecenie wdrożenia modyfikacji lub konfiguracji jest równoznaczne z autoryzacją przez Wykonawcę przedmiotowej modyfikacji lub konfiguracji.

- Rodzaje środowisk technologicznych

Zamawiający przedstawia definicje środowisk technologicznych, jednakże nie wszystkie z tych środowisk będą wykorzystywane w niniejszej umowie. Dostęp do wymienionych środowisk, za wyjątkiem środowiska developerskiego Wykonawcy,  jest możliwy jedynie z siedziby Zamawiającego, bez możliwości podłączenia sprzętu Wykonawcy. Wykonawca nie może podłączać jakichkolwiek nośników oraz sprzętu komputerowego bez zgody Zamawiającego.

| Nazwa środowiska technologicz-nego | Rodzaj danych | Wersja aplikacji | Dla kogo i komu służy | Kto zapewnia infrastrukturę | Kto może korzystać ze środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkcyjne | Dane produkcyjne | Wersja produkcyjna | Użytkownicy | Zamawiający | Zamawiający oraz Wykonawca na wniosek Zamawiające-go |
| Przedproduk-cyjne | Dane częściowo przeniesione z produkcji | Wersja produkcyjna | Wsparcie użytkowników (środowisko do sprawdzania błędów na produkcji) | Zamawiający | Zamawiający i Wykonawca |
| Testowe | Dane testowe | Wersja testowa | Wsparcie użytkowników (służy do sprawdzenia nowych wersji aplikacji, która rozwiązuje zauważone błędy) | Zamawiający | Zamawiający i Wykonawca |
| Rozwojowe | Dane testowe | Wersja testowa inna niż na środowisku testowym | Pracownicy Zamawiającego zajmujący się wdrażaniem nowych funkcjonalności/ projektów Systemu | Zamawiający | Zamawiający i Wykonawca |
| Developerskie Wykonawcy | Brak danych | Wersja implementowana (programowana) przez programistów | Pracownicy Wykonawcy | Wykonawca | Wykonawca |
| Developerskie do kompilacji kodów | Brak danych | Kod źródłowy gotowy do kompilacji i konsolidacji | Pracownicy Zamawiającego, którzy kompilują kod | Zamawiający | Zamawiający oraz incydentalnie kiedy Zamawiający nie może skompilować kodu - Wykonawca |