Załącznik nr 8A do Umowy nr …………z dnia …………….

Analiza, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Obsługi Wydziałów KRS

Spis treści

I.	Wykaz pojęć:	3

II.	WSTĘP	3

III.	Ogólny opis Architektury systemu SOW KRS	3

1.	Warstwa brzegowa	4

2.	Warstwa webowa	4

3.	Warstwa aplikacyjna	5

4.	Warstwa integracyjna	5

5.	Warstwa obsługi procesów biznesowych	5

6.	Warstwa bazodanowa	5

7.	Usługi infrastrukturalne na potrzeby Systemu	5

IV.	WYMAGANIA FUNKCJONALNE NA SYSTEM OBSŁUGI WYDZIAŁÓW KRS	6

1.	Funkcjonalności systemu Biurowość przeniesione do SOW KRS	6

2.	Funkcjonalności Systemu Wpisów KRS przeniesione do SOW KRS	7

3.	Nowe lub zmodyfikowane funkcjonalności SOW KRS	8

V.	WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE	10

1.	Wymagania dotyczące monitorowania i niezawodności	11

2.	Wymagania dotyczące architektury	12

3.	Wymagania dotyczące ergonomii i użyteczności	13

4.	Wymagania dotyczące wydajności	14

5.	Wymagania prawne	15

6.	Wymagania dotyczące bezpieczeństwa	16

7.	Wymagania dotyczące szkoleń	17

8.	Wymagania dotyczące dokumentacji	18

9.	Wymagania dotyczące infrastruktury	20

VI.	OPIS ETAPÓW REALIZACJI i WYMAGAŃ NA PRODUKTY	21

1.	Analiza wymagań funkcjonalnych	22

2.	Projekt systemu SOW KRS	22

3.	Wykonanie testowej wersji systemu SOW KRS	24

4.	Wykonanie dokumentacji systemu	25

5.	Wdrożenie systemu SOW KRS w centrali i wszystkich lokalizacjach	25

6.	Szkolenia użytkowników	26

VII.	HARMONOGRAM REALIZACJI I PŁATNOSCI ZA POSZCZEGÓLNE ETAPY	26

# Wykaz pojęć:

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

RDN – Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

KRK – Krajowy Rejestr Karny

CRP KEP – Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników

REGON – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej

CBD – Centralna Baza Danych

PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

SOP – System Obsługi Poczty

EPO – Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru

eKRS – platforma udostępniająca usługi komunikacji elektronicznej wydziałów gospodarczych KRS ze stronami postępowania rejestrowego

SOW KRS – System Obsługi Wydziałów KRS, zastępujący system Biurowość KRS i System Wpisy KRS

BRIS – Busines Registers Integration System – system integracji rejestrów ustanowiony na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE

# WSTĘP

Przedmiot zamówienia opisany w niniejszym załączniku obejmuje wykonanie modernizacji obecnie funkcjonujących systemów KRS System Wpisów i KRS Biurowość polegającą na wykonaniu i wdrożeniu Systemu Obsługi Wydziałów KRS wspomagającego procesy merytoryczne wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego.

System Obsługi Wydziałów KRS (SOW KRS) obejmie funkcjonalności dostępne aktualnie w obu ww. systemach, a także konieczną integrację, w tym wymianę danych z  systemami:

- Centralna baza danych Krajowego Rejestru Sądowego - CBD KRS ,

- Centralna baza danych Rejestru Dłużników Niewypłacalnych -CBD RDN,

- Krajowy Rejestr Karny - KRK,

- CRP KEP,

- REGON,

- PESEL,

- System Obsługi Poczty - SOP,

- Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru - EPO,

- Elektroniczna platforma Krajowego Rejestru Sądowego eKRS.

- TERYT

Załącznik ten zawiera zamkniętą listę wymagań Zamawiającego wobec SOW KRS.

# Ogólny opis Architektury systemu SOW KRS

Funkcjonalność Systemu wynika z zapisów Ustaw i Rozporządzeń. Sposób budowy Systemu wynika z wymagania, aby dostęp użytkowników do Systemu odbywał się przez dedykowana stronę WWW internetową, a komunikacja Systemu z innymi rejestrami i systemami przez szynę integracyjną. Zgodnie z tymi wymaganiami, logiczna architektura Systemu powinna mieć strukturę warstwową.

### Warstwa brzegowa

Warstwa brzegowa składa się z SRO umożliwiających skalowanie tej warstwy w miarę potrzeb. Działanie SRO oparte będzie na inteligentnym pośredniczeniu w transakcjach pomiędzy warstwą klientów a warstwą webową. Inteligencja ta będzie polegała na optymalnym wyborze serwera, który będzie obsługiwał zapytania użytkowników tak, aby zminimalizować możliwość wystąpienia przeciążeń serwerów i niedostępności usług w chwili, gdy pozostałe serwery w danej warstwie nie są zajęte. Optymalny wybór serwera będzie możliwy dzięki próbkowaniu, realizowanym przez SRO, czyli badaniu dostępności i zajętości konkretnych serwerów, będących częścią warstwy widzianej przez klienta pod jednym adresem IP. Wybór konkretnego serwera dokonywany będzie przez algorytm równoważenia obciążenia (ang. Load balancing’u) oraz na podstawie polityk (reguł) zdefiniowanych na SRO. Za projektować i zaimplementować wykorzystanie urządzeń F5 posiadanych przez Zamawiającego

### Warstwa webowa

Warstwa webowa (serwery webowe) składać się będzie z serwerów HTTP, które podobnie jak serwer SRO służą do równoważenia ruchu pomiędzy serwerami aplikacyjnymi. Statyczne treści będą serwowane bezpośrednio przez serwery HTTP bez potrzeby przesyłania zapytań do warstwy serwerów aplikacyjnych. Serwery webowe mogą pełnić również rolę serwerów proxy. Serwery HTTP będą skonfigurowane tak, aby każdy z serwerów HTTP miał połączenie do warstwy serwerów aplikacyjnych. Połączenie każdy z każdym pozwoli na eliminację pojedynczego punktu awarii - jeśli jeden z serwerów HTTP przestanie działać jego rola zostanie przejęta przez inny, ten który prześle żądanie do odpowiedniego serwera aplikacyjnego. W razie potrzeby zwiększenia wydajności warstwy należy dodać kolejną instancję serwera webowego.

### Warstwa aplikacyjna

Warstwa aplikacyjna składać się będzie z serwerów aplikacyjnych. Serwery aplikacyjne muszą być przygotowane do działania w konfiguracji niezawodnościowej. Minimalnym wymaganiem stawianym konfiguracji niezawodnościowej opartej o klastry serwerów aplikacyjnych jest replikacja sesji użytkownika. Replikacja sesji powinna zabezpieczyć przed utratą danych w przypadku awarii jednego z serwerów w sposób zapewniający możliwość kontynuowania sesji na innym serwerze aplikacyjnym.

### Warstwa integracyjna

Warstwa integracyjna składać się będzie z warstwy serwerów szyny integracyjnej działających w konfiguracji niezawodnościowej. Szyna integracyjna udostępniać będzie usługi sieciowe zdefiniowane w ramach Systemu jak również te dostarczane przez systemy zewnętrzne. Umożliwi zagregowanie wielu podstawowych usług i udostępnienie ich w postaci pojedynczej usługi. Szyna integracyjna zapewni również dopasowanie (transformacje), odpowiedni routing danych oraz orkiestrację (ang. Orchestration) procesu przepływu komunikatów wymienianych pomiędzy systemami.

### Warstwa obsługi procesów biznesowych

Warstwa obsługi procesów biznesowych składać się będzie z serwerów procesowych działających w konfiguracji niezawodnościowej. Serwery procesów biznesowych pozwolą na zdefiniowanie i realizację procesów biznesowych, które mają być obsłużone przez System oraz na obsługę i orkiestracje tych procesów. Do implementacji procesów biznesowych realizowanych głównie przez część aplikacyjną Systemu, integrującą większość procesów biznesowych realizowanych u Zamawiającego, wykorzystane zostaną serwery procesów zawierające procesy przepływu pracy (workflow).W przypadku gdy przebieg procesu biznesowego Systemu wymaga komunikacji z zewnętrznymi systemami lub innymi podsystemami, komunikacja ta musi zostać zrealizowana przy użyciu szyny integracyjnej (ESB).

### Warstwa bazodanowa

Warstwa bazodanowa składać się będzie z serwerów baz danych, które w celu zapewnienia wysokiej dostępności środowiska muszą pracować w konfiguracji niezawodnościowej tak, aby awaria pojedynczego serwera sprzętowego nie powodowała awarii całego Systemu. Połączenie do warstwy bazodanowej będzie realizowane w dwojaki sposób – bezpośrednio z bazą lub za pomocą usługi udostępnionej poprzez szynę integracyjną. Bezpośredni dostęp do bazy danych, rozumiany jako dostęp z pominięciem szyny integracyjnej, dopuszczany jest jedynie dla baz roboczych/konfiguracyjnych aplikacji WWW. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym wszystkie elementy korzystające z baz danych wchodzących w skład Systemu mogą się komunikować z bazą (bazami) danych poprzez „pośrednika” (np. db-proxy). W takim przypadku komunikacja ta musi odbywać się na linii szyna integracyjna – baza (bazy) danych. Sposób pośrednictwa musi być „tak przezroczysty”, aby w przypadku zmiany  silnika bazy danych na inny, można było wyeliminować komponent pośredniczący.

### Usługi infrastrukturalne na potrzeby Systemu

System musi zostać zbudowany w oparciu o poniższe usługi infrastrukturalne będące w posiadaniu Zamawiającego :

| Usługi INFRASTRUKTURALNE |  |
| --- | --- |
| Oprogramowanie systemowe | Platforma sprzętowa/programowa |
| Usługi systemów operacyjnych |  |
| Windows Server 2012 R2, 2016 | Serwery kasetowe x86 |
| Usługi wirtualizacyjne |  |
| VMware vSphere Hypervisor 5.5 lub 6.0 | Serwery kasetowe x86/ Windows Server 2008 |
| Usługi katalogowe |  |
| Microsoft ActiveDirectory Resortu Sprawiedliwości | Serwery kasetowe x86/ Windows Server 2008 |
| Usługi bazodanowe |  |
| IBM DB2 for Windows | Serwery kasetowe x86/ Windows Server 2008 |
| Microsoft SQL Server SQL Server 2014 | Serwery kasetowe x86/ Windows Server 2008 |
| Usługi przetwarzania transakcyjnego |  |
| RedHat JBoss Enterprise Application Platform (najnowszy w chwili przedkładania projektu do odbioru) | Serwery kasetowe x86/ Windows Server 2008 |
| Usługi szyny danych |  |
| JBoss Fuse 6.3 lub wyższa wersja | Serwery kasetowe x86/ Windows Server 2008 |
| Narzędzia związane z obsługą nadawania uprawnień |  |
| Sail Point IdentityIQ | Serwery kasetowe x86/ Windows Server 2008 |
| Narzędzia związane testowaniem systemu |  |
| Narzędzia firmy HP do realizacji testwania HP ALM, UTF, LR | Serwery kasetowe x86/ Windows Server 2008 |
| Narzędzia zarządzania zgłoszeniami, incydentami , problemami ,zmianami i wyliczania SLA |  |
| HP Service Manager 9.2 lub nowszy | Serwery kasetowe x86/ Windows Server 2008 |
| Narzędzia monitorowania stanu elementów systemu |  |
| MS SCOM 2012R2 | Serwery kasetowe x86/ Windows Server 2008 |
| Narzędzia monitorowania stanu elementów systemu |  |
| MS SCOM 2012R2 | Serwery kasetowe x86/ Windows Server 2008 |
| Narzędzia modelowania systemu |  |
| Enterprise Architect | Serwery kasetowe x86/ Windows Server 2008 |
| Narzędzia przechowywania wersji |  |
| SVN | Serwery kasetowe x86/ Windows Server 2008 |

# WYMAGANIA FUNKCJONALNE NA SYSTEM OBSŁUGI WYDZIAŁÓW KRS

## Funkcjonalności systemu Biurowość przeniesione do SOW KRS

Do systemu SOW KRS powinny zostać przeniesione, po weryfikacji i zoptymalizowaniu, funkcjonalności wchodzące w skład podsystemów opisanych w Podręcznikach użytkownika systemu Biurowość KRS i Wpisy KRS, stanowiących Zał. Nr 1D i Zał. Nr 1E do umowy.

Do systemu SOW KRS muszą zostać przeniesione funkcjonalności wspierające:

Rejestracja

- rejestrację spraw, rejestracja załączników do spraw, rejestracja pism procesowych i pism, zarówno papierowych, jak i elektronicznych

- rejestrację podmiotu w tym osób – uczestników postępowania wspomaganą bazą TERYT

Dekretacja

- dekretacja ręczna spraw/dekretacja automatyczna spraw

Moduł pracy orzeczniczej

- przygotowanie i odnotowywanie orzeczeń oraz innych czynności sądu w tym podział, łączenie spraw,

- obsługa pism procesowych

- wydruki (korespondencja, okładki, orzeczenia itp.)

- obieg akt

- funkcje wspomagające działania wymagane przez przepisy dot. BRIS

Komunikacja z systemem Wpisy KRS

- automatyczne przesyłanie i pobieranie danych do systemu Wpisy KRS

Korespondencja

- wydruki i korespondencja, tworzenie listy nadawczej, import do SOP

Przeglądanie spraw

- wykaz spraw w wydziale według określonych kryteriów

Zestawienia statystyczne

- raporty ułatwiające nadzór nad prawidłowością pracy wydziału

- wykonywanie zestawień statystycznych,

Dokumenty elektroniczne

- autoryzację dokumentów przez sąd

- przesyłanie dokumentów do Centralnego Zbioru Dokumentów, zarządzanie CZD

- funkcje obsługujące repozytorium dokumentów finansowych

- Funkcje obsługujące automatyczne wpisy,  wprowadzone przepisami prawa

Funkcje administracyjne

- Konfiguracja wydziału

## Funkcjonalności Systemu Wpisów KRS przeniesione do SOW KRS

Do systemu SOW KRS powinny zostać przeniesione, po weryfikacji i zoptymalizowaniu, funkcjonalności wchodzące w skład podsystemów opisanych w podręcznikach użytkownika systemu Biurowość KRS i Wpisy KRS, stanowiących Zał. Nr 1D i Zał. Nr 1E do umowy.

Do systemu SOW KRS muszą zostać przeniesione funkcjonalności systemu Wpisy umożliwiające:

- Wykonywanie projektów wpisów w KRS

- Weryfikacje projektów wpisów w KRS

- Weryfikacja z KRS

- Weryfikacja z KRK

- Weryfikacja z RDN

- Weryfikacja z TERYT

- Przesyłanie komunikatów do CRPKEP i REGON

- Przesyłanie i odbiór komunikatów do BRIS

- Dokonywanie wpisów w KRS

- Czynności nietypowe, w szczególności poprawianie danych, uchylenie wykreślenia

- Drukowanie projektów postanowień o wpisie, protokołów niezgodności, zaświadczeń o dokonaniu wpisu

- Funkcjonalność specyficznej modyfikacji, zapewniającą dostęp do modyfikacji danych w rejestrze widzianych z perspektywy struktury danych w CBD

- Funkcje naprawcze, w tym sprostowanie omyłek

- Zestawienie statystyczne i raporty

- Funkcje wspomagające działania wymagane przez  przepisy dot. BRIS

- Funkcje automatycznych wpisów wprowadzonych przepisami prawa

- Funkcjonalność udostępniania sądom rejestrowym informacji o podmiotach, które nie złożyły sprawozdań finansowych w wymaganym terminie.

- Funkcje administracyjne

.

## Nowe lub zmodyfikowane funkcjonalności SOW KRS

Nowe funkcjonalności systemu SOW KRS wynikają głównie z projektowanych lub uchwalonych przepisów prawa, ze zmian wprowadzonych projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i niektórych innych ustaw.

- Przyjmowanie elektronicznych wniosków o wpis w rejestrze przedsiębiorców i rejestrze stowarzyszeń

Dostosowanie systemu SOW KRS do możliwości przyjmowania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców oraz wniosków do rejestru stowarzyszeń (zarówno o wpis/zmianę, jak i o wykreślenie), a także dokumentów stanowiących podstawę wpisu drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu eKRS.

- Przyjmowanie wszystkich pism stron droga elektroniczną

Dostosowanie systemu SOW KRS do możliwości przyjmowania pism do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu eKRS.

- Umożliwienie składania środków zaskarżenia drogą elektroniczną

Wykonanie funkcjonalności systemu SOW KRS zapewniającej obsługę w systemie SOW KRS środków zaskarżenia składanych drogą elektroniczną poprzez portal eKRS oraz zapewnienie sądom drugiej instancji dostęp do akt rejestrowych w postaci elektronicznej. Modyfikacja ta będzie wymagała utworzenia nowej sprawy oraz metryki dokumentu w systemie SOW KRS i repozytorium elektronicznych  akt rejestrowych w przypadku złożenia środka zaskarżenia, procedowanie dokumentu elektronicznie w sądzie rejestrowym oraz dostęp do tych dokumentów przez sąd odwoławczy.

- Prowadzenie akt elektronicznych, obsługa repozytorium akt elektronicznych

Umożliwienie dostępu dla sądu, z systemu SOW KRS, do elektronicznego repozytorium akt rejestrowych, w celu przeglądania, dołączania lub usuwania przez uprawnionych użytkowników – pracowników sądu. Wskazanie akt odbywać się będzie na podstawie sygnatury sprawy, nazwy podmiotu lub nr KRS. Możliwość przeglądania akt elektronicznych dostępna będzie również dla anonimowych użytkowników portalu.

Zakłada się ,że w GUI akt elektronicznych powinna być dostępne dodatkowe zakładki:

-aktualna lista wspólników (dotyczy tylko  spółek z o.o.)

- ostatni tekst jednolity umowy spółki;

- aktualne adresy

W systemie SOW KRS musi być udostępniona funkcjonalność umożliwiająca nadanie powyższych atrybutów dokumentowi przez referenta. Pozwoli to zamieścić  te dokumenty  w tak zatytułowanych zakładkach akt rejestrowych .

Z elektronicznych akt rejestrowych będzie możliwość wydruku poszczególnych dokumentów.

W metryce elektronicznego dokumentu będzie pole określające, czy dokument jest dostępny, czy nie jest dostępny dla użytkowników zewnętrznych (dokument taki będzie dostępny  w aktach rejestrowych dla pracowników sądów - orzeczników i kadry administracyjnej, a niewidoczny dla użytkowników zewnętrznych, anonimowych).

- Skanowanie dokumentów i umieszczanie ich w repozytorium akt elektronicznych

W szczególnych przypadkach może się zdarzyć konieczność przyjęcia do rozpatrzenia przez sąd rejestrowy dokumentu papierowego. Wtedy dokument musi zostać zeskanowany, utworzona zostanie dla niego metryka w systemie SOW KRS w celu jego procedowania oraz zamieszczenia go w elektronicznych aktach rejestrowych i udostępnienia w formie elektronicznej.

- Wydawania orzeczeń i zarządzeń w systemie teleinformatycznym

System SOW KRS  musi posiadać funkcjonalność tworzenia (generowania) postanowień lub zarządzeń o charakterze technicznym (nie orzeczniczym) w formie elektronicznej. Funkcjonalność ta usprawni pracę sądu rejestrowego, a jednocześnie zapewni przekazanie utworzonych dokumentów do repozytorium elektronicznych akt rejestrowych lub uczestnikom postępowania.

W systemie SOW KRS będzie konieczność  uruchomienia funkcjonalność umożliwiającej przygotowanie pism zewnętrznych z kwalifikowanym podpisem elektronicznym (pisma wychodzące poza sąd) oraz przygotowanie zarządzeń wewnętrznych i pism wewnętrznych (podpisane podpisem wewnętrznym-AD).

Kategorie dokumentów wydawanych przez sąd  przechowywanych w aktach elektronicznych:

- orzeczenia kończące (z kwalifikowanym podpisem),

- orzeczenia niekończące (z kwalifikowanym podpisem),

- pisma wychodzące poza sąd (z kwalifikowanym podpisem),

- zarządzenia wewnętrzne i pisma wewnętrzne  (w aktach mogą być bez kwalifikowanego podpisu).

- Doręczanie orzeczeń i pism sądowych drogą  elektroniczną

Doręczanie orzeczeń i pism sądowych drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami kpc. Ponadto wnioskodawca otrzyma na podany przez siebie adres e-miał informację o umieszczeniu przez sąd rejestrowy korespondencji na koncie tego użytkownika.

- Integracja z repozytorium elektronicznych wypisów aktów notarialnych

Niektóre wnioski o wpis do KRS składane drogą elektroniczną do sądu rejestrowego zawierają dokumenty sporządzone w postaci aktu notarialnego. Zgodnie z ustaleniami z Krajową Radą Notarialną, KRN udostępni system teleinformatyczny - repozytorium wypisów aktów notarialnych, który będzie gromadził wszystkie akty notarialne związane z postępowaniami rejestrowymi w zakresie KRS. Zakłada się, że w elektronicznym wniosku składanym poprzez portal eKRS zostanie podany jednoznaczny identyfikator przedmiotowego wypisu aktu notarialnego nadany w systemie prowadzonym przez KRN. W chwili wpływu tego wniosku do sądu rejestrowego system SOW KRS  automatycznie pobierze z repozytorium wypisów przedmiotowy wypis i umieści go w elektronicznym repozytorium akt rejestrowych.

- Integracja z systemem EPO (Elektroniczne Poświadczenie Odbioru)

System SOW KRS ma być zintegrowany z systemem EPO. Obejmuje to w szczególności: wysłanie korespondencji, tworzenie Elektronicznej Książki Nadawczej, oraz odbiór informacji o dostarczeniu przesyłki, rejestrację zwrotki. Zamawiający dostarczy specyfikację interfejsu do systemu EPO.

# WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE

System – Zbiór wszystkich urządzeń (urządzenia sieciowe, serwery, serwery wirtualne, pamięci masowe) oraz oprogramowania (oprogramowanie gotowe, dedykowane) realizującego procesy biznesowe

Aplikacja – oprogramowanie dedykowane

## Wymagania dotyczące monitorowania i niezawodności

| Nr | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | Monitoring infrastruktury techniczno-systemowej realizowany przez Microsoft SCOM 2012R2 – instalacja agenta SCOM-a dla istotnych zasobów serwerowych, dla monitorowania aplikacji rekomenduje się dostarczenie dedykowanych komponentów (management pack) lub konfiguracji z wykorzystaniem zaimplementowanych rozwiązań w SCOM. Wykonawca zintegruje zaprojektowany system bądź dostarczy instrukcję konfiguracji pozwalającej na integrację z systemami monitorującymi ruch wychodzący i przychodzący Zamawiającego. Prace wdrożeniowe w zakresie konfiguracji infrastruktury zaczynają się po ustaleniu i zaakceptowaniu dokumentacji projektowej i wdrożeniowej. Termin wykonania wdrożenia powinien być adekwatny w stosunku do zakresu wdrażanego środowiska. |
|  | Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego/zrealizuje proces konfiguracji narzędzi monitorujących dostarczony System, posiadanych przez Zamawiającego, tj. MSSC. Dostarczony System musi być wyposażony w mechanizm monitorowania obciążenia elementów infrastruktury programowej. Mechanizm ten musi obejmować w szczególności monitorowanie: - systemów operacyjnych - aplikacji - baz danych. |
| - 3 | Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego/zrealizuje proces konfiguracji narzędzi monitorujących dostarczony System, posiadanych przez Zamawiającego, tj. MSSC. Dostarczony System musi być wyposażony w mechanizm monitorowania obciążenia elementów infrastruktury sprzętowej. Mechanizm ten musi obejmować w szczególności monitorowanie: - parametrów pracy urządzeń wchodzących w skład infrastruktury sprzętowej Systemu - wysycenie oraz dostępność łączy dostępowych. |
| - 4 | Zamawiający będzie monitorować wydajność systemu przy użyciu narzędzi posiadanych przez Zamawiającego. Zaprojektowany System musi uwzględniać do 15 % narzut na monitorowanie i pomiary wydajnościowe. |
| - 5 | Dostarczony System musi posiadać mechanizm rejestrowania działań użytkowników w Systemie. Mechanizm ten musi obejmować w szczególności monitorowanie: - prób logowania do systemu/modułu (próby udane i nieudane), - systemowy identyfikator użytkownika (po zalogowaniu), - rodzaj wykonanej operacji, - informacje o wyniku operacji. - adres IP, - czas zdarzenia. |
| - 6 | Informacje wymienione w pkt 5 zawarte w logach aplikacji (oprogramowania dedykowanego) muszą być: - dostępne z poziomu dedykowanego modułu systemu przez okres 5 lat - przechowywane w bazie danych - możliwe do wyeksportowania w formatach umożliwiających sporządzenie na ich podstawie raportów. |
| - 7 | Zastosowane rozwiązania technologiczne muszą gwarantować dla użytkowników dostępność warstwy programowo-technicznej na poziomie określonym w paragrafie 2 wzoru umowy. |

## Wymagania dotyczące architektury

| Nr | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | Dostarczona przez Wykonawcę architektura Systemu musi: 1.oparta być o technologię SOAP 2.umożliwiać dalszą jej rozbudowę bez konieczności przebudowy istniejących elementów Systemu. |
|  | Dostarczony przez Wykonawcę System musi wspierać standard WSDL (Web Services Description Language). |
|  | Dostarczony przez Wykonawcę System musi wspierać standard XML (Extensible Markup Language). |
|  | Dostarczony przez Wykonawcę System musi obsługiwać transformacje XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation). |
|  | Dostarczony przez Wykonawcę System musi wspierać standard XMLsig (XML-Signature Syntax and Processing). |
|  | Dostarczony przez Wykonawcę System musi używać standardu XSD (ang. XML Schema Definition) do weryfikacji dokumentów w przypadku ich wymiany w formacie XML. |
|  | Brak pojedynczych punktów awarii. |
|  | System musi umożliwiać działanie zarówno w przypadku rozwiązań HA (high avalibility) opartych o klastry serwerów sprzętowych, jak i w przypadku rozwiązań CA (continous availibilty) opartych na wewnętrznej redundancji elementów platformy serwerów sprzętowych. |
|  | Krytyczne elementy infrastruktury sprzętowo-programowej muszą spełniać następujące kryteria: - redundancję elementów infrastruktury - klastrowanie lub łączenie niezawodnościowe elementów infrastruktury - posiadać układy alternatywnych połączeń elementów infrastruktury - nie posiadać pojedynczego punktu awarii. |
|  | Posiadane przez Zamawiającego rozwiązanie jest oparte o szynę integracyjną JBOSS FuseESB. Dostarczony przez Wykonawcę System musi uwzględniać to rozwiązanie lub dostarczyć rozwiązanie równoważne. |

## Wymagania dotyczące ergonomii i użyteczności

| Nr | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | Wykonawca musi dostarczyć aplikacje, w której interfejs wszystkich jej modułów, służący do interakcji z użytkownikiem, będzie graficznym interfejsem webowym dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej. |
|  | Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, Wykonawca musi dostarczyć takie rozwiązanie Systemu, w którym wszystkie elementy posiadające interfejs webowy będą spełniały wytyczne zebrane przez organizację W3C w ramach inicjatywy WAI (Web Accessibility Initiative) oraz WCAG 2.0 na poziomie AA (Web Content Accessibility Guidelines). |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie części składowe Systemu, dostępne przez przeglądarkę internetową poprawnie pracowały z wykorzystaniem co najmniej poniżej wymienionych popularnych przeglądarek internetowych w wersjach wspieranych przez producentów minimum : - Internet Explorer - Edge - Mozilla FireFox W wersjach dostępnych na czas testów akceptacyjnych. |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie wytworzone elementy interfejsu użytkowników oraz dokumentacji systemu były w języku polskim. |
|  | Zamawiający wymaga dla Systemu jednolitego interfejsu graficznego dla wszystkich jego modułów. |
|  | Wykonawca przedstawi 3 różne projekty graficzne koncepcji interfejsów na etapie projektu do akceptacji (różniące się układem graficznym, kolorystyką). |
|  | Serwis powinien być zaprojektowany tak aby optymalnie wyświetlał się dla rozdzielczości 1024x768 pikseli |
|  | Dostarczony przez Wykonawcę System musi wspierać standard Unicode UTF-8 (Universal Multiple-Octet Coded Character Set, UCS transformation format UTF-8). |
|  | Zaprojektowany System musi być zgodny z HTML5 i CSS3. |
|  | System musi umożliwiać prostą publikację komunikatów serwisowych/informacyjnych przez administratora bez restartu serwera oraz usługi. |
|  | Wszystkie ustawienia systemu (parametry) muszą zostać zdefiniowane w pliku/plikach konfiguracyjnych. Niedozwolone jest używanie w kodzie źródłowym m.in. adresów IP, adresów DNS serwerów, loginów, haseł, nazw kolejek, certyfikatów, głównych urzędów certyfikatów. |
|  | Wymagane jest skonfigurowanie przez Wykonawcę co najmniej czterech środowisk Systemu w infrastrukturze sieciowo-sprzętowej Zamawiającego: - Środowiska produkcyjnego, - Środowiska pre-produkcyjnego, - Środowiska testowego, - Środowiska developerskiego. |
|  | System musi posiadać mechanizm zapewniający możliwość tworzenia w intuicyjny sposób przez użytkownika dowolnych zestawień informacji z bazy danych: 1) dowolny wybór kolumn, 2) dowolne sortowanie, 3) filtrowanie zakresu danych wg jednego lub więcej warunków (przedział lub określone wartości danych, z możliwością użycia operatorów logicznych: I, LUB, NIE), 4) możliwość sumowania danych, liczenia mediany i średniej wartości, wskazywania wartości minimalnej i maksymalnej, 5) możliwość wydruku oraz eksportu do plików minimum w formatach: .txt, .rtf, .csv, .xls, .xml, pdf 6) możliwość zapisu szablonu utworzonego zestawienia do wykorzystania w przyszłości łącznie ze wskazaniem uprawnień dostępu do niego (tylko twórca, określona rola/określony użytkownik, wszyscy), 7) możliwość wykonywania zestawień ze stanem na dany dzień lub za wskazany okres. |

## Wymagania dotyczące wydajności

| Nr | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | Dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie informatyczne Systemu musi umożliwiać: 1. skalowanie wydajności, 2. rekonfiguracje. |
|  | Dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie informatyczne Systemu musi umożliwiać obsługę przez system rocznej liczby obsługiwanych spraw na poziomie minimum 1 100 000. |
|  | System musi działać poprawnie przy jednoczesnej pracy 1000 użytkowników. |
|  | Czas odpowiedzi systemu na zapytania w 95% przypadków, nie może przekraczać 3 sekund przy pracy maksymalnie 1000 użytkowników jednoczesnych. |
|  | Dla raportów predefiniowanych w systemie w 95% przypadków dopuszcza się czas odpowiedzi nie dłuższy niż 15 minut. |
|  | Wymagana wydajność Systemu musi być zapewniona przy jednoczesnym korzystaniu 1000 użytkowników przy następujących założeniach obciążenia systemu: Liczba użytkowników systemu w sądach: 1200 Liczba jednostek wydziałów korzystająca z systemu: 27 Liczba lokalizacji: 21 Przewidywany wpływ dzienny spraw: 5000 Liczba wpisanych podmiotów do KRS na dzień 26.05.2017: 447 438 Przewidywana dzienna liczba wpisów do CBD: 550 Przewidywana dzienna liczba zmian w rejestrze w tym wykreśleń z CBD: 2000 |
|  | Zamawiający przeprowadzi testy wydajnościowe. |
|  | Zatwierdzona przez użytkownika modyfikacja danych w Systemie powinna być natychmiast widoczna dla pozostałych uprawnionych użytkowników. |
|  | System musi cechować się możliwością wykonywania wielu operacji w tym samym czasie. |
|  | System musi zapewnić dostęp do danych w czasie rzeczywistym (synchronicznie). |
|  | System musi charakteryzować się elastyczną konfiguracją zapewniającą przystosowanie Systemu do zmian zachodzących w organizacji Zamawiającego. |
|  | Wszystkie moduły muszą wymieniać pomiędzy sobą konieczne informacje tak, aby uniknąć wielokrotnego wprowadzania tych samych danych do Systemu. |
|  | System musi przechowywać historię operacji, umożliwiając bezpośrednio z interfejsu użytkownika Systemu sprawdzić kto i kiedy pracował na dokumencie. |
|  | System musi działać optymalnie dla łącza sieci WAN na poziomie minimum 10 Mb/s. 95% użytkowników wewnętrznych będzie korzystało z tego typu łącza. |

## Wymagania prawne

| Nr | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | System SOW KRS oraz jego budowa muszą być zgodne z zapisami Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z dn. 20 kwietnia 2005 r., poz. 565). |
|  | System SOW KRS musi być zgodny z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dn. 15 maja 2012 r., poz. 526) |
|  | Dostarczony przez Wykonawcę System SOW KRS musi wykorzystywać standardy zgodne z definicją otwartego standardu przyjętego w Europejskich Ramach Interoperacyjności opublikowanego w listopadzie 2004 roku. W szczególności dotyczy to komunikacji Systemu z innymi systemami zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. |
|  | Dostarczony System SOW KRS musi być zgodny z następującymi aktami prawnymi: - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wraz z aktami wykonawczymi. - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. DZ. U. z 2016 r. poz. 687 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy - Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym i niektórych innych ustaw, projekt UA 27 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz. U. nr 2316) - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. DZ. U. z 2016 r. poz. 1822), postępowanie rejestrowe i przepisy ogólne o czynnościach procesowych - Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej - inne akty prawne związane z funkcjonowaniem systemu obowiązujące w dniu posiedzenia (8 sierpień 2017 r.) |

## Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

| Nr | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | System musi zapewniać zgodność z obecnie funkcjonującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości rozwiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa, w szczególności: gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. |
|  | System musi zachować poufność, integralność i dostępność informacji – Zamawiający wykona na własny koszt stosowne testy i/lub audyt bezpieczeństwa. |
|  | Wykonawca musi przygotować, przetestować oraz wdrożyć spójne i jednorodne technicznie i biznesowo procesy tworzenia kopii oraz odtwarzania systemu i danych. |
|  | Wykonawca musi opracować dokumentację procesów tworzenia, testowania i odtwarzania danych z kopii zapasowych. Postępowanie z informacją backupowaną musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. |
|  | Wykonawca zintegruje się z systemem backupowym Zamawiającego (Wykonawca ma opisać co ma być bacupowane przy pomocy narzędzi posiadanych przez Zamawiającego). |
|  | Wykonawca musi opracować procedury odtwarzania po awarii dla wszystkich komponentów Systemu. |
|  | Testowe odtworzenie poszczególnych elementów Systemu przeprowadzone na podstawie procedur, o których mowa w wymaganiu nr 6, przez Zamawiającego musi zakończyć się przywróceniem do działania wszystkich funkcji Systemu bez utraty danych oraz ich spójności i jednorodności: technicznej i biznesowej. |
|  | Dostarczony przez Wykonawcę System musi obsługiwać protokół SSL / TLS minimum 1.2 (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security). Wszelka komunikacja w ramach Systemu musi być realizowana w tunelu SSL TLS w wersji minimum 1.2 |
|  | System musi działać w zamkniętej sieci WAN. |
|  | System musi blokować zalogowanym użytkownikom dostęp do Systemu po upływie określonego w konfiguracji Systemu czasu braku aktywności użytkownika. |
|  | System musi być zintegrowany z systemem zarządzania tożsamością będącym w posiadaniu Zamawiającego Sail Point IdentityIQ |
|  | System musi obejmować mechanizm zarządzania i kontroli uprawnień dostępu do funkcji i zasobów przez interfejs aplikacji. |
|  | Użytkownik musi być uwierzytelniany i autoryzowany w Systemie. |
|  | System musi wykorzystywać mechanizm Active Directory Single Sign-On do uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników. |
|  | System musi korzystać z automatycznej synchronizacji czasu z serwerem czasu posiadanym przez Zamawiającego. |
|  | System musi zapewniać mechanizmy przechowywania logów, ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa działania aplikacji, chroniące je przed modyfikacją i nieuprawnionym usunięciem. |

## Wymagania dotyczące szkoleń

| Nr | Opis wymagania | maksymalna liczba osób w grupie szkolenio-wej | wymagana liczba osób do przeszkole-nia | liczba dni szkolenio-wych | liczba godzin szkoleniowych w ciągu jednego dnia szkoleniowego | łączna liczba godzin szkoleniowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkolenie dla 100 osób (użytkownicy z sądów) na okres 3 dni po 8 godzin szkoleniowych | 9 | 100 | 3 | 8 | 350 |
| 2. | Przeprowadzenie po wdrożeniu, konsultacji/szkoleń przystanowiskowych w każdym wydziale KRS w wymiarze min. 5 dni | 9 | 243 | 5 | 8 | 1000 |
| 3. | Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów Systemu w maksymalnej liczbie 10 osób, w tym dla: 1) Administratorów aplikacji biznesowych 2) Specjalistów ds. wsparcia użytkowników | 10 | 10 | 10 | 8 | 100 |
| 4. | Szkolenia dla I i II linii wsparcia | 10 | 10 | 10 | 8 | 100 |
|  |  |  |  |  | suma | 1550 |

| Nr | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | Zamawiający wymaga aby interfejs użytkownika Systemu spełniał następujące wymagania: - Zrozumiałość – według reguły „Po 2-dniowym szkoleniu przeprowadzonym przez Wykonawcę oprogramowania 90% przeszkolonych użytkowników końcowych będzie rozumiało w 95%, w jaki sposób działają poszczególne funkcje dostępne w oprogramowaniu w celu weryfikacji tego wymagania zostanie przeprowadzona ankieta wśród uczestników szkolenia. - Łatwość uczenia się – według reguły „Użytkownik końcowy będzie w stanie korzystać z 80% dostępnych funkcji po 2-dniowym szkoleniu przeprowadzonym przez dostawcę oprogramowania, w tym celu zostanie przeprowadzony test wśród uczestników szkolenia”. - Łatwość operowania – według reguły „Użytkownik końcowy będzie w stanie wywołać każdą dostępną funkcję w nie więcej niż 4 kliknięcia myszką. |
|  | Szczegółowe wymagania dotyczące zasad realizacji szkoleń zawiera Załącznik nr 9 do Umowy. |

## Wymagania dotyczące dokumentacji

| Nr | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | Wykonawca musi opracować instrukcje zarządzania systemem oraz szczegółowe procedury pozwalające na prawidłowe utrzymanie wytworzonego systemu, w tym wszystkie niezbędne procedury eksploatacyjne: - W zakresie Polityki bezpieczeństwa, zostaną wytworzone następujące dokumenty: - Opis struktury zbiorów danych w systemie - Wykaz zbiorów danych osobowych w systemie - Sposób przepływu danych w systemie - Określenie środków technicznych i organizacyjnych w systemie - W zakresie Instrukcji zarządzania, zostaną wytworzone następujące dokumenty: - Instrukcja zarządzania uprawnieniami użytkowników końcowych do systemu - Ewidencja użytkowników systemu - Harmonogram wykonywania kopii zapasowych systemu - Instrukcja wykonywania kopii zapasowych systemu - Instrukcja testowania kopii zapasowych w systemie - Instrukcja przechowywania elektronicznych nośników informacji w systemie - Instrukcja odtworzenia systemu po awarii - Instrukcja monitorowania i konserwacji systemu - Wzór dziennika systemu - Instrukcja wykonywania zmian w systemie - Stosowane metody i środki uwierzytelnienia w systemie - Instrukcja rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy w systemie - Instrukcja obsługi zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji - Opis zabezpieczenia systemu.. Wskazane elementy powinny być zrealizowane z uwzględnieniem systemu HP Service Manager. |
|  | Dla wdrożonych w ramach Systemu komponentów Wykonawca musi opracować i udokumentować procedury utrzymaniowe które będą zaimplementowane przez Wykonawcę w narzędziu posiadanym Zamawiającego w zakresie: 1. Zarządzania Zdarzeniami i Incydentami, w tym ich: 1.1. Wykrywanie zdarzeń Rejestrowanie, 1.2. Klasyfikacja i przydzielanie, 1.3. Badanie i diagnoza, 1.4. Rozwiązanie incydentów i przywrócenie normalnego działania usługi, 1.5. Zamykanie incydentów, 2. Zarządzania Zmianami: 2.1. Inicjowanie zmian i rejestrowanie wniosków o zmianę, 2.2. Oszacowanie wpływu, kosztu, korzyści i ryzyka proponowanych zmian, 2.3. Zarządzanie i koordynacja budowy, testów i przekazania zmian na produkcję, 3. Zarządzania Wersjami i Wdrożeniami: 3.1. Planowanie i nadzorowanie pomyślnego wdrożenia nowych oraz zmienionych wersji oprogramowań, jak również związanego z tym sprzętu i dokumentacji, 3.2. Współpraca pomiędzy procesami Zarządzania wersjami, a Zarządzania zmianami, w celu uzgodnienia właściwej zawartości oraz planu wdrożenia dla wersji, 3.3. Zapewnienie, że wszystkie elementy, które zostały wdrożone lub zmienione są bezpieczne i możliwe do śledzenia, 3.4. Zarządzanie oczekiwaniami klientów i użytkowników dotyczących wersji i procesu wdrożenia. 3.5. Plany wersji i wdrożenia. 3.6. Notyfikacje usługi. 3.7. Modele usług, raporty i plany ciągłości. 4. Bezpieczeństwa i Zarządzania Dostępnością: 4.1 Optymalizowanie dostępności poprzez monitorowanie i raportowanie wszystkich kluczowych elementów dostępności, 4.2 Określanie wymagań dostępności w relacjach biznesowych, 4.3 Przewidywanie i projektowanie oczekiwanych poziomów dostępności i bezpieczeństwa, 4.4 Opracowanie Planu Dostępności, 4.5 Zbieranie, analizowanie i utrzymywanie danych o dostępności oraz ich raportowanie, 4.6 Zapewnianie, że poziomy usług będą odpowiadały badanym poziomom dostępności usług zgodnie z SLA oraz monitorowanie celów OLA i osiągnięcia możliwości świadczenia usług przez zewnętrznych dostawców, 4.7 Zarządzanie uprawnieniami dostępu. 5. Zarządzania Wydajnością: 5.1 Monitorowanie wydajności usług informatycznych, 5.2 Optymalizowanie działań, aby skuteczniej wykorzystywać dostępne zasoby w tym automatyzacja podłączania niezbędnych zasobów , |
|  | Zamawiający wymaga, aby w ramach analizy biznesowej zostały wytworzone co najmniej poniżej wymienione diagramy: 1. aktywności ilustrujące przebiegi procesów biznesowych, 2. klas ilustrujące zawartość informacyjną organizacji. 3. stan obiektu informacyjnego |
|  | Zamawiający wymaga, aby w ramach modelowania wymagań zostały wytworzone co najmniej poniżej wymienione diagramy UML: - wymagań - przypadków użycia, - scenariusze przypadków użycia wraz z ścieżkami alternatywnymi - diagramy czynności i sekwencji w ramach potrzeb zobrazowania złożoności realizacji danego scenariusza. |
|  | Zamawiający wymaga, aby w ramach modelowania struktury Systemu zostały wytworzone co najmniej poniżej wymienione diagramy UML: - klas, - maszyny stanowej - pakietów. |
|  | W ramach dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji użytkownika, w sekcji pomocy kontekstowej aplikacji, dostępnej dla użytkowników Systemu umieszczone zostaną opisy dostępnych w aplikacji funkcji oraz procedury obowiązujące użytkowników. |
|  | Dostarczona dokumentacja powinna umożliwiać dalszą edycję i ewentualną modyfikację, niedopuszczalna jest w trybie tylko do odczytu, np. diagramy UML. |
|  | Wykonawca dostarczy pełną listę oprogramowania/bibliotek firm trzecich użytych do budowy systemu wraz z wyszczególnionymi licencjami |
|  | Użyte przez wykonawcę oprogramowanie narzędziowe oraz biblioteki będą na czas kompilacji w najświeższych wersjach opublikowanych na stronach producentów. |
|  | Niedopuszczalne jest użycie oprogramowania narzędziowego oraz bibliotek firm trzecich, których wsparcie zostało zakończone lub została opublikowana informacja o planowanym zakończeniu wsparcia. |
|  | Szczegółowe wymagania dotyczące Dokumentacji Systemu zawiera Załącznik nr 12 do Umowy. |

## Wymagania dotyczące infrastruktury

|  | Wirtualizacja oparta o produkty firmy VMware. |
| --- | --- |
|  | Hosty maszyn wirtualnych z zainstalowanymi systemami VMware ESXi min. v. 5.5 update 3, wkrótce zostanie przeprowadzona aktualizacja do wersji 6.0. |
|  | Udostępnienie konsoli zarządzającej vCenter dla administratorów systemów informatycznych z podstawowym zakresem uprawnień. |
|  | Serwery fizyczne: - HP ProLiant BL460c Gen8, CPU 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz (12 Cores), RAM 524288 MB. - HP ProLiant BL460c Gen9, CPU 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v3 @ 2.30GHz (12 Cores), RAM 524288 MB. |
|  | Klastry niezawodnościowe, w klastrach uruchomione Vmware HA, Vmware DRS oraz VMware vMotion. |
|  | W zakresie DRS dopuszczalne reguły dla separacji lub przywiązania maszyn do konkretnego hosta. |
|  | Wolumeny dyskowe typu VMFS. |
|  | Oprogramowanie antywirusowe ESET - technologia bez agentowa dla systemów operacyjnych typu Windows Server, dla systemów typu Linux wymagana instalacja agenta antywirusowego. |
|  | W uzgodnieniu z poszczególnymi zespołami WUI – Zespół Serwerów i Zespół Sieci - należy przygotować (wypełnić) arkusz „Wzór Szablon-Sieci-Serwery-FireWall-Backup” (zał. excel), w szczególności należy ustalić konfiguracje sprzętowe maszyn wirtualnych, konfiguracje sieciowe i backupowe, w tym : - ustalić nazewnictwo maszyn wirtualnych; - ustalić ilość procesorów, pamięci ram i podsystemów dyskowych; - ustalić liczbę wymaganych Vlan –ów, które będą dzieliły system na logiczne części; - ustalić liczbę i rozmiar (maskę) wymaganych podsieci adresów IP; - ustalić czy jest potrzeba wykorzystania LoadBalancera F5, jeśli tak to potrzebna jest ilość wirtualnych serwerów oraz liczba nodów jakie mają być do nich przypisane; - w przypadku potrzeby wykorzystania LoadBalancera F5, dostarczyć gotową konfigurację metody podtrzymywania sesji; - w przypadku potrzeby wykorzystania LoadBalancera F5, dostarczyć gotową konfigurację „iRule” do prawidłowego działania aplikacji; - ustalić kierunek ruchu sieciowego (razem z numerami portów), który ma zostać zrealizowany; - wskazać zasoby do backupu; - ustalić zasady wykonywania kopii zapasowych . - ustalić zasady retencji kopii zapasowych. |
|  | Prace wdrożeniowe w zakresie konfiguracji infrastruktury zaczynają się po ustaleniu i zaakceptowaniu dokumentacji projektowej i wdrożeniowej. |
|  | Termin wykonania wdrożenia powinien być adekwatny w stosunku do zakresu wdrażanego środowiska. |

# OPIS ETAPÓW REALIZACJI i WYMAGAŃ NA PRODUKTY

Wykonanie przedmiotu umowy określonego w niniejszym załączniku będzie odbywało się w następujących etapach:

- Analiza wymagań funkcjonalnych

- Projekt systemu

- Wykonanie testowej wersji systemu SOW KRS

- Wykonanie dokumentacji systemu

- Wykonanie produkcyjnej wersji systemu SOW KRS i wdrożenie w centrali i wszystkich lokalizacjach

- Szkolenia użytkowników

## Analiza wymagań funkcjonalnych

Wykonawca opracuje model architektury biznesowej (MAB), według poniższych wymagań:

Model architektury biznesowej stanowi opis procesów związanych z docelowym sposobem realizacji funkcjonalności objętych przedmiotem zamówienia, w tym:

•	diagram kontekstowy zaproponowanego rozwiązania i model zachowania,

•	cel i zakres procesu,

•	role i odpowiedzialności,

•	wejścia i wyjścia z procesu,

•	mapę procesu w standardzie BPMN,

•	charakterystykę poszczególnych czynności,

•	wykorzystywane struktury danych / obiekty systemu,

•	opis powiązań z innymi systemami (od strony biznesowej).

W ramach opisu architektury Systemu należy przedstawić przypadki użycia Systemu (ang. Use Case) zgodnie z metodyką UML. Dla każdego przypadku należy przedstawić schemat ogólny oraz:

•	krótką charakterystykę,

•	stan początkowy,

•	przebieg zasadniczy, ew. alternatywne przebiegi,

•	stan końcowy.

W ramach MAB wykonawca przedstawi także model bazy danych.

Model architektury biznesowej musi odpowiadać stanowi prawnemu na dzień jego wykonania (oddania).

Wykonując analizę wymagań, Wykonawca przeprowadzi weryfikację procesów i funkcjonalności obecnie funkcjonujących w systemach Biurowość KRS i Wpisy KRS, opisanych w Załącznikach 1A i 1B do umowy, mając na uwadze optymalizację procesów i ergonomię funkcjonalności dostarczanych użytkownikom.

W MAB muszą być ujęte wszystkie funkcjonalności opisane w Załącznikach Nr 1A i 1B, wskazane w Rozdziale III pkt 1 i 2, chyba, że Zamawiający pisemnie zrezygnuje z pewnych funkcjonalności. W MAB muszą być ujęte także inne funkcjonalności opisane w Załącznikach Nr 1A i 1B, jeżeli w procesie analizy zostanie uznana potrzeba ich zawarcia w SOW KRS.

Produkty i kryteria akceptacji:

Model architektury biznesowej

- Zgodność z umową.

- Zgodność z faktycznym stanem prawnym i projektami aktów prawnych wymienionych w Rozdziale V pkt 5

## Projekt systemu SOW KRS

Projekt systemu SOW KRS powinien zawierać do najmniej następujące dokumenty:

Architektura danych

W ramach opisu architektury danych należy sporządzić:

•	charakterystykę pól bazy danych,

•	model danych w systemie zawierający powiązania pomiędzy encjami,

•	charakterystykę powiązań z innymi systemami,

•	ograniczenia rozwiązania,

•	założenia i zależności,

•	ogólną charakterystykę użytkowników.

Wykonawca dostarczy dokumentację projektową w formacie akceptowalnym przez narzędzie Enterprise Architect Corporate Edition będące w posiadaniu Zamawiającego.

W przypadku powiązań z innymi systemami należy wskazać przynajmniej:

•	zakres wymiany danych,

•	opis interfejsów,

•	opis konfiguracji wymiany danych,

•	opis możliwych wyjątków (błędów) w przypadku wymiany danych.

Wykonawca określi zakres migracji danych z systemów Biurowość KRS i Wpisy KRS do SOW KRS.

Architektura techniczna

W ramach opisu architektury technicznej należy scharakteryzować:

•	charakterystykę fizycznych komponentów architektury technicznej,

•	charakterystykę logicznych komponentów architektury technicznej (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wirtualizacji),

•	fizyczne i logiczne rozmieszczenie komponentów systemu na poszczególnych elementach architektury technicznej,

•	charakterystykę środowisk: produkcyjnego, testowego i rozwojowego,

•	pełną architekturę systemu  SOW KRS i jego organizację oraz wszystkie funkcje przewidziane do realizowania przez system, a także przez administratorów i użytkowników.

W ramach opisu architektury technicznej należy zdefiniować usługi stanowiące interfejs systemu SOW KRS z innymi systemami, w tym wyszczególnionymi w Rozdziale II.

Dla każdej z usług muszą zostać zweryfikowane i uszczegółowione:

- Słowny  opis   usługi  -  wyjaśnienie  do  czego  usługa  będzie wykorzystywana,

- Parametry wejściowe i wyjściowe usługi,

- Definicja usługi w języku WSDL (Web Services Description Language),

- Informacja, czy usługa ma być wykonana synchronicznie, czy asynchronicznie,

- Schemat procesu obsługi usługi przez system Nowa Biurowość KRS,

- Przewidywana średnia i maksymalna liczba wywołań usługi dziennie i w miesiącu kalendarzowym,

- Wymagania jakościowe i czasowe na realizację usługi.

Ponadto w ramach opisu architektury technicznej należy scharakteryzować powiązania z innymi systemami.

Architektura bezpieczeństwa

W ramach opisu architektury bezpieczeństwa należy scharakteryzować architekturę zapewniającą bezpieczeństwo i poufność w zakresie następujących jej aspektów:

•	kontroli dostępu,

•	uwierzytelniania,

•	rozliczalności,

•	poufności,

•	integralności,

•	dostępności.

Scenariusze testowe

Wymagane jest przygotowanie scenariuszy testowych zawierających różne warianty ścieżek testowych wszystkich procesów wchodzących w zakres danego etapu. Każdy scenariusz musi zawierać:

•	Nazwę procesu / nazwę ścieżki,

•	Szczegółową sekwencję główną z listą czynności,

•	Opis sekwencji wariantowych,

•	Oczekiwany rezultat testu.

W ramach dokumentu należy także opracować i przedstawić metodykę przeprowadzenia testów wydajnościowych i bezpieczeństwa oraz innych testów niefunkcjonalnych (na zgodność z wymaganiami niefunkcjonalnymi). Metodyka powinna obejmować co najmniej wybór narzędzia do przeprowadzenia testów, scenariusz testów.

Infrastruktura techniczna i licencyjna

Opis Infrastruktury technicznej i licencyjnej niezbędnej do prawidłowego wdrożenia całego Systemu powinien zawierać:

  - Wyszczególnienie liczby, rodzaju sprzętu oraz konfiguracji minimalnej sprzętu, jakie Zamawiający ma zapewnić do działania Systemu.

  - Wyszczególnienie liczby oraz rodzaju licencji na oprogramowanie środowiskowe (systemy operacyjne), jakie Zamawiający ma zapewnić do działania Systemu.

  - Przypisanie elementów o których mowa w punktach powyżej do właściwych im komponentów na diagramach architektury technicznej.

Projekty ekranów systemu

Dokument powinien zawierać projekt wszystkich ekranów systemu SOW KRS oraz opis nawigacji.

Produkty i kryteria akceptacji

Architektura danych

- Zgodność z umową.

- Zgodność z Modelem architektury biznesowej.

Architektura techniczna

- Zgodność z umową.

- Zgodność z Modelem architektury biznesowej.

- Zgodność z Architekturą danych.

Architektura bezpieczeństwa

- Zgodność z umową.

- Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa na dzień dostarczenia dokumentu.

- Zgodność z Architekturą techniczną.

Scenariusze testowe

- Zgodność z umową.

- Zgodność z Modelem architektury biznesowej.

- Zgodność z Architekturą danych.

Infrastruktura techniczna i licencyjna

- Zgodność z umową.

- Zgodność z architekturą techniczną.

- W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi zbyt wysokie w ocenie Zamawiającego wymagania sprzętowo-programowe, Zamawiający ma prawo zwrócić się do niezależnej firmy eksperckiej w celu oceny zasadności wymagań. Opinia firmy będzie rozstrzygająca.

Projekty ekranów systemu

- Zgodność z umową.

- Zgodność z Modelem architektury biznesowej.

- Zgodność z Architekturą danych.

## Wykonanie testowej wersji systemu SOW KRS

- Wykonawca dostarczy zaktualizowane scenariusze testów, jeżeli scenariusze dostarczone w ramach projektu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 2  wymagają zmiany.

- Dostarczone do odbioru oprogramowanie Systemu musi przejść pomyślnie wewnętrzne testy przeprowadzone przez Wykonawcę, które będą potwierdzone raportem przeprowadzenia testów wewnętrznych z wynikiem pozytywnym.

- Wykonawca skonfiguruje środowiska testowe (przedprodukcyjne) i rozwojowe dla systemu SOW KRS, w tym zainstaluje i skonfiguruje niezbędne oprogramowanie systemowe i narzędziowe.

- Wykonawca dostarczy dokumentację instalacyjną systemu dla środowiska testowego zgodnie z Załącznikiem nr 12 do umowy.

- Wymagane jest zainstalowanie Systemu na środowisku rozwojowym i testowym (przedprodukcyjnym).

- Wykonawca przeprowadzi i udokumentuje testową migrację danych z systemów Biurowość KRS i Wpisy KRS.

- Zamawiający przeprowadza testy akceptacyjne przedstawionego produktu. Zamawiający może przeprowadzać testy spoza scenariuszy testowych.

- Wykonawca zapewni asystę w czasie testów.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia testów wydajnościowych systemu SOW KRS oraz testów na zgodność z wymaganiami niefunkcjonalnymi określonymi w Rozdziale IV.

- Odbiorowi podlega wersja oprogramowania zainstalowana w środowisku testowym.

- Odbiór oprogramowania następuje zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku Nr 8 do umowy.

Produkty i kryteria akceptacji

Testowa wersja Systemu

- Zgodność z umową.

- Zgodność z Modelem architektury biznesowej.

- Zgodność z projektem systemu opisanym w Rozdziale VI pkt 2

- Zgodność z faktycznym stanem prawnym i projektami aktów prawnych określonymi w Rozdziale V pkt 5.

- System pomyślnie przeszedł wszystkie scenariusze testowe przewidziane zakresem dla etapu w testach wewnętrznych Wykonawcy (oświadczenie Wykonawcy).

- System pomyślnie przeszedł wszystkie scenariusze testowe przewidziane zakresem dla etapu w testach Zamawiającego.

- Nie pojawiły się inne błędy (rozumiane jako działanie niezgodne z dokumentacją), na ścieżkach nieprzewidzianych w Scenariuszach testowych.

- System pomyślnie przeszedł testy wydajnościowe, testy bezpieczeństwa oraz inne testy niefunkcjonalne.

- Poprawny przebieg testowej migracji niezbędnych danych z systemów Biurowość KRS i Wpisy KRS do SOW KRS

## Wykonanie dokumentacji systemu

Wykonawca przedstawi dokumentację systemu, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 12  punkt 6 do umowy oraz Rozdziale V pkt 8. Dokumentacja zostanie zaktualizowana po wykonaniu wdrożenia systemu SOW KRS.

Produkty i kryteria akceptacji

Dokumentacja Systemu

- Zgodność z umową.

- Zgodność z Modelem architektury biznesowej.

- Zgodność z projektem systemu opisanym w Rozdziale VI pkt 2

- Zgodność z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 12 oraz w Rozdziale V pkt 8.

## Wdrożenie systemu SOW KRS w centrali i wszystkich lokalizacjach

- Wykonawca skonfiguruje środowisko produkcyjne dla systemu SOW KRS, w centrali i w wydziałach KRS. Konfiguracja w wydziałach KRS może być wykonana zdalnie.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dokona wdrożenia systemu SOW KRS w sposób zapewniający właściwą pracę wszystkich użytkowników systemu.

- Wykonawca dokona migracji niezbędnych danych z systemów Biurowość KRS i Wpisy KRS.

- Przed rozpoczęciem wdrożenia Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym Plan Wdrożenia systemu SOW KRS.

- Wdrożenie systemu SOW KRS nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku Nr 8 do umowy.

- Po zakończeniu wdrożenia Wykonawca zaktualizuje dokumentację systemu.

Produkty i kryteria akceptacji

Wdrożony System

- Zgodność z umową.

- Zgodność z Modelem architektury biznesowej.

- Zgodność z projektem systemu opisanym w Rozdziale VI pkt 2

- Zgodność z faktycznym stanem prawnym i projektami aktów prawnych określonymi w Rozdziale V pkt 5.

- Zgodność z dokumentacją Systemu odebraną w Etapie 4.

- System pomyślnie przeszedł wszystkie scenariusze testowe przewidziane zakresem dla etapu w testach Zamawiającego.

- Nie pojawiły się inne błędy (rozumiane jako działanie niezgodne z dokumentacją), na ścieżkach nieprzewidzianych w Scenariuszach testowych.

- System pomyślnie przeszedł testy wydajnościowe, testy bezpieczeństwa oraz inne testy niefunkcjonalne.

- Poprawne przemigrowanie niezbędnych danych z systemów Biurowość KRS i Wpisy KRS do SOW KRS

Zaktualizowana dokumentacja systemu

- Zgodność z umową.

- Zgodność z Modelem architektury biznesowej.

- Zgodność z projektem systemu opisanym w Rozdziale VI pkt 2

- Zgodność z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 12 oraz w Rozdziale V pkt 8.

- Zgodność ze stanem faktycznym – z wdrożonym Systemem

## Szkolenia użytkowników

Szkolenia zostaną wykonane zgodnie z Rozdziałem V pkt 7 oraz załącznikiem nr 9 do umowy.

Produkty i kryteria akceptacji

Szkolenia użytkowników

- Zgodność z umową.

- Zgodność z wymaganiami określonymi w Rozdziale V pkt 7 oraz Załączniku nr 9 do umowy.

# HARMONOGRAM REALIZACJI I PŁATNOSCI ZA POSZCZEGÓLNE ETAPY

| Etap | Zakres prac | Warunki zakończenia etapu | Produkty | Termin zakończenia liczony od dnia zawarcia umowy (miesiące) | Płatność po zakończeniu etapu (jako procent wartości przedmiotu umowy określonego w §7 ust. 3 pkt. 2 Umowy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analiza wymagań |  | Model Architektury Biznesowej (MAB) | 3 | 10% |
|  | Projekt systemu SOW KRS | Zakończenie etapu 1 | - Architektura danych - Architektura techniczna - Architektura bezpieczeństwa - Scenariusze testowe - Infrastruktura techniczna i licencyjna - Projekty ekranów systemu | 6 | 20% |
|  | Wykonanie testowej wersji systemu SOW KRS | Zakończenie etapu 2 | Testowa wersja systemu | 18 | 35% |
|  | Wykonanie dokumentacji systemu SOW KRS | Zakończenie etapu 3 | Dokumentacja systemu | 22 | 15% |
|  | Wdrożenie systemu SOW KRS w centrali i wszystkich lokalizacjach Wykonanie szkoleń | Zakończenie etapu 3 | - Wdrożony system - Szkolenia użytkowników - Zaktualizowana dokumentacja Systemu | 24 | 20% |