Załącznik nr 9 do Umowy nr …………z dnia …………….

Szczegółowe zasady realizacji modyfikacji Systemu oraz przygotowania dokumentów analitycznych i projektów zmian w Systemie wynikające z przepisów prawa

- Zakres realizowanych usług

  - Modyfikacja oprogramowania wynikająca  przepisów prawa określonego w załączniku nr 1 do umowy realizowane są w ramach miesięcznego wynagrodzenia.

  - Aktualizacja systemu w związku ze zmianami obowiązujących przepisów termin realizacji nie później niż 7 dni roboczych przed wejściem w życie nowych przepisów prawa , a w przypadku wejścia w życie przepisów w dniu ich ogłoszenia w terminie 7 dni roboczych od daty wejścia 
w życie.

- Raport Zgłoszeń

Wykonawca przedstawi raport Zgłoszeń zawierający minimum:

  - nazwę raportu,

  - identyfikator Zgłoszenia,

  - status Zgłoszenia,

  - Typ zgłoszenia,

  - datę i godzinę Zgłoszenia przez Zamawiającego w formacie (yyyy-mm-dd hh:mm, gdzie: yyyy- określa rok, mm- określa miesiąc, dd- określa dzień miesiąca, hh- określa godzinę w danym dniu, mm- określa minutę w godzinie),

  - datę i godzinę przekazania Zgłoszenia przez Wykonawcę zgodnie z punktem 5 ppk 2) w formacie (yyyy-mm-dd hh:mm),

  - datę i godzinę przekazania zaakceptowanego przez Zamawiającego Zgłoszenia w Systemie do Wykonawcy (yyyy-mm-dd hh:mm)),

  - opis Zgłoszenia (akt prawny który uległ zmianie),

  - datę i godzinę realizacji zgłoszenia

  - liczbę rozpoczętych 9-godzinnych, zegarowych okresów opóźnienia (jeśli dotyczy), liczonych w oknach 8:00-16:30, po upływie terminu wskazanego w punkcie 5 ppkt 2),

  - liczbę rozpoczętych 9-godzinnych zegarowych okresów opóźnienia (jeśli dotyczy), liczonych w oknach 8:00-16:30, po upływie terminu zaakceptowanego przez Zamawiającego na realizację Zgłoszenia,

  - informację o aktualizacji Dokumentacji zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 12 do Umowy wraz z jej przekazaniem,

  - wnioski dotyczące działań prewencyjnych zalecanych do podjęcia w związku z analizą Zgłoszenia,

  - sumę wykorzystanych roboczogodzin w ramach realizacji Zgłoszenia oraz od początku obowiązywania Umowy,

  - ewentualne uwagi.

- Rozliczenie usługi

  - Wykonawca przedstawia Zamawiającemu podpisany raport Zgłoszeń w cyklu miesięcznym, najpóźniej 5 Dnia roboczego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego w postaci elektronicznej;

  - Zamawiający w terminie do 10 Dni roboczych od przedstawienia w/w raportu potwierdza kompletność i poprawność przedstawionego raportu lub zgłasza do niego uwagi;

  - W przypadku Zgłoszenia uwag do miesięcznego raportu Zgłoszeń przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie do 5 Dni roboczych zobowiązuje się do ich uwzględnienia.

  - Zaakceptowany bez uwag raport Zgłoszeń oraz Protokoły odbioru Nowej wersji Systemu (jeśli dotyczy) stanowią załącznik do Miesięcznego protokołu odbioru realizacji przedmiotu Umowy i jest podstawą do przekazania Miesięcznego protokołu odbioru realizacji przedmiotu Umowy Zamawiającemu w celu dokonania odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

  - Akceptacja raportów, o których mowa powyżej, będzie się odbywać z wykorzystaniem Usługi rozliczenia w systemie HP Service Manager.

  - Miesięczny protokół odbioru realizacji przedmiotu Umowy oraz Protokoły odbioru Nowej wersji Systemu są podpisywane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego osobiście poprzez złożenie odręcznych podpisów.