Załącznik nr 1b do umowy nr …… z dnia…………….

Opis

Przedmiotu zamówienia

Testy Wydajnościowe

Spis treści

1	Wstęp	6

2	Cel i zakres testów wydajnościowych	7

2.1	Kryteria akceptacji dla przeprowadzanych testów wydajnościowych	7

2.2	Zakres testów wydajnościowych	12

3	Cykle testowe i Profile ruchu	13

4	Podejście do realizacji testów	16

5	Narzędzia wspierające testy wydajnościowe	21

6	Środowisko testowe	23

6.1	Zapewnienie danych testowych	23

7	Role i odpowiedzialności	24

8	Harmonogram automatycznych testów wydajnościowych	26

9	Zasady komunikacji	28

10	Wyniki z realizacji testów wydajnościowych  - Raportowanie	29

10.1	Raport wstępny	29

10.2	Raport końcowy	29

10.3	Wyniki zbiorcze (podsumowanie)	30

11	Załączniki	31

Spis RYSUNKÓW

Rysunek 1 Przebieg pojedynczego cyklu testowego	15

Rysunek 2: Diagram prezentujący zależność cykli, profili ruchu i iteracji	15

Rysunek 5 Metodyka testów wydajnościowych.	16

Spis tabel

Tabela 1 Wykaz skrótów i definicji wykorzystywanych w niniejszym dokumencie	5

Tabela 3 Szablon opisu profili ruchu	13

Tabela 4 Role i odpowiedzialności	25

Tabela 5 Harmonogram i role w projekcie.	27

Tabela 6 Zestawienie uzyskanych czasów odpowiedzi dla zrealizowanych testów	30

Tabela 7 Załączniki do niniejszego dokumentu	31

Wykaz użytych skrótów i definicji

| Definicja | Opis |
| --- | --- |
| VU | Virtual User – Wirtualny Użytkownik, symuluje rzeczywistą interakcję użytkownika z systemem. |
| LG | Load Generator – maszyna pełniąca rolę generatora obciążenia |
| Controller | Jest to komponent narzędzia HPE LR odpowiedzialny za uruchamianie scenariuszy automatycznych testów wydajnościowych |
| SDNT | Środowisko, dane i narzędzia testowe |
| KPI | Key Performance Indicators – „Kluczowe wskaźniki efektywności” będące wyznacznikiem przy ocenie wydajności danego systemu. |
| Profil ruchu / Profil testowy | Zestawienie określające procentowy udział scenariusza w symulowanym ruchu. Każdy profil ruchu ma określony cel wydajnościowy, politykę uruchomieniową. |
| Cykl testów | Wykonane n iteracji poszczególnych profili ruchu przewidzianych na dany cykl. Celem cyklu testowego może być np. przetestowanie określonej konfiguracji testowej, określonego środowiska, określonej wersji systemu. |
| Iteracja testów | Pojedyncze uruchomienie profilu ruchu. |
| Polityka uruchomieniowa | Określa w jaki sposób będzie symulowany ruch podczas testu (np. użytkownicy uruchamiani są w sposób przyrostowy aż do określonego limitu), ilość VU oraz czas trwania testu. |
| Ramp up | Polityka uruchomieniowa polegająca na stopniowym zwiększeniu ilości jednoczesnych użytkowników w określonym przedziale czasowym |
| Web Service | Realizowana programistycznie międzysystemowa usługa zdalna, świadczona poprzez sieć komputerową |
| WSDL | Web Services Description Language – oparty na XML język do definiowania Web Service. Opisuje on protokoły i formaty używane przez te usługi |
| Kerberos | Protokół uwierzytelniania i autoryzacji w sieci komputerowej z wykorzystaniem Centrum Dystrybucji Kluczy |
| Zaślepka (mock) | Symulowany obiekt, który w kontrolowany sposób naśladuje zachowanie rzeczywistego systemu. |
| ZTW | Zespół testów wydajnościowych – zespół realizujący testy wydajnościowe |

Tabela 1 Wykaz skrótów i definicji wykorzystywanych w niniejszym dokumencie

# Wstęp

Niniejszy dokument szczegółowo definiuje i normalizuje zasady prowadzenia automatycznych testów wydajnościowych realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla systemu Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (ST RSPTS). Utworzony Model Procesu Testowego wraz z powiązanymi aktywnościami umożliwia spójną i sprawną realizację celów projektowych. W dokumencie zdefiniowano role i odpowiedzialność uczestników oraz interesariuszy testów. Uzgodniono rodzaje przeprowadzanych testów wraz z technikami ich projektowania jak również ustandaryzowano podejście do automatyzacji, raportowania oraz dokumentowania wykonywanych działań, w tym określono rodzaje analizowanych metryk.

# Cel i zakres testów wydajnościowych

Celem testów wydajnościowych jest zbadanie zachowania systemu teleinformatycznego Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (ST RSPTS) oraz pomiar czasów wykonywania wskazanych operacji, wykonywanych przez określoną liczbę użytkowników generujących obciążenie (zgodnie z wypracowanym profilem ruchu uwzględniającym wymagania wydajnościowe systemu oraz rodzaj testu wydajnościowego).

Badanie zostanie wykonane dla:

- E-usługi dostępu do danych zgromadzonych w  Rejestrze z dostępem ograniczonym. Informacje z Rejestru z dostępem ograniczonym udostępniane będą za pośrednictwem strony internetowej umożliwiającej złożenie zapytania do systemu oraz otrzymanie odpowiedzi. Skorzystanie z przedmiotowej e-usługi wiąże się z koniecznością założenia konta użytkownika indywidualnego lub konta użytkownika instytucjonalnego oraz posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub  podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP;

- E-usługi dostępu do danych zgromadzonych w  Rejestrze  publicznym. Dane z Rejestru publicznego będą dostępne bez ograniczeń na stronie internetowej, na której będzie możliwość filtrowania i sortowania informacji o osobach, których dane zostały zgromadzone w Rejestrze publicznym;

- E-usługi dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze z dostępem ograniczonym za pomocą usług Web Service. W ramach usługi uprawnione podmioty przy użyciu własnej aplikacji dostępowej będą miały możliwość wysłania żądania pobrania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz uzyskania odpowiedzi.

W ramach testów wydajnościowych zostaną  wykonane dwa cykle testów typu

- Testy typu „Load” (testy obciążeniowe) – mają na celu sprawdzenie zachowania systemu przy zakładanym obciążeniu produkcyjnym

## Kryteria akceptacji dla przeprowadzanych testów wydajnościowych

Kryteria akceptacji dla testów wydajnościowych to zestaw wymagań jakie muszą być spełnione aby było możliwe odebrania nowej wersji systemu lub poprawki do systemu.

Kryteria jakie musi spełnić system poddany testom to zestaw warunków takich jak:

- minimalna / maksymalna liczba równocześnie pracujących użytkowników wykonujących określone operacje;

- minimalna ilość określonych operacji w określonej jednostce czasu (minuta, kwadrans, godzina, itp.);

- czas odpowiedzi systemu nie przekraczający określonej wartości czasowej.

Poniższa tabela przedstawia wymagania wydajnościowe dla e-usługi Rejestru z dostępem ograniczonym:

| Proces / operacja | Liczba jednocześnie pracujących użytkowników - standardowe obciążenie (70% czasu działania systemu) | Liczba jednocześnie pracujących użytkowników - szczytowe obciążenie (do 30% czasu działania systemu) | Zakładany maksymalny czas odpowiedzi przy obciążeniu standardowym [sekundy] | Zakładany maksymalny czas odpowiedzi przy obciążeniu zwiększonym [sekundy] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Logowanie użytkownika | 10 000 | 20 000 | 2 | 5 |
| Zapytanie proste do systemu |  |  |  |  |
| Zapytanie złożone do systemu |  |  |  |  |
| Weryfikacja autentyczności wydruków |  |  |  |  |
| Filtrowanie listy rekordów typu 1 - do 5 wyszukanych rekordów |  |  |  |  |
| Filtrowanie listy rekordów typu 1 - do 50 wyszukanych rekordów |  |  |  |  |

Poniższa tabela przedstawia wymagania wydajnościowe dla e-usługi Rejestru publicznego:

| Proces / operacja | Liczba jednocześnie pracujących użytkowników - standardowe obciążenie (70% czasu działania systemu) | Liczba jednocześnie pracujących użytkowników - szczytowe obciążenie (do 30% czasu działania systemu) | Zakładany maksymalny czas odpowiedzi przy obciążeniu standardowym [sekundy] | Zakładany maksymalny czas odpowiedzi przy obciążeniu zwiększonym [sekundy] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wejście na stronę www | 10 000 | 20 000 | 2 | 4 |
| Zapytanie proste do systemu |  |  |  |  |
| Zapytanie złożone do systemu |  |  |  |  |
| Filtrowanie listy rekordów typu 1 - do 5 wyszukanych rekordów |  |  |  |  |
| Filtrowanie listy rekordów typu 1 - do 50 wyszukanych rekordów |  |  |  |  |

Poniższa tabela przedstawia wymagania wydajnościowe dla usług Web Service:

| Proces / operacja | Liczba jednocześnie pracujących użytkowników - standardowe obciążenie (80% czasu działania systemu) | Liczba jednocześnie pracujących użytkowników - szczytowe obciążenie (do 20% czasu działania systemu) | Zakładany maksymalny czas odpowiedzi przy obciążeniu standardowym [sekundy] | Zakładany maksymalny czas odpowiedzi przy obciążeniu zwiększonym [sekundy] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapytanie proste do systemu | 500 | 1000 |  |  |
| Zapytanie złożone do systemu |  |  |  |  |
| Filtrowanie listy rekordów typu 1 - do 10 wyszukanych rekordów |  |  |  |  |
| Filtrowanie listy rekordów typu 1 - do 100 wyszukanych rekordów |  |  |  |  |

## Zakres testów wydajnościowych

W celu weryfikacji wydajności danego systemu określono reprezentatywny zbiór scenariuszy testowych, których zwielokrotnione automatyczne uruchomienie pozwoli zasymulować zakładane obciążenie testowanego systemu.

Przy wyborze przypadków testowych zastosowano założenie, że możliwie najmniejsza liczba przypadków testowych pokrywa możliwie największy obszar funkcjonalności.

Określenie obszaru funkcjonalności, który należy wykorzystać do badania wydajności systemu opiera się na dwóch filarach:

- Wymagania wydajnościowe systemu

- Analiza ryzyka biznesowego

# Cykle testowe i Profile ruchu

Scenariusze testowe będzie należało zgrupować w tzw. Profile Ruchu. Poszczególne profile testowe wraz z procentowym udziałem w nich poszczególnych scenariuszy powinny być prezentowane w formie tabelarycznej.

Poniższa tabela stanowi przykładowy szablon opisu Profili Ruchu. Profile ruchu zostaną przygotowane na etapu planowania testów przed przystąpieniem do testów wydajnościowych przy udziale Wykonawcy testów.

| Nazwa profilu | Test przeciążeniowy. |  |
| --- | --- | --- |
| Cel wydajnościowy | Test przeciążeniowy. Test ma za zadnie sprawdzenie zachowania aplikacji podczas obciążenia przekraczającego zakładane. |  |
| Polityka uruchowminiowa |  |  |
| Czas trwania | h |  |
| Ilość VU | --- |  |
| Metoda | Ramp up: Start: -- VU Wzrost: -- VU Interwał czasowy: --min |  |
| Scenariusze testowe |  |  |
| Lp. | Nazwa | Udział w ruchu |
| 1. | Scenariusz 1 | X% |
| 2. | Scenariusz 2 | X% |
| 3. | Scenariusz 3 | X% |
| 4. | Scenariusz 4 | X% |

Tabela 2 Szablon opisu profili ruchu

Każdy z opisanych profili testowych powinien odzwierciedlać przyjęte w Planie Testów wymagania wydajnościowe, które stanowią cel wydajnościowy danego profilu. Powinny one być weryfikowane pod kątem zachowania testowanej aplikacji (jej stabilności i czasów odpowiedzi) dla założonej wolumetrii (polityka uruchomieniowa w zakresie liczby transakcji i jednocześnie pracujących użytkowników).

Profile ruchu powinny zawierać:

- procentowy udział poszczególnych scenariuszy testowych wchodzących w skład testu wydajnościowego;

- cel wydajnościowy danego profilu ruchu (opisane w rozdziale nr 2 Cel i zakres testów wydajnościowych).

- sposób generacji wymaganego obciążenia (zakładaną liczbę generatory ruchu).

Cykl testowy to okres, w którym wykonujemy zaplanowany zestaw automatycznych testów wydajnościowych przez iteracyjne uruchomienie scenariuszy zgrupowanych w profile ruchu.

Cykle testowe powinny zawierać:

- opis celu danego cyklu testowego profile ruchu biorące udział w teście;

- urządzenie lub przeglądarkę z jakiego generowany jest ruch;

- politykę obciążenia, jaka zostanie zastosowana podczas realizacji testu, uwzględniająca takie informacje jak:

  - czas trwania testu;

  - ilość wirtualnych użytkowników biorących udział w teście;

  - politykę uruchamiania wirtualnych użytkowników.

W ramach każdego z cykli zostaną iteracyjnie uruchomione skrypty automatycznych testów wydajnościowych zgrupowane w profile ruchu. Pozwalają one również na generowanie obciążenia z wykorzystaniem różnych zestawów procesów biznesowych lub funkcjonalności. Zwielokrotnienie uruchomień pozwoli na pozyskanie porównywalnych wyników uruchomień w ramach cyklu i wybranie reprezentatywnego wyniku dla danego cyklu (określanego dalej jako wynik referencyjny). Przebieg cyklu testowego przedstawiony jest poniżej:

Rysunek 1 Przebieg pojedynczego cyklu testowego

Zależność Cykli oraz uruchamianych iteracyjnie Profili ruchu przedstawiono poniżej.

Projekt automatycznych testów wydajnościowych

Cykl 1

Profil 1

Profil 2

Profil n

Cykl n

Profil 1

Profil 2

Profil n

Iteracja 1…n

Iteracja 1…n

Iteracja 1…n

Iteracja 1…n

Iteracja 1…n

Iteracja 1…n

Rysunek 2: Diagram prezentujący zależność cykli, profili ruchu i iteracji

Każde uruchomienie testów wydajnościowych składać się będzie z następujących kroków:

- Przygotowanie środowiska generującego ruch do testów wydajnościowych;

- Weryfikacja środowiska i połączeń sieciowych (weryfikacja poprawności zmian konfiguracyjnych);

- Uruchomienie narzędzi generujących ruch;

- Uruchomienie narzędzi monitorujących zachowanie poszczególnych komponentów testowanej aplikacji;

- Ustanowienie okna pomiarowego;

- Zebranie wyników.

# Podejście do realizacji testów

W niniejszym rozdziale przedstawione zostało, podejście do planowanej realizacji testów wydajnościowych. Zgodnie z nim, prace należy  podzielić na siedem niezależnych etapów. Każdy z nich ma określone produkty, będące jednocześnie wynikiem jego realizacji. (Zastosowane podejście powstało w oparciu o normę IEEE 29119 Software and systems engineering — Software testing (http://www.softwaretestingstandard.org/).)

Rysunek 3 Metodyka testów wydajnościowych.

Etap 1 – Planowanie testów

Celem czynności realizowanych w ramach etapu planowania testów będzie:

- przeprowadzenie analizy testowalności, obejmującej przegląd dokumentacji projektowej i technicznej;

- określenie zakresu testów i podejścia do ich realizacji w zależności od rodzaju testów

- określenie sposobu monitorowania działania systemu podawanego testom

- określenie zasobów, wymaganych w celu realizacji testów (dane testowe, środowisko uruchomieniowe, środowisko testowe);

- określenie kryteriów rozpoczęcia i zakończenia testów;

- sporządzenie dokumentu – planu testów wydajnościowych.

Produktem z realizacji prac z tego etapu będzie  opracowany dokument: Plan testów, którego szablon  stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

Etap 2 – Projektowanie i implementacja testów

Na podstawie profili ruchu, stworzonych w ramach etapu 1, należy przygotować scenariusze testowe, uwzględnione w dokumencie Plan Testów.

Każdy z przygotowanych scenariuszy powinien posiadać przypisany jednoznaczny identyfikator, a także (jeśli jest to wymagane) wskazane zależności i powiązania z innymi scenariuszami, procesami oraz wymaganiami biznesowymi.

Projektowanie scenariuszy i przypadków testowych powinno odbywać się równolegle do prac uwzględnionych w etapie 3 - Zapewnienie środowisk, danych i narzędzi. Zrównoleglenie tych prac wynika z konieczności zapewnienia elementów środowisk, danych i narzędzi na potrzeby projektowania i implementowania testów zgodnie z planem.

Na podstawie opracowanych scenariuszy i przypadków testowych należy zaprojektować i zaimplementować skrypty automatycznych testów wydajnościowych. Implementacja skryptów bazować będzie na odwzorowaniu rzeczywistego ruchu pomiędzy aplikacją i jej serwerami. Otrzymane dane zostaną następnie przetworzone w taki sposób, aby było możliwe wykorzystanie różnych danych testowych oraz aby możliwe było ich zwielokrotnione uruchomienie.

Produktami tego etapu są: Plan Testów oraz Skrypty Testów Wydajnościowych.

Etap 3 – Zapewnienie środowisk, danych i narzędzi oraz monitoringu testów

W celu przeprowadzenia testów wydajnościowych będzie należało określić i czy spełnione są wymagania na środowisko testowe, dane oraz narzędzia, niezbędne do realizacji prac określonych w Planie Testów. W szczególności zakłada się, że zostaną określone i przygotowane następujące elementy, niezbędne do przeprowadzenia testów:

- środowisko testowe w zakresie warstwy sprzętowej i aplikacyjnej (z uwzględnieniem systemów satelickich);

- dane testowe – jeżeli zachodzi konieczność wykorzystania dużych wolumenów danych testowych będzie należało je przygotować wykorzystując jedną z wymienionych niżej metod:

  - stworzenie dedykowanych automatów, które masowo powtórzą odpowiednie akcje użytkownika niezbędne do przygotowania danych.

  - odpowiednie wyselekcjonowanie danych istniejących w bazie testowanego systemu

  - Insert / Import odpowiedniej ilości danych bezpośrednio do bazy danych testowanego systemu (np. z plików zewnętrznych lub z innych baz danych)

  - Wykorzystanie ewentualnych mechanizmów batch’owych  aplikacji umożliwiających ładowanie/tworzenie danych

- konta i dostępy do systemu podlegającego testom, w tym wygenerowanie ewentualnych certyfikatów poświadczeń dla użytkowników testowych;

- narzędzia (w tym licencje) dedykowane do realizacji automatycznych testów wydajnościowych;

- środowisko uruchomieniowe, na które składać się będą dedykowane stacje robocze/wirtualne maszyny w chmurze dla narzędzi testowych oraz instalacja tych narzędzi – kontroler i generatory ruchu. otwarcie ruchu sieciowego pomiędzy środowiskiem uruchomieniowym i testowanym systemem.

- Zapewnienie możliwości monitoringu maszyn, serwerów i baz danych wskazanych na etapie planowania

Należy pamiętać, że ze względu na charakterystykę testów wydajnościowych – duża liczba wykonywanych operacji – wymagane będzie zapewnienie dużej liczby danych testowych (np.: kont użytkowników i danych ulegających „zużyciu” w procesie realizacji testów, których nie można wykorzystać ponownie ze względu na specyfikę procesu biznesowego).

W trakcie realizacji testów wymagania na środowiska, dane i narzędzia wspierające testy powinny być na bieżąco monitorowane i realizowane tak, aby zapewnić ciągłość realizacji testów.

Produktami prac etapu 3 są: Wymagania na SDNT zgodnie z checklistą, środowisko do testów oraz dane i narzędzia testowe.

Etap 4 – Realizacja testów wydajnościowych

Po zweryfikowaniu spełnienia kryteriów rozpoczęcia testów określonych w Planie Testów, ma miejsce właściwy etap realizacji testów wydajnościowych.

Testy wydajnościowe powinny być wykonywane iteracyjnie zgodnie z uzgodnionymi cyklami testowymi. Każda kolejna iteracja uwzględnia uruchomienie tego samego profilu ruchu. W ramach pojedynczego testu nastąpi kilka uruchomień w celu osiągnięcia wyników referencyjnych.

Na czas realizacji testów, wszystkie inne prace związane z badanym systemem będą wstrzymane.

Kluczowym elementem automatycznych testów wydajnościowych będzie monitoring każdego komponentu testowanego systemu:

- Maszyny fizyczne –m.in.:

  - CPU Idle (process bezczynności procesora)

  - Memory Used (utylizacja pamięci)

  - Disk Read (KB) (odczyt dysku twardego wyrażony w KB/sec)

- Server aplikacyjny –m.in.:

  - max-connections (max liczba połączeń)

  - current-thread-count (aktualna ilość wątków)

- Bazy danych - m.in.:

  - NumberOfActiveConnections (liczba aktywnych połączeń)

  - Top SQL Statements (najbardziej obciążające zapytania)

Produktem prac etapu 4. jest wstępny raport cyklu testowego. Raport ten szczegółowo opisany został w rozdziale Raport wstępny.

Dodatkowo w raporcie wstępnym Zamawiający ma otrzymać logi z systemu monitorującego, które mają zawierać potwierdzenie przejścia każdego komunikatu (żądania) w wykonywanym teście. Oznacza to, że Zamawiający powinien móc obejrzeć w dedykowanym narzędziu dostarczonym przez Wykonawcę zachowanie systemu i jego wszystkich komponentów w trakcie wykonywanych testów wydajnościowych. Rozwiązanie powinno być przykazane na płytach DVD.

Etap 5 – Raportowanie defektów

Informacje na temat defektów zidentyfikowanych w ramach realizacji testów wydajnościowych, powinny zostać przekazane wszystkim interesariuszom za pośrednictwem poczty elektronicznej .

Raportowanie (zgłaszanie) Defektów ma systematyzować działania podejmowane w celu obsługi wykrytych odstępstw od oczekiwanych wyników przypadków testowych jak również innych niespodziewanych zdarzeń, które mogą mieć miejsce podczas przeprowadzania testów. Zdefiniowane aktywności procesu uwzględniają konieczność uzupełnienia informacji związanych z obsługiwanym zdarzeniem, możliwość odrzucenia defektu oraz konieczność weryfikacji dostarczonego rozwiązania.

Celem etapu Raportowania Defektów (ich zgłaszania) jest spójne komunikowanie zaistniałych zdarzeń do odpowiednich interesariuszy, wraz z informacją o potrzebie podjęcia prac nad ich rozwiązaniem.

Informacja na temat zidentyfikowanych defektów powinna być udostępniona wszystkim interesariuszom testów wydajnościowych w postaci cyklicznie generowanego i dystrybułowanego pocztą elektroniczną zbiorczego raportu z tego narzędzia.

Jednocześnie pojedyncze zgłoszenie defektu musi zawierać przynajmniej następujące informacje dotyczące testów wydajnościowych:

- tytuł błędu zawierający nr cyklu i iteracji w której został pierwszy raz wykryty;

- szczegółowy opis defektu uwzględniający informacje na temat okoliczności w jakich wystąpił oraz jego objawów, a także wpływu na procesy biznesowe;

- datę jego zgłoszenia;

- wskazanie systemu, którego dotyczy.

Każdy defekt należy zaadresować do analizy do Kierownika Projektu

Produktem prac etapu 5. jest Raport Defektu (zgłoszenie).

Etap 6 – Monitorowanie i kontrola testów

Równolegle do etapów 2 (Projektowanie i implementacja testów), 3 (Zapewnienie środowisk, danych i narzędzi), 4 (Wykonanie testów) oraz 5 (Raportowanie defektów) realizowany będzie etap Monitorowania środowiska testowego i kontroli.

Proces będzie systematyzował działania weryfikujące zgodności przebiegu testowania z Planem Testów oraz innymi specyfikacjami testowymi takimi jak Polityka czy Strategia Testów. W ramach aktywności powiązanych z procesem zebrane zostaną metryki, na potrzeby raportów. Analiza wniosków płynących z realizacji tego etapu może zainicjować działania korygujące i naprawcze.

Etap 7 – Zamknięcie testów (Raportowanie)

Raport końcowy przygotowany w ramach testów wydajnościowych systemu będzie dokumentem podsumowującym aktywności testowe przeprowadzone w ramach danej inicjatywy. Jego celem, będzie przedstawienie danych oraz wyników uzyskanych w trakcie realizacji testów wydajności systemu w formie tabelarycznej i graficznej wraz z opisem słownym. Bedzie zawierał rekomendacje, które pozwolą wyeliminować problemy wydajnościowe testowanego systemu.

Dokument powinien zawierać następujące elementy:

- Opis przyjętego podejścia do realizacji testów wydajnościowych;

- Cel i zakres testów wydajnościowych;

- Opis wykorzystanych narzędzi oraz ich zastosowanie w projekcie;

- Opis architektury środowisk: testowego oraz uruchomieniowego dla testów wydajnościowych;

- Opis wykorzystanych danych testowych (sposób ich pozyskania oraz zastosowanie w skryptach testów wydajnościowych);

- Opis i interpretacja wyników uzyskanych w trakcie testów wydajnościowych;

- Wnioski z realizacji testów oraz rekomendacje względem potencjalnych zmian w systemie, mających na celu poprawienie jego wydajności.

Szablon raportu końcowego z testów wydajnościowych stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

# Narzędzia wspierające testy wydajnościowe

Narzędzia wspierające testy wydajnościowe Zadanie testów wydajnościowych będą realizowane z przez Wykonawcę za pomocą narzędzi Wykonawcy.

Zamawiający może na pisemny wniosek Wykonawcy udostępnić części lub wszystkie poniższe narzędzia które są w posiadaniu przez Zamawiającego

Narzędzia przeznaczone do realizacji automatycznych testów wydajnościowych (HPE LR) – licencja, w której posiadaniu jest Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwia nielimitowane czasowo testy wydajnościowe dla 500 wirtualnych użytkowników w zakresie protokołów uwzględnionych w licencji Web 2.0 oraz Mobile UI

  - Licencja Web 2.0

    - MMS (Media Player): Media Player (MMS)

    - Real: Real Player

    - Web – HTTP/HTML

    - Ajax – Click and Script

    - AMF: Action Message Format

    - Web Services

    - MQSeries – Client

    - MQSeries – Server

    - Flex: Adobe Flex

    - TruClient Ajax – Firefox

    - Silverlight

    - Service Test

    - Mobile Application – HTTP/HTML

    - TruClient Ajax – Mobile

    - TruClient Ajax – IE

  - Mobile UI

    - TruMobile: TruClient for Native Mobile Applications

Narzędzia dedykowane do zarządzania testami – HPE ALM – odpowiednio skonfigurowane narzędzie może wspierać automatyczne testy wydajnościowe w zakresie:

  - planowania testów (moduły management, test plan i wymagania)

  - kontroli przebiegu testów i raportowania - moduły test lab i dashboard

  - repozytorium skryptów automatycznych testów wydajnościowych (moduły test plan i test lab)

Narzędzia dedykowane do automatyzacji testów funkcjonalnych (HPE UFT), które przy odpowiednio stworzonym skrypcie testowym można będzie wykorzystać do wsparcia realizacji testów wydajności, w zakresie:

  - pomiarów czasów reakcji z poziomu interfejsu graficznego aplikacji (nie tylko z poziomu komunikacji  aplikacji z jej serwerem, co weryfikuje HPE LR).

  - Tworzenia danych testowych

Narzędzie służące głównie do monitorowania dostępności oraz wydajności systemów IT o zdywersyfikowanej architekturze HPE SiteScope. Narzędzie pozwala na monitoring bardzo szerokiej gamy komponentów takich jak bazy danych, serwery aplikacji, hurtownie danych, platformy integracyjne etc. Ministerstwo sprawiedliwości posiada licencję na wykorzystanie HPE SiteScope w ramach rozszerzonego monitoringu HPE LoadRunner na 500 punktów (jednocześnie wykorzystywanych) na potrzeby realizacji testów wydajnościowych.

# Środowisko testowe

Testy wydajnościowe zostaną wykonane na środowisku produkcyjnym, które jeszcze nie zostało udostępnione użytkownikom. W celu prawidłowego przeprowadzenia testów Wykonawca wskaże Zamawiającemu, odpowiednio wcześniej 3 dni przed wykonywanymi testami , miejsca w systemie, w których należy wykonać zaślepki. Za wykonanie zaślepek odpowiada Zamawiający.

Wykonawca musi upewnić się  że środowisko testowe jest gotowe do przeprowadzania testów w szczególności zostaną spełnione wymagania szczegółowe do środowiska testów wydajnościowych miedzy innymi:

Dostępy wymagane do przeprowadzenie testów w tym:

  - Konta testowe;

  - Certyfikaty bezpieczeństwa dla kont testowych;

  - Konfiguracje zabezpieczeń (np. konfiguracja serwera Kerberos);

  - Pliki WSDL wymagane dla serwisów WebService

Dostęp do środowiska na którym mają być przeprowadzone testy będzie możliwy przez Wykonawcę z określonych Adresy IP tylko na czas wykonywania testów

## Zapewnienie danych testowych

Dane testowe do realizacji testów wydajnościowych przygotowywane Wykonawca

Na etapie planowania testów będzie należało określić wymagania na dane testowe, które będą niezbędne do przeprowadzenia automatycznych testów wydajnościowych. Dane mogą zostać pozyskane bezpośrednio z baz danych lub wygenerowane za pomocą specjalnie do tego celu przygotowanych automatów.

Przygotowanie danych testowych dla automatycznych testów wydajnościowych powinno zostać umieszczone w harmonogramie przedsięwzięcia jako osobne zadanie.

# Role i odpowiedzialności

Dla realizacji celów testów wydajnościowych należy zdefiniować role i odpowiedzialności w zespole testowym. Poniższa  tabela prezentuje przewidywane poszczególne role wraz z ich odpowiedzialnościami.

| Nazwa roli | Skrócony opis obowiązków i odpowiedzialności |
| --- | --- |
| Koordynator Testów Wydajnościowych | Odpowiada za nadzór i organizację testów oraz pracę Analityka testów wydajnościowych. Pośredniczy w kontaktach z Zespołem Wykonującym Testy, Zespołami Utrzymania i Grupą Projektową. |
| Ekspert Testów Wydajnościowych | Nadzoruje funkcjonowanie procesów testowych w projekcie. Służy pomocą przy tworzeniu formalnych produktów procesu testowego (plany testów, raporty) i weryfikuje ich jakość. Wspiera merytorycznie Inżynierów testów wydajnościowych. |
| Inżynier testów wydajnościowych | Nagrywa i parametryzuje skrypty automatycznych testów wydajnościowych. Wykonuje testy zgodnie z procedurą testową i zapisuje wyniki testów. Tworzy i aktualizuje raporty defektów. Przygotowuje wkład merytoryczny do raportu z przebiegu automatycznych testów wydajnościowych. |
| Analityk Testów Wydajnościowych | Analizuje dokumentację projektową, projektuje zakres testów oraz opracowuje / uzgadnia przypadki i scenariusze testowe, tworzy Plan Testów przy współpracy z Kierownikiem Projektu/Koordynatorem testów w Projekcie. W złożonych projektach istnieje możliwość powołania Głównego Analityka Testów, którego rolą jest nadzór nad pracą Analityków Testów oraz zarządzanie zakresem testów całego Programu. |
| Koordynator zespołu realizującego testy | Odpowiada za nadzór i organizację aktywności wykonywanych w ramach procesów Planowania Testów, Projektowania i Implementacji Testów, Wykonania Testów i Raportowania Defektów. Odpowiada za przygotowanie i uzgodnienie harmonogramu testów. |
| Koordynator Narzędzi | Odpowiada za koordynację zadań w procesach związanych z narzędziami wspierającymi automatyczne testy wydajnościowe |
| Koordynator zadań – Zespół Utrzymania | Odpowiada za nadzór i koordynację zadań projektowych realizowanych przez zespół Utrzymania (Zespół Sieci, Zespół Serwerów, Administratorzy). Pośredniczy w komunikacji pomiędzy zespołami Utrzymania a pozostałymi zespołami zaangażowanymi przy realizacji testów. |
| Zespół Utrzymania (Zespół Sieci, Zespół Serwerów, Administratorzy) | Odpowiada za realizację zadań związanych z infrastrukturą sieciową np. Otwarcie ruchu sieciowego, wsparcie przy konfiguracji monitoringu infrastruktury sieciowej, etc. Odpowiada za realizację zadań związanych z serwerami na testowanych środowiskach np. dostępy, instalacja monitoringu, etc. |
| Kierownik Projektu – Koordynator testów w projekcie | Wyznacza, proponuje i akceptuje: cele testów wydajnościowych, profile ruchu i scenariusze, konsultuje je z Analitykiem Testów Wydajnościowych. Jest odbiorcą raportu końcowego. Pośredniczy w komunikacji pomiędzy Dostawcą Sytemu a Koordynatorem Testów Wydajnościowych, wyznacza zadania do realizacji osobom z grupy projektowej do przygotowania testów. Odpowiada za nadzór zadań realizowanych przez osoby biorące udział w realizacji testów w Grupie Projektowej. |
| Koordynator po stronie Dostawcy Systemu | Odpowiada za nadzór i koordynację zadań projektowych realizowanych przez zespół dostawcy testowanego systemu. Pośredniczy w komunikacji dostawcy systemu z pozostałymi zespołami zaangażowanymi przy realizacji testów. |

Tabela 3 Role i odpowiedzialności

# Harmonogram automatycznych testów wydajnościowych

Wykonawca  musi załączyć harmonogram prac planowanych przy przeprowadzaniu testów. Należy ustalić osoby odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych zadań, przygotowany harmonogram należy umieścić w planie testów.

Poniższa tabela prezentuje wybrany zakres minimalny zadań, które należy wykonać w ramach automatycznych testów wydajnościowych który należy dostosować do zadań w przeprowadzanych testach wydajnościowych w odniesieniu do podejścia do realizacji testów

| Nazwa zadania | Zaangażowani | Poszczególne elementy checklisty do wypełnienia |
| --- | --- | --- |
| Analiza i Planowanie |  |  |
| Analiza testowalności | Ekspert testów wydajnościowych / Analityk testów wydajnościowych / Kierownik Projektu |  |
| Określenie zakresu testów i podejścia do realizacji | Koordynator zespołu wykonującego testy/ Analityk testów wydajnościowych / Kierownik Projektu | Scenariusze – Lista, Profile ruchu |
| Określenie zasobów w tym środowiska testowego | Koordynator zespołu wykonującego testy/ Analityk testów wydajnościowych / Kierownik Projektu | Środowisko - architektura |
| Określenie niezbędnych do realizacji testów danych testowych oraz metody ich dostarczenia | Analityk testów wydajnościowych/ Koordynator zespołu wykonującego testy/ Kierownik Projektu | Dane testowe |
| Określenie kryteriów rozpoczęcia i zakończenia testów | Koordynator testów wydajnościowych |  |
| Przygotowanie dokumentu - Plan testów | Zespół wykonujący testy/Analityk testów wydajnościowych |  |
| Zestawienie środowiska |  |  |
| Konfiguracja Generatorów ruchu | Zespół wykonujący testy / Zespół utrzymania | Środowisko uruchomieniowe |
| Konfiguracja monitoringu | Zespół wykonujący testy / Zespół utrzymania | Środowisko - monitoring |
| Złożenie wniosków o otwarcie ruchu | Koordynator testów wydajnościowych | Wniosek o ruch sieciowy |
| Złożenie wniosków o dostępy do aplikacji | Koordynator testów wydajnościowych/Kierownik Projektu |  |
| Zapewnienie pozostałych niezbędnych dostępów i uprawnień | Koordynator testów wydajnościowych/Kierownik Projektu |  |
| Implementacja automatów testowych |  |  |
| Weryfikacja realizacji wniosku o otwarcie ruchu | Zespół wykonujący testy |  |
| Weryfikacja dostarczenia środowiska testowego | Zespół wykonujący testy |  |
| Weryfikacja dostępów i uprawnień | Zespół wykonujący testy |  |
| Implementacja skryptów automatycznych testów wydajnościowych w narzędziu HPE LR | Zespół wykonujący testy |  |
| Generacja lub weryfikacja danych testowych | Zespół wykonujący testy / Analityk testów wydajnościowych |  |
| Pomiar wydajności |  |  |
| Weryfikacja skryptów przed uruchomieniem | Zespół wykonujący testy |  |
| Wykonanie testów | Zespół wykonujący testy |  |
| Przygotowanie i dystrybucja raportu wstępnego | Zespół wykonujący testy |  |
| Poprawa wydajności (Opcja) | Dostawca systemu / Zespół Utrzymania/Grupa Projektowa |  |
| Retesty |  |  |
| Weryfikacja skryptów przed uruchomieniem | Zespół wykonujący testy |  |
| Wykonanie testów | Zespół wykonujący testy |  |
| Przygotowanie i dystrybucja raportu wstępnego | Zespół wykonujący testy |  |
| Analiza wyników i raport końcowy |  |  |
| Analiza wyników automatycznych testów wydajnościowych | Zespół wykonujący testy |  |
| Przygotowanie i dystrybucja Raportu końcowego | Zespół wykonujący testy / Koordynator testów wydajnościowych |  |

Tabela 4 Harmonogram i role w projekcie.

# Zasady komunikacji

Komunikacja w ramach projektu automatycznych testów wydajnościowych będzie  opierać się o:

- spotkania statusowe, na których każdy interesariusz będzie mógł zaprezentować status prac w swoim obszarze oraz zakomunikować problemy oraz zagrożenia

- pocztę elektroniczną – w zakresie pozostałej komunikacji

# Wyniki z realizacji testów wydajnościowych  - Raportowanie

## Raport wstępny

Raport wstępny z testów wydajnościowym będzie cyklicznym raportem przekazywanym w formie mailowej wszystkim interesariuszom po wykonaniu każdego z cykli testowych. Raport ten zawiera informacje na temat danego przebiegu. Wyszczególnione są w nim wszystkie napotkane problemy wydajnościowe. Powinien on zawierać wszystkie istotne informacje na temat przebiegu danego cyklu testowego takie jak:

- opis wykorzystanych profili ruchu

- słowny opis przebiegu cyklu testowego

- wszystkie zidentyfikowane problemy

- szczegółowe wyniki cyklu testowego wyeksportowane z narzędzia

Raport ten powinien zostać rozesłany niezwłocznie po zakończeniu danego cyklu testów. Przeprowadzona później (w ramach opracowywania raportu końcowego) szczegółowa analiza  wyników może wpłynąć na zmianę ich interpretacji.

## Raport końcowy

Raport końcowy przygotowany w ramach testów wydajnościowych systemu jest dokumentem podsumowującym aktywności testowe przeprowadzone w ramach danej inicjatywy. Jego celem, jest przedstawienie wyników uzyskanych w trakcie realizacji testów wydajności systemu oraz ich interpretacja. Ważnym elementem raportu końcowego są rekomendacje, które pozwolą wyeliminować problemy wydajnościowe testowanego systemu.

Dokument powinien zawierać następujące elementy:

- Opis przyjętego podejścia do realizacji testów wydajnościowych;

- Cel i zakres testów wydajnościowych;

- Opis wykorzystanych narzędzi oraz ich zastosowanie w projekcie;

- Opis architektury środowisk: testowego oraz uruchomieniowego dla testów wydajnościowych;

- Opis wykorzystanych danych testowych (sposób ich pozyskania oraz zastosowanie w skryptach testów wydajnościowych);

- Opis i interpretacja wyników uzyskanych w trakcie testów wydajnościowych;

- Wnioski z realizacji testów oraz rekomendacje względem potencjalnych zmian w systemie, mających na celu poprawienie jego wydajności.

Szablon raportu końcowego z testów wydajnościowych stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

## Wyniki zbiorcze (podsumowanie)

Zbiorcze zestawienia czasów odpowiedzi, uzyskanych podczas realizacji poszczególnych profili ruchu, powinny zostać przedstawione w formie tabelarycznej (szablon tabeli znajduje się poniżej). Przy prezentacji wyników, należy pamiętać o uwzględnieniu wyników reprezentatywnych.

| Nazwa Scenariusza | Percentyl 95% | Percentyl 90% | Mediana |
| --- | --- | --- | --- |
| PROFIL 01 – x VU |  |  |  |
| Test 01- Nazwa scenariusza-… | 1000 | 1500 | 500 |
| … |  |  |  |
| Test nn - Nazwa scenariusza-… | 1100 | 1600 | 600 |
| PROFIL 02 – y VU |  |  |  |
| Test 01- Nazwa scenariusza-… | 2000 | 2500 | 1000 |
| … |  |  |  |
| Test nn - Nazwa scenariusza-… | 2100 | 2600 | 2000 |
| … |  |  |  |
| … | … | … | … |

Tabela 5 Zestawienie uzyskanych czasów odpowiedzi dla zrealizowanych testów

# Załączniki

| Tytuł | Plik |
| --- | --- |
| Plan testów wydajnościowych - szablon |  |
| Raport końcowy z testów wydajnościowych - szablon |  |
| Automatyczne Testy Wydajnościowe Checklista - szablon |  |

Tabela 6 Załączniki do niniejszego dokumentu