Załącznik nr 3 do Umowy nr … z dnia …

Testy

- Testy akceptacyjne.

  - Poprzez testy akceptacyjne Zamawiający rozumie przetestowanie pierwszej przedstawionej przez Wykonawcę wersji Aplikacji SDE24. Zakres wymaganej wersji Aplikacji SDE24 został określony w Załączniku nr 2A do Umowy – „Modyfikacje”. W tym rodzaju testów wymaga się zaprezentowania prawidłowości działania wszystkich funkcjonalności Aplikacji SDE24 wymaganych w określonym w załączniku zakresie. Dopuszcza się na tym etapie możliwość symulacji komunikacji z Urządzeniami monitorującymi.

  - Testy akceptacyjne muszą rozpocząć się w ciągu 30 Dni kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia obowiązywania Umowy.

  - Do przeprowadzenia testów akceptacyjnych Wykonawca przygotuje Środowisko testowe w siedzibie Zamawiającego. Środowisko testowe musi być tak skonfigurowane, aby umożliwić przeprowadzenie testów akceptacyjnych równolegle przez 8 osób po stronie Zamawiającego.

  - Testy akceptacyjne zostaną przeprowadzone na podstawie scenariuszy testowych. Uzgodnione z Zamawiającym scenariusze testowe zostaną przygotowane i przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przez Wykonawcę co najmniej 5 Dni roboczych przed wyznaczonym terminem testów. Wymaga się, aby scenariusze testów akceptacyjnych obejmowały wszystkie funkcjonalności oraz Procesy biznesowe określone w Załączniku nr 1A do SIWZ – „Opis aktualnej aplikacji sde24.pl” oraz określone w Załączniku nr 2A do Umowy - „Modyfikacje” i realizowane zgodnie harmonogramem określonym w Załączniku 11 do Umowy – „Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy”.

  - Podczas testów akceptacyjnych Wykonawca przedstawi również do akceptacji przez Zamawiającego Interfejs.

  - Zamawiający dokona testów akceptacyjnych w terminie do 7 Dni kalendarzowych. W testach akceptacyjnych biorą udział przedstawiciele Wykonawcy.

  - Po zakończeniu testów akceptacyjnych sporządza się protokół, który musi zawierać listę wszystkich scenariuszy testowych wraz z opisem stanu ich przebiegu. W protokole zawarte również będą uwagi dotyczące Interfejsu. Wzór protokołu opracuje Wykonawca i przekaże Zamawiającemu do akceptacji.

  - W przypadku stwierdzenia uwag Wykonawca w ciągu 7 Dni kalendarzowych przedstawi Zamawiającemu zmodyfikowaną wersję zgodnie z protokołem z punktu 1.7.

  - Zamawiający następnie dokona ponownych testów akceptacyjnych zgodnie z punktem 1.5.

  - Wykonawca przystąpi do realizacji dalszej części zamówienia zgodnie z harmonogramem w przypadku, gdy w protokole z przeprowadzonych testów akceptacyjnych nie wystąpią uwagi o charakterze Błędów krytycznych.

- Testy końcowe.

  - W okresie 15 Dni kalendarzowych od zakończenia testów akceptacyjnych Wykonawca przedstawi do testowania przygotowaną do wdrożenia wersję Aplikacji SDE24.

  - Testy końcowe muszą być przeprowadzone na nowym działającym Środowisku produkcyjnym. Poprzez powyższe Zamawiający rozumie działające Urządzenia monitorujące w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, Narzędzia diagnostyczno-instalacyjne,  Aplikację SDE24, środowisko użytkowe, systemowe, sprzętowe oraz Terminale mobilne będące na wyposażeniu Zespołów terenowych.

  - Zamawiający dokona testów końcowych w ciągu 5 Dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich przeprowadzenia.

  - Po zakończeniu testów końcowych sporządza się protokół, który musi zawierać listę wszystkich scenariuszy testowych wraz z opisem stanu ich przebiegu. W protokole zawarte również będą uwagi dotyczące działania Systemu SDE. Wzór protokołu opracuje Wykonawca i przekaże Zamawiającemu do akceptacji.

  - W przypadku stwierdzenia uwag Wykonawca w ciągu 3 Dni kalendarzowych przedstawi Zamawiającemu zmodyfikowaną wersję Aplikacji SDE24 zgodnie z protokołem z punktu 2.4.

  - Zamawiający następnie dokona ponownych testów końcowych zgodnie z punktem 2.3.

  - Wykonawca przystąpi do realizacji dalszej części zamówienia zgodnie z harmonogramem w przypadku, gdy w protokole z przeprowadzonych testów końcowych nie wystąpią uwagi o charakterze Błędów krytycznych.

- Testy wydajnościowe.

  - Poprzez testy wydajnościowe należy rozumieć próbę obciążenia Aplikacji SDE24, serwerów, baz danych oraz całego sprzętu wchodzącego w skład Infrastruktury techniczno-systemowej w oparciu o przygotowane scenariusze testowe. Próba obciążenia dokonana zostanie przy maksymalnej liczbie jednoczenie zalogowanych Użytkowników Systemu SDE, maksymalnej liczbie rejestrowanych Komunikatów z Urządzeń monitorujących. Testy muszą zostać przeprowadzone przy wykorzystaniu pełnej pojemności Systemu SDE.

  - Testy wydajnościowe muszą być przeprowadzone na nowym działającym produkcyjnym Środowisku. Poprzez powyższe Zamawiający rozumie działające Urządzenia monitorujące w rozumienie Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, Narzędzia diagnostyczno-instalacyjne, Aplikację SDE24, środowisko użytkowe, systemowe, sprzętowe oraz Terminale mobilne będące na wyposażeniu Zespołów terenowych.

  - Testy wydajnościowe muszą rozpocząć się do 15 Dni kalendarzowych od zakończenia testów akceptacyjnych.

  - Testy wydajnościowe zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę na podstawie scenariuszy testowych. Uzgodnione z Zamawiającym scenariusze testowe zostaną przygotowane przez Wykonawcę i przedstawione do akceptacji Zamawiającego co najmniej 5 Dni roboczych przed wyznaczonym terminem testów wydajnościowych.

  - Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie uczestniczył w testach wydajnościowych.

  - Testy wydajnościowe zostaną przeprowadzone w terminie do 2 Dni roboczych.

  - Po zakończeniu testów akceptacyjnych sporządza się protokół, który musi zawierać listę wszystkich scenariuszy testowych wraz z opisem stanu ich przebiegu. Wzór protokołu opracuje Wykonawca i przekaże Zamawiającemu do akceptacji.

  - W przypadku stwierdzenia Błędów, Wykonawca w ciągu 2 Dni roboczych wyeliminuje Błędy z Systemu SDE i przedstawi Zamawiającemu zmodyfikowaną wersję zgodnie z protokołem z pkt. 3.7.

  - Wykonawca przy udziale Zamawiającego dokona ponownych testów wydajnościowych zgodnie z punktem 3.6 niniejszego załącznika.

  - Wykonawca przystąpi do realizacji dalszej części zamówienia zgodnie z harmonogramem w przypadku, gdy w protokole z przeprowadzonych testów wydajnościowych nie wystąpią Błędy krytyczne.

- Testy Infrastruktury techniczno-systemowej, Urządzeń monitorujących, Narzędzi diagnostyczno-instalacyjnych, Terminali mobilnych oraz Oprogramowania standardowego/narzędziowego wchodzącego w skład Systemu SDE.

  - Testy Infrastruktury techniczno-systemowej, Urządzeń monitorujących, Narzędzi diagnostyczno-instalacyjnych, Terminali mobilnych oraz Oprogramowania standardowego/narzędziowego polegać będą na weryfikacji poprawności ich działania i potwierdzeniu ich dostawy zgodnie z Umową.

  - Testy Infrastruktury techniczno-systemowej, Urządzeń monitorujących, Narzędzi diagnostyczno-instalacyjnych, Terminali mobilnych oraz Oprogramowania standardowego/narzędziowego muszą rozpocząć się na 30 Dni kalendarzowych przed produkcyjnym uruchomieniem Systemu SDE.

  - Podczas Testów Infrastruktury techniczno-systemowej, Urządzeń monitorujących, Narzędzi diagnostyczno-instalacyjnych, Terminali mobilnych oraz Oprogramowania standardowego/narzędziowego weryfikacja będzie przeprowadzona z uwzględnieniem poniższych kryteriów akceptacji:

| Lp. | Opis kryterium | Warunek spełnienia kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dostarczona Infrastruktura techniczno-systemowa jest kompletna, zgodne z wykazem w projekcie technicznym. | brak odstępstw |
| 2. | Dostarczone Urządzenia monitorujące w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, są kompletne i zgodne z wymaganiami przedstawionymi w Załączniku Nr 2B do Umowy - „Urządzenia monitorujące”. | brak odstępstw |
| 2. | Urządzenia monitorujące nie posiadają uszkodzeń mechanicznych. | brak uszkodzeń |
| 3. | Infrastruktura techniczno-systemowa spełnia wymagania określone w projekcie technicznym. | brak odstępstw |
| 4. | Warunki licencyjne Oprogramowania Standardowego/narzędziowego zgodne są z Umową. | brak odstępstw |

  - Na potrzeby testów Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego po 4 komplety wszystkich rodzajów Urządzeń monitorujących, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, celem szczegółowej weryfikacji odporności na Manipulacje oraz prawidłowości przesyłania Komunikatów do Centrali monitorowania. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia oddziaływania fizycznego na dostarczone do testów Urządzenia monitorujące w celu sprawdzenia odporności na zniszczenie. Testy zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy. Wykonawca na potrzeby testów dostarczy również do siedziby Zamawiającego jeden komplet Narzędzi diagnostyczno-instalacyjnych oraz dwa Terminale mobilne.

  - Zamawiający dokona czynności opisane w punkcie 4.4 w terminie do 7 Dni kalendarzowych.

  - Testy Urządzeń monitorujących oraz Aplikacji SDE24 muszą odbyć się przy współudziale przedstawicieli Wykonawcy posiadających szczegółową wiedzę z zakresu funkcjonowania dostarczonych Urządzeń monitorujących.

  - Po zakończeniu testów sporządza się protokół, który musi zawierać listę wszystkich przypadków testowych wraz z opisem stanu ich przebiegu oraz ewentualne uwagi. Wzór protokołu opracuje Wykonawca i przekaże Zamawiającemu do akceptacji.

  - W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca dokona odpowiednich uzupełnień w ciągu 7 Dni roboczych.

  - Po uzupełnieniu nieprawidłowości zostanie sporządzony protokół końcowy z testów. Wzór protokołu opracuje Wykonawca i przekaże Zamawiającemu do akceptacji.

- Testy niezawodnościowe.

  - Testy niezawodnościowe polegać będą na weryfikacji i potwierdzeniu zgodności dostarczonego przez Wykonawcę rozwiązania z projektem technicznym oraz wymaganiami przedstawionymi w Załączniku Nr 2C do Umowy – „Wymaga dotyczące nowej Infrastruktury techniczno-systemowej Systemu SDE”, w zakresie niezawodności.

  - Testy niezawodnościowe rozpatrywane będą w odniesieniu do poprawności działania mechanizmów redundancji, zachowania Aplikacji SDE24 w trakcie Błędów poszczególnych komponentów Infrastruktury techniczno-systemowej oraz odpowiedniego przekierowania zapytań w przypadku awarii i odtworzenia kopii zapasowych Systemu SDE.

  - W okresie do 30 Dni kalendarzowych przed produkcyjnym uruchomieniem Systemu SDE, Wykonawca zgłosi gotowość do przeprowadzenia testów niezawodnościowych.

  - Wykonawca dokona testów niezawodnościowych w ciągu 5 Dni kalendarzowych od zgłoszenia gotowości do ich przeprowadzenia. W testach niezawodnościowych muszą uczestniczyć upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego.

  - Testy niezawodnościowe zostaną przeprowadzone na podstawie scenariuszy testowych. Uzgodnione z Zamawiającym scenariusze testowe zostaną przygotowane i przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przez Wykonawcę co najmniej 5 Dni roboczych przed wyznaczonym terminem testów.

  - Testy niezawodnościowe muszą być przeprowadzone na nowym działającym Środowisku produkcyjnym. Poprzez powyższe Zamawiający rozumie działające Urządzenia monitorujące w rozumienie Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, środowisko użytkowe, systemowe, sprzętowe oraz Terminale mobilne będące na wyposażeniu Zespołów terenowych.

  - Po zakończeniu testów niezawodnościowych sporządza się protokół, który musi zawierać listę wszystkich scenariuszy testowych wraz z opisem stanu ich przebiegu. W protokole zawarte również będą uwagi dotyczące działania Systemu SDE. Wzór protokołu opracuje Wykonawca i przekaże Zamawiającemu do akceptacji.

  - W przypadku stwierdzenia uwag Wykonawca w ciągu 3 Dni kalendarzowych zgłosi Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia powtórnych testów niezawodnościowych.

  - Następnie Wykonawca przy udziale Zamawiającego dokona ponownych testów niezawodnościowych zgodnie z punktem 5.4.

  - Zamawiający uzna testy za przeprowadzone prawidłowo w przypadku niewykrycia Błędów.