Załącznik nr 6 do Umowy nr ... z dnia ...

Tryb prowadzenia nadzoru nad eksploatacją Systemu SDE

# Wykonawca realizując Etap III Umowy:

## Rejestruje Błędy wykryte w Aplikacji SDE24 w postaci zgłoszeń odnośnie tych zdarzeń otrzymywanych od Administratorów Zamawiającego oraz od Zespołu obsługi Centrali Monitorowania.

## Usuwa skutki zarejestrowanych Błędów związanych z obowiązkami Wykonawcy.

## Wprowadza poprawki do Aplikacji SDE24 w razie potrzeby, zgodnie z procedurą zarządzania wydaniami.

# Zgłoszenia Błędów w Aplikacji SDE24 Wykonawca rejestruje w Module ewidencji zgłoszeń.

# Błędy dzielą się na krytyczne i niekrytyczne. Błędy krytyczne Wykonawca usuwa do 4 godzin od ich zarejestrowania, a niekrytyczne do 7 dni kalendarzowych od ich zarejestrowania.

## Błędy krytyczne:

### Niewykrycie przez System SDE nieobecności Osoby objętej systemem w miejscu przebywania w czasie, gdy powinna być w miejscu przebywania zgodnie z Harmonogramem wykonywania Dozoru elektronicznego.

### Niewykrycie przez System SDE naruszenia integralności Urządzeń monitorujących.

### Niewykrycie przez System SDE zbliżenia Nadajnika lub Nadajnika z funkcją lokalizacji GPS Osoby objętej systemem do Osoby chronionej w określonej strefie.

### Niewykrycie przez Aplikację SDE24 wyłączenia Urządzenia monitorującego.

### Utrata zgromadzonych danych w pamięci Urządzenia monitorującego, które nie zostały przesłane do Centrali monitorowania.

### Wystąpienie co najmniej 20 przypadków samoistnych wypięć Pasków sygnalizowanych przez Urządzenie monitorujące służących do zapinania Nadajnika oraz Nadajnika z funkcją lokalizacji GPS w okresie 30 kolejnych Dni kalendarzowych lub co najmniej 100 przypadków samoistnych wypięć tych Pasków sygnalizowanych przez Urządzenie monitorujące w okresie kolejnych 365 Dni kalendarzowych, spowodowanych przyczynami, nie mającymi znamion celowego uszkodzenia Paska.

### Stwierdzono niedostępność Systemu SDE. Poprzez niedostępność Systemu SDE Zamawiający rozumie:

#### Niedostępność Aplikacji SDE24 dla Użytkowników zewnętrznych.

#### Niedostępność Aplikacji SDE24 dla Użytkowników wewnętrznych (domenowych).

#### Niedostępność Aplikacji SDE24 dla Użytkowników mobilnych.

#### Niedostępność Aplikacji SDE24 dla Administratorów Zamawiającego.

### Nieodwracalna utrata danych zawartych w bazach danych Systemu SDE w Środowisku produkcyjnym.

### Brak możliwości przeprowadzenia Procesów biznesowych wymienionych w pkt. 4.5. Załącznika nr 1A do SIWZ – „Opis aktualnej aplikacji sde24.pl” oraz wszystkich nowych Procesów biznesowych dodanych do Aplikacji SDE24 przez Wykonawcę w czasie trwania całej Umowy.

### Utrata możliwości nawiązywania przychodzących lub wychodzących połączeń telefonicznych (stacjonarnych) poprzez system telekomunikacyjny z Urządzeniami monitorującymi oraz Terminalami mobilnymi będącymi wyposażeniem Zespołów terenowych.

### Utrata łączności pomiędzy Centralą monitorowania a Urządzeniami monitorującymi trwająca dłużej niż 4 godziny jednorazowo, równocześnie w co najmniej 10% aktywnych Urządzeń monitorujących wyposażonych w karty GSM (brak widocznych w Aplikacji SDE24 Komunikatów z Urządzeń monitorujących).

### Stwierdzono nieuprawniony dostęp do Aplikacji SDE24.

### Stwierdzono nieuprawnione operacje na bazie danych Aplikacji SDE24.

### Stwierdzono ujawnienie danych osobowych z bazy danych Aplikacji SDE24 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

### Aplikacja SDE24 na podstawie przychodzącego z Urządzenia monitorującego Komunikatu nie wygenerowała Zdarzenia lub Naruszenia, a w konsekwencji nie poinformowała o tym zdarzeniu Użytkowników: sądu, sędziego, kuratora oraz Zespołu obsługi Centrali monitorowania.

## Błędy niekrytyczne:

### W Aplikacji SDE24 wykryto w trakcie eksploatacji Błąd uniemożliwiający prawidłowe przeprowadzanie Procesów biznesowych wymienionych w pkt. 4.5. Załącznika nr 1A do SIWZ – „Opis aktualnej aplikacji sde24.pl” oraz wszystkich nowych Procesów biznesowych dodanych do Aplikacji SDE24 przez Wykonawcę w czasie trwania całej Umowy.

### Stwierdzono brak aktualnej informacji o osobach oraz danych kontaktowych pracowników Wykonawcy przewidzianych w Umowie.

### Stwierdzono brak możliwości ewidencji zgłoszeń w MEZ (służącej do rejestracji Błędów), mimo pojawienia się informacji o tym Błędzie w Aplikacji SDE24 (niezgodność między stanem ewidencji a stanem faktycznym).

### W przypadku Błędu Aplikacji SDE24 powodującego konieczność naprawy bazy danych Aplikacji SDE24 Wykonawca zobowiązany jest do naprawy bazy danych w ciągu 24 godzin od zgłoszenia tego zdarzenia.

## Niedotrzymanie przez Wykonawcę standardów wymaganych przez Zamawiającego.

### W przypadku, gdy zlecona Modyfikacja Aplikacji SDE24 została wykonana powyżej 30 Dni kalendarzowych od uzgodnionego z Zamawiającym terminem.

### Urządzenia monitorujące nie spełniają wymagań funkcjonalnych i technicznych określonych w Załączniku nr 2B do Umowy – „Urządzenia monitorujące”.

### Stwierdzono brak dostępności pracowników Wykonawcy we wskazanych w Umowie terminach.

### Wykonawca nie przedstawił rozliczenia za ubiegły miesiąc w wymaganym terminie i formie wraz z przewidzianymi dokumentami.

### Zaewidencjonowane Błędy w Aplikacji SDE24 nie zostały usunięte w przewidzianym terminie.

### Niewykonanie zleconej Modyfikacji Aplikacji SDE24 w uzgodnionym z Zamawiającym terminie i termin ten przekroczył 7 Dni kalendarzowych.

### Przekroczenie o co najmniej 2 Dni robocze przez Wykonawcę terminu 10 Dni roboczych na uzupełnienie stanów ilościowych Urządzeń monitorujących, Narzędzi diagnostyczno-instalacyjnych oraz Pasków we wszystkich wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach w pkt. 2.3. Załącznika nr 2B do Umowy – „Urządzenia monitorujące”.

# Sposób naprawy bazy danych Wykonawca zobowiązany jest odnotować w ewidencji zawierającej co najmniej następujące dane:

## numer kolejny naprawy;

## data zgłoszenia;

## data naprawy;

## sposób usunięcia usterki, zakres i opis wprowadzonych zmian;

## szczegółowy opis zmian struktury bazy danych, o ile uległa zmianie;

## uwagi,

## imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za naprawę bazy danych.

# Poprawki i Modyfikacje Aplikacji SDE24.

## Wszelkie poprawki i Modyfikacje Aplikacji SDE24 wynikające z uszkodzeń, niepoprawnego jej działania, zmian wynikających z przepisów oraz doskonalenia w wyniku doświadczeń z jej eksploatacji są realizowane przez Wykonawcę na pisemne zlecenie Zamawiającego lub pisemną zgodę Zamawiającego, gdy z wnioskiem o wprowadzenie Modyfikacji w Aplikacji SDE24 występuje Wykonawca.

## Przed zleceniem Modyfikacji w Aplikacji SDE24 Wykonawca wspólnie z Zamawiającym szacuje pracochłonność i termin wykonania Modyfikacji Aplikacji SDE24, biorąc pod uwagę limity pracochłonności prac programistycznych przewidziane w Umowie.

## Poprawki w Aplikacji SDE24 wynikające z jego Błędnego działania Wykonawca realizuje poza wymienionym limitem pracochłonności.

## Wykonawca dostarcza Zamawiającemu zmiany w Dokumentacji SDE obejmujące zmiany w Aplikacji SDE24 dokonane w czasie jego Modyfikacji.

## Wykonawca prowadzi szczegółową ewidencję Modyfikacji w Aplikacji SDE24 zawierającą co najmniej:

### numer kolejny Modyfikacji,

### datę wprowadzenia Modyfikacji,

### opis wprowadzonej Modyfikacji, w tym zmian struktury bazy danych Aplikacji SDE24,

### uwagi,

### imię i nazwisko osoby wprowadzającej zgłoszenie.

# Wraz z fakturą, o której mowa w § 14 ust. 6 Umowy Wykonawca przedstawia za ubiegły miesiąc następujące rozliczenie zawierające:

## ewidencję Błędów w Aplikacji SDE24;

## ewidencję napraw bazy danych Aplikacji SDE24;

## ewidencję Modyfikacji Aplikacji SDE24.

## Protokół, o którym mowa w pkt. 4.21. Załącznika nr 7 do Umowy – „Instalacja poprawek i modyfikacji”.

# Wykonawca do miesięcznego rozliczenia przedstawianego Zamawiającemu dołącza wnioski zawierające sposoby działań, a także działania podjęte lub planowane do podjęcia, zmierzające do ostatecznego rozwiązania zgłoszonych Błędów (mające na celu uniknięcie ich w przyszłości).

# W terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca Zamawiający opracowuje protokół odbioru usługi eksploatacji Systemu SDE za ubiegły miesiąc, który jest podstawą wypłaty Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia.

# W przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji usługi eksploatacji Systemu SDE przez Wykonawcę Zamawiający wymienia w protokole wskazanym w pkt. 8 te uchybienia i określa wielkość kar umownych przewidzianych w Umowie potrącanych z wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy za eksploatację SDE w ubiegłym miesiącu.

# Nieusunięcie Błędów w terminie (uchybienia przez Wykonawcę warunkom usługi eksploatacji Systemu SDE) skutkuje naliczeniem kar umownych:

## Nie usunięcie w terminie Błędu krytycznego – kara 5 % wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt. 2 Umowy;

## Nie usunięcie w terminie Błędu niekrytycznego – kara 1 % wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt. 2 Umowy;

## Niedotrzymanie przez Wykonawcę standardów wymaganych przez Zamawiającego – 1 % wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt. 2 Umowy;

# W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu przedstawienia do odbioru Etapu I, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia przewidzianego za ten Etap za każdy Dzień kalendarzowy zwłoki. Przekroczenie terminu wykonania Etapu I przez Wykonawcę o 60 Dni kalendarzowych skutkuje rozwiązaniem Umowy z winy Wykonawcy.

# W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę zadeklarowanego, skróconego terminu przedstawienia do odbioru Etapu I, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000 000 zł brutto oraz 50 000 zł brutto za każdy kolejny Dzień kalendarzowy zwłoki. Przekroczenie terminu wykonania Etapu I przez Wykonawcę o 60 Dni kalendarzowych skutkuje rozwiązaniem Umowy z winy Wykonawcy.

# Warunki gwarantowanego poziomu świadczenia usług, według opisanych Błędów w pkt. 3.

| - L.p. | - Numer punktu opisującego Błąd | - Parametr Błędu | - Rodzaj Błędu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 3.1.1. | - Wystąpienie zdarzenia | - Krytyczny |  |
| - 2 | - 3.1.2. | - Wystąpienie zdarzenia | - Krytyczny |  |
| - 3 | - 3.1.3. | - Wystąpienie zdarzenia | - Krytyczny |  |
| - 4 | - 3.1.4. | - Wystąpienie zdarzenia | - Krytyczny |  |
| - 5 | - 3.1.5. | - Wystąpienie zdarzenia | - Krytyczny |  |
| - 6 | - 3.1.6. | - Wystąpienie co najmniej 20 zdarzeń / 30 Dni kalendarzowych lub 100 zdarzeń / 365 Dni kalendarzowych przypadków samoistnych wypięć | - Krytyczny |  |
| - 7 | - 3.1.7. | - Wystąpienie zdarzenia powyżej 4 razy w czasie 365 Dni kalendarzowych. | - 365 Dni kalendarzowych kolejno liczone od wystąpienia pierwszego Błędu krytycznego (czas trwania zdarzeń do 10 godzin łącznie). | - Krytyczny |
|  |  | - Wystąpienie zdarzeń przekraczających łącznie 10 godzin w czasie 365 Dni kalendarzowych, niezależnie od ilości występowania zdarzeń. | - 365 Dni kalendarzowych kolejno liczone od wystąpienia pierwszego Błędu krytycznego. |  |
|  |  | - Wystąpienie zdarzeń przekraczających wielokrotność 10 godzin. | - W tym przypadku godziny zdarzenia będą sumowane od chwili wystąpienia pierwszego Błędu krytycznego, a kary nakładane będą za przekroczenie każdych następnych 10 godzin. Rozpoczęcie naliczania okresu 365 Dni kalendarzowych następuje od chwili wystąpienia ostatniego Błędu krytycznego. |  |
| - 8 | - 3.1.8. | - Wystąpienie zdarzenia | - Krytyczny |  |
| - 9 | - 3.1.9. | - Wystąpienie zdarzenia | - Krytyczny |  |
| - 10 | - 3.1.10. | - Jednorazowo powyżej 2 godzin miesięcznie | - Krytyczny |  |
| - 11 | - 3.1.11. | - Jednorazowo powyżej 4 godzin dla co najmniej 10% Urządzeń monitorujących | - Krytyczny |  |
| - 12 | - 3.1.12. | - Wystąpienie zdarzenia | - Krytyczny |  |
| - 13 | - 3.1.13. | - Wystąpienie zdarzenia | - Krytyczny |  |
| - 14 | - 3.1.14. | - Wystąpienie zdarzenia | - Krytyczny |  |
| - 15 | - 3.1.15. | - Wystąpienie zdarzenia | - Krytyczny |  |
| - 16 | - 3.2.1 | - Wystąpienie zdarzenia | - Niekrytyczny |  |
| - 17 | - 3.2.2 | - Wystąpienie zdarzenia | - Niekrytyczny |  |
| - 18 | - 3.2.3 | - Wystąpienie zdarzenia | - Niekrytyczny |  |
| - 19 | - 3.2.4 | - Przekroczenie 24 godzin | - Niekrytyczny |  |
| - 20 | - 3.3.1 | - Przekroczenie terminu 30 Dni kalendarzowych | - Niekrytyczny |  |
| - 21 | - 3.3.2 | - Wystąpienie zdarzenia | - Niekrytyczny |  |
| - 22 | - 3.3.3 | - Wystąpienie zdarzenia | - Niekrytyczny |  |
| - 23 | - 3.3.4 | - Wystąpienie zdarzenia | - Niekrytyczny |  |
| - 24 | - 3.3.5 | - Wystąpienie zdarzenia | - Niekrytyczny |  |
| - 25 | - 3.3.6 | - Przekroczenie terminu o 7 Dni kalendarzowych | - Niekrytyczny |  |
| - 26 | - 3.3.7 | - Przekroczenie terminu o 2 Dni robocze | - Niekrytyczny |  |

# Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Błędu krytycznego w czasie do 72 godzin od momentu jego zgłoszenia.

# Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Błędu niekrytycznego w czasie do 168 godzin od momentu jego zgłoszenia.

# Naliczone kary umowne są sumowane.