Załącznik nr 9 do Umowy nr … z dnia ….

Wsparcie Administratorów Zamawiającego

- Załącznik określa wymagania udzielenia wsparcia Administratorom Zamawiającego przez Wykonawcę. W załączniku zamieszczono również informację dotyczącą realizacji zgłoszeń usługi wsparcia, obowiązujących Zamawiającego oraz Wykonawcę procedur, czasów wykonania, sposobu rozliczania usługi.

- Zasady udzielania wsparcia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bez dodatkowego wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego usługi wsparcia Administratorom Zamawiającego w zakresie opisanym w pkt. 3 o łącznej pracochłonności nie przekraczającej 2500 roboczogodzin w Etapie II oraz Etapie III przez cały okres trwania Umowy po każdorazowym uprzednim uzgodnieniu terminu wykonania i pracochłonności wsparcia z Zamawiającym.

  - W celu sprawnego współdziałania w trakcie realizacji usługi wsparcia Administratorów Zamawiającego, w terminie do 30 Dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający oraz Wykonawca przekażą sobie dane do kontaktowania się w Dni robocze w godzinach pomiędzy 7:30- 15:30, w postaci numerów telefonów oraz adresów e-mail służących do kontaktów roboczych, wskażą pisemnie osoby upoważnione do współdziałania w ramach usługi wsparcia oraz zakresy ich upoważnień. Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o wszelkich zmianach danych kontaktowych na co najmniej 14 Dni kalendarzowych przed każdą zmianą.

  - W przypadku osobistego stawiennictwa osoby wspierającej w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca będzie realizował usługę wsparcia Administratorów Zamawiającego przy udziale Zamawiającego.

  - W przypadku udzielania usługi wsparcia w formie zdalnej, Wykonawca będzie każdorazowo informował w formie elektronicznej Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu prac.

  - Wykonawca oraz Zamawiający dopuszczają możliwość zmiany realizacji rozpoczętych działań w ramach usługi wsparcia Administratorów Zamawiającego w przypadku jednomyślnego uzgodnienia zawartego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w formie elektronicznej oraz pisemnej.

  - W czasie trwania całej Umowy Wykonawca będzie comiesięcznie przedstawiał raport, który będzie załącznikiem do faktury, zawierający rozliczenie Roboczogodzin poświęconych na świadczenie usługi wsparcia Administratorów Zamawiającego zgodnie z pisemnymi ustaleniami, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

  - Wykonawca będzie miał prawo odmówić wykonania usługi wsparcia o ile: Zamawiający wyczerpał przysługujący limit Roboczogodzin lub realizacja bezpłatnej usługi wsparcia Administratorów Zamawiającego spowodowałaby przekroczenie przysługującego Zamawiającemu limitu Roboczogodzin.

  - Wykonawca prowadzić będzie w Module ewidencji zgłoszeń rejestr Roboczogodzin poświęconych na świadczenie usługi wsparcia Administratorów Zamawiającego. W rejestrze tym zostaną przedstawione:

- tematy usługi wsparcia Administratorów Zamawiającego;

- daty udzielonego wsparcia Administratorom Zamawiającego;

- wykaz osób Wykonawcy realizujących wsparcie Administratorom Zamawiającego;

- liczby Roboczogodzin pracy specjalistów Wykonawcy poświęcone na obsługę poszczególnych tematów.

  - Wykonawca zobowiązuje się do informowania bez zbędnej zwłoki Zamawiającego, w formie pisemnej o wszelkich zagrożeniach, przeszkodach czy utrudnieniach powstałych w toku wykonywania usługi wsparcia Administratorów Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy, oraz do poinformowania o proponowanych sposobach obsługi tych ryzyk. W przypadku niemożności wykonania wsparcia z przyczyn technicznych Wykonawca wycenia dotychczas wykonaną pracę (ilość Roboczogodzin), a następnie niewykorzystane, uzgodnione wcześniej Roboczogodziny dopisuje się do pozostałej ogólnej liczby Roboczogodzin.

  - Wykonawca zapewni, aby w toku wykonywania usługi wsparcia Administratorów Zamawiającego nie zakłócić działania Systemu SDE, nie spowodować naruszenia obowiązków Zamawiającego związanych z ochroną danych osobowych ani innych incydentów, w tym Incydentów bezpieczeństwa.

  - Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę i doświadczenie pozwalające na należytą realizację usługi wsparcia Administratorów Zamawiającego.

  - Zamawiający ma prawo zażądać zmiany osoby udzielającej usługę wsparcia Wykonawcy w przypadku pojawienia się uzasadnionych zastrzeżeń, co do jego kwalifikacji, wiedzy, rzetelności lub terminowości wykonywania obowiązków usługi wsparcia Administratorów Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca dokona zmiany osoby udzielającej usługę wsparcia na inną osobę, spełniającą wymagania określone w niniejszym załączniku, w sposób nie zakłócający aktualnie realizowanych zleceń.

  - Zmiana osób, o której mowa w pkt. 2.12, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

  - W przypadku konieczności planowanego wstrzymania pracy Systemu SDE w zawiązku z prowadzonymi pracami udzielania wsparcia, Wykonawca musi w terminie co najmniej 5 Dni roboczych przed planowanym wstrzymaniem pracy Systemu SDE pisemnie poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Po przywróceniu funkcjonowania pracy Systemu SDE Wykonawca musi pisemnie opisać przebieg przeprowadzonych działań.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania instalacji i konfiguracji oprogramowania współpracującego z Aplikacją SDE24. Wszystkie takie operacje będą każdorazowo uzgadniane z Wykonawcą.

  - W celu prawidłowego wykonywania usługi wsparcia Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do udzielenia niezbędnych uprawnień dostępowych do niezbędnych elementów Infrastruktury techniczno-systemowej na czas realizacji zlecenia. Zamawiający wymaga, aby zakres udzielenia niezbędnych uprawnień był udokumentowany.

  - W przypadku zlecenia o dużym poziomie skomplikowania Zamawiający wyznacza w swojej siedzibie spotkanie robocze w celu uszczegółowienia zlecenia. Termin spotkania roboczego będzie uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

  - Jeżeli w wyniku udzielenia wsparcia zajdzie konieczność Modyfikacji lub zmiany konfiguracji Aplikacji SDE24, Wykonawca wprowadza informacje o powyższym do Modułu ewidencji zgłoszeń.

- Zakres realizowanych usług.

  - Zakres świadczenia przez Wykonawcę usług wsparcia Administratorom Zamawiającego, polega między innymi na:

- Udzielaniu profesjonalnej pomocy w korzystaniu z bieżącej obsługi Aplikacji SDE24.

- Udzielaniu wsparcia i konsultacji w celu rozwoju kompetencji związanych z zarządzaniem i administrowaniem Systemem SDE.

- Udzielaniu wsparcia w zakresie wykonywania prac konfiguracyjnych, zgodnie z obowiązującymi w organizacji Zamawiającego procedurami.

- Udzielaniu wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z użytkowaniem Systemu SDE.

- Udzielaniu wsparcia w zakresie administrowania uprawnieniami i Rolami, w tym wsparcia w konfiguracji, testowaniu Ról i uprawnień oraz opracowywaniu dokumentacji dotyczącej tego obszaru.

- Pomocy w przygotowaniu i opracowaniu realizacji zgłoszonych zmian Aplikacji SDE24.

- Pomocy w przygotowaniu na żądanie Zamawiającego koncepcji biznesowych.

- Udzieleniu wsparcia dotyczącego Oprogramowania standardowego/narzędziowego i wykorzystywanych funkcji tego oprogramowania.

- Udzieleniu wsparcia w dystrybucji, wykonaniu i pomocy przy instalacji Aplikacji SDE24 oraz instalacji aktualizacji Aplikacji SDE24 przy ewentualnej wymianie sprzętu Infrastruktury techniczno-systemowej. Przewiduje się maksymalnie jednokrotną wymianę sprzętu w czasie trwania całej Umowy bądź każdorazowo przy uszkodzeniu jej elementów.

- Udzieleniu wsparcia w dystrybucji, wykonaniu i pomocy przy instalacji oraz konfiguracji Oprogramowania standardowego/narzędziowego na sprzęcie wchodzącym w skład Infrastruktury techniczno-systemowej wymienionej w pkt. 1 Załącznika nr 2C do Umowy – „Wymagania dotyczące nowej infrastruktury techniczno-systemowej Systemu SDE”.

- Przygotowanie instrukcji oraz procedur instalacji i konfiguracji Oprogramowania standardowego/narzędziowego na potrzeby Zamawiającego, które przed wdrożeniem do realizacji muszą być zatwierdzone z uwzględnieniem uwag Zamawiającego.

- Przygotowanie instrukcji oraz procedur tworzenia backupów i procedur backupowych oraz awaryjnego przywracania Aplikacji SDE24 oraz współudział przy przywracaniu Aplikacji SDE24.

- Opracowanie wraz z Zamawiającym koncepcji optymalizacji baz danych Systemu SDE.

- Wykonywanie na zlecenie Zamawiającego analizy logów w terminie do 7 Dni kalendarzowych od chwili złożenia zlecenia, w szczególności ruchu serwerowego, zmian w bazach danych, Aplikacji SDE24 itp.

- Współudział przy analizie struktury, procedur, funkcji, powiązań baz danych Systemu SDE.

- Współudział przy budowie zapytań SQL oraz weryfikacji stworzonych przez Administratorów Zamawiającego zapytań SQL.

- Współudział w przygotowywaniu raportów i sprawozdań Systemu SDE.

- Pomocy przy obsłudze narzędzi służących do monitorowania Infrastruktury techniczno-systemowej w celu dokonywania jej optymalizacji.

- Nadzór nad konfiguracją, pobieraniem i dystrybucją definicji bazy wirusów oprogramowania antywirusowego.

- Pomocy dotyczącej wsparcia merytorycznego przy zakupie potrzebnych licencji na Oprogramowanie standardowe/narzędziowe.

- Pomocy w zarządzaniu i konfigurowaniu usługi katalogowej Systemu SDE.

- Zgłaszanie potrzeby udzielenia wsparcia.

  - Zgłoszenie usługi wsparcia możliwe jest za pośrednictwem: kolejno: Modułu ewidencji zgłoszeń, telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail).

  - Przyjęcie usługi wsparcia przez Wykonawcę do realizacji jest równoważne z potwierdzeniem odbioru przez Wykonawcę uzgodnionej ilości Roboczogodzin oraz terminu wykonania zlecenia.

  - W przypadku braku dostępności Modułu ewidencji zgłoszeń, Wykonawca potwierdza niezwłocznie za pomocą e-mail otrzymanie zgłoszenia przesłanego za pomocą poczty elektronicznej lub zgłoszonego telefonicznie.

  - Kontakty telefoniczne pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie mogą odbywać się poprzez numery specjalne (dodatkowo płatne).

- Procedura rejestracji zgłoszeń.

  - Administrator Zamawiającego lub osoba przez niego wskazana zgłasza potrzebę wsparcia Wykonawcy:

    - W pierwszej kolejności poprzez Moduł ewidencji zgłoszeń, określając zwrotny kanał komunikacji,

    - w przypadku braku dostępności Modułu ewidencji zgłoszeń, telefonicznie lub drogą mailową. Zgłoszenia przyjęte drogą mailową bądź telefonicznie Wykonawca rejestruje w systemie Modułu ewidencji zgłoszeń zgodnie z pkt.2.

  - W przypadku braku dostępności Modułu ewidencji zgłoszeń zgłoszenie zostanie wykonane za pomocą poczty elektronicznej „e-mail” lub telefonicznie. Zgłoszenie potrzeby wsparcia musi być zarejestrowane przez Wykonawcę w Module ewidencji zgłoszeń niezwłocznie po przywróceniu działania tego Modułu. Podczas rejestrowania zgłoszenia w Module ewidencji zgłoszeń, Wykonawca musi uwzględnić: rodzaj zgłoszenia (telefoniczny lub mailowy), datę i godzinę zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej, adres mailowy osoby zgłaszającej oraz adres mailowy odbiorcy, ewentualnie numer telefonu osoby zgłaszającej oraz numer telefonu przyjmującego zgłoszenie oraz treść zgłoszenia.

  - Po przyjęciu zgłoszenia, Wykonawca:

- udziela wsparcia w sposób określony w zgłoszeniu zamieszczonym w Module ewidencji zgłoszeń: telefonicznie, e-mailowo, w Module ewidencji zgłoszeń lub osobiście z siedzibie Zamawiającego,

- działania wykonywane przez Wykonawcę lub Zamawiającego w trakcie rozwiązywania, zamykania bądź przekazywania zgłoszenia muszą być opisane i na bieżąco aktualizowane w Module ewidencji zgłoszeń,

- moment przekazania rozwiązanego zgłoszenia do Zamawiającego jest uznawany za moment zakończenia zgłoszenia pod warunkiem zamknięcia zgłoszenia przez Zamawiającego,

- w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zgłoszenia, iż jego przyczyną jest Błąd, Wykonawca przekazuje zgłoszenie do Zamawiającego poprzez wiadomość elektroniczną „e-mail” wraz z opisem Błędu i rejestruje nowe zgłoszenie Błędu w Module ewidencji zgłoszeń,

- w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zgłoszenia, iż występuje konieczność naprawy danych w bazach danych, Wykonawca przekazuje zgłoszenie do Zamawiającego poprzez wiadomość elektroniczną „e-mail” wraz z opisem Błędu i rejestruje nowe zgłoszenie Błędu w Module ewidencji zgłoszeń.

  - W przypadku pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego rozwiązania, Zamawiający zamyka zgłoszenie.

  - W przypadku braku pozytywnej weryfikacji rozwiązania zgłoszenia przez Zamawiającego, Zamawiający aktualizuje zgłoszenie w Module ewidencji zgłoszeń wprowadzając opis dotyczący braku skuteczności rozwiązania.

  - Ponowne przekazanie tego samego zgłoszenia do Wykonawcy nie powoduje wydłużenia czasu realizacji na rozwiązanie zgłoszenia wskazanego w punkcie 5.

  - Zamawiający dopuszcza dalszą komunikację w zakresie rozwiązywanego zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, nie powoduje to jednak wydłużenia czasu realizacji na rozwiązanie zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 5.

  - W przypadku każdego dodatkowego przekazywania zgłoszenia między Zamawiającym 
a Wykonawcą, czas przetwarzania zgłoszenia po stronie Zamawiającego nie powoduje wydłużenia uzgodnionej liczby Roboczogodzin na rozwiązanie zgłoszenia wskazanego w punkcie 5.

- Raport Zgłoszeń.

  - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu miesięczny raport zgłoszeń zawierający minimum:

  - nazwę zlecenia;

  - identyfikator zgłoszenia z Module ewidencji zgłoszeń;

  - opis zgłoszenia (treść merytoryczna zgłoszenia);

  - ilość Roboczogodzin;

  - Status zgłoszenia.

  - Raport zgłoszeń musi być generowany na podstawie danych zawartych w Module ewidencji zgłoszeń z możliwością wydruku.

- Rozliczenie usługi.

  - Odbiór usługi wsparcia będzie następował na podstawie analizy raportu zgłoszeń.

  - Zaakceptowany przez Zamawiającego bez uwag raport zgłoszeń bezpłatnych usług wsparcia Administratorów Zamawiającego stanowi załącznik do miesięcznego protokołu odbioru realizacji przedmiotu Umowy (dołączany do faktury).